

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2021 - 2023 годы**

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 20 августа 2021 года № 15.

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 "Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза":

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2021 - 2023 годы (далее - план мероприятий).

      2. Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить проведение мониторинга исполнения плана мероприятий государствами - членами Евразийского экономического союза и проинформировать о его результатах Евразийский межправительственный совет в первом полугодии 2024 г.

      4. Евразийской экономической комиссии совместно с государствами - членами Евразийского экономического союза продолжить в 2021 - 2023 годах мониторинг реализации государствами- членами скоординированной (согласованной) транспортной политики в части организации перевозок железнодорожным транспортом в целях выработки предложений по их совершенствованию.

      5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |
| --- |
| **Члены Евразийского межправительственного совета:** |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕН распоряжением Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г. № 15  |

 **ПЛАН мероприятий ("дорожная карта")**
**по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2021 - 2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель (разработчик проекта документа) |
Планируемый результат (документ) |
|
I. Мероприятия, направленные на реализацию задач и приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз)  |
|
1. Принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализация наилучших международных практик, в том числе содействие более полной реализации географических преимуществ Союза при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией, анализ и согласованное внедрение передового зарубежного опыта |
|
1. Анализ и внедрение международного передового опыта, реализация наилучших международных практик с учетом Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. № 43 "О развитии транспортных систем государств - членов Евразийского экономического союза с учетом наилучших международных практик" |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) |
информация государств-членов, аналитические материалы |
|
2. Проведение конференций (в том числе онлайн) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза, а также по вопросам обмена наилучшими международными практиками |
на постоянной основе |
государства-члены,Комиссия |
проведение консультаций уполномоченных органов в области транспорта государств-членов (далее - уполномоченные органы) |
|
2. Интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему  |
|
3. Развитие и совершенствование права Союза и законодательства государств-членов в целях внедрения в Союзе электронных транспортных документов |
2021 - 2023 годы |
Комиссия,государства-члены |
акты органов Союза, нормативные правовые акты государств-членов |
|
4. Реализация пилотных (тестовых) проектов (в том числе в двустороннем формате) по внедрению электронных документов, используемых в транспортной деятельности |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
результаты испытаний, отчеты |
|
5. Определение перечня международных договоров в области транспорта, по которым возможна выработка скоординированных позиций в целях учета интересов государств-членов в международных организациях: |  |  |  |
|
а) мониторинг участия государств-членов в международных договорах в области транспорта |
2021 - 2023 годы |
Комиссия,государства-члены |
ежегодное представление информации о результатах мониторинга Совету руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов (далее - Совет руководителей) |
|
б) проведение консультаций в целях формирования скоординированной позиции государств-членов в международных организациях |
по мере необходимости |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
|
3. Эффективное использование транзитного потенциала |
|
6. Формирование правовых основ для регламентации смешанных перевозок в рамках Союза:  |  |  |  |
|
а) проведение консультаций для выработки предложений по определению формата регламентации смешанных перевозок |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
|
б) определение принципов организации смешанных перевозок в рамках Союза с учетом особенностей осуществления международных перевозок по территориям государств-членов |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
7. Развитие контейнерных перевозок в рамках Союза: |  |  |  |
|
а) проведение анализа контейнерных перевозок в целях выработки предложений, направленных на их развитие, определение административных барьеров, препятствующих контейнеризации грузов в Союзе |
2021 год |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
б) выработка предложений по совершенствованию права Союза в целях учета интересов субъектов транспортной деятельности |
2022 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
8. Участие в работе по формированию правовых основ обеспечения единой системы транзита в Союзе |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
скоординированные позиции уполномоченных органов, проекты документов |
|
9. Анализ состояния и современных тенденций развития транспортнологистических центров в целях выработки рекомендаций по их развитию в рамках Союза  |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
аналитический доклад, рекомендация Комиссии |
|
10. Реализация предложений по общим подходам к вопросам цифровой логистики в Союзе |
2022 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
4. Повышение качества транспортных услуг |
|
11. Мониторинг реализации Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 г. № 41 "О перечне индикаторов качества транспортных услуг в Евразийском экономическом союзе" |
ежегодно |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга |
|
5. Создание и развитие евразийских транспортных коридоров  |
|
12. Утверждение перечня евразийских транспортных коридоров и маршрутов |
2021 год |
Комиссия, государства-члены |
акт органа Союза |
|
13. Подготовка комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров |
2022 год |
Комиссия, государства-члены |
акт органа Союза |
|
14. Проведение консультаций в целях выработки согласованных позиций в рамках работы по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров, в том числе в рамках поэтапной реализации плана мероприятий, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 31 января 2020 г. № 4 |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
протоколы консультаций |
|
6. Координация развития транспортной инфраструктуры |
|
15. Развитие транспортной инфраструктуры, реализация совместных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь": |  |  |  |
|
а) актуализация перечня совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры |
ежегодно |
Комиссия, государства-члены |
перечень совместных проектов, протоколы заседаний рабочей группы по рассмотрению значимых интеграционных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, созданной распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. №75 |
|
б) мониторинг реализации совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
ежегодный отчет, протоколы заседаний рабочей группы по рассмотрению значимых интеграционных проектов в сфере |
|
7. Привлечение и использование кадрового потенциала транспорта и инфраструктуры |
|
16. Проведение анализа законодательства государств-членов, регулирующего вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в целях подготовки предложений по совершенствованию или гармонизации нормативных правовых актов государств-членов |
2021 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
Аналитический доклад |
|
17. Подготовка предложений, касающихся вопросов:
формирования условий для рационального использования высокопрофессиональных специалистов в области транспорта;
гармонизации профессиональных и квалификационных требований к специалистам;
развития сотрудничества в сфере обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
протоколы заседаний рабочей группы по выработке предложений по развитию кадрового потенциала в сфере транспорта и инфраструктуры, созданной распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. №76, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
|
8. Развитие науки и инноваций в сфере транспорта |
|
18. Создание условий для проведения совместных научных исследований. Формирование и развитие совместных современных конкурентоспособных научно-образовательных центров. Выработка предложений по развитию науки и инноваций в сфере транспорта |
ежегодно |
государства-члены, Комиссия |
Аналитические материалы, решения уполномоченных органов  |
|
II. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере автомобильного транспорта |
|
1. Развитие интеллектуальных транспортных систем |
|
19. Подготовка предложений по формированию правовых основ для создания, развития и обеспечения функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем государств-членов |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
20. Разработка проекта концепции по совершенствованию взаимодействия национальных интеллектуальных транспортных систем в Союзе |
2023 год |
Комиссия, государства-члены |
Проект концепции |
|
2. Развитие пассажирских перевозок
перевозок |
|
21. Подготовка предложений и рекомендаций, направленных на развитие системы информационного обеспечения потребителей услуг международных пассажирских перевозок |
2022 год |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
22. Подготовка предложений о целесообразности гармонизации порядка лицензирования деятельности в области международных автомобильных пассажирских перевозок (допуска к осуществлению международных автомобильных пассажирских перевозок) в рамках Союза |
2021 — 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад |
|
23. Выработка предложений по внедрению системы электронного билетирования при международных пассажирских перевозках в рамках Союза |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
3. Развитие и обеспечение сохранности инфраструктуры автомобильных дорог |
|
24. Разработка и внедрение согласованного механизма контроля за движением крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам государств-членов, в том числе при въезде (выезде) на территории (с территорий) государств-членов, с учетом законодательства государств-членов, по автомобильным дорогам которых осуществляется движение |
2022 год |
Комиссия, государства-члены |
акт органа Союза |
|
25. Разработка и подписание в рамках Союза международного договора о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров |
2021 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
Международный договор |
|
4. Повышение качества автотранспортных услуг и эффективности использования транзитного потенциала государств-членов |
|
26. Выявление и устранение препятствий (барьеров, изъятий, ограничений) на внутреннем рынке Союза в сфере автомобильного транспорта |
на постоянной основе |
Комиссия, государства-члены |
информация для включения в ежегодный доклад о ходе устранения препятствий, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету |
|
27. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров, в том числе проработка общих подходов к выдаче таких разрешений по принципу "единого окна" |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
совместное решение уполномоченных органов |
|
28. Обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений, предусмотренных законодательством государств-членов, на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров, в том числе процедур установления предельных согласованных сроков выдачи специальных разрешений |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
совместное решение уполномоченных органов |
|
29. Обмен информацией о результатах транспортного (автомобильного) контроля с внешней границы Союза между уполномоченными органами государств-членов |
на постоянной основе |
государства-члены, Комиссия |
представление информации с внешней границы Союза в ситуационные центры государств- членов, информация государств-членов |
|
30. Выработка предложений по поэтапному переходу к применению в электронном виде документов при международных автомобильных перевозках грузов |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад, рекомендация Комиссии |
|
5. Обеспечение профессиональной компетентности работников, связанных с осуществлением международных автомобильных перевозок |
|
31. Гармонизация профессиональных и квалификационных требований к водителям и специалистам, ответственным за организацию международных автомобильных перевозок грузов, на основе принятых согласованных подходов |
2021 - 2022 годы |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
32. Подготовка и принятие рекомендации о гармонизации требований к документам, удостоверяющим образование и наличие необходимой квалификации, к соответствующим учебным центрам и образовательным организациям, к контролю качества образования и его научно-методическому обеспечению |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
Рекомендация Комиссии |
|
III. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере водного транспорта  |
|
1. Морской транспорт  |
|
33. Выработка мер по упрощению процедур в портах государств-членов при организации перевозок в третьи страны (из третьих стран)  |
2021 - 2023 годы (по мере необходимости) |
государства-члены |
Протокольные решения уполномоченных органов |
|
2. Внутренний водный транспорт  |
|
34. Завершение процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о судоходстве от 1 февраля 2019 года  |
2021 год |
государства-члены, Комиссия |
нормативные правовые акты государств-членов, ноты министерств иностранных дел государств-членов, ноты Комиссии |
|
35. Подготовка и принятие нормативных правовых актов и международного межведомственного договора, предусмотренных Соглашением о судоходстве от 1 февраля 2019 года  |
2021 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
Международный межведомственный договор, нормативные правовые акты государств-членов |
|
36. Проведение консультаций по выработке согласованных подходов по гармонизации законодательства государств-членов в сфере внутреннего водного транспорта  |
на постоянной основе (по мере необходимости) |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
37. Совершенствование порядка прохода судов по внутренним водным путям для государств-членов  |
по мере необходимости |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
38. Проведение консультаций по выработке согласованных подходов по гармонизации программ и стандартов подготовки кадров в сфере внутреннего водного транспорта  |
2021 - 2022 годы |
государства-члены |
Протоколы консультаций |
|
IV. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере железнодорожного транспорта  |
|
1. Совершенствование условий для функционирования единого транспортного пространства |
|
39. Проработка вопроса о заключении международного договора об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки железнодорожным транспортом с третьей стороной |
2021 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций, решения Совета руководителей |
|
40. Реализация проектов, связанных с переходом на использование электронной железнодорожной накладной при осуществлении перевозок в рамках Союза |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
Информация уполномоченных органов |
|
2. Создание условий для функционирования общего рынка услуг железнодорожного транспорта, за исключением услуг по перевозке и услуг инфраструктуры  |
|
41. Выявление и устранение препятствий (барьеров, изъятий, ограничений), влияющих на функционирование рынка услуг железнодорожного транспорта |
на постоянной основе |
Комиссия, государства-члены |
информация для включения в ежегодный доклад о ходе устранения препятствий, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету |
|
V. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере воздушного транспорта  |
|
1. Гармонизация законодательства государств-членов в соответствии с нормами и принципами международного права в области гражданской авиации  |
|
42. Выработка и согласование норм, правил и процедур на основании согласованных предложений по сферам гармонизации, регулирование которых осуществляется законодательством государств-членов с учетом Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2019 г. № 37 "О гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в области гражданской авиации" |
2021 - 2022 годы |
государства-члены, Комиссия |
акт органа Союза |
|
43. Внесение изменений в нормативные правовые акты государств-членов согласно выработанным нормам, правилам и процедурам |
2023 - 2025 годы |
государства-члены |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
2. Снижение негативного воздействия гражданской авиации на окружающую среду |
|
44. Выработка и координация общих для государств-членов подходов по вопросам реализации стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA) |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
45. Обмен опытом по разработке и представлению в ИКАО "зеленых проектов" |
ежегодно |
государства-члены, Комиссия |
аналитическая справка, протоколы консультаций |
|
3. Обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции |
|
46. Выявление и устранение препятствий (барьеров, изъятий, ограничений), влияющих на развитие конкуренции на рынке перевозок воздушным транспортом между государствами-членами |
на постоянной основе |
Комиссия, государства-члены |
информация для включения в ежегодный доклад о ходе устранения препятствий, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету |
|
47. Разработка и принятие акта органа Союза об обеспечении справедливой и добросовестной конкуренции на общем рынке услуг воздушного транспорта Союза, включающего, но не ограничивающего:
а) выработку и согласование норм в реализацию положений Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2019 г. № 39 "О согласованных подходах по обеспечению справедливой и добросовестной конкуренции и расширению воздушного сообщения при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта Евразийского экономического союза", обеспечивающих до 2025 года (по мере готовности государств-членов\*) одновременно:
при взимании сборов за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание применение для эксплуатантов воздушных судов других государств-членов, выполняющих регулярные международные воздушные сообщения между государствами-членами, тех же тарифных ставок, что и для своих эксплуатантов;
при взаиморасчетах в национальных валютах или валютах третьих стран за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание применение для эксплуатантов воздушных судов других государств-членов официальных курсов, установленных национальными (центральными) банками государств- членов на соответствующие календарные даты;  |
до 2023 года |
Комиссия, государства-члены |
акт органа Союза |
|
включение в законодательство государств-членов положений, в соответствии с которыми оказание услуг аэропортов и аэронавигации потребителям других государств-членов осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, на которых данные услуги предоставляются своим потребителям;
недопущение взимания дополнительных платежей с авиакомпаний государств-членов за использование воздушного пространства другого государства-члена при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок;
снятие существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок по транзитным пролетам через воздушное пространство другого государства-члена; по количеству авиапредприятий, назначенных и уполномоченных для эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам (перевозчиков);
обеспечение поэтапного снятия до 2025 года (по мере готовности государств-членов\*) существующих ограничений при выполнении регулярных международных воздушных сообщений между государствами-членами:
по договорным линиям по установленным маршрутам (пунктам назначения);
по количеству авиапредприятий, назначенных и уполномоченных для эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам (перевозчиков);
по коммерческой загрузке воздушных судов на маршруте или части маршрута (емкости воздушных судов);
по количеству полетов, совершаемых воздушным судном на протяжении определенного периода на маршруте или части маршрута (частоте выполнения полетов)  |  |  |  |
|
б) внесение изменений в нормативные правовые акты государств-членов и в приложения к соглашениям о воздушном сообщении |
до 2025 года (по мере готовности государств- членов\*)  |
государства-члены, Комиссия  |
нормативные правовые акты государств-членов, внесение изменений в соглашения о воздушном сообщении |
|
4. Создание условий для обновления парка воздушных судов, модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО  |
|
48. Обеспечение исполнения поручения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 6:
а) рассмотрение правительствами государств-членов в первом полугодии 2021 г. возможности создания в рамках Союза комиссии по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях экономики, включая авиационную промышленность;
б) проработка Комиссией совместно с государствами-членами возможности расширения промышленной кооперации в области авиастроения;
в) продолжение совместной работы Комиссии и государств-членов по вопросу предоставления тарифной льготы при ввозе на таможенную территорию Союза отдельных видов гражданских пассажирских самолетов с учетом имеющегося и планируемого производства воздушных судов на территории Союза; г) представление Комиссией информации об исполнении пункта 2 поручения на заседании Совета Комиссии во II квартале 2021 г. |
2021-2023 годы |
Комиссия, государства-члены  |
акты органов Союза |
|
5. Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности |
|
49. Организация систематического взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в части обмена опытом по организации и проведению проверок ИКАО по Универсальным программам ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения безопасности полетов (УППБП) и авиационной безопасности (УППАБ) в рамках механизма непрерывного мониторинга (МНМ), а также реализации стандартов приложения 17 "Безопасность" и приложения 19 "Управление безопасностью полетов" ИКАО для повышения эффективности государственного контроля и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
Проведение ежегодных конференций |
|
50. Организация взаимодействия по прохождению государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
Проведение ежегодных конференций |
|
51. Проработка вопроса целесообразности заключения соглашений в области летной годности и обеспечения безопасности полетов между уполномоченными органами, а также организации обмена информацией в области работ по типовой сертификации авиационной техники (признания первичных сертификатов типа) |
2021 - 2023 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад, рекомендация Комиссии |
|
52. Проведение консультаций по реализации положений Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. № 22 "О согласованных подходах к планированию использования воздушного пространства и организации воздушного движения", включая:
применение положений Глобального аэронавигационного плана ИКАО на согласованной основе в рамках реализации блочной модернизации авиационной системы ИКАО на 2016 - 2030 годы;
достижение совместимости и гармонизации национальных аэронавигационных систем государств-членов на согласованной основе;
реализацию концепции гибкого использования воздушного пространства; гармонизацию процедур выдачи разрешений (уведомлений) на использование воздушного пространства воздушным судам, эксплуатируемым авиаперевозчиками государств-членов, при регулярном международном воздушном сообщении |
2021 - 2023 годы |
государства-члены, Комиссия |
Протоколы консультаций |
|
6. Расширение воздушного сообщения  |
|
53. Проработка вопроса о целесообразности разработки и заключения международного договора по созданию и функционированию общего рынка услуг воздушного транспорта в рамках Союза |
2021 - 2022 годы |
Комиссия, государства-члены |
Аналитический доклад, рекомендация Комиссии |

      \* Предусматривает возможность исполнения мероприятия ранее указанного срока.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан