

**О внесении изменений в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2022 года № 176.

      В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Внести в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 марта 2022 г. № 35, изменения согласно приложению.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии* *Евразийской экономической комиссии*
 |
*М. Мясникович*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2022 г. № 176 |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"**

      Пункт 5.1 технического задания изложить в следующей редакции:

      "**5.1 Календарный план оказания услуг**

      В таблице 4 приведен календарный план оказания услуг.

      Таблица 4. Календарный план оказания услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Дата начала оказания услуг |
Пункт верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта |
Наименование стадии оказания услуг |
Пункт технического задания |
Наименование услуг |
Результат оказания услуг/отчетная документация |
Сроки оказания услуг |
|
Этап 1\* |
|
С даты заключения Договора |
5 |
1.1. Разработка методологии цифровой трансформации  |
4.2.1.1. |
Формирование предложений по функциональным возможностям пользовательского интерфейса проекта на основании интервью с пользователями разрабатываемых сервисов. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.1 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев |
|
С даты заключения Договора |
5 |
1.2. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.2. |
Анализ существующих практик и формирование целевых правил (рекомендаций) для целей цифровой трансформации системы технического регулирования. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.2 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
5 |
1.3. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.3. |
Рассмотрение имеющихся справочников и классификаторов, подготовка предложений по актуализации и(или) дополнению в части технического регулирования Единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) Союза. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.3 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
5 |
1.4. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.5. |
Формирование перечня объектов для апробации технических решений, необходимых для реализации проекта |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.5 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
6 |
1.5. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам |
4.2.2.1. |
Подготовка методической документации наднационального компонента и разрабатываемых сервисов, проектов актов Комиссии (при необходимости) |
Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.1 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
7 |
1.6. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам |
4.2.2.2. |
Разработка положений о ННК, разрабатываемых сервисах и порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза |
Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.2 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
11 |
1.7. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам |
4.2.2.3. |
Выработка модели присоединения третьих стран и других негосударственных участников к сервису |
Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.3 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
С даты заключения Договора |
8 |
1.8. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы |
4.2.3. |
Разработка требований к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК |
Частное техническое задание на наднациональный компонент Системы
Акт оказания услуг |
Не более 5 календарных месяцев  |
|
Этап 2\* |
|
С даты заключения Договора |
5 |
2.1. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.4. |
Проведение оценки представления технических регламентов, перечней стандартов для перевода в машиночитаемый формат |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.4 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 8 календарных месяцев |
|
С даты заключения Договора |
5 |
2.2. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.6. |
Анализ и выбор классификатора(ов) продукции для целей цифровой трансформации Технического регулирования, проведение работ по обеспечению верификации предлагаемых методологий идентификации продукции по ее описанию |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.6 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 8 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуги 1.4 |
16 |
2.3. Сбор и подготовка контента |
4.3.1. |
Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия |
Отчет о подготовке и согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
Акт оказания услуг |
Не более 3 календарных месяцев |
|
Этап 3 |
|
С даты завершения этапа 1 |
5 |
3.1. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.7. |
Разработка правил (инструкций) написания (перевода существующего) текста технического регламента в машиночитаемый формат. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.7 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
5 |
3.2. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.8. |
Разработка правил (инструкций) разметки перечней стандартов в привязке к выбранному(ым) классификатору(ам) продукции в рамках проекта |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.8 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
12 |
3.3. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы |
4.2.4. |
Разработка требований к сервису формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС  |
Частное техническое задание на сервис формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
13 |
3.4. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы |
4.2.5. |
Разработка требований к сервису разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС |
Частное техническое задание на сервис разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
14 |
3.5. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы |
4.2.6. |
Разработка требований к сервису формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия, правилах и методах исследований (испытаний) и измерений |
Частное техническое задание на сервис формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
15 |
3.6. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы |
4.2.7. |
Разработка и утверждение требований к внешним сервисам, подключаемым к ЦТР |
Частное техническое задание на подключение внешних сервисов к Системе
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 1 |
17 |
3.7. Разработка технического проекта компонента Системы |
4.2.3. |
Разработка технического проекта ННК |
Технический проект ННК в составе:
проектные решения компонента Системы;
технические решения по системной архитектуре;
проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;
требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 9 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
18 |
3.8. Разработка технического проекта компонента Системы |
4.2.4. |
Разработка технического проекта сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС  |
Технический проект сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС в составе:
- проектные решения компонента Системы;
- технические решения по системной архитектуре;
- проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;
- требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
19 |
3.9. Разработка технического проекта компонента Системы |
4.2.5. |
Разработка технического проекта сервиса разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС  |
Технический проект сервиса разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС в составе:
- проектные решения компонента Системы;
- технические решения по системной архитектуре;
- проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;
- требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
20 |
3.10. Разработка технического проекта компонента Системы |
4.2.6. |
Разработка технического проекта сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия |
Технический проект сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия в составе:
- проектные решения компонента Системы;
- технические решения по системной архитектуре;
- проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;
- требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
21 |
3.11. Разработка технического проекта компонента Системы |
4.2.7. |
Разработка технического проекта интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов  |
Технический проект интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов в составе:
- проектные решения компонента Системы;
- технические решения по системной архитектуре;
- проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;
- требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
27 |
3.12. Наполнение контентом |
4.3.1. |
Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия |
Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
Этап 4 |
|
С даты завершения этапа 3 |
5 |
4.1. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.9 |
Разработка инструкции для участников консорциума по подготовке данных для формирования базы машиночитаемых данных о единых обязательных требованиях, установленных в технических регламентах Союза, а также положений актов, направленных на реализацию указанных технических регламентов Союза. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.9 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 2 |
5 |
4.2. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.10. |
Реинжиниринг бизнес-процессов в сфере технического регулирования, в том числе, в части определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, а также разработки и внесения изменений в технические регламенты Союза и др |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.10 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 12 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
5 |
4.3. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.11. |
Разработка методических рекомендаций по формированию обязательных требований к продукции в среде сервиса проекта по разработке и внесению изменений в технические регламенты Союза. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.11 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
5 |
4.4. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.12. |
Разработка требований к внешним сервисам для их верификации и принятия решения о подключении к проекту. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.12 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
5 |
4.5. Разработка методологии цифровой трансформации |
4.2.1.13. |
Актуализация методологии цифровой трансформации в части обязательных требований к продукции, выбора классификатора(ов) продукции, а также ОП по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, разработки и внесению изменений в технические регламенты Союза. |
Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.13 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.7 |
22 |
4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы |
4.2.3. |
Разработка программного обеспечения ННК |
Программное обеспечение ННК.
Рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.8 |
23 |
4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы |
4.2.4. |
Разработка программного обеспечения сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС |
Программное обеспечение сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС.
Рабочая документация в составе:
 программа и методика испытаний (ПМИ);
 руководство администратора (РА);
 руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.9 |
24 |
4.8. Разработка программного обеспечения компонента Системы |
4.2.5. |
Разработка программного обеспечения сервиса разработки технических регламентов ЕАЭС |
Программное обеспечение сервиса разработки технических регламентов ЕАЭС.
Рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.10 |
25 |
4.9. Разработка программного обеспечения компонента Системы |
4.2.6. |
Разработка программного обеспечения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия |
Программное обеспечение сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия.
Рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.11 |
26 |
4.10. Разработка программного обеспечения компонента Системы |
4.2.7. |
Разработка программного обеспечения интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов |
Программное обеспечение интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов.
Рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы.
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
28 |
4.11. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам |
4.2.2.4. |
Подготовка пакета соглашений для всех типов пользователей Системы |
Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2. Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
29 |
4.12. Комплексное тестирование Системы |
6.3. |
Проведение тестирования ННК и разрабатываемых сервисов |
Протокол комплексного тестирования Системы по разработанной эксплуатационной документации.
Реестр замечаний, выявленных при комплексном тестировании Системы.
Реестр предложений по доработке Системы.
Протокол устранения замечаний
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
Этап 5 |
|
С даты завершения этапа 4 |
30 |
5.1. Доработка программного обеспечения |
6.3. |
Доработка программного обеспечения проекта по итогам тестирования |
Доработанное программное обеспечение Системы
Доработанная рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 4 |
31 |
5.2. Развертывание и конфигурирование |
7.1. |
Развертывание проекта на целевой аппаратной инфраструктуре |
Программа проведения опытной эксплуатации
Отчет о загрузке первичных данных, включая перенос исторических данных (при необходимости)
Программа проведения инструктажа пользователей
проект регламента сопровождения Системы
проект акта ввода Системы в опытную эксплуатацию
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 4 |
32 |
5.3. Опытная эксплуатация |
6.4. |
Запуск проекта в опытную эксплуатацию, включая нагрузочное тестирование |
Программное обеспечение Системы, доработанное по результатам опытной эксплуатации (при необходимости)
Актуализированная проектная и рабочая документация (при необходимости)
Журнал опытной эксплуатации
Реестр предложений по доработке Системы
Протокол проведения опытной эксплуатации Системы
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 3 |
36 |
5.4. Сбор и подготовка контента |
4.3.1. |
Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) |
Отчет о подготовке и согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
Акт оказания услуг |
Не более 12 календарных месяцев |
|
Этап 6 |
|
С даты завершения этапа 5 |
33 |
6.1. Доработка программного обеспечения |
6.4., 6.5. |
Доработка программного обеспечения ЦТР по итогам приемочных испытаний |
Доработанное программное обеспечение Системы
Доработанная рабочая документация в составе:
программа и методика испытаний (ПМИ);
руководство администратора (РА);
руководство пользователя (РП);
руководство по развертыванию компонента Системы
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 5 |
34 |
6.2. Ввод в промышленную эксплуатацию |
7.1. |
Ввод доработанного программного обеспечения ЦТР в промышленную эксплуатацию  |
Распоряжения о вводе Системы в промышленную эксплуатацию
Программа обучения пользователей, с указанием формы обучения и требований к обучению
Учебные материалы в соответствии с программой обучения
Актуализированный, при необходимости, регламент сопровождения Системы
проект акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 5 |
35 |
6.3. Разработка предложений по развитию |
4.2.8. |
Разработка предложений по развитию ЦТР |
Пакет документов, необходимых для инициации цифрового проекта, в соответствии с требованиями раздела 4.8 Технического задания
Акт оказания услуг |
Не более 6 календарных месяцев |
|
С даты завершения этапа 4 |
37 |
6.4. Наполнение контентом |
4.3.1. |
Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) |
Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
Акт оказания услуг |
Не более 12 календарных месяцев |

      \*Срок сдачи этапа не ранее 1 января 2023 г.

      По согласованию с Заказчиком допускается сдача-приемка отдельных услуг независимо от остальных услуг в рамках этапа. При этом стоимость такой услуги определяется исходя из заявки участника в форме "Предложения о стоимости оказания услуг по договору".

      Сроки финансирования этапов работ:

      2023 год – этапы 1-3;

      2024 год – этапы 4-5;

      2025 год – этап 6.".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан