

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 года № 1.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
От РеспубликиАрмения |
От РеспубликиБеларусь |
От РеспубликиКазахстан |
От КыргызскойРеспублики |
От РоссийскойФедерации |
|
М. Григорян |
И. Петришенко |
Б. Султанов |
А. Кожошев |
А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономическойкомиссииот 21 января 2022 г. № 1 |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
|
1. Анализ нормативной базы государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) и права Союза, регламентирующих выдачу разрешительных документов, в том числе через национальные информационные системы (далее – НИС), а также межведомственное информационное взаимодействие в государствах-членах по таким документам в целях регулирования и (или) контроля внешней и взаимной торговли товарами  |
отчет |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные государственные органы и (или) организации государств – членов Евразийского экономического союза (далее – уполномоченные органы) |
2022 год |
|
2. Анализ международного опыта по интеграции НИС в сфере выдачи разрешительных документов в целях регулирования и (или) контроля внешней и взаимной торговли товарами, а также контроля внешнеэкономической деятельности в рамках различных интеграционных объединений |
отчет |
Комиссия |
2022 год |
|
3. Систематизация терминологии по результатам анализа нормативной базы государств-членов и права Союза, регламентирующих процессы выдачи, признания и применения в рамках Союза разрешительных документов
  |
рекомендация Коллегии Комиссии |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 год |
|
4. Формирование перечня приоритетных для реализации процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза на основе интеграции НИС (далее – перечень процессов), а также определение этапов их реализации  |
перечень процессов |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
|
5. Формирование перечня разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности и состава сведений, в отношении которых целесообразно осуществить интеграцию НИС посредством интегрированной информационной системы Союза и которые используются в рамках процессов, включенных в перечень процессов |
перечень разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности, состав сведений |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
|
6. Регламентация в праве Союза общих требований к порядку межгосударственного информационного взаимодействия при реализации процессов выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, включенных в перечень процессов |
акты органов Союза (при необходимости) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
|
7. Внесение изменений (при необходимости) в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза на основе анализа перечня процессов, разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности, состава сведений и положений актов органов Союза, регламентирующих порядок межгосударственного информационного взаимодействия в процессе выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза |
решение Коллегии Комиссии |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2024 годы |
|
8. Регламентация информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза в части процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, осуществление которых планируется на 1-м этапе их реализации (далее – пилотный проект), на основе интеграции НИС посредством интегрированной информационной системы Союза |
акты Коллегии Комиссии |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2024 годы |
|
9. Осуществление информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза в части процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках пилотного проекта, в том числе:  |  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2025 годы |
|
а) определение состава участников пилотного проекта |
состав участников |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 год |
|
б) разработка плана-графика реализации пилотного проекта  |
план-график реализации пилотного проекта |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 год |
|
в) доработка (разработка) информационных систем уполномоченных органов, доработка (разработка) программного обеспечения национальных сегментов государств-членов (при необходимости), в том числе в соответствии с требованиями технологических документов, утвержденных Коллегией Комиссией, для целей реализации пилотного проекта |
программное обеспечение и техническая документация доработанных систем |
уполномоченные органы, операторы национальных сегментов |
2024 год |
|
г) доработка (разработка) программных средств интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы Союза в соответствии с требованиями технологических документов, утвержденных Коллегией Комиссией, для целей реализации пилотного проекта |
программное обеспечение и техническая документация доработанных систем |
Комиссия |
2024 год |
|
д) проведение межгосударственного тестирования информационного взаимодействия и запуск пилотного проекта |
акты, протоколы |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |
|
е) мониторинг реализации пилотного проекта и подготовка доклада Комиссии по результатам реализации пилотного проекта на основании отчетов уполномоченных органов |
доклад Коллегии |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |
|
10. Проработка вопросов масштабирования процессов интеграции НИС посредством интегрированной системы Союза в отношении процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, включенных в перечень процессов, осуществление которых планируется на 2-м и последующих этапах их реализации  |
доклад Коллегии |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан