

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 года № 1.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От Республики  Армения | От Республики  Беларусь | От Республики  Казахстан | От Кыргызской  Республики | От Российской  Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | Б. Султанов | А. Кожошев | А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 1 |

**ПЛАН**   
**мероприятий ("дорожная карта") по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Евразийского экономического союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1. Анализ нормативной базы государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) и права Союза, регламентирующих выдачу разрешительных документов, в том числе через национальные информационные системы (далее – НИС), а также межведомственное информационное взаимодействие в государствах-членах по таким документам в целях регулирования и (или) контроля внешней и взаимной торговли товарами | отчет | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные государственные органы  и (или) организации государств – членов Евразийского экономического союза (далее – уполномоченные органы) | 2022 год |
| 2. Анализ международного опыта по интеграции НИС в сфере выдачи разрешительных документов в целях регулирования и (или) контроля внешней и взаимной торговли товарами, а также контроля внешнеэкономической деятельности в рамках различных интеграционных объединений | отчет | Комиссия | 2022 год |
| 3. Систематизация терминологии по результатам анализа нормативной базы государств-членов и права Союза, регламентирующих процессы выдачи, признания и применения  в рамках Союза разрешительных документов | рекомендация Коллегии Комиссии | Комиссия, уполномоченные органы | 2022 год |
| 4. Формирование перечня приоритетных для реализации процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза на основе интеграции НИС (далее – перечень процессов), а также определение этапов их реализации | перечень процессов | Комиссия, уполномоченные органы | 2022 – 2023 годы |
| 5. Формирование перечня разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности и состава сведений, в отношении которых целесообразно осуществить интеграцию НИС посредством интегрированной информационной системы Союза и которые используются в рамках процессов, включенных в перечень процессов | перечень разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности, состав сведений | Комиссия, уполномоченные органы | 2022 – 2023 годы |
| 6. Регламентация в праве Союза общих требований к порядку межгосударственного информационного взаимодействия при реализации процессов выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, включенных в перечень процессов | акты органов Союза (при необходимости) | Комиссия,  уполномоченные органы | 2022 – 2023 годы |
| 7. Внесение изменений (при необходимости) в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза на основе анализа перечня процессов, разрешительных документов в приоритетных сферах регулирования внешнеэкономической деятельности, состава сведений и положений актов органов Союза, регламентирующих порядок межгосударственного информационного взаимодействия в процессе выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза | решение Коллегии Комиссии | Комиссия, уполномоченные органы | 2023 – 2024 годы |
| 8. Регламентация информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза в части процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, осуществление которых планируется на 1-м этапе их реализации (далее – пилотный проект), на основе интеграции НИС посредством интегрированной информационной системы Союза | акты Коллегии Комиссии | Комиссия, уполномоченные органы | 2023 – 2024 годы |
| 9. Осуществление информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза в части процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках пилотного проекта, в том числе: |  | Комиссия, уполномоченные органы | 2023 – 2025 годы |
| а) определение состава участников пилотного проекта | состав участников | Комиссия, уполномоченные органы | 2023 год |
| б) разработка плана-графика реализации пилотного проекта | план-график реализации пилотного проекта | Комиссия, уполномоченные органы | 2023 год |
| в) доработка (разработка) информационных систем уполномоченных органов, доработка (разработка) программного обеспечения национальных сегментов государств-членов (при необходимости), в том числе в соответствии с требованиями технологических документов, утвержденных Коллегией Комиссией, для целей реализации пилотного проекта | программное обеспечение и техническая документация доработанных систем | уполномоченные органы, операторы национальных сегментов | 2024 год |
| г) доработка (разработка) программных средств интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы Союза в соответствии с требованиями технологических документов, утвержденных Коллегией Комиссией, для целей реализации пилотного проекта | программное обеспечение и техническая документация доработанных систем | Комиссия | 2024 год |
| д) проведение межгосударственного тестирования информационного взаимодействия и запуск пилотного проекта | акты, протоколы | Комиссия, уполномоченные органы | 2025 год |
| е) мониторинг реализации пилотного проекта и подготовка доклада Комиссии по результатам реализации пилотного проекта на основании отчетов уполномоченных органов | доклад Коллегии | Комиссия, уполномоченные органы | 2025 год |
| 10. Проработка вопросов масштабирования процессов интеграции НИС посредством интегрированной системы Союза в отношении процессов (процедур) выдачи и применения разрешительных документов в рамках Союза, включенных в перечень процессов, осуществление которых планируется на 2-м и последующих этапах их реализации | доклад Коллегии | Комиссия, уполномоченные органы | 2025 год |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан