

**О внесении изменения в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2022 года № 23.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Внести в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 25, изменение согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению СоветаЕвразийской экономической комиссииот 19 августа 2022 г. № 23 |

 **ИЗМЕНЕНИЕ,**
**вносимое в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год**

      План изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 2 декабря 2021 г. № 25(в редакции распоряженияСовета Евразийскойэкономической комиссииот 19 августа 2022 г. № 23) |

 **ПЛАН**
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Позиция в перечне\* |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования (тыс. рублей)\*\* |
|
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  |
45 742,0  |
|
1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  |
актуализированный перечень |
на постоянной основе |
Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) |
– |
|
1.2. Развитие модели данных Союза |  |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
11 600,0  |
|
1.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза (далее – общие процессы), информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  |  |  |
Комиссия |
24 482,0  |
|
1.3.1. Разработка проектов правил реализации общих процессов |  |
проекты правил реализации общих процессов |  |  |
– |
|
1.3.1.1. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" |
342 |  |
II – III кварталы |  |  |
|
1.3.1.2. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" |
343 |  |
II – III кварталы |  |  |
|
1.3.1.3. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" |
60 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов  |  |
проекты технологических документов |  |  |  |
|
1.3.2.1. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" |
13 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.2. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" |
22 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.3. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" |
23 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.4. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" |
29 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.5. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" |
32 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.6. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" |
341 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.7. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" |
342 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.8. "Формирование, ведение и использование единой базы данных о клинических исследованиях" |
343 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.9. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" |
35 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" |
44 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" |
441 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.12. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" |
442 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" |
443 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.14. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" |
444 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.15. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" |
471 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.16. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" |
60 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.17. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
IV квартал |  |  |
|
1.3.2.18. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" |
77 |  |
III квартал |  |  |
|
1.3.2.19. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" |
78 |  |
III квартал |  |  |
|
1.4. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического Союза на 2021 – 2022 годы, утвержденным распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2021 г. № 107 |  |
23 справочника и классификатора |
IV квартал |
Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
9 660,0  |
|
1.4.1. Справочник сфер, в рамках которых органам Евразийского экономического союза предоставлены полномочия в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.2. Перечень видов адреса |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.3. Перечень видов средств (каналов) связи |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.4. Справочник видов актов органов Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.5. Классификатор единиц измерения и счета Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.6. Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.7. Классификатор видов средств идентификации, используемых для маркировки товаров |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.8. Справочник видов объектов маркировки |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.9. Справочник товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.10. Перечень идентификаторов применения (AI), используемых при маркировке товаров в рамках Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.11. Перечень статусов маркированных товаров и причин их установления, используемых при обмене сведениями о маркированных товарах и средствах их идентификации |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.12. Перечень идентификаторов, определяющих государство – член Евразийского экономического союза, в котором была проведена эмиссия кода маркировки |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.13. Единый реестр (перечень) средств идентификации, используемых для маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.14. Справочник основных характеристик товарного знака Евразийского экономического союза (по виду и приоритету) |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.15. Справочник видов пошлин, уплачиваемых при совершении юридически значимых действий, связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и (или) наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.16. Перечень мер в отношении продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.17. Перечень технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.18. Справочник территориальных подразделений уполномоченных органов по карантину растений государств – членов Евразийского экономического союза |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.19. Справочник зон допуска и световых зон |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.20. Классификатор родов и видов растений |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.21. Перечень товаров и ставок, в отношении которых отдельными государствами – членами Евразийского экономического союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.22. Перечень третьих стран и связанные с ним перечни отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с соглашениями о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и третьими странами, с другой стороны |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.4.23. Перечень отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых установлены тарифные квоты |  |  |
IV квартал |  |  |
|
1.5. Разработка проекта плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2023 – 2024 годы |  |
проект плана мероприятий |
IV квартал |
Комиссия, уполномоченные органы |
– |
|
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  |
329 144,9  |
|
2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |
Комиссия |
296 144,9  |
|
2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
|
2.1.1.1. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" |
11 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.1.2. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" |
21 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.1.3. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" |
24 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.1.4. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" |
26 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.5. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных лиц производителей лекарственных средств Евразийского экономического союза" |
27 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.6. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных лекарственных средств, не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и (или) контрафактных лекарственных средств, выявленных на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" |
28 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.7. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 1) |
29 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.8. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 2) |
29 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным средствам" |
30 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза" |
31 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" |
32 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" |
33 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.13. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (версия 1) |
34 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.14. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) |
35 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.15. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" |
37 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.16. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" |
38 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.1.17. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" |
40 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.18. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" |
41 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.19. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" |
42 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.20. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
45 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.21. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
49 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.22. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" |
55 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.23. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" |
56 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.24. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" |
57 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.25. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" |
58 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.26. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" |
59 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.27. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" |
60 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.28. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" |
61 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.29. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" |
62 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.30. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.31. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" |
731 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.1.32. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
75 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
|
2.1.2.1. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" |
21 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" |
26 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных лиц производителей лекарственных средств Евразийского экономического союза" |
27 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.4. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных лекарственных средств, не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и (или) контрафактных лекарственных средств, выявленных на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" |
28 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.5. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 1) |
29 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств" (версия 2) |
29 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным средствам" |
30 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.8. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза" |
31 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" |
32 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" |
33 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (версия 1) |
34 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.12. "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" |
37 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.13. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" |
38 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.14. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" |
40 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.15. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" |
41 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.16. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" |
42 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.17. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
45 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.18. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
49 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.19. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" |
55 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.20. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" |
59 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.21. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" |
60 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.22. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" |
61 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.23. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" |
62 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.24. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" |
64 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.25. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.2.26. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
75 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |  |
|
2.1.3.1. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" |
14 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.3.2. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
16 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.3.3. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
17 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.3.4. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" |
21 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.3.5. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" |
24 |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.3.6. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" |
64 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.3.7. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.3.8. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" |
731 |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.4. Модернизация подсистем интегрированной системы |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |
Комиссия |  |
|
2.1.4.1. Статистика |  |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.4.2. Портал общих информационных ресурсов и открытых данных  |  |  |
III квартал |  |  |
|
2.1.4.3. Управление общими процессами |  |  |
IV квартал |  |  |
|
2.1.4.4. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  |  |
IV квартал |  |  |
|
2.2. Модернизация и развитие информационного портала Союза (в части, не связанной с организацией информационного взаимодействия):
информационный портал Союза в целом;
официальный сайт Комиссии;
мобильное приложение портала Союза;
портал официальной нормативно-правовой информации;
портал цифровой повестки;
внутренний информационный портал Комиссии;
обучающий портал Союза |  |
программное обеспечение, документация
технорабочего проекта |
IV квартал |
Комиссия |
33 000,0  |
|
3. Сопровождение и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия |  |  |  |  |
59 872,7  |
|
3.1. Сопровождение инфраструктуры трансграничного пространства доверия, транспортировка средств криптографической защиты информации |  |
отчеты, акты выполненных работ |
I – IVкварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
52 453,4  |
|
3.2. Разработка проектов актов органов Союза и организационно-технических документов для реализации требований к развитию и функционированию трансграничного пространства доверия |  |
проекты актов органов Союза, организационно-технических документов |
I – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
2 200,0  |
|
3.3. Закупка средств криптографической защиты информации для каналов передачи данных |  |
оборудование и сертификаты технической поддержки |
IV квартал |
Комиссия |
5 219,3 |
|
4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  |
290 298,4  |
|
4.1. Приобретение услуг по поддержке функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы\*\*\* |
138 508,0  |
|
4.1.1. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы |  |
отчеты, акты выполненных работ |  |  |  |
|
4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов |  |
протоколы тестирования |  |  |  |
|
4.1.2.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" |
1 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" |
11 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.3. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" |
14 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.4. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства – члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки"  |
15 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.5. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
16 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.6. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
17 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.7. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" |
36 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.8. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" |
38 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.9. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" |
40 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.10. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" |
41 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.11. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" |
42 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.12. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" |
45 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" |
47 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.2.14. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
49 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.15. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" |
55 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" |
56 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.17. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" |
57 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.18. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" |
58 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.19. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" |
59 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.20. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" |
60 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.21. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" |
61 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.22. "Обеспечение обмена документами и (или) сведениями между Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при осуществлении контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также введения государственного ценового регулирования и оспаривания решений государств – членов Евразийского экономического союза о его введении" |
62 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.23. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями при перемещении и внутреннем транзите служебного и гражданского оружия по таможенной территории Евразийского экономического союза" |
64 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.24. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза сведениями о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях" |
731 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.25. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" |
75 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.2.26. "Обеспечение реализации электронного информационного обмена между государствами – членами Евразийского экономического союза и третьими странами в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров" |
76 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам |  |
протоколы тестирования |  |  |  |
|
4.1.3.1. "Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" |
3 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" |
4 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра мест прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и мест убытия товаров с такой территории" |
5 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" |
6 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" |
7 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" |
8 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" |
9 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" |
10 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.9. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" |
121 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.3.10. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза" |
43 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.11. "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза" |
46 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.12. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" |
65 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" |
67 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.14. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.3.15. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" |
761 |  |
III квартал |  |  |
|
4.1.4. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов |  |
протоколы тестирования |  |  |  |
|
4.1.4.1. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" |
26 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.4.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" |
32 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.4.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации" |
33 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.1.4.4. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" |
73 |  |
IV квартал |  |  |
|
4.2. Сопровождение и техническое обслуживание информационного портала Союза |  |
отчеты |
IV квартал |
Комиссия |
12 370,0  |
|
4.3. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  |
отчеты |
на постоянной основе |
Комиссия |
132 220,4 |
|
4.4. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
7 200,0 |
|
Итого по пунктам 1 – 4 настоящего плана |  |  |  |  |
725 058,0  |
|
5. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
410 399,9\*\*\*\* |
|
5.1. Проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" |  |
в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 и Решением Евразийского межправительствен-ного совета от 9 августа 2019 г. № 8 |
в соответ-ствии с распоря-жением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 |  |
54 860,0 |
|
5.2. Проект "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  |
в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |
в соответ- ствии с Решением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |  |
64 710,0 |
|
5.3. Проект "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС" |  |
в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 87 |
в соответ-ствии с Решением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 14 сентября 2021 г. № 87 |  |
281 633,3 |
|
Всего |  |  |  |  |
1 135 457,9  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

      \*\* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2022 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2022 г.

      \*\*\* Финансирование мероприятий по развитию национальных сегментов осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов и за счет средств бюджетов государств-членов.

      \*\*\*\* Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации проектов.".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан