

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по применению в рамках Евразийского экономического союза единых способов криптографической защиты средств идентификации товаров**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 октября 2022 года № 32.

      В целях реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года, а также в рамках исполнения Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 41 "О единых механизмах криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по применению в рамках Евразийского экономического союза единых способов криптографической защиты средств идентификации товаров.

      2. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза совместно с Коллегией Евразийской экономической комиссии обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета  Евразийской экономической комиссии от 17 октября 2022 г. № 32 |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по применению в рамках Евразийского экономического союза единых способов криптографической защиты средств идентификации товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнитель |
|
1. Разработка правил обмена открытыми ключами проверки кодов маркировки (далее – открытые ключи) в целях реализации единых механизмов криптографической защиты средств идентификации товаров, содержащих в том числе следующие сведения:
 состав, обязанности, полномочия и ответственность участников инфраструктуры обмена открытыми ключами;
 порядок распространения открытых ключей, их отзыва, приостановления и продления сроков их действия
  |
1 марта 2023 г. |
Российская Федерация, другие государства – члены Евразийского экономического союза (далее – государства-члены), Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия)  |
|
2. Принятие акта Комиссии о правилах обмена открытыми ключами
  |
1 апреля 2023 г.
  |
Комиссия,
государства-члены |
|

3. Создание государствами-членами инфраструктуры обмена открытыми ключами
  |

в течение 12 месяцев с даты выполнения подпункта "а" пункта "4" настоящего плана
  |

государства-члены
Комиссия |
|
4. Выполнение организационно-технических мероприятий, необходимых для реализации единых механизмов криптографической защиты средств идентификации товаров:
  |  |  |
|
а) разработка технического решения в области криптографической защиты информации в целях реализации единых механизмов криптографической защиты средств идентификации товаров (далее – техническое решение) на базе межгосударственного стандарта ГОСТ 34.10-2018 и передача Комиссией национальным операторам государств-членов технического решения, включая необходимые технические требования и документацию, достаточную для обеспечения совместимости, предусматривающую:
 техническое описание криптографических алгоритмов для реализации единых механизмов криптографической защиты средств идентификации и необходимых параметров для обеспечения совместимости средств криптографической защиты информации государств-членов;
 описание формата кода проверки кодов маркировки;
 описание формата открытых ключей и требований к
 документам, их содержащим, которые формируются
 участниками инфраструктуры обмена открытыми ключами
  |
в течение 9 месяцев с даты предоставления финансирования
(не позднее
сентября 2024 г.) |
Комиссия,
 государства-члены |
|
б) проведение опытной эксплуатации технического решенияи информирование Комиссии о ее результатах
  |
в течение 3 месяцев с даты получения технического решения |
государства-члены |
|
в) утверждение Комиссией спецификации на техническое решение и технических требований
  |
в течение 2 месяцев с даты выполнения подпункта "б" настоящего пункта
  |
Комиссия
государства-члены |
|
г) проведение межоператорского тестирования технического решения и его доработка (при необходимости)
  |
в течение 3 месяцев с даты выполнения подпункта "в" настоящего пункта
  |
государства-члены |
|
5. Выполнение организационно-технических мероприятий по разработке в государствах-членах собственных криптографических средств защиты средств идентификации товаров, в том числе проведение (при необходимости) сертификации (государственной экспертизы):
  |  |  |
|
а) разработка в государствах-членах технических решений, совместимых с техническим решением (далее – технические решения, разработанные государствами-членами)  |
не позднее 9 месяцев с даты выполнения подпункта "а" пункта 4 настоящего плана
  |
государства-члены |
|
б) проведение опытной эксплуатации технических решений, разработанных государствами-членами, и информирование Комиссии о ее результатах |
в течение 3 месяцев с даты выполнения подпункта "а" настоящего пункта
  |
государства-члены |
|
в) проведение межоператорского тестирования технических решений, разработанных государствами-членами, и их доработка (при необходимости)
  |
в течение 3 месяцев с даты выполнения подпункта "б" настоящего пункта
  |
государства-члены |
|
г) введение в действие технических решений, разработанных государствами-членами |
в течение 6 месяцев с даты выполнения подпункта "в" настоящего пункта
  |
государства-члены |
|
6. Обеспечение применения единых способов криптографической защиты средств идентификации товаров в Евразийском экономическом союзе в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 41  |
1 августа 2026 г. |
государства-члены |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан