

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022 – 2023 годы**

Решение Евразийского Межправительственного Совета от 25 февраля 2022 года № 5.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022–2023 годы.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |
| --- |
|
*Члены Евразийского межправительственного совета:*
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|
*От Республики Армения*
 |

 |

|  |
| --- |
|
*От Республики Беларусь*
 |

 |

|  |
| --- |
|
 *От Республики Казахстан*
 |

 |

|  |
| --- |
|
*От Кыргызской Республики*
 |

 |

|  |
| --- |
|
*От Российской Федерации*
 |
|

 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Евразийскогомежправительственного советаот 25 февраля 2022 г. № 5 |

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **("дорожная карта") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022–2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
|  |
|
1. Подготовка и актуализация аналитических материалов по оценке состояния и развития отрасли гражданского авиастроения государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) с учетом:
  |
аналитические материалы |
март 2022 г., далее на ежегодной основе |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены |
|
а) анализа международного опыта локализации производства летательных аппаратов, оборудования для их производства и профессиональной подготовки специалистов
  |  |  |  |
|
б) предложений по обеспеченности государств-членов авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения авиационной техники в разрезе типов самолетов |  |  |  |
|
2. Формирование, ведение и актуализация на официальном сайте Евразийского экономического союза единого перечня промышленных предприятий государств-членов, заинтересованных в реализации совместных кооперационных проектов в области гражданского авиастроения |
перечень предприятий/
рекомендация Коллегии Комиссии |
май 2022 г., далее на ежегодной основе |
Комиссия,
государства-члены
  |
|

3. Разработка перечня авиационных комплектующих изделий, импортируемых из третьих стран и не имеющих аналогов, производимых на территориях государств-членов, в том числе для целей импортозамещения или выработки предложений по мерам таможенно-тарифного регулирования в отношении компонентов для производства воздушных судов
  |
аналитические материалы(с грифом ДСП) |
май 2022 г.,
далее на ежегодной основе |
Комиссия,
государства-члены
  |
|
4. Подготовка Комиссией аналитических материалов на основе представленной уполномоченными органами государств-членов информации о потребностях и проблемах в производстве авиационных комплектующих в области гражданского авиастроения
  |
аналитические материалы
(с грифом ДСП)
  |
август 2022 г., далее на ежегодной основе (по мере необходимости)
  |
Комиссия, государства-члены
  |
|
5. Формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение" |
распоряжение Совета Комиссии |
октябрь 2022 г. |
Комиссия,
государства-члены |
|
6. Проработка вопроса финансирования кооперационных проектов в области гражданского авиастроения через инструменты Евразийского банка развития и других международных организаций
  |
предложения |
сентябрь 2022 г., далее на ежегодной основе
  |
Комиссия,
государства-члены |
|
7. Внесение изменений (при необходимости) в нормативные правовые акты государств-членов для обеспечения реализации согласованных решений по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения
  |
нормативные правовые акты государств-членов |
по мере необходимости |
государства-члены |
|
8. Изучение вопроса организации в государствах-членах академической мобильности в области гражданского авиастроения
  |
предложения |
март 2023 г. |
государства-члены |
|
9. Оценка возможностей потенциальных участников совместных кооперационных проектов на предмет определения их соответствия требованиям производителей гражданских воздушных судов государств-членов
  |
перечень производственных требований |
август
2022 г. |
государства-члены |
|
10. Организация совместных производственных площадок на территориях государств-членов по сборке авиационных судов, авиакомпонентов, комплектующих с учетом максимального вовлечения производителей государств-членов
  |
перечень совместных предприятий (проектов) |
ноябрь
2022 г. |
государства-члены |
|
11. Содействие в заключении договоров между участниками совместных кооперационных проектов государств-членов |
консультационная поддержка (договоры между предприятиями государств-членов) |
декабрь 2022 г., далее на ежегодной основе |
государства-члены |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан