

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022 – 2023 годы**

Решение Евразийского Межправительственного Совета от 25 февраля 2022 года № 5.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022–2023 годы.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |
| --- |
| *Члены Евразийского межправительственного совета:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *От Республики Армения* | | |  | | --- | | *От Республики Беларусь* | | |  | | --- | | *От Республики Казахстан* | | |  | | --- | | *От Кыргызской Республики* | | |  | | --- | | *От Российской Федерации* | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 февраля 2022 г. № 5 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**("дорожная карта") по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022–2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель |
|  | | | |
| 1. Подготовка и актуализация аналитических материалов по оценке состояния и развития отрасли гражданского авиастроения государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) с учетом: | аналитические материалы | март 2022 г., далее на ежегодной основе | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены |
| а) анализа международного опыта локализации производства летательных аппаратов, оборудования для их производства и профессиональной подготовки специалистов |  |  |  |
| б) предложений по обеспеченности государств-членов авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения авиационной техники в разрезе типов самолетов |  |  |  |
| 2. Формирование, ведение и актуализация на официальном сайте Евразийского экономического союза единого перечня промышленных предприятий государств-членов, заинтересованных в реализации совместных кооперационных проектов в области гражданского авиастроения | перечень предприятий/  рекомендация Коллегии Комиссии | май 2022 г., далее на ежегодной основе | Комиссия,  государства-члены |
| 3. Разработка перечня авиационных комплектующих изделий, импортируемых из третьих стран и не имеющих аналогов, производимых на территориях государств-членов, в том числе для целей импортозамещения или выработки предложений по мерам  таможенно-тарифного регулирования в отношении компонентов для производства воздушных судов | аналитические материалы  (с грифом ДСП) | май 2022 г.,  далее на ежегодной основе | Комиссия,  государства-члены |
| 4. Подготовка Комиссией аналитических материалов на основе представленной уполномоченными органами государств-членов информации о потребностях и проблемах в производстве авиационных комплектующих в области гражданского авиастроения | аналитические материалы  (с грифом ДСП) | август 2022 г., далее на ежегодной основе (по мере необходимости) | Комиссия, государства-члены |
| 5. Формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение" | распоряжение Совета Комиссии | октябрь 2022 г. | Комиссия,  государства-члены |
| 6. Проработка вопроса финансирования кооперационных проектов  в области гражданского авиастроения через инструменты Евразийского банка развития и других международных организаций | предложения | сентябрь 2022 г., далее на ежегодной основе | Комиссия,  государства-члены |
| 7. Внесение изменений (при необходимости) в нормативные правовые акты государств-членов для обеспечения реализации согласованных решений по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения | нормативные правовые акты государств-членов | по мере необходимости | государства-члены |
| 8. Изучение вопроса организации в государствах-членах академической мобильности в области гражданского авиастроения | предложения | март 2023 г. | государства-члены |
| 9. Оценка возможностей потенциальных участников совместных кооперационных проектов на предмет определения их соответствия требованиям производителей гражданских воздушных судов государств-членов | перечень производственных требований | август  2022 г. | государства-члены |
| 10. Организация совместных производственных площадок на территориях государств-членов по сборке авиационных судов, авиакомпонентов, комплектующих с учетом максимального вовлечения производителей государств-членов | перечень совместных предприятий (проектов) | ноябрь  2022 г. | государства-члены |
| 11. Содействие в заключении договоров между участниками совместных кооперационных проектов государств-членов | консультационная поддержка (договоры между предприятиями государств-членов) | декабрь 2022 г., далее на ежегодной основе | государства-члены |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан