

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по внедрению в Евразийском экономическом союзе механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, определенного Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2023 года № 12.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Евразийском экономическом союзе механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, определенного Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок (далее – план).

      2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, подписанного 19 апреля 2022 г.

|  |
| --- |
| *Члены Совета Евразийской экономической комиссии:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *От Республики Армения* | | |  | | --- | | *От Республики Беларусь* | | |  | | --- | | *От Республики Казахстан* | | |  | | --- | | *От Кыргызской Республики* | | |  | | --- | | *От Российской Федерации* | |
| |  | | --- | | *М. Григорян* | | |  | | --- | | *И. Петришенко* | | |  | | --- | | *С. Жумангарин* | | |  | | --- | | *А. Касымалиев* | | |  | | --- | | *А. Оверчук* | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2023 г. № 12 |

**ПЛАН**

**мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в Евразийском экономическом союзе механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, определенного Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | | |
| 1. Разработка и принятие решений  Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), необходимых для  обеспечения функционирования  в Евразийском экономическом союзе (далее − Союз) механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб | | решения Комиссии по перечню согласно приложению | Комиссия,  государства – члены Союза (далее – государства-члены) | согласно срокам, предусмотренным приложением  к настоящему плану | | |
| 2. Формирование реестра, предусмотренного пунктом 3  статьи 3 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, подписанного 19 апреля 2022 г. (далее – Соглашение) | | представление государствами-членами, которыми применяются специальные экономические меры, в Комиссию информации о товарах, к которым применяются такие меры | государства-члены | согласно срокам, определенным решением, предусмотренным  пунктом 3 приложения  к настоящему плану | | |
|  |  | размещение на официальном сайте Союза  (в виде реестра) информации о товарах,  в отношении которых  государствами-членами применяются специальные экономические меры | Комиссия | | не позднее  10 рабочих дней  со дня, следующего  за днем поступления информации  от государства-члена |
| 3. Определение национальных операторов в государствах-членах (при необходимости) | | акты государств-членов | государства-члены | | 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| 4. Определение уполномоченного оператора (органа), который уполномочен на взаимодействие с контролирующими органами этого государства и уполномоченными операторами (органами) других государств-членов | | акты государств-членов | государства-члены | | 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| представление государствами-членами в Комиссию информации об уполномоченных операторах (органах) | государства-члены | | 30 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| направление Комиссией в государства-члены информации об уполномоченных операторах (органах) | Комиссия | | в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления информации  от государства-члена |
| 5. Реализация временных интеграционных технических решений, предусмотренных статьей 17 Соглашения  6. Определение цен (тарифов) на услуги национального оператора  7. Заключение соглашения между уполномоченными операторами (органами) | | уведомление Комиссии о готовности уполномоченного оператора (органа) к принятию временных интеграционных технических решений (пункт 4 статьи 18 Соглашения)  обеспечение отслеживания перевозок до создания и введения в действие программно-аппаратного комплекса, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Соглашения | государства-члены  государства-члены | в течение  10 календарных дней  с даты получения информации  от уполномоченного оператора (органа)  о выполнении  пункта 3 статьи 18 Соглашения  в течение 90 календарных дней  с даты официального опубликования  решения Комиссии  по вопросу определения требований к временным интеграционным техническим решениям, предусмотренному пунктом 17 приложения  к настоящему плану  сентябрь 2023 г.  сентябрь 2023 г. | |
| обеспечение обмена сведениями между уполномоченными операторами (органами) до введения в действие общего процесса в рамках Союза  акты государств-членов  соглашение о взаимодействии между уполномоченными операторами (органами) | государства-члены  государства-члены  уполномоченные операторы (органы) |
| 8. Разработка и принятие актов государств-членов, необходимых для обеспечения функционирования в Союзе механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб | | акты государств-членов по вопросам, отнесенным Соглашением к компетенции государств-членов:  определение порядка осуществления в государстве-члене взаимодействия между национальными операторами и уполномоченным оператором (органом) этого государства-члена, а также состава  сведений, которыми они обмениваются (пункт 4 статьи 4 Соглашения)  установление ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение национальным оператором обязанности по обеспечению работы информационной системы, применяемой для отслеживания перевозок по территориям государств-членов (пункт 1 статьи 5 Соглашения)  установление дополнительных требований к информационным системам национальных операторов (при необходимости)  (пункт 2 статьи 5 Соглашения)  установление более продолжительного срока хранения сведений и информации, указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 5 Соглашения (при необходимости) (пункт 3 статьи 5 Соглашения)  определение мест наложения и снятия навигационных пломб на таможенной территории Союза, лиц, налагающих (снимающих) навигационные пломбы и присутствующих при таком наложении (снятии), операций по наложению (снятию) навигационных пломб на таможенной территории Союза и порядка их совершения, включая порядок передачи документов (сведений), которые должна содержать навигационная пломба, хранения таких документов (сведений), а также порядка уничтожения (стирания) записанной ранее информации в случаях, предусмотренных Комиссией (при необходимости) (пункт 1 статьи 8 Соглашения)  определение сведений, которые доводит уполномоченный оператор (орган) до контролирующего органа своего государства-члена (абзац третий пункта 1 статьи 13 Соглашения)  определение порядка осуществления взаимодействия (включая информационное) между контролирующими органами государства-члена и уполномоченным оператором (органом) этого государства  (в том числе при активации и деактивации навигационных пломб в случае, предусмотренном абзацем вторым  пункта 4 статьи 8 Соглашения, при возникновении нештатной ситуации  и (или) осуществлении несанкционированного действия,  замене или снятии навигационных пломб в пути следования (перевозки)), а также состава сведений, которыми обмениваются уполномоченный оператор (орган) и контролирующие органы (пункт 2 статьи 13 Соглашения)  определение порядка взаимодействия контролирующих органов с национальными операторами своего государства-члена,  не являющимися уполномоченными операторами (органами) (при необходимости) (пункт 3 статьи 13 Соглашения)  определение состава сведений, предоставляемых национальным оператором лицу, ответственному за обеспечение объекта отслеживания навигационными пломбами (статья 15 Соглашения) | государства-члены | декабрь 2023 г. | |

      Примечание. Понятия, используемые в настоящем плане, применяются в значениях, определенных Соглашением.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к плану мероприятий ("дорожной карте") по внедрению в Евразийском экономическом союзе механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, определенного Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**вопросов, по которым предусмотрено принятие решений Евразийской экономической комиссии, необходимых для обеспечения функционирования в Евразийском экономическом союзе механизма отслеживания перевозок с применением навигационных пломб**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы, по которым предусмотрено принятие решения Евразийской экономической комиссии | | Основание принятия решения Евразийской экономической комиссии | | Ответственный исполнитель | | Сроки разработки и принятия решения Евразийской экономической комиссии | | |
| 1. Определение товаров и (или) категорий товаров, случаев и (или) условий, когда перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита не подлежит отслеживанию с применением навигационных пломб | | подпункт 1 пункта 2  статьи 3 Соглашения  о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок  (далее − Соглашение) | | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия),  государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) | | июль 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 2. Определение лиц, ответственных за обеспечение объекта отслеживания необходимым количеством навигационных пломб | | подпункт 3 пункта 2  статьи 3 Соглашения | | Республика Казахстан (разработка),  Комиссия | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 3. Определение формы реестра товаров,  в отношении которых государствами-членами применяются специальные экономические меры, состава представляемой государствами-членами информации о таких товарах, и порядка ее представления | | абзац второй пункта 3 статьи 3 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | июль 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 4. Определение требований к навигационным пломбам, применяемым для отслеживания перевозок по территориям государств-членов | | пункт 1 статьи 6  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | июнь 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 5. Определение структуры уникального номера перевозки | | абзац второй пункта 4  статьи 7 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | июль 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 6. Определение требований к организации хранения электронных документов и (или) сведений из документов, содержащихся в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки | | абзац второй пункта 4  статьи 7 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | август 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 7. Определение состава сведений из электронных документов и (или) из документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки | | абзац третий пункта 4  статьи 7 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | август 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 8. Определение структур и форматов электронных документов и (или) сведений из документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки | | абзац четвертый  пункта 4 статьи 7 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | сентябрь 2023 г.  (принятие решения) | | |
| 9. Определение единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | | абзац пятый пункта 4  статьи 7 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | август 2023 г.  (принятие решения) | |
| 10. Определение мест наложения и снятия навигационных пломб на таможенной территории Союза, лиц, налагающих (снимающих) навигационные пломбы и присутствующих при таком наложении (снятии), операций по наложению (снятию) навигационных пломб на таможенной территории Союза и порядка их совершения, включая порядок передачи документов (сведений), которые должна содержать навигационная пломба, хранения таких документов (сведений), а также порядок уничтожения (стирания) записанной ранее информации, либо случаев, когда это определяется законодательством государств-членов | | абзац второй пункта 1  статьи 8 Соглашения | | Российская Федерация (разработка),  Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 11. Определение действий контролирующих органов и национальных операторов, необходимых для активации и деактивации навигационной пломбы, и порядка их совершения в случае, если для отслеживания перевозок по территориям государств-членов используется навигационная пломба, зарегистрированная в информационной системе национального оператора иного государства-члена, чем государство-член, на территории которого начинается отслеживание такой перевозки | | абзац второй  пункта 4 статьи 8  Соглашения | | Российская Федерация (разработка),  Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 12. Определение случаев, когда навигационная пломба может быть снята в пути следования (перевозки) без прекращения наблюдения за объектом отслеживания, операций по ее снятию и последующему наложению, а также действий национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) и контролирующих органов, задействованных при таком снятии, и порядка совершения таких действий | | пункты 1 и 2 статьи 10 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 13. Определение случаев, при которых допускается замена навигационной пломбы в пути следования (перевозки) объекта отслеживания по территориям государств-членов, операций по ее замене, действий национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) и контролирующих органов, задействованных при такой замене, и порядка их совершения | | пункт 3 статьи 10  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 14. Определение относимых к нештатным ситуациям случаев, возникших в пути следования (перевозки) по территориям государств-членов | | пункт 1 статьи 11  Соглашения | | Республика Беларусь (разработка),  Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 15. Определение действий национального оператора, отслеживающего перевозку по  территориям государств-членов, при возникновении нештатной ситуации и (или) осуществлении несанкционированного действия, национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) других государств-членов, которым передана информация о возникновении нештатной ситуации и (или) осуществлении несанкционированного действия, контролирующих органов при получении ими соответствующей информации и порядка их совершения | | пункт 3 статьи 11  Соглашения | | Республика Беларусь  (разработка),  Комиссия,  государства-члены | | апрель 2023 г.  (разработка),  июль 2023 г.  (принятие решения) | |
| 16. Определение сведений, которыми обмениваются уполномоченные операторы (органы) по каждой отслеживаемой перевозке, и порядка информационного взаимодействия между уполномоченными операторами (органами) | | абзацы второй и третий  пункта 2 статьи 12  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | принятие решения  в течение 2 месяцев  с даты официального опубликования решений, указанных  в пунктах 10 – 15  настоящего перечня,  в зависимости от того, какая дата является более поздней | |
| 17. Определение требований к временным интеграционным техническим решениям, принимаемым уполномоченными операторами (органами) с участием национальных операторов,  а также сведений по каждой отслеживаемой перевозке, подлежащих учету и хранению в информационных системах национальных операторов | | абзац четвертый  пункта 2 статьи 5,  пункт 1 статьи 17  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | принятие решений  в течение 2 месяцев  с даты официального опубликования решений, указанных  в пунктах 10 – 15  настоящего перечня,  в зависимости от того, какая дата является более поздней | |
| 18. Определение порядка межгосударственного информационного взаимодействия  контролирующих органов  с использованием интегрированной  информационной системы Союза (в зависимости от вида государственного контроля (надзора)) | статья 14  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | май 2025 г.  (принятие решения) | |
| 19. Определение порядка обмена информацией о принятых в процессе перевозки мерах и формах контроля между контролирующими органами  в целях мониторинга проведения государственного контроля (надзора) в отношении товаров (продукции), перевозимых в соответствии с Соглашением по территориям государств-членов  с применением навигационных пломб | абзац седьмой  пункта 4 статьи 2  Соглашения | | Республика Казахстан (разработка),  Комиссия,  государства-члены | | принятие решения  в течение 2 месяцев  с даты официального опубликования решений, указанных  в пунктах 10 – 15  настоящего перечня,  в зависимости от того, какая дата является более поздней | |
| 20. Определение случаев, когда навигационные пломбы применяются для отслеживания объектов отслеживания, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 3 Соглашения или определенных Комиссией в соответствии с подпунктом 4  пункта 1 статьи 3 Соглашения, при их перевозках, осуществляемых иными видами транспорта, чем виды транспорта, указанные в этих подпунктах (при необходимости) | подпункт 2 пункта 2  статьи 3 Соглашения | | государства-члены (подготовка предложений),  Комиссия | | срок не определен | |
| 21. Определение иных объектов отслеживания, помимо указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 3 Соглашения, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта | подпункт 4 пункта 1  статьи 3 Соглашения | | государства-члены (подготовка предложений), Комиссия | | май 2025 г.  (принятие решения) | |
| 22. Определение условий отслеживания перевозок по территориям государств-членов и (или) использования результатов такого отслеживания контролирующими органами (при необходимости) | подпункт 4 пункта 2  статьи 3 Соглашения | | государства-члены (подготовка предложений), Комиссия | | срок не определен | |
| 23. Определение иных электронных документов (сведений), которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, помимо указанных в пункте 2 статьи 7 Соглашения  (при необходимости) | пункт 3  статьи 7 Соглашения | | государства-члены (подготовка предложений), Комиссия | | срок не определен | |
| 24. Внесение изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 14 апреля 2015 г. № 29 в части дополнения новым общим процессом, обеспечивающим информационное взаимодействие между уполномоченными операторами (органами) | абзац четвертый  пункта 2 статьи 12  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | принятие решения  в течение 6 месяцев  с даты официального опубликования решения, указанного в пункте 16 настоящего перечня | |
| 25. Определение правил реализации общего процесса и технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие между уполномоченными операторами (органами) | абзац четвертый  пункта 2 статьи 12  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | принятие решения  в течение 6 месяцев  с даты официального опубликования решения, указанного в пункте 16 настоящего перечня | |
| 26. Обеспечение маршрутизации информации, получаемой от навигационной пломбы,  в информационные системы уполномоченных операторов (органов) (при необходимости) | пункт 2 статьи 9  Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | срок не определен | |
| 27. Определение услуг, осуществляемых национальным оператором, помимо указанных в пункте 1 статьи 16 Соглашения  (при необходимости) | пункт 1  статьи 16 Соглашения | | государства-члены (подготовка предложений), Комиссия | | срок не определен | |
| 28. Начало отслеживания перевозок  с использованием навигационных пломб | пункт 5  статьи 18 Соглашения | | Комиссия,  государства-члены | | январь 2024 г.  (принятие решения) | |

      Примечание. Понятия, используемые в настоящем перечне, применяются в значениях, определенных Соглашением.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан