

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2024 году**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 26.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2024 году (далее – план).

      2. Установить, что в процессе реализации в 2024 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.5, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 – 3.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 5.1 и 5.2).

      3.  Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |
| --- |
| *Члены Совета Евразийской экономической комиссии:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *От Республики Армения* | | |  | | --- | | *От Республики Беларусь* | | |  | | --- | | *От Республики Казахстан* | | |  | | --- | | *От Кыргызской Республики* | | |  | | --- | | *От Российской Федерации* | |
| |  | | --- | | *М. Григорян* | | |  | | --- | | *И. Петришенко* | | |  | | --- | | *С. Жумангарин* | | |  | | --- | | *А. Касымалиев* | | |  | | --- | | *А. Оверчук* | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 г. № 26 (в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 сентября 2024 г. № 18) |

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2024 году**

      Сноска. План - в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 24.10.2024 № 18 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Позиция в перечне\* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)\*\* |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  | 61 918,1 |
| 1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы, государства-члены) | – |
| 1.2. Развитие модели данных Союза |  | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 323,9 |
| 1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов |  | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 412,8 |
| 1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 35 302,0 |
| 1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов |  | проекты правил реализации общих процессов |  |  | – |
| 1.4.1.1. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) | 35 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.1.2. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 391 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.1.3. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.1.4. "Обеспечение информационного взаимодействия между уполномоченными операторами (органами) государств – членов Евразийского экономического союза при отслеживании перевозок с применением навигационных пломб по территориям двух и более государств – членов Евразийского экономического союза" | 732 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов |  | проекты технологических документов |  |  | 33 778,2 |
| 1.4.2.1. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | 6 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | 7 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | 8 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | 9 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | 10 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | 121 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.8. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | 25 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.9. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.11. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | 35 |  | III квартал |  |  |
| 1.4.2.12. "Обеспечение информационного обмена между национальными операторами систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" | 391 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.2.13. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.14. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.15. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.16. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.2.17. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.2.18. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 1.4.2.19. "Обеспечение информационного взаимодействия между уполномоченными операторами (органами) государств – членов Евразийского экономического союза при отслеживании перевозок с применением навигационных пломб по территориям двух и более государств – членов Евразийского экономического союза" | 732 |  | II квартал |  |  |
| 1.4.3. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  | проекты технических условий | IV квартал |  | 1 523,8 |
| 1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | справочники и классификаторы | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 1 879,4 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  | 430 097,6 |
| 2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов |  |  |  | Комиссия | 155 397,6 |
| 2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 64 762,5 |
| 2.1.1.1. "Формирование, ведение и использование информационно-справочного перечня пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" | 2 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.1.2. "Формирование, ведение и использование базы данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза" | 3 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.1.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | 6 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | 7 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | 8 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.7. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | 9 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | 10 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.9. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | 121 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.10. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | 25 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.12. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.13. "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)"  в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | 35 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.1.14. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.1.15. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 39 619,2 |
| 2.1.2.1. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных представителей" | 6 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра таможенных перевозчиков" | 7 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.4. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | 8 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.5. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев складов временного хранения" | 9 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.6. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев таможенных складов" | 10 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.7. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | 11 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.8. "Формирование, ведение и использование общего реестра уполномоченных экономических операторов" | 121 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.9. "Формирование сборника принятых предварительных решений таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза по классификации товаров" | 25 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.10. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.2.11. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | IV квартал |  |  |
| 2.1.2.12. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | II квартал |  |  |
| 2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 1 015,9 |
| 2.1.3.1. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | III квартал |  |  |
| 2.1.4. Доработка программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов и компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов, в части устранения ошибок, выявленных по результатам эксплуатации |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 50 000,0 |
| 2.2. Создание подсистем интегрированной системы |  |  |  | Комиссия | 114 700,0 |
| 2.2.1. Инфраструктурная платформа |  | технические средства, программное обеспечение,  документация технического проекта | IV квартал |  | 98 700,0 |
| 2.2.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы) |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | IV квартал |  | 16 000,0 |
| 2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  | Комиссия | 160 000,0 |
| 2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) |  |  | IV квартал |  | 32 000,0 |
| 2.3.2. Подсистема статистики |  |  | IV квартал |  | 24 000,0 |
| 2.3.3. Подсистема управления общими процессами |  |  | IV квартал |  | 24 000,0 |
| 2.3.4. Интеграционная платформа (в том числе в части разработки специализированных адаптеров сопряжения с внешними информационными системами) |  |  | III квартал |  | 24 000,0 |
| 2.3.5. Подсистема таможенно-тарифного и нетарифного регулирования |  |  | IV квартал |  | 24 000,0 |
| 2.3.6. Подсистема анализа барьеров и препятствий |  |  | IV квартал |  | 16 000,0 |
| 2.3.7. Подсистема интеграции цифровых платформ |  |  | IV квартал |  | 16 000,0 |
| 3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 112 623,8 |
| 3.1. Развитие трансграничного пространства доверия |  | акты выполненных работ, организационно-технические документы | I – IV  кварталы |  | 7 386,0 |
| 3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия, транспортировка доверенных вычислительных устройств |  | отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства | I – IV  кварталы |  | 82 933,3 |
| 3.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) |  | отчеты, акты выполненных работ | I – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 18 804,5 |
| 3.4. Разработка проекта правил взаимного признания электронной цифровой подписи для целей трансграничных государственных (муниципальных) закупок |  | проект правил взаимного признания электронной цифровой подписи для целей трансграничных государственных (муниципальных) закупок | IV квартал |  | 3 500,0 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  | 283 553,2 |
| 4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 49 369,5 |
| 4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам |  | протоколы тестирования |  |  | 45 160,8 |
| 4.1.1.1. "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами  государств – членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений" | 1 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.2. "Формирование, ведение и использование общего реестра резидентов (участников) свободных  (специальных, особых) экономических зон" | 4 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.3. "Формирование, ведение и использование общего реестра владельцев свободных складов" | 8 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.4. "Формирование, ведение и использование классификаторов, используемых для заполнения таможенных деклараций" | 11 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.5. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" | 13 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.6. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" | 14 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.1.7. "Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на территорию государства – члена Евразийского экономического союза и временно вывезенных с такой территории транспортных средств международной перевозки" | 15 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.1.8. "Обеспечение обмена информацией в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 16 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.1.9. "Обеспечение обмена информацией в отношении автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выпущенных для внутреннего потребления, между таможенными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 17 |  | III квартал |  |  |
| 4.1.1.10. "Формирование, ведение и использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Евразийского экономического союза" | 21 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.11. "Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания Евразийского экономического союза" | 22 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.12. "Регистрация, правовая охрана и использование наименований мест происхождения товаров Евразийского экономического союза" | 23 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.13. "Формирование, ведение и использование в электронном виде единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, вспомогательных информационных (справочных) материалов к ним, а также ведение и использование в электронном виде международных основ единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" | 24 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.14. "Обмен сведениями о результатах инспектирования систем менеджмента качества производителей медицинских изделий" | 341 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.15. "Обмен сведениями о результатах инспектирования производственных площадок производителей лекарственных средств на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 342 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.16. "Обеспечение обмена сведениями в области обеспечения единства измерений, содержащимися в информационных фондах государств – членов Евразийского экономического союза" | 38 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.17. "Формирование и ведение единого реестра уполномоченных органов (организаций)  государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" | 39 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.18. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения на территориях государств – членов Евразийского экономического союза заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и (или) товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах" | 40 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.19. "Обеспечение обмена ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарными сертификатами), выданными в электронном виде" | 41 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.20. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарно-санитарному надзору (контролю) товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 42 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.21. "Формирование, ведение и использование реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза" | 43 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.22. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых добавок для животных и не вступающих в непосредственный контакт с животными диагностических, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения Евразийского экономического союза" | 44 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.23. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных качественных и недоброкачественных ветеринарных лекарственных препаратов, а также фальсифицированных и (или) контрафактных ветеринарных лекарственных препаратов, выявленных в рамках государственного контроля и надзора в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 441 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.24. "Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по неблагоприятным реакциям у животных, выявленным при применении ветеринарных лекарственных препаратов на территориях государств – членов Евразийского экономического союза" | 442 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.25. "Формирование, ведение и использование единого реестра производителей ветеринарных лекарственных средств, производство которых признано соответствующим требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" | 443 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.26. "Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств" | 444 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.27. "Формирование, ведение и использование единой базы данных разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов, выданных уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза" | 45 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.28. "Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений" | 47 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.29. "Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства" | 471 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.30 "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 49 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.31. "Обеспечение электронного документооборота между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (в том числе с использованием сервисов доверенной третьей стороны)" | 55 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.32. "Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции" | 56 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.33. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о принятых санитарных мерах" | 57 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.34. "Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер" | 58 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.35. "Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах" | 59 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.36. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о введении временных карантинных фитосанитарных мер" | 61 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.37. "Формирование и ведение единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза" | 65 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.38. "Формирование, ведение и использование единого реестра нотификаций" | 67 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.39. "Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, произведенных или ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе при трансграничном обороте таких товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза" | 73 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.40. "Обеспечение обмена сведениями о суммах зачисленных и распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также формирование, ведение и использование базы данных, содержащей такие сведения" | 75 |  | II квартал |  |  |
| 4.1.1.41. "Обеспечение реализации электронного информационного взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими странами" | 761 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.42. "Обеспечение обмена между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза электронными документами и (или) сведениями, необходимыми для установления и выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 77 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.1.43. "Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)" | 78 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов |  | протоколы тестирования |  |  | 4 208,7 |
| 4.1.2.1. "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" | 26 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.2. "Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза" | 32 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.3. "Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))" | 36 |  | IV квартал |  |  |
| 4.1.2.4. "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" | 60 |  | IV квартал |  |  |
| 4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) |  |  | на постоянной основе | Комиссия | 43 429,1 |
| 4.3. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 5 200,0 |
| 4.3.1. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности |  |  |  |  | 5 200,0 |
| 4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 121 508,4 |
| 4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 238,3 |
| 4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 48 807,9 |
| 4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |  |  |  |  | 26 519,9 |
| 4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |  |  |  |  | 22 288,0 |
| 5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |  | согласно плану мероприятий по реализации проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза на 2017 – 2025 годы, утвержденному распоряжением Совета  Евразийской экономической комиссии  от 29 августа  2023 г. № 25 |  | Комиссия, уполномоченные органы | 403 050,9 |
| 5.1. Разработка специализированного аппаратно-программного криптографического модуля для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах доверенной третьей стороны, функционирующей в составе службы доверенной третьей стороны интегрированной системы |  |  | I – II кварталы |  | 141 865,5 |
| 5.2. Разработка программно-аппаратного средства криптографической защиты для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюза) |  |  | I – III  кварталы |  | 261 185,4 |
| Итого по пунктам 1 – 5 настоящего плана |  |  |  |  | 1 291 243,6 |
| 6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 227 070,0 |
| 6.1. Реализация проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 | в соответствии с Решением Совета Евразийской экономиче-ской комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |  | 227 070,0 |
| Всего |  |  |  |  | 1 518 313,6 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

      \*\* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2024 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2024 г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан