

**О внесении изменения в план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза**

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года № 18.

      В соответствии с пунктом 42 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Высший Евразийский экономический совет **решил:**

      1. Внести в план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 г. № 31, изменение согласно приложению.

      2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

**Члены Высшего Евразийского экономического совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От Республики  Армения | От Республики  Беларусь | От Республики  Казахстан | От Кыркызской  Республики | От Российской  Федерации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Высшего Евразийского экономического совета от 20ь^г. № $ |

**ИЗМЕНЕНИЕ,**  
**вносимое в план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза**

      Дополнить пунктами 21-23 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "21. Определение доверенных третьих сторон государств- членов, которые будут выполнять функции в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 8 Протокола об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - правила информационного обмена) | государства-члены | - | до 1 июня  2025 г. |
| 22. Разработка и согласование соответствующими уполномоченными органами государств-членов в сфере информационной безопасности и сфере информационных технологий определенных правилами информационного обмена способов аутентификации субъектов общего электроэнергетического рынка Союза для доступа к их личным кабинетам на сайте регистратора в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" | государства-члены | - | до 1 июня  2025 г. |
| 23. Обеспечение технической готовности доверенных третьих сторон государств-членов к выполнению функций, предусмотренных правилами информационного обмена | государства- члены | - | до 1 января  2026 г.". |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан