

**Об утверждении плана мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2024 года № 4.

      В целях реализации положений абзаца пятого пункта 4 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе.

      2.  Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета  Евразийской экономической комиссии от 26 января 2024 г. № 4 |

**ПЛАН**  
**мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Планируемый результат |
| 1. Разработка, представление, согласование и утверждение архитектуры системы обмена информацией, содержащейся в навигационной пломбе | II квартал 2024 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) | проект архитектуры системы обмена информацией, содержащейся в навигационной пломбе, акт Комиссии |
| 2. Разработка и представление общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации, содержащейся в навигационной пломбе и (или) предполагаемой к размещению в навигационной пломбе, а также иной информации при функционировании взаимодействующих информационных систем национальных операторов государств-членов, принимающих участие в отслеживании перевозок с применением навигационных пломб | II квартал 2024 г. | Российская Федерация | проект общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации |
| 2.1 Согласование и утверждение общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации, содержащейся в навигационной пломбе и (или) предполагаемой к размещению в навигационной пломбе, а также иной информации при функционировании взаимодействующих информационных систем национальных операторов государств-членов, принимающих участие в отслеживании перевозок с применением навигационных пломб | II квартал 2024 г. | Комиссия, уполномоченные органы | акт Комиссии |
| 3. Разработка схемы зашифрования и расшифрования информации. Уточнение криптографических протоколов, спецификаций криптографических наборов шифрования информации, режимов шифрования алгоритмов в области криптографической защиты информации, определҰнных Решением Совета Комиссии от 29 августа 2023 г. № 82,  и подлежащих применению всеми государствами-членами при защите информации, содержащейся в навигационной пломбе | II квартал 2024 г. | Комиссия, уполномоченные органы | акт Комиссии |
| 4. Внесение изменений в настоящий план по результатам выполнения пунктов 1 – 3 настоящего плана (при необходимости) | II – III кварталы 2024 г. | Комиссия | акт Комиссии |
| 5. Разработка и представление правил обмена ключевой информацией, предназначенной для обеспечения защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | IV квартал 2024 г. | Российская Федерация | проект правил обмена ключевой информацией |
| 5.1 Согласование и утверждение правил обмена ключевой информацией, предназначенной для обеспечения защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | IV квартал 2024 г. | Комиссия, уполномоченные органы | акт Комиссии |
| 6. Разработка технических решений для обеспечения защиты информации, содержащейся (предполагаемой к размещению) в навигационной пломбе | IV квартал 2026 г. | определяется по результатам исполнения пунктов 1 – 3 и 5 настоящего плана | технические решения для обеспечения защиты информации, содержащейся (предполагаемой к размещению) в навигационной пломбе |
| 7. Создание и/или модернизация существующих инфраструктур обмена ключевой информацией | IV квартал 2025 г. | уполномоченные органы | инфраструктура обмена ключевой информацией |
| 8. Проведение тестирования инфраструктур обмена ключевой информацией, доработка инфраструктур обмена такой информацией  (при необходимости) | I квартал 2026 г. | уполномоченные органы,  Комиссия | протокол тестирования инфраструктуры обмена ключевой информацией |
| 9. Проведение опытной эксплуатации инфраструктур обмена ключевой информацией | II квартал 2026 г. | уполномоченные органы, Комиссия | протокол опытной эксплуатации |
| 10. Ввод в действие инфраструктур обмена ключевой информацией | IV квартал 2027 г. | уполномоченные органы | акты органов государств-членов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан