

**Об утверждении плана мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2024 года № 4.

      В целях реализации положений абзаца пятого пункта 4 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе.

      2.  Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Совета Евразийской экономической комиссииот 26 января 2024 г. № 4 |

 **ПЛАН**
**мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Планируемый результат |
|
1. Разработка, представление, согласование и утверждение архитектуры системы обмена информацией, содержащейся в навигационной пломбе |
II квартал 2024 г.
  |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены)  |
проект архитектуры системы обмена информацией, содержащейся в навигационной пломбе, акт Комиссии |
|
2. Разработка и представление общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации, содержащейся в навигационной пломбе и (или) предполагаемой к размещению в навигационной пломбе, а также иной информации при функционировании взаимодействующих информационных систем национальных операторов государств-членов, принимающих участие в отслеживании перевозок с применением навигационных пломб
  |
II квартал 2024 г. |
Российская Федерация |
проект общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации
  |
|
2.1 Согласование и утверждение общей модели угроз и действий потенциального нарушителя безопасности информации, содержащейся в навигационной пломбе и (или) предполагаемой к размещению в навигационной пломбе, а также иной информации при функционировании взаимодействующих информационных систем национальных операторов государств-членов, принимающих участие в отслеживании перевозок с применением навигационных пломб
  |
II квартал 2024 г. |
Комиссия, уполномоченные органы  |
акт Комиссии |
|
3. Разработка схемы зашифрования и расшифрования информации. Уточнение криптографических протоколов, спецификаций криптографических наборов шифрования информации, режимов шифрования алгоритмов в области криптографической защиты информации, определҰнных Решением Совета Комиссии от 29 августа 2023 г. № 82, и подлежащих применению всеми государствами-членами при защите информации, содержащейся в навигационной пломбе
  |
II квартал 2024 г.  |
Комиссия, уполномоченные органы |
акт Комиссии |
|
4. Внесение изменений в настоящий план по результатам выполнения пунктов 1 – 3 настоящего плана (при необходимости) |
II – III кварталы 2024 г. |
Комиссия |
акт Комиссии |
|
5. Разработка и представление правил обмена ключевой информацией, предназначенной для обеспечения защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе |
IV квартал 2024 г.
  |
Российская Федерация |
проект правил обмена ключевой информацией |
|
5.1 Согласование и утверждение правил обмена ключевой информацией, предназначенной для обеспечения защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе
  |
IV квартал 2024 г. |
Комиссия, уполномоченные органы  |
акт Комиссии |
|
6. Разработка технических решений для обеспечения защиты информации, содержащейся (предполагаемой к размещению) в навигационной пломбе |
IV квартал 2026 г. |
определяется по результатам исполнения пунктов 1 – 3 и 5 настоящего плана |
технические решения для обеспечения защиты информации, содержащейся (предполагаемой к размещению) в навигационной пломбе
  |
|
7. Создание и/или модернизация существующих инфраструктур обмена ключевой информацией
  |
IV квартал 2025 г. |
уполномоченные органы |
инфраструктура обмена ключевой информацией
  |
|
8. Проведение тестирования инфраструктур обмена ключевой информацией, доработка инфраструктур обмена такой информацией (при необходимости)
  |
I квартал 2026 г. |
уполномоченные органы,
Комиссия |
протокол тестирования инфраструктуры обмена ключевой информацией |
|
9. Проведение опытной эксплуатации инфраструктур обмена ключевой информацией
  |
II квартал 2026 г. |
уполномоченные органы, Комиссия |
протокол опытной эксплуатации |
|
10. Ввод в действие инфраструктур обмена ключевой информацией |
IV квартал 2027 г. |
уполномоченные органы |
акты органов государств-членов |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан