

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 24 сентября 2024 года № 32.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году (далее – план).

      2. Установить, что в процессе реализации в 2025 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 – 3.4, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.6), за исключением перераспределения объемов финансирования между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 5.1 и 5.2.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 24 сентября 2024 г. № 32 |

 **ПЛАН**
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Позиция в перечне\* |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования (тыс. рублей)\*\* |
|
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  |
85 332,9 |
|
1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  |
актуализированный перечень |
на постоянной основе |
Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы) |
– |
|
1.2. Развитие модели данных Союза |  |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
14 896,9 |
|
1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов |  |
описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
10 829,3 |
|
1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями  |  |  |  |
Комиссия, уполномоченные органы |
39 771,7 |
|
1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов  |
18, 19, 20, 37, 38  |
проекты правил реализации общих процессов |
III квартал |  |
– |
|
1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов  |
13, 18, 19, 20, 26, 32, 35\*\*\*, 37, 38, 48, 73, 731 |
проекты технологических документов |
IV квартал |  |
22 186,9 |
|
1.4.3. Актуализация проектов технологических документов для общих процессов по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  |
проекты технологических документов |
I – IV кварталы |  |
16 000,0 |
|
1.4.4. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями  |  |
проекты технических условий  |
IV квартал |  |
1 584,8 |
|
1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза  |  |
справочники и классификаторы |
I – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
9 772,8 |
|
1.6. Разработка архитектурных решений для реализации Целевой программы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза до 2027 года, утвержденной Решением Евразийского межправительственного совета от 21 октября 2022 г. № 2 |  |
архитектурные решения, проекты актов органов Союза
  |
IV квартал |
Комиссия, уполномоченные органы |
10 062,2 |
|
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  |
580 404,3 |
|
2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов |  |  |
IV квартал |
Комиссия |
225 004,3 |
|
2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов  |
26, 29, 31, 32, 35\*\*\*, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 442, 443, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78 |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
98 784,4 |
|
2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов  |
26, 29, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 442, 443, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78 |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
72 106,9 |
|
2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов  |
13, 73 |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
2 113,0 |
|
2.1.4. Доработка программного обеспечения общих процессов и компонентов базовой реализации по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
52 000,0 |
|
2.2. Создание подсистем интегрированной системы |  |  |
IV квартал |
Комиссия |
24 000,0 |
|
2.2.1. Хранилище интеграционного сегмента |  |
программное обеспечение,
документация технического проекта |  |  |
24 000,0 |
|
2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы |  |  |
IV квартал |
Комиссия |
331 400,0 |
|
2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
32 000,0 |
|
2.3.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
16 000,0 |
|
2.3.3. Информационно-аналитическая подсистема |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
12 000,0 |
|
2.3.4. Подсистема статистики |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
40 000,0 |
|
2.3.5. Подсистема управления общими процессами |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
24 000,0 |
|
2.3.6. Интеграционная платформа  |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
12 000,0 |
|
2.3.7. Подсистема анализа барьеров и препятствий |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
12 000,0 |
|
2.3.8. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
16 000,0 |
|
2.3.9. Подсистема интеграции цифровых платформ |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  |
16 000,0 |
|
2.3.10. Подсистема информационной безопасности |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  |
87 400,0 |
|
2.3.11. Подсистема доверенной третьей стороны (далее – ДТС) Комиссии, в том числе экспортный вариант ДТС |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  |
16 000,0 |
|
2.3.12. Удостоверяющий центр службы ДТС интегрированной системы |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  |
16 000,0 |
|
2.3.13. Удостоверяющий центр Комиссии |  |
программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  |
32 000,0 |
|
3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия |  |  |  |
Комиссия, уполномоченные органы |
140 000,0 |
|
3.1. Развитие трансграничного пространства доверия |  |
акты выполненных работ, организационно-технические документы, программное обеспечение |
I – IV кварталы |  |
18 602,0 |
|
3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия, направление (транспортировка) технических средств в государства – члены Союза |  |
отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства |
I – IV кварталы |  |
76 759,9 |
|
3.3. Проведение тематических и контрольных исследований  |  |
акты выполненных работ |
IV квартал |
Комиссия |
25 000,0 |
|
3.4. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) |  |
отчеты, акты выполненных работ |
I – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
19 638,1 |
|
4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  |
338 716,3 |
|
4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов |  |  |
I – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
70 400,0 |
|
4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов  |
25, 35\*\*\*, 37, 732 |
протоколы тестирования |  |  |

4 400,0 |
|
4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам  |
1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 341, 342, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 444, 45, 47, 471, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 75, 76, 761, 77, 78 |
протоколы тестирования |  |  |
46 200,0 |
|
4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов  |
4, 6, 7, 8, 9, 10, 121, 26, 32, 35\*\*\*\*, 36, 44, 441, 442, 443, 55, 77, 78 |
протоколы тестирования |  |  |

19 800,0 |
|
4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) |  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
45 166,2 |
|
4.3. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации  |  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
24 008,0 |
|
4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  |
акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
126 368,7 |
|
4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
15 847,8 |
|
4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение |  |
акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения |
на постоянной основе |
Комиссия |
56 925,6 |
|
4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |  |  |  |  |
27 580,7 |
|
4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |  |  |  |  |
29 344,9 |
|
5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |  |
согласно плану мероприятий по реализации проекта по совместной разработке специализирован-ных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза на 2017 – 2025 годы, утвержденному распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 25 |  |
Комиссия, уполномоченные органы |
201 528,0 |
|
5.1. Разработка специализированного аппаратно-программного криптографического модуля для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах ДТС, функционирующей в составе службы ДТС интегрированной системы  |  |  |
II квартал |  |
70 933,9 |
|
5.2. Разработка программно-аппаратного средства криптографической защиты для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюза)  |  |  |
II квартал |  |
130 594,1 |
|
Итого по пунктам 1 – 5 настоящего плана |  |  |  |  |
1 345 981,5 |
|
6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  |  |
Комиссия, уполномоченные органы |
48 050,0 \*\*\*\*\* |
|
6.1. Реализация проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  |
 согласно верхне-уровневому плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", утвержденному Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 |
I – II кварталы |  |
48 050,0 \*\*\*\*\* |
|
Всего |  |  |  |  |
1 394 031,5
  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

      \*\* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2025 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2025 г.

      \*\*\*Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

      \*\*\*\* Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

      \*\*\*\*\* Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации таких проектов.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан