

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 24 сентября 2024 года № 32.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году (далее – план).

      2. Установить, что в процессе реализации в 2025 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 – 3.4, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.6), за исключением перераспределения объемов финансирования между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 5.1 и 5.2.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 сентября 2024 г. № 32 |

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Позиция в перечне\* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)\*\* |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз) |  |  |  |  | 85 332,9 |
| 1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках Союза |  | актуализированный перечень | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия, уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – Комиссия, уполномоченные органы) | – |
| 1.2. Развитие модели данных Союза |  | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 896,9 |
| 1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов |  | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 829,3 |
| 1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 39 771,7 |
| 1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов | 18, 19, 20, 37, 38 | проекты правил реализации общих процессов | III квартал |  | – |
| 1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов | 13, 18, 19, 20, 26, 32, 35\*\*\*, 37, 38, 48, 73, 731 | проекты технологических документов | IV квартал |  | 22 186,9 |
| 1.4.3. Актуализация проектов технологических документов для общих процессов по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  | проекты технологических документов | I – IV кварталы |  | 16 000,0 |
| 1.4.4. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |  | проекты технических условий | IV квартал |  | 1 584,8 |
| 1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | справочники и классификаторы | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 9 772,8 |
| 1.6. Разработка архитектурных решений для реализации Целевой программы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза до 2027 года, утвержденной Решением Евразийского межправительственного совета  от 21 октября 2022 г. № 2 |  | архитектурные решения, проекты актов органов Союза | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы | 10 062,2 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы |  |  |  |  | 580 404,3 |
| 2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов |  |  | IV квартал | Комиссия | 225 004,3 |
| 2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов | 26, 29, 31, 32, 35\*\*\*, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 442, 443, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78 | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 98 784,4 |
| 2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов | 26, 29, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 441, 442, 443, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78 | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 72 106,9 |
| 2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования  при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов | 13, 73 | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 2 113,0 |
| 2.1.4. Доработка программного обеспечения общих процессов и компонентов базовой реализации по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 52 000,0 |
| 2.2. Создание подсистем интегрированной системы |  |  | IV квартал | Комиссия | 24 000,0 |
| 2.2.1. Хранилище интеграционного сегмента |  | программное обеспечение,  документация технического проекта |  |  | 24 000,0 |
| 2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы |  |  | IV квартал | Комиссия | 331 400,0 |
| 2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 32 000,0 |
| 2.3.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.3. Информационно-аналитическая подсистема |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 12 000,0 |
| 2.3.4. Подсистема статистики |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 40 000,0 |
| 2.3.5. Подсистема управления общими процессами |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 24 000,0 |
| 2.3.6. Интеграционная платформа |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 12 000,0 |
| 2.3.7. Подсистема анализа барьеров и препятствий |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 12 000,0 |
| 2.3.8. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.9. Подсистема интеграции цифровых платформ |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.10. Подсистема информационной безопасности |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 87 400,0 |
| 2.3.11. Подсистема доверенной третьей стороны (далее – ДТС) Комиссии, в том числе экспортный вариант ДТС |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.12. Удостоверяющий центр службы ДТС интегрированной системы |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 16 000,0 |
| 2.3.13. Удостоверяющий центр Комиссии |  | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства |  |  | 32 000,0 |
| 3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 140 000,0 |
| 3.1. Развитие трансграничного пространства доверия |  | акты выполненных работ, организационно-технические документы, программное обеспечение | I – IV  кварталы |  | 18 602,0 |
| 3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия, направление (транспортировка) технических средств  в государства – члены Союза |  | отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства | I – IV  кварталы |  | 76 759,9 |
| 3.3. Проведение тематических и контрольных исследований |  | акты выполненных работ | IV  квартал | Комиссия | 25 000,0 |
| 3.4. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) |  | отчеты, акты выполненных работ | I – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 19 638,1 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы |  |  |  |  | 338 716,3 |
| 4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов |  |  | I – IV  кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 70 400,0 |
| 4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов | 25, 35\*\*\*, 37, 732 | протоколы тестирования |  |  | 4 400,0 |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 341, 342, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 444, 45, 47, 471, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 75, 76, 761, 77, 78 | протоколы тестирования |  |  | 46 200,0 |
| 4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 121, 26, 32, 35\*\*\*\*, 36, 44, 441, 442, 443, 55, 77, 78 | протоколы тестирования |  |  | 19 800,0 |
| 4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 45 166,2 |
| 4.3. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 24 008,0 |
| 4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы |  | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 126 368,7 |
| 4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы |  | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 847,8 |
| 4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение |  | акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения | на постоянной основе | Комиссия | 56 925,6 |
| 4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |  |  |  |  | 27 580,7 |
| 4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |  |  |  |  | 29 344,9 |
| 5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза |  | согласно плану мероприятий по реализации проекта по совместной разработке специализирован-ных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза на 2017 – 2025 годы, утвержденному распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 25 |  | Комиссия, уполномоченные органы | 201 528,0 |
| 5.1. Разработка специализированного аппаратно-программного криптографического модуля для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах ДТС, функционирующей в составе службы ДТС интегрированной системы |  |  | II квартал |  | 70 933,9 |
| 5.2. Разработка программно-аппаратного средства криптографической защиты для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюза) |  |  | II квартал |  | 130 594,1 |
| Итого по пунктам 1 – 5 настоящего плана |  |  |  |  | 1 345 981,5 |
| 6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |  |  | Комиссия, уполномоченные органы | 48 050,0 \*\*\*\*\* |
| 6.1. Реализация проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" |  | согласно верхне-уровневому плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", утвержденному Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 | I – II кварталы |  | 48 050,0 \*\*\*\*\* |
| Всего |  |  |  |  | 1 394 031,5 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

\*\* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2025 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2025 г.

\*\*\*Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

\*\*\*\* Общий процесс "Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)" в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

\*\*\*\*\* Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации таких проектов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан