

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 - 2026 годы**

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 1 октября 2024 года № 15.

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 "Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза":

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2024 - 2026 годы (далее - план мероприятий).

      2. Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить проведение мониторинга исполнения плана мероприятий государствами - членами Евразийского экономического союза и проинформировать о его результатах Евразийский межправительственный совет в первом полугодии 2027 г.

      4. Евразийской экономической комиссии совместно с государствами - членами Евразийского экономического союза проработать до 1 февраля 2025 г. вопрос о включении дополнительных мероприятий в план мероприятий и представить для рассмотрения Евразийским межправительственным советом согласованные государствами-членами предложения о внесении соответствующих изменений в план мероприятий.

      5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Евразийскогомежправительственного советаот 1 октября 2024 г. № 15 |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2024 - 2026 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
Планируемый результат (документ) |
|
I. Мероприятия, направленные на реализацию задач и приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз)
1. Принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта и реализация наилучших международных практик, в том числе содействие более полной реализации географических преимуществ Союза при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией, анализ и согласованное внедрение передового зарубежного опыта |
|
1. Анализ внедрения международного передового опыта, реализация наилучших 2024 - 2026 годы государства-члены, международных практик по приоритетным направлениям развития транспортной Евразийская сферы, в том числе по реализации государствами-членами Целей устойчивого экономическая развития ООН на период до 2030 года, развитию смешанных и контейнерных комиссия перевозок, применению электронных документов, используемых в транспортной (далее - Комиссия) деятельности |
2024 - 2026 годы |
Государства-члены, Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) |
Информация государств-членов, аналитические материалы |
|
2. Интеграция транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему |
|
2. Развитие и совершенствование права Союза и законодательства государств-членов в целях внедрения в Союзе электронных транспортных документов, включая:
обеспечение в рамках Союза совместимости транспортных информационных систем и сервисов на основе применения международных стандартов;
отказ от использования в сфере транспорта документов на бумажном носителе;
переход к электронному обмену данными в сфере транспорта |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
акты органов Союза, нормативные правовые акты государств-членов |
|
3. Выработка предложений по развитию контейнерных перевозок в государствах- членах до 2035 года с учетом национальных программных документов с 1 января 2025 года |
2025 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Комиссии |
|
4. Реализация пилотных (тестовых) проектов (в том числе в двустороннем формате) по внедрению электронных документов, используемых в транспортной деятельности |
2024 - 2026 годы |
государства-члены, Комиссия |
результаты испытаний, отчеты |
|
5. Определение перечня международных договоров в области транспорта, по которым возможна выработка скоординированных позиций в целях учета интересов государств-членов в международных организациях:
мониторинг участия государств-членов в международных договорах в области транспорта; |
ежегодно |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств - членов Евразийского экономического союза (далее - Совет руководителей) |
|
проведение консультаций в целях формирования скоординированной позиции государств-членов в международных организациях |
по мере необходимости |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей, информация о результатах реализации Основных направлений международной деятельности Союза |
|
3. Повышение качества транспортных услуг |
|
6. Выявление и устранение барьеров, а также максимальное сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, включая мониторинг препятствий, влияющих на функционирование отраслевых рынков услуг автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта |
на постояннойоснове |
государства-члены,Комиссия |
материалы,протоколыконсультаций,решенияконсультативныхорганов, информация для включения в ежегодный доклад о ходе устранения препятствий, представляемый Высшему Евразийскому экономическому совету |
|
7. Подготовка информации о динамике изменения показателей качества транспортных услуг в соответствии с индикаторами, определенными Рекомендацией Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 г. № 41 "О перечне индикаторов качества транспортных услуг в Евразийском экономическом союзе" |
ежегодно |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга для размещения на официальном сайте Союза |
|
4. Создание и развитие евразийских транспортных коридоров |
|
8. Подготовка предложений по повышению эффективности оценки качества 2024 год транспортных услуг в Союзе |  |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы, решение Совета руководителей |
|
9. Подготовка доклада "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь" (в соответствии с пунктом 7.4.1 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12) |
ежегодно |
Комиссия, государства-члены |
доклад для рассмотрения Евразийским межправительственным советом |
|
10. Выработка согласованных позиций в рамках работы по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров, в том числе в рамках поэтапной реализации плана мероприятий, утвержденного распоряжением Евразийского межправительственного совета от 31 января 2020 г. № 4 |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
протоколы консультаций |
|
11. Актуализация перечня евразийских транспортных коридоров, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 октября 2021 г. № 175 (далее - перечень евразийских транспортных коридоров) |
по мере необходимости |
Комиссия, государства-члены |
распоряжение Коллегии |
|
12. Формирование перечня "узких мест" транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг" и выработка предложений по их устранению |
2024 - 2026 годы |
государства-члены, Комиссия |
решение Совета руководителей |
|
5. Координация развития транспортной инфраструктуры |
|
13. Мониторинг реализации приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов в соответствии с перечнем приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов, одобренным распоряжением Евразийского межправительственного совета от 26 августа 2022 г. № 19 |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга, протокольная запись заседания Коллегии Комиссии |
|
6. Развитие науки и инноваций в сфере транспорта |
|
14. Анализ внедрения новых (инновационных) технологий на транспорте (автомобильном, водном, воздушном и железнодорожном) |
2024 - 2026 годы |
государства-члены, Комиссия |
аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов и рабочих групп Комиссии |
|
II. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере автомобильного транспорта |
|
15. Подготовка и принятие плана мероприятий, направленного на гармонизацию отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров |
2024 год |
Комиссия, государства-члены |
план мероприятий, акт органа Союза |
|
16. Подготовка и принятие плана мероприятий, направленного на гармонизацию отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров |
2024 год |
Комиссия, государства-члены |
план мероприятий, акт органа Союза |
|
17. Подготовка и принятие концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств-членов в рамках Союза |
2024 год |
Комиссия, государства-члены |
акт органа Союза |
|
18. Подготовка предложений по разработке методологических основ и проектов нормативных правовых актов в части создания и обеспечения функционирования интеллектуальных транспортных систем государств-членов |
2024 - 2025 годы |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций |
|
19. Мониторинг реализации общего процесса "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза" |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга, представляемая Консультативному комитету по транспорту и инфраструктуре |
|
20. Подготовка предложений по совершенствованию общего процесса "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза" |
2026 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |
|
21. Мониторинг реализации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры (в случае вступления Соглашения в силу) |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей |
|
22. Мониторинг реализации Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства — члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 годы, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13 |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
информация о результатах мониторинга, представляемая Совету руководителей, информация, представляемая Высшему Евразийскому экономическому совету |
|
III. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере водного транспорта
  |
|
23. Разработка международного межведомственного договора о требованиях к минимальному составу экипажей судов, предусмотренного Соглашением о судоходстве от 1 февраля 2019 года (с учетом Протокола о внесении изменений в указанное Соглашение)
  |
2024 - 2025 годы |
государства-члены,Комиссия
  |
Проект международного межведомственного договора
  |
|
24. Внесение изменений в Соглашение о судоходстве от 1 февраля 2019 года |
2024 - 2025 годы
  |
государства-члены,Комиссия |
Протокол о внесенииизменений вСоглашение осудоходстве от1 февраля 2019 года |
|
25. Обеспечение вступления в силу Соглашения о судоходстве от 1 февраля 2019 года |
2024 - 2025 годы |
Республика Беларусь, Комиссия
  |
нормативныеправовые актыгосударств-членов,нота Министерстваиностранных дел
РеспубликиБеларусь, ноты
Комиссии |
|
IV. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной)транспортной политики государств-членов в сфере воздушного транспорта |
|
26. Проведение мониторинга реализации положений Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2020 г. № 22 "О согласованных подходах к планированию использования воздушного пространства и организации воздушного движения" |
2024 - 2026 годы |
Комиссия, государства-члены |
Протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
|
27. Проработка вопроса о целесообразности создания интегрированной информационной базы данных авиационных событий для систем управления безопасностью полетов государств-членов |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии, Совета руководителей |
|
V. Мероприятия, направленные на реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов в сфере железнодорожного транспорта |
|
28. Подготовка предложений по совершенствованию обмена информацией о загруженности железнодорожной инфраструктуры государств-членов |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
доклад, представляемый Совету руководителей |
|
29. Подготовка предложений по развитию перевозок грузов железнодорожным транспортом |
2024 - 2026 годы |
государства-члены, Комиссия |
протоколы консультаций |
|
30. Подготовка предложений об упрощении процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров - граждан государств-членов железнодорожным транспортом |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Комиссии |
|
31. Проведение анализа международного опыта организации скоростного (высокоскоростного) пассажирского сообщения |
2025 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |
|
32. Выработка предложений по организации скоростного (высокоскоростного) пассажирского сообщения (с учетом национальных особенностей и экономической целесообразности) |
2026 год |
Комиссия, государства-члены |
рекомендация Комиссии |
|
33. Подготовка предложений по развитию евразийских туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта государств-членов |
2026 год |
Комиссия, государства-члены |
аналитические материалы, протоколы консультаций, решения консультативных органов Комиссии |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан