

**Об утверждении Плана мероприятий на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года N 1748

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2000 года N 308 P000308\_ "О неотложных мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                   Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                              Республики Казахстан

                                         от 23 ноября 2000 года N 1748

                              План мероприятий

            на 2000-2002 годы по реализации неотложных мер по

            повышению сейсмостойкости зданий и сооружений в

              сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

 N !  Наименование мероприятия     ! Форма      !  Срок    ! Ответственные

п/п!                               !завершения  !исполнения! исполнители

---------------------------------------------------------------------------

 1 !            2                  !     3      !    4     !       5

---------------------------------------------------------------------------

 1. Обеспечить обследование        Карточка        2000-    Акимы

    застроек населенных пунктов,   обследования    2001 гг. соответствующих

    расположенных в сейсмоопасных  зданий и                 областей

    регионах республики с опреде-  сооружений с             и г. Алматы

    лением зданий и сооружений,    оценкой их

    требующих антисейсмического    сейсмостойкости

    усиления или подлежащих сносу

 2. Произвести антисейсмическое    Акты приемки    2001-    Акимы

    усиление первоочередных        и сдачи         2002 гг. соответствующих

    объектов: зданий школ,         выполненных              областей

    детских дошкольных             работ по                 и г. Алматы

    учреждений, больниц и          усилению зданий

    поликлиник, объектов

    жизнеобеспечения городов и

    населенных пунктов

    (водоснабжения,

    электроснабжения, теплоснаб-

    жения, узлы связи и др.)

 3. Ускорить составление карты     Карта сейсми-   2002 г.  Министерство

    сейсмического районирования    ческого райони-          образования

    для регионов разработки        рования                  и науки

    нефтегазовых месторождений\*

 4. Принять меры по оснащению      Решение о соот- 2000-    Комитет по

    (переоснащению) аккредитован-  ветствии аккре- 2002 гг. стандартизации,

    ных лабораторий и центров      дитованных               метрологии и

    стандартизации и сертификации  лабораторий              сертификации

    строительной продукции в       действующим              Министерства

    сейсмоопасных регионах         требованиям              энергетики,

    республики\*                                             индустрии и

                                                            торговли

 5. Принять меры по переоснащению  Переоснащение   2002 г.  Комитет по

    сейсмометрических станций      станций совре-           делам строи-

    наблюдения за изменением       менным сейсмо-           тельства

    состояния (реакции) зданий     метрическим              Министерства

    при сейсмических воздействиях\* оборудованием            энергетики,

                                                            индустрии и

                                                            торговли

 6. Представлять в Межведомственную Отчет о проде- 2001-    Акимы

    комиссию один раз в полугодие  ланной работе   2002 гг. соответствующих

    с января 2001 года отчет                                областей

    о ходе реализации настоящего                            и г. Алматы

    Плана мероприятий

 7. Разработать План мероприятий   Проект          2002 г.  Акимы

    дальнейшего развития по        постановления            соответствующих

    реализации мер по повышению    Правительства            областей

    сейсмостойкости зданий и       Республики               и г. Алматы

    сооружений                     Казахстан, План

                                   мероприятий на

                                   2003-2006 гг.

---------------------------------------------------------------------------

     Примечание:\* - в пределах средств, предусматриваемых по бюджетным

                    программам на эти цели в республиканском бюджете на

                    соответствующий год.

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан