

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Российской Федерации Путина В.В. в Республику Казахстан 9-10 октября 2000 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2001 года N 123

      В целях дальнейшего поступательного развития всестороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Российской Федерации Путина В.В. в Республику Казахстан 9-10 октября 2000 года (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям принять необходимые меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом, и о результатах ежеквартально информировать Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                  Утвержден

                                         постановлением Правительства

                                             Республики Казахстан

                                         от 24 января 2001 года N 123

                                План

           мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых

        в ходе официального визита Президента Российской Федерации

        Путина В.В. в Республику Казахстан 9-10 октября 2000 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N  !       Мероприятие                !   Срок    !  Ответственный

п/п !                                  !исполнения !   исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1  !               2                  !     3     !         4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            1. Обеспечение выполнения внутригосударственных

           процедур по вступлению в силу следующих документов,

                   подписанных 9 октября 2000 года:

 1   Соглашение между Правительством     До 1 марта    Министерство

     Республики Казахстан и              2001 года     государственных

     Правительством Российской                         доходов

     Федерации о принципах взимания                    Республики Казахстан

     косвенных налогов по взаимной

     торговле

 2   Соглашение между Правительством     До 1 марта    Министерство

     Республики Казахстан и              2001 года     культуры, информации

     и Правительством Российской                       и общественного

     Федерации о статусе                               согласия Республики

     корреспондентов средств                           Казахстан

     массовой информации Республики

     Казахстан в Российской

     Федерации и корреспондентов

     средств массовой информации

     Российской Федерации в

     Республике Казахстан

 3   Соглашение между Правительством     До 1 марта    Министерство

     Республики Казахстан и              2001 года     иностранных дел

     Правительством Российской                         Республики Казахстан

     Федерации об открытии

     Консульства Республики

     Казахстан в городе Астрахани,

     Российская Федерация, и

     Консульства Российской

     Федерации в городе Уральске,

     Республика Казахстан

                            2. Электроэнергетика

 4   Завершить процедуры по              I квартал     Министерство

     созданию совместной                 2001 года     энергетики и

     казахстанско-российской                           минеральных

     компании на базе имущественного                   ресурсов,

     комплекса Экибастузской ГРЭС-2,                   Министерство

     приступить к реализации                           финансов,

     основных мероприятий по                           Министерство юстиции

     повышению эффективности ее                        Республики Казахстан

     работы, включая возможное

     проведение дополнительной

     эмиссии акций и привлечение

     стратегического инвестора

 5   Определить размер                   До 31 января  Министерство

     компенсаций за уступленные          2001 года     энергетики и

     права недропользования и                          минеральных

     механизм их предоставления                        ресурсов,

     РАО "ЕЭС России" с учетом                         Министерство

     признания выполнения РАО                          государственных

     "ЕЭС России" инвестиционной                       доходов,

     программы по разрезу                              Министерство

     "Северный"                                        финансов Республики

                                                       Казахстан

 6   Подписать с РАО "ЕЭС России"        I квартал     Министерство

     контракт на недропользование        2001 года     энергетики и

     по разрезу "Северный" и полям                     минеральных ресурсов

     N 9 и N 10 разреза "Богатырь"                     Республики Казахстан

 7   Реализовать механизм                I квартал     Министерство

     реструктуризации и погашения        2001 года     энергетики и

     долгов РГП "НЭС "Казахстанэнерго"                 минеральных

     перед РАО "ЕЭС России" путем                      ресурсов,

     передачи в его собственность                      Министерство

     50% акций совместной компании,                    финансов,

     имущества Северного                               Министерство

     производственно-транспортного                     юстиции Республики

     управления, станций "Трудовая"                    Казахстан

     и "Ударная"

 8   Подготовить для рассмотрения        До 15 января  Министерство

     на пятом заседании                  2001 года     энергетики и

     Межправительственной комиссии                     минеральных

     по сотрудничеству между                           ресурсов,

     Республикой Казахстан и                           Министерство

     Российской Федерацией                             финансов Республики

     предложения по погашению                          Казахстан

     задолженности распределительных

     электросетевых компаний

     Казахстана перед РАО

     "ЕЭС России"

 9   Рассмотреть экономическую           II квартал    Министерство

     целесообразность участия            2001 года     энергетики и

     совместного казахстанско-                         минеральных

     российского предприятия                           ресурсов,

     ЗАО "Станция Экибастузская                        Министерство

     ГРЭС-2" в компании "УралТЭК"                      финансов Республики

                                                       Казахстан

10.  Обеспечить восстановление           I квартал     Министерство

     и включение в работу                2001 года     энергетики и

     энергосистем Казахстана                           минеральных

     и России межгосударственной                       ресурсов Республики

     линии электропередачи                             Казахстан,

     напряжением 1150 кВ для                           АО "КЕGОС"

     организации по ней передачи                       (по согласованию)

     электроэнергии и разработать

     схему взаимных компенсаций

     расходов по восстановлению

     и использованию линии

11.  Разработать, согласовать и          I квартал     Министерство

     ввести в действие особый            2001 года     энергетики и

     упрощенный порядок                                минеральных

     таможенного оформления и                          ресурсов,

     контроля перетоков электро-                       Министерство

     энергии в режиме                                  государственных

     параллельной работы                               доходов Республики

     энергосистем Республики                           Казахстан

     Казахстан и Российской

     Федерации

                            3. Нефтяная промышленность

12.  Подготовить к подписанию            II квартал    Министерство

     проект межправительственного        2001 года     энергетики и

     Соглашения о долгосрочном                         минеральных

     транзите казахстанской                            ресурсов

     нефти по территории                               Республики

     Российской Федерации                              Казахстан

                            4. Газовая промышленность

13   Рассмотреть возможность             I квартал     Министерство

     ежегодных поставок                  2001 года     энергетики и

     казахстанскими                                    минеральных

     производителями на                                ресурсов Республики

     переработку нестабильного                         Казахстан, ЗАО ННК

     газового конденсата и                             "Казахойл"

     сырого газа с Карачаганакского                     (по согласованию)

     нефтегазоконденсатного

     месторождения на Оренбургский

     газоперерабатывающий завод

     на условиях процессинга на

     долгосрочный период

14   Завершить проработку                I квартал     Министерство

     вариантов газоснабжения города      2001 года     энергетики и

     Астаны от источников                              минеральных

     газа Российской Федерации                         ресурсов Республики

                                                       Казахстан

15   Провести переговоры с               II квартал    Министерство

     российской стороной по              2001 года     энергетики и

     обеспечению доступа                               минеральных

     казахстанских хозяйствующих                       ресурсов Республики

     субъектов в газотранспортную                      Казахстан, ЗАО ННК

     систему ОАО "Газпром" для                         "Казахойл"

     дальнейшего транзита газа                         (по согласованию)

     на экспорт в страны СНГ и

     дальнего зарубежья

                              5. Транспорт

16   Продолжить работу по                Постоянно     Министерство

     согласованию с российской                         транспорта и

     стороной тарифов,                                 коммуникаций

     взимаемых при перевозках                          Республики Казахстан

     грузов по территориям двух

     стран. Проработать вопросы

     тарифной политики на

     перевозки грузов

     железнодорожным транспортом

     в транзитном сообщении

17   Выполнить процедуры по             До 31 декабря  Министерство

     присоединению Казахстана            2001 года     транспорта и

     к Соглашению между                                коммуникаций

     правительствами Индии, Ирана                      Республики Казахстан

     и России о международном

     транспортном коридоре

     "Север-Юг" от 12 сентября

     2000 года

18   Обеспечить участие Казахстана      До 31 декабря  Министерство

     в реализации маршрута Россия       2001 года      транспорта и

     (Санкт-Петербург) - Казахстан                     коммуникаций

     (Актау) - Иран (Анзали,                           Республики Казахстан

     Ноушехр, Амирабад) -

     Персидский залив

                                   6. Разное

19   Продолжить работу по                Постоянно     Министерство

     развитию казахстанско-                            образования и науки

     российского сотрудничества                        Республики Казахстан

     в области образования и

     созданию совместных учебных

     заведений

20   Продолжать совместно с              Постоянно     Комитет национальной

     российскими правоохранительными                   безопасности

     органами работу по борьбе с                       (по согласованию),

     международным терроризмом и                       Министерство

     другими видами преступлений                       внутренних дел,

                                                       Министерство обороны

                                                       Республики Казахстан

21   Регулярно проводить консультации    В течение     Министерство

     с российской стороной по            2001 года     иностранных дел

     проблемам Каспийского моря                        Республики Казахстан

22   Подготовить к подписанию            До 31 декабря Министерство

     Протокол к Соглашению между         2001 года     иностранных дел

     Республикой Казахстан и                           Республики Казахстан

     Российской Федерацией о

     разграничении дна

     северной части Каспийского

     моря в целях осуществления

     суверенных прав на

     недропользование от 6 июля

     1998 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Цай Л.Г.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан