

**Об утверждении Плана мероприятий по улучшению управления и подготовительным мерам по приватизации региональных электросетевых компаний на 2001-2002 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2001 года N 1307

      Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению управления и подготовительным мерам по приватизации региональных электросетевых компаний на 2001-2002 годы (далее - План мероприятий).   
      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию Плана мероприятий.   
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Джандосова У.А.   
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                             Утвержден

                                             постановлением Правительства

                                             Республики Казахстан

                                             от 10 октября 2001 года N 1307

   
                   План мероприятий по улучшению управления

          и подготовительным мерам по приватизации региональных

                 электросетевых компаний на 2001-2002 годы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !          Мероприятия       !   Срок   !Ответственные !Форма завершения

п/п!                            !исполнения! исполнители  !

\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Передача государственных     Декабрь      КГИП,        Информация в

    пакетов акций ОАО            2001 года    акиматы      Правительство

    "Актюбинская РЭК", ОАО                                 Республики

    "Западно-Казахстанская РЭК",                           Казахстан

    ОАО "Южно-Казахстанская РЭК",

    ОАО "Туркестанэнерго",

    ОАО "Костанайская РЭК",

    ОАО "Атырауская РЭК" в

    доверительное управление

    (без права распоряжения)

    акиматам соответствующих

    областей

2  Контроль за выполнением      Ежеквар-     КГИП         Информация в

    обязательств по договорам    тально                    Правительство

    на доверительное управление,                           Республики

    заключенным с акимами                                  Казахстан

    соответствующих областей

3  Контроль за сохранностью     Декабрь      акиматы,     Информация в

    имущества региональных       2002 года    МЭМР, КГИП,  Правительство

    электросетевых компаний                   МЮ           Республики

                                                           Казахстан

4  Контроль за выполнением      Ежеквар-     КГИП         Информация в

    обязательств по договору     тально                    Правительство

    на доверительное управление                            Республики

    и Дополнительному соглашению                           Казахстан

    от 10 мая 2001 года ОАО

    "Жезказганская РЭК"

5  Проведение ежеквартального   Ежеквар-     МЭМР,        Информация в

    анализа финансово-           тально       акиматы      Правительство

    экономического состояния                               Республики

    РЭК                                                    Казахстан

6  Проведение реструктуризации  Декабрь      МЭМР,        Информация в

    задолженностей РЭК           2002 года    акиматы,     Правительство

                                              МГД, МФ      Республики

                                                           Казахстан

7  Проведение работы по         Октябрь-     АРЕМЗКиПМБ,  Приказы по

    переходу к среднесрочной     декабрь      МЭМР         утверждению

    тарифной политике            2001 года                 нормативного

                                                           документа по

                                                           расчету и

                                                           предоставлению

                                                           предельных

                                                           тарифов на

                                                           среднесрочный

                                                           период субъектам

                                                           естественной

                                                           монополии и

                                                           Правил рассмот-

                                                           рения и согла-

                                                           сования инвести-

                                                           ционных программ

                                                           для субъектов

                                                           естественной

                                                           монополии

8  Проведение работы с          Декабрь      КГИП,        Информация в

    Европейским Банком           2002 года    МЭМР         Правительство

    Реконструкции и Развития                               Республики

    в отношении его участия                                Казахстан

    в приватизации РЭК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан