

**О подготовке и проведении 2000-летнего юбилея города Тараза**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года N 307

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года N 1141 P001141\_ "О подготовке празднования 2000-летнего юбилея города Тараза" Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 2000-летнего юбилея города Тараза (далее - План).   
      2. Министерству финансов Республики Казахстан выделить акиму Жамбылской области для реализации пунктов 1-12 Плана целевые трансферты, предусмотренные в республиканском бюджете на 2002 год по программе 467 "Целевые инвестиционные трансферты бюджету Жамбылской области на подготовку к празднованию 2000-летия г.Тараза".   
      3. Определить, что финансирование мероприятий, определенных в пунктах 13-14 Плана, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан по программе 058 "Проведение ремонтно-реставрационных работ историко-культурных ценностей".   
      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27

июля 2000 года N 1141

P001141\_

  "О подготовке празднования 2000-летнего

юбилея города Тараза" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 31, ст. 388)

следующие изменения:

     ввести в состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению

2000-летнего юбилея города Тараза:

Мухамеджанова              - Заместителя Премьер-Министра

Бауржана Алимовича           Республики Казахстан, председателем

Кул-Мухаммеда              - Министра культуры, информации и

Мухтара Абрарулы             общественного согласия Республики Казахстан,

                             заместителем председателя

Шнейдмюллера               - первого вице-Министра транспорта и

Владимира Викторовича        коммуникаций Республики Казахстан

Алдажуманова               - исполняющего обязанности директора

Кайдара Сейсенбаевича        Института истории и этнологии имени

                             Ч. Валиханова Министерства образования и

                             науки Республики Казахстан по (согласованию)

Беркимбаеву                - Министра образования и науки Республики

Шамшу Копбаевну              Казахстан

Тлеухана                   - Председателя Комитета культуры Министерства

Бекболата Канайулы           культуры, информации и общественного согласия,

                             секретарем

Баймагамбетова             - главного инспектора Отдела регионального

Сеила Зейнеловича            развития Канцелярии Премьер-Министра

                             Республики Казахстан

Есдаулета                  - заведующего сектором Отдела социально-

Улыкбека Оразбаевича         культурного развития Канцелярии

                             Премьер-Министра Республики Казахстан

     строку:

Касеинов                   - Председатель Комитета культуры Министерства

Дюсен Курабаевич             культуры, информации и общественного

                             согласия Республики Казахстан, секретарь

     изложить в следующей редакции:

Касеинов                   - вице-Министр культуры, информации и

Дюсен Курабаевич             общественного согласия Республики Казахстан

       вывести из указанного состава: Токаева Касымжомарта Кемелевича, Сарсенбаева Алтынбека Сарсенбаевича, Карибжанова Хайрата Салимовича, Козыбаева Манаша Кабашевича, Кушербаева Крымбека Елеуовича, Соппекову Сауле Байболовну.   
      5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2000 года N 1628 P001628\_ "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 2000-летнего юбилея города Тараза" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 44-45, ст.533).   
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                              Утвержден

                                              постановлением Правительства

                                              Республики Казахстан

                                              15 марта 2002 года N 307

                                  План

             мероприятий по подготовке и проведению 2000-летнего

                          юбилея города Тараза

     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 5

сентября 2002 г. N 976

P020976\_

  .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  !   Мероприятия             !Ответственные   !Стоимость!Срок исполнения

п/ !                           !за исполнение   !(млн.    !

п  !                           !                ! тенге)  !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  !        2                  !      3         !     4   !        5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Реконструкция "Центрального аким Жамбылской    175,6     к 10 сентября

    стадиона"                   области                          2002 года

2.  Реконструкция плавательного аким Жамбылской    115,0     к 15 сентября

    бассейна "Дельфин" Област-  области                          2002 года

    ной детско-юношеской специ-

    ализированной школы олим-

    пийского резерва по велос-

    порту и водным видам спорта

3.  Капитальный ремонт здания   аким Жамбылской    78,5       к 1 сентября

    и сценического оборудования области                          2002 года

    областного театра им. Абая

4.  Капитальный ремонт здания,  аким Жамбылской    180,0     к 10 сентября

    реконструкция сцены, мало-  области                          2002 года

    го зала и 1-2 этажей об-

    ластного центра культуры

    "Баласагун"

5.  Художественно-оформитель-   аким Жамбылской    90,0      к 10 сентября

    ские и ремонтно-реставра-   области                          2002 года

    ционные работы Жамбылского

    областного историко-крае-

    ведческого музея

6.  Строительство многоэтажных  аким Жамбылской    159,0     к 15 сентября

    жилых домов на 200 квартир  области                          2002 года

    общей площадью 12,0 тыс.

    кв.м со сдачей их в

    эксплуатацию к юбилею

    г.Тараза (для малоимущих

    слоев населения, ветеранов

    войны и труда, работников

    образования, здравоохра-

    нения, культуры и других

    бюджетных сфер)

7.  Капитальный ремонт водово-  аким Жамбылской    67,7       к 5 сентября

    дов, водозаборов, насосных  области                          2002 года

    станций, скважин и фонта-

    нов города, ремонт канали-

    зационных сетей и канали-

    зационных насосных станций

8.  Капитальный ремонт област-  аким Жамбылской    7,8       к 1 сентября

    ной библиотеки им. Шокана   области                          2002 года

    Уалиханова

9.  Реконструкция зданий обще-  аким Жамбылской    145,7      к 25 августа

    образовательных школ        области                          2002 года

    N 18, 50 г.Тараза

10. Строительство здания        аким Жамбылской    348,0     к 10 сентября

    Дворца молодежи             области                          2002 года

11. Капитальный ремонт зданий   аким Жамбылской    48,7       к 1 сентября

    Детского костно-туберку-    области                          2002 года

    лезного санатория

12. Культурно-массовые, спор-   аким Жамбылской

    тивные, издательские        области, МКИОС,

    мероприятия:                МОН

    1) международная научно-    аким Жамбылской    5,0        октябрь 2002

    практическая конференция с  области, МКИОС,                       года

    участием ученых Казахстана  МОН

    и иностранных государств

    в г. Таразе

    2) выпуск литературно-ху-   МКИОС, МОН, аким   10,0

    дожественных, исторических  Жамбылской

    произведений по теме:       области

    "Тараз-2000"                                              к 1 сентября

    3) выпуск информационных    аким Жамбылской     2,2          2002 года

    справочников, фотоальбо-    области

    мов о Таразе

    4) издание энциклопедии     аким Жамбылской     9,2       к 15 августа

    Жамбылской области          области                          2002 года

    "Тараз"

    5) концерт мастеров искусств

    Казахстана, театрали-

    зованное представление,

    конкурсы, фестивали,        МКИОС, МИД, МО,     54,6      октябрь 2002

    айтысы                      аким Жамбылской                  года

    6) международный "круглый   области

    стол", выставка "Тараз-

    2000" в Штаб-квартире

    ЮНЕСКО (Париж)

    7) организация спортивных   аким Жамбылской    3,0       сентябрь 2002

    мероприятий в г.Таразе      области,                         года

                                Агентство по

                                туризму и спорту

                                Республики

                                Казахстан

13. Проведение работ по под-    МКИОС              29,0      ноябрь 2002

    готовке мавзолея Айша-                                       года

    Биби к реставрации

14. Завершение работ по         МКИОС              17,0      октябрь 2002

    реставрации мавзолеев                                        года

    Карахана, Бабаджа-Хатун,

    Шамансур (Даутбека),

    восточной бани

    Кали-Жунуса

        Итого                                      1546,0

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан