

**О развитии инженерной инфраструктуры и дорог города Астаны до 2010 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2002 года N 1190

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2001 года N 574 "О государственной программе социально-экономического развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет Астаны - расцвет Казахстана" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Одобрить прилагаемый перечень проекта и программ развития инженерной инфраструктуры и дорог города Астаны до 2010 года.   
      2. Акиму города Астаны, Министерству экономики и бюджетного планирования, Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке ежегодно предусматривать средства для реализации проекта и программ.   
      3. Акиму города Астаны обеспечить ежегодно, к 1 февраля и 1 августа, представление информации в Правительство Республики Казахстан о ходе реализации проекта и программ.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 11 ноября 2002 года N 1190

**Перечень проекта и программ развития инженерной**   
**инфраструктуры и дорог города Астаны до 2010 года**

-------------------------------------------------------------------   
N  ! Наименование!   Источник   !Стоимость объек-! Финансирование   
п/п!             !финансирования!тов по укрупнен-! по годам, млн.   
   !             !              !ным показателям !      тенге   
   !             !              !                !-----------------   
   !             !              !                !до 2003 !  2003   
-------------------------------------------------------------------   
1  !      2      !       3      !        4       !    5   !    6   
-------------------------------------------------------------------   
1.  Программа      республикан-      26481,25     2385,00  6491,60   
    строительства  ский бюджет   
    инженерных     ------------------------------------------------   
    сетей и дорог  местный            2570,60      983,50  1587,10   
    в левобережной бюджет   
    части          ------------------------------------------------   
                   источник фи-       7483,05        0,00     0,00   
                   нансирования   
                   не определен

2.  Проект водо-   республикан-      33855,60        0,00     0,00   
    снабжения и    ский бюджет   
    водоотведения

3.  Программа      источник фи-       9021,10        0,00     0,00   
    развития       нансирования   
    систем         не определен   
    ливневой   
    канализации

4.  Программа      источник фи-      23918,87        0,00     0,00   
    развития       нансирования   
    системы        не определен   
    централизо-   
    ванного   
    теплоснаб-   
    жения

5.  Программа      источник фи-      12015,09        0,00     0,00   
    развития       нансирования   
    системы        не определен   
    электроснаб-   
    жения

6.  Программа      собственные         498,00        0,00   171,00   
    развития       инвестиции   
    сетей и        ОАО "Казах-   
    сооружений     телеком"   
    телекомму-   
    никаций

7.  Программа      местный           36790,30        0,00  4006,80   
    реконструкции  бюджет   
    и строитель-   
    ства улиц и   
    дорог

8.  Программа      источник фи-       6310,71        0,00     0,00   
    строительства  нансирования   
    инженерно-     не определен   
    транспортной   
    инфраструк-   
    туры на   
    территориях   
    интенсивного   
    сноса   
-------------------------------------------------------------------   
    Итого по                        158944,57     3368,5   12256,5   
    проекту и   
    программам   
-------------------------------------------------------------------

      Продолжение таблицы

------------------------------------------------------------   
N  !       Финансирование по годам млн. тенге              !   
п/п!                                                       !   
   !--------------------------------------------------------   
   !   2004   !   2005    !   2006   !   2007   !   2008   !   
------------------------------------------------------------   
1  !     7    !     8     !     9    !    10    !    11    !   
------------------------------------------------------------   
1.    8658,95    8945,70   
      --------------------------------   
   
      --------------------------------   
      3542,50    3940,55     1239,59

2.    3280,40   10348,10    10125,93    9121,52     979,65

3.    1656,40    1447,60     1152,40    1020,40     972,80

4.    3750,40    5306,13     5842,30    7197,73     680,64

5.    1670,77    1922,21     1273,20    1454,46    1243,79

6.     115,00       7,00       78,00       5,00      52,00

7.    9626,60    7013,90     5280,60    4558,20    2089,00

8.    2103,60    2103,60     2103,51   
-----------------------------------------------------------   
     34404,62   41034,79    25855,94   23357,3     6017,88   
-----------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

-----------------------------------------------------   
N  ! Финансирование по годам,!       Примечание      !   
п/п!       млн. тенге        !                       !   
   !--------------------------                       !   
   !    2009    !    2010    !                       !   
------------------------------------------------------   
1  !     12     !     13     !          14           !   
------------------------------------------------------   
1.                            Утверждена протоколом   
                              Госкомиссии от 20 июля   
                              2001 года N 11-6/005-198

2.                            За счет внешнего   
                              правительственного займа   
                              Японского Банка Междуна-   
                              родного сотрудничества

3.     1042,60      1728,90   Решение маслихата   
                              города Астаны от 2 мая   
                              2002 г. N 157/30-11.   
                              Требуется разработка   
                              технико-экономического   
                              обоснования

4.      878,63       263,04   Решение маслихата   
                              города Астаны от 2 мая   
                              2002 г. N 160/30-11.   
                              Технико-экономическое   
                              обоснование разработано

5.     2420,88      2029,78   Решение маслихата   
                              города Астаны   
                              от 3 октября 2000 г.   
                              N 53/13-11.   
                              Технико-экономическое   
                              обоснование разработано

6.       35,00        35,00   Разработано ОАО   
                              "Казахтелеком"

7.     2368,80      1846,40   Решение маслихата   
                              города Астаны от 2 мая   
                              2002 г. N 158/13-11.   
                              Требуется разработка   
                              технико-экономического   
                              обоснования

8.                            Решение маслихата   
                              города Астаны от 2 мая   
                              2002 г. N 159/13-11.   
                              Требуется разработка   
                              технико-экономического   
                              обоснования   
------------------------------------------------------   
       6745,91      5903,12   
------------------------------------------------------

      Примечание: предусмотренные суммы, направляемые на финансирование проекта и программ, подлежат уточнению при формировании республиканского и местного бюджетов на соответствующий год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан