

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года N 199. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 № 302.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы" следующие изменения:   
      в Программе консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы, утвержденной указанным постановлением:   
      таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                      Таблица 3

**Сводные**   
**таблицы стоимости рекультивационных мер**   
**Объекты I очереди (2001-2005 гг.)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !     Объекты       !  Вид      !Стоимость работ! Период        
п/п!                   !  работ    !   млн. тенге  ! выполнения;   
   !                   !           !               ! источник   
   !                   !           !               ! финансирования   
--------------------------------------------------------------------   
1 !        2          !     3     !       4       !        5   
--------------------------------------------------------------------   
1  Северный            консервация    103,6         2001-2002   
    Казахстан                        (49,3-54,3)     Республиканский   
    Рудник N 12                                      бюджет   
    Рудоуправления N 5   
    (месторождение   
    Грачевское)   
2  Рудник N 3          консервация    118,0         2001-2003   
    Рудоуправления N 4                (50,4-60,1     Республиканский   
    (месторождения                     -7,5)         бюджет   
    Шокпак и Камышовое)   
3  Рудник N 1 и N 2    ликвидация     127,0         2001-2003   
    Рудоуправления N 4                (50,3-69,0-    Республиканский   
    (месторождение                     7,7)          бюджет   
    Ишимское)   
4  Месторождение       консервация    106,6         2002-2003   
    Косачиное                         (52,0-54,6)    Республиканский   
                                                     бюджет   
5  Южный Казахстан     ликвидация     506,4         2002-2005   
    Восточный рудник                  (75,0-182,0-   Республиканский   
    (месторождения                     150,0-99,4)   бюджет   
    Бота-Бурум и   
    Джусандалинское)   
6  Рудник N 8          консервация    260,0         2003-2004   
    Рудоуправления N 3                (138,0-122,0)  Республиканский   
    (месторождение                                   бюджет   
    Заозерное)   
7  Рудник N 9          ликвидация     161,9         2003-2004   
    Рудоуправления N 3                (49,4-112,5)   Республиканский   
    (месторождение                                   бюджет   
     Тастыколь)   
8  Рудник Курдай       ликвидация     136,5         2004-2005   
    (месторождение                    (66,5-70,0)    Республиканский   
    Курдай)                                          бюджет   
--------------------------------------------------------------------   
    Итого                                1520,0   
                                         в т.ч.   
                                       2001 - 150,0   
                                       2002 - 310,4   
                                       2003 - 439,2   
                                       2004 - 451,0   
                                       2005 - 169,4   
--------------------------------------------------------------------   
      раздел 6 изложить в следующей редакции:   
"     6. План мероприятий по реализации Программы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !  Мероприятие  !  Форма   !Ответст-!Срок  !Предпола-!Источник   
п/п!               !завершения!венные  !испол-!гаемые   !финансиро-   
   !               !          !за ис-  !нения !расходы  !вания   
   !               !          !полнение!      !         !   
   !               !          !(реали- !      !         !   
   !               !          !зацию)  !      !         !   
--------------------------------------------------------------------   
1 !       2       !    3     !    4   !   5  !    6    !     7   
--------------------------------------------------------------------   
1.  Консервация     Акты       РГП      2001-  103,6     Респуб-   
     рудника N 12    выполнен-  "Уран-   2002   (49,3-    ликанский   
     Рудоуправления  ных работ  ликвид-  работа 54,3)     бюджет   
     N 5             по ф-2 и   рудник"  выпол- средства   
                     ф-3, акты           нена   исполь-   
                     приемки                    зованы   
                     Межведом-                  полнос-   
                     ственной                   тью   
                     комиссии   
2.  Консервация     Акты       РГП      2001-  118,0     Респуб-   
     рудника N 3     выполнен-  "Уран-   2003   (50,4-    ликанский   
     Рудоуправления  ных работ  ликвид-          60,1-    бюджет   
     N 4             по ф-2 и   рудник"          7,5)   
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
3.  Консервация     Акты       РГП      2001-  127,0     Респуб-   
     рудников N 1    выполнен-  "Уран-   2003   (50,3-    ликанский   
     N 2 Рудо-       ных работ  ликвид-          69,0-    бюджет   
     управления N 4  по ф-2 и   рудник"          7,7)   
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
4.  Инвентаризация  Электрон-  Комитет  2002      0          -   
     и создание базы ная база   по атом-        средства   
     данных ампуль-  данных по  ной             не выде-   
     ных источников  АИИИ       энерге-         лялись   
     ионизирующего              тике   
     излучения                  МЭМР   
     (АИИИ), находя-            Респуб-   
     щихся республике           лики   
                                Казахстан   
5.  Консервация     Акты       РГП      2002-  106,6     Респуб-   
     месторождения   выполнен-  "Уран-   2003   (52,0-    ликанский   
     Косачиное       ных работ  ликвид-          54,6)    бюджет   
                     по ф-2 и   рудник"            
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
6.  Ликвидация      Акты       РГП      2002-  506,4     Респуб-   
     Восточного      выполнен-  "Уран-   2005   (75,0-    ликанский   
     Рудника         ных работ  ликвид-         182,0-    бюджет   
                     по ф-2 и   рудник"         150,0-   
                     ф-3, акты                  99,4)   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
7.  Консервация     Акты       РГП      2003-  260,0     Респуб-   
     рудника N 8     выполнен-  "Уран-   2004   (138,0-   ликанский   
     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         122,0)    бюджет   
     N 3             по ф-2 и   рудник"   
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
8.  Ликвидация      Акты       РГП      2003-  161,9     Респуб-   
     рудника N 9     выполнен-  "Уран-   2004   (49,4-    ликанский   
     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         112,5)    бюджет   
     N 3             по ф-2 и   рудник"   
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
9.  Ликвидация      Акты       РГП      2004-  136,5     Респуб-   
     рудника         выполнен-  "Уран-   2005   (66,5-    ликанский   
     Курдай          ных работ  ликвид-         70,0)     бюджет   
                     по ф-2 и   рудник"   
                     ф-3, акты   
                     приемки   
                     Межведом-   
                     ственной   
                     комиссии   
--------------------------------------------------------------------   
                                                                  ".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.   
   
*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан