

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года N 199. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 № 302.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы" следующие изменения:

      в Программе консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы, утвержденной указанным постановлением:

      таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                      Таблица 3

 **Сводные**
**таблицы стоимости рекультивационных мер**
**Объекты I очереди (2001-2005 гг.)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !     Объекты       !  Вид      !Стоимость работ! Период

п/п!                   !  работ    !   млн. тенге  ! выполнения;

   !                   !           !               ! источник

   !                   !           !               ! финансирования

--------------------------------------------------------------------

1 !        2          !     3     !       4       !        5

--------------------------------------------------------------------

1  Северный            консервация    103,6         2001-2002

    Казахстан                        (49,3-54,3)     Республиканский

    Рудник N 12                                      бюджет

    Рудоуправления N 5

    (месторождение

    Грачевское)

2  Рудник N 3          консервация    118,0         2001-2003

    Рудоуправления N 4                (50,4-60,1     Республиканский

    (месторождения                     -7,5)         бюджет

    Шокпак и Камышовое)

3  Рудник N 1 и N 2    ликвидация     127,0         2001-2003

    Рудоуправления N 4                (50,3-69,0-    Республиканский

    (месторождение                     7,7)          бюджет

    Ишимское)

4  Месторождение       консервация    106,6         2002-2003

    Косачиное                         (52,0-54,6)    Республиканский

                                                     бюджет

5  Южный Казахстан     ликвидация     506,4         2002-2005

    Восточный рудник                  (75,0-182,0-   Республиканский

    (месторождения                     150,0-99,4)   бюджет

    Бота-Бурум и

    Джусандалинское)

6  Рудник N 8          консервация    260,0         2003-2004

    Рудоуправления N 3                (138,0-122,0)  Республиканский

    (месторождение                                   бюджет

    Заозерное)

7  Рудник N 9          ликвидация     161,9         2003-2004

    Рудоуправления N 3                (49,4-112,5)   Республиканский

    (месторождение                                   бюджет

     Тастыколь)

8  Рудник Курдай       ликвидация     136,5         2004-2005

    (месторождение                    (66,5-70,0)    Республиканский

    Курдай)                                          бюджет

--------------------------------------------------------------------

    Итого                                1520,0

                                         в т.ч.

                                       2001 - 150,0

                                       2002 - 310,4

                                       2003 - 439,2

                                       2004 - 451,0

                                       2005 - 169,4

--------------------------------------------------------------------

      раздел 6 изложить в следующей редакции:

"     6. План мероприятий по реализации Программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !  Мероприятие  !  Форма   !Ответст-!Срок  !Предпола-!Источник

п/п!               !завершения!венные  !испол-!гаемые   !финансиро-

   !               !          !за ис-  !нения !расходы  !вания

   !               !          !полнение!      !         !

   !               !          !(реали- !      !         !

   !               !          !зацию)  !      !         !

--------------------------------------------------------------------

1 !       2       !    3     !    4   !   5  !    6    !     7

--------------------------------------------------------------------

1.  Консервация     Акты       РГП      2001-  103,6     Респуб-

     рудника N 12    выполнен-  "Уран-   2002   (49,3-    ликанский

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-  работа 54,3)     бюджет

     N 5             по ф-2 и   рудник"  выпол- средства

                     ф-3, акты           нена   исполь-

                     приемки                    зованы

                     Межведом-                  полнос-

                     ственной                   тью

                     комиссии

2.  Консервация     Акты       РГП      2001-  118,0     Респуб-

     рудника N 3     выполнен-  "Уран-   2003   (50,4-    ликанский

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-          60,1-    бюджет

     N 4             по ф-2 и   рудник"          7,5)

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

3.  Консервация     Акты       РГП      2001-  127,0     Респуб-

     рудников N 1    выполнен-  "Уран-   2003   (50,3-    ликанский

     N 2 Рудо-       ных работ  ликвид-          69,0-    бюджет

     управления N 4  по ф-2 и   рудник"          7,7)

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

4.  Инвентаризация  Электрон-  Комитет  2002      0          -

     и создание базы ная база   по атом-        средства

     данных ампуль-  данных по  ной             не выде-

     ных источников  АИИИ       энерге-         лялись

     ионизирующего              тике

     излучения                  МЭМР

     (АИИИ), находя-            Респуб-

     щихся республике           лики

                                Казахстан

5.  Консервация     Акты       РГП      2002-  106,6     Респуб-

     месторождения   выполнен-  "Уран-   2003   (52,0-    ликанский

     Косачиное       ных работ  ликвид-          54,6)    бюджет

                     по ф-2 и   рудник"

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

6.  Ликвидация      Акты       РГП      2002-  506,4     Респуб-

     Восточного      выполнен-  "Уран-   2005   (75,0-    ликанский

     Рудника         ных работ  ликвид-         182,0-    бюджет

                     по ф-2 и   рудник"         150,0-

                     ф-3, акты                  99,4)

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

7.  Консервация     Акты       РГП      2003-  260,0     Респуб-

     рудника N 8     выполнен-  "Уран-   2004   (138,0-   ликанский

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         122,0)    бюджет

     N 3             по ф-2 и   рудник"

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

8.  Ликвидация      Акты       РГП      2003-  161,9     Респуб-

     рудника N 9     выполнен-  "Уран-   2004   (49,4-    ликанский

     Рудоуправления  ных работ  ликвид-         112,5)    бюджет

     N 3             по ф-2 и   рудник"

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

9.  Ликвидация      Акты       РГП      2004-  136,5     Респуб-

     рудника         выполнен-  "Уран-   2005   (66,5-    ликанский

     Курдай          ных работ  ликвид-         70,0)     бюджет

                     по ф-2 и   рудник"

                     ф-3, акты

                     приемки

                     Межведом-

                     ственной

                     комиссии

--------------------------------------------------------------------

                                                                  ".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан