

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2002 года N 713**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2003 года N 817

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2002 года N 713 "Об утверждении Программы развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 21, ст. 222) следующие изменения:

      в Программе развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек, утвержденной указанным постановлением:

      в разделе 1 - "Паспорт":

      цифры "2002-2003" заменить цифрами "2002-2005 годы";

      раздел 8 "План мероприятий по реализации Программы развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 14 августа 2003 года N 817

**8. План мероприятий по реализации Программы развития**

**Национальной межбанковской системы платежных карточек**

**на основе микропроцессорных карточек**

--------------------------------------------------------------------

N  !   Мероприятие   !Ответствен-!Форма за-!Срок  !Предпо-!Источники

п/п!                 !ные за ис- !вершения !испол-!лагае- !финанси-

   !                 !полнение   !         !нения !мые    !рования

   !                 !           !         !      !расходы!

--------------------------------------------------------------------

 1 !        2        !     3     !    4    !   5  !   6   !   7

--------------------------------------------------------------------

1   Разработать Пра-  Нацбанк (по Постанов-  4     Расходы Финанси-

    вила функциониро- согласова-  ление     квар-  не пла- рование

    вания Националь-  нию), ЗАО   Правления тал    нируют- не тре-

    ной межбанковской "Процессин- Нацбанка  2002   ся      буется

    системы платежных говый                 года

    карточек на осно- центр" (по

    ве микропроцес-   согласова-

    сорных карточек   нию)

2   Подготовить кон-  Нацбанк (по Подготов-  4     Расходы Финанси-

    курсные требова-  согласова-  ленные    квар-  не пла- рование

    ния для проведе-  нию), МТК,  конкурс-  тал    нируют- не тре-

    ния тендера по    МФ, ЗАО     ные тре-  2002   ся      буется

    выбору поставщи-  "Процессин- бования   года

    ков оборудования  говый       и создан-

    и программного    центр" (по  ная кон-

    обеспечения для   согласова-  курсная

    функционирования  нию), банки комиссия,

    Национальной      второго     выбор

    межбанковской     уровня (по  поставщи-

    системы платежных согласова-  ка(ов)

    карточек на осно- нию)

    ве микропроцес-

    сорных карточек,

    формирование тен-

    дерной комиссии и

    проведение кон-

    курса

3   Провести семинары Нацбанк (по Информа-  2002-  Расходы Финанси-

    среди участников  согласова-  ция Пра-  2004   не пла- рование

    Национальной меж- нию), ЗАО   витель-   годы   нируют- не тре-

    банковской систе- "Процессин- ству             ся      буется

    мы платежных кар- говый

    точек на основе   центр" (по

    микропроцессорных согласова-

    карточек          нию)

4   Провести пропа-   Нацбанк (по Публика-  2002-  Расходы Финанси-

    гандистскую и     согласова-  ции и     2004   не пла- рование

    разъяснительную   нию), ЗАО   выступле- годы   нируют- не тре-

    работу в целях    "Процессин- ния в СМИ        ся      буется

    популяризации и   говый

    использования     центр" (по

    платежных карто-  согласова-

    чек в сфере тор-  нию), банки

    говли и услуг     второго

    среди широкого    уровня (по

    круга населения   согласова-

    в средствах       нию)

    массовой инфор-

    мации

5   Разработать       Нацбанк (по Проект     4     Расходы Финанси-

    проект постанов-  согласова-  постанов- квар-  не пла- рование

    ления Правитель-  нию)        ления     тал    нируют- не тре-

    ства о внесении               Прави-    2003   ся      буется

    изменений в пос-              тельства  года

    тановление Прави-

    тельства Респуб-

    лики Казахстан

    от 28 сентября

    1999 года N 1464

    "О мерах по со-

    вершенствованию

    порядка выплаты

    заработной платы,

    стипендий, пен-

    сий, пособий и

    других денежных

    выплат за счет

    средств государ-

    ственного бюдже-

    та" в части пе-

    речисления зара-

    ботной платы

    работников госу-

    дарственных уч-

    реждений, госу-

    дарственных пред-

    приятий и органи-

    заций с участием

    государства на

    карт-счета, от-

    крытые в банках

    второго уровня

6   Рекомендовать     Нацбанк (по Рекомен-   4     Расходы Финанси-

    банкам второго    согласова-  дации     квар-  не пла- рование

    уровня и ОАО      нию)                  тал    нируют- не тре-

    "Казпочта" обес-                        2003   ся      буется

    печить установ-                         года

    ление в своих

    подразделениях,

    обслуживающих

    население, обо-

    рудования для

    проведения опера-

    ций по платежам в

    бюджет, а также

    по оплате комму-

    нальных услуг,

    услуг связи с

    использованием

    платежных карто-

    чек

7   Разработать и     Нацбанк (по Проект     2     Расходы Финанси-

    внести на расс-   согласова-  Закона    квар-  на пла- рование

    мотрение Прави-   нию)                  тал    нируют- не тре-

    тельства Респуб-                        2004   ся      буется

    лики Казахстан                          года

    дополнения в

    Закон Республики

    Казахстан "О

    банках и банков-

    ской деятельности

    в Республике Ка-

    захстан" в части

    уточнения видов

    банковских опера-

    ций, связанных с

    выпуском и обслу-

    живанием платеж-

    ных карточек

8   Рассмотрение воз- Минздрав,   Предложе-  3     Расходы Финанси-

    можности исполь-  МЭБП, ЗАО   ния в     квар-  не пла- рование

    зования техноло-  "Процессин- Нацбанк   тал    нируют- не тре-

    гий платежных     говый                 2004   ся      буется

    карточек и обслу- центр" (по            года

    живания их в рам- согласова-

    ках Национальной  нию)

    межбанковской

    системы платежных

    карточек на осно-

    ве микропроцес-

    сорных карточек

    при реализации

    мероприятий по

    внедрению обяза-

    тельного меди-

    цинского страхо-

    вания

9   Провести органи-  Банки вто-  Отчеты в   4     Расходы Финанси-

    зационные меро-   рого уровня Нацбанк,  квар-  не пла- рование

    приятия по обес-  (по согла-  информа-  тал    нируют- не тре-

    печению торговыми сованию),   ция в     2004   ся      буется

    терминалами орга- ЗАО "Про-   Прави-    года

    низаций торговли  цессинго-   тельство

    и сервиса         вый центр"

                      (по согла-

                      сованию),

                      акимы об-

                      ластей, го-

                      родов и

                      районов

10  При реализации    МФ, АИС,    Проект     1     Расходы Финанси-

    Программы перехо- МЮ, МВД,    норматив- квар-  не пла- рование

    да на единый но-  ЗАО "Про-   ного пра- тал    нируют- не тре-

    мер физического   цессинго-   вового    2005   ся      буется

    (юридического)    вый центр"  акта      года

    лица (ИН (БИН)) в (по согла-

    целях создания    сованию)

    Национальных

    реестров Респуб-

    лики Казахстан

    использовать тех-

    нологии платежных

    карточек для их

    обслуживания в

    рамках Националь-

    ной межбанковской

    системы платежных

    карточек на осно-

    ве микропроцес-

    сорных карточек

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан