

**Об утверждении Плана мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2003 года N 843

      В целях реализации Указа см.U101105 Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации Плана.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год к 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                 
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
от 21 августа 2003 г. N 843

**План мероприятий**   
**на 2003-2005 годы (I этап) по реализации**   
**Государственной программы освоения казахстанского**   
**сектора Каспийского моря <\*>**

          Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 августа 2004 г. N 848 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N !  Мероприятия   ! Форма    !Ответствен-!Срок  !Предпола-!Источ-   
   !                !завершения!ные за     !испол-!гаемые   !ники   
   !                !          !исполнение !нения !расходы  !финан-   
   !                !          !           !      !(тыс.    !сиро-   
   !                !          !           !      !тенге)   !вания   
--------------------------------------------------------------------   
1 !        2       !     3    !     4     !   5  !    6    !   7   
--------------------------------------------------------------------   
**Создание и совершенствование правовой базы**

1  Разработать       Проект     МЭМР,      Сен-    Финанси-   -   
    проект Закона     Закона     ЗАО "НК    тябрь   рование   
    "О Соглашении о   Республики "КазМунай- 2003 г. не тре-   
    разделе продук-   Казахстан  Газ" (по           буется   
    ции при проведе-             согласова-   
    нии операций по              нию)   
    недропользова-   
    нию на Каспийс-   
    ком море",   
    предусматриваю-   
    щий:   
    - безусловность   
    операторства ЗАО   
    "НК "Казмунайгаз"   
    в нефтегазовых   
    проектах;   
    - долю ЗАО "НК   
    "КазМунайГаз" в   
    проектах в раз-   
    мере не менее   
    50%;   
    - обязательное   
    приобретение   
    товарно-мате-   
    риальных ценнос-   
    тей производимых   
    в РК;   
    - выполнение   
    подрядных работ   
    казахстанскими   
    подрядчиками   
2  Разработать       Проект     МООС, МЗ,  Ноябрь  Финанси-   -   
    проект Закона,    Закона     МСХ, МЭМР, 2005 г. рование   
    предусматривающий Республики МОН                не тре-   
    экологические     Казахстан                     буется   
    требования к   
    предприятиям,   
    осуществляющим   
    деятельность на   
    казахстанском   
    секторе Каспий-   
    ского моря,   
    санитарно-   
    гигиенические   
    условия труда и   
    здоровья работ-   
    ников, занятых   
    в морских опера-   
    циях, а также   
    нормативы раз-   
    мера вреда,   
    причиняемого   
    среде обитания   
    животного мира   
    морскими нефтя-   
    ными операциями   
3  Разработать       Проект     МЭБП, МФ,  Сен-    Финанси-   -   
    проект Закона о   Закона     МЭМР       тябрь   рование   
    внесении измене-  Республики            2003 г. не тре-   
    ний и дополнений  Казахстан                     буется   
    в Кодекс Респуб-   
    лики Казахстан   
    "О налогах и   
    других обяза-   
    тельных платежах   
    в бюджет" в части   
    налогообложения   
    недропользовате-   
    лей   
4  Внести изменения  Проект     МЭМР, АЧС, де-    Финанси-   -   
    и дополнения в    постанов-  МТК, МООС, кабрь  рование   
    постановление     ления      МЗ, МФ,    2004 г. не тре-   
    Правительства РК  Правитель- акимат             буется   
    от 6 мая 2000 г.  ства       Мангистау-   
    N 676 "Об утверж- Республики ской   
    дении Националь-  Казахстан  области   
    ного плана по   
    предупреждению    Проекты   
    нефтяных разли-   норматив-   
    вов и реагирова-  ных пра-   
    нию на них в море вовых актов   
    и внутренних        
    водоемах Респуб-   
    лики Казахстан"   
    в части приведе-   
    ния в соответст-   
    вие с действующим   
    законодательством,   
    и разработать   
    соответствующие   
    нормативные пра-   
    вовые акты для   
    реализации поло-   
    жений указанного   
    национального   
    плана   
5  Внести изменения  Проект     МИТ, АЧС,  Октябрь Финанси-   -   
    и дополнения в    постанов-  МЭМР       2004 г. рование   
    постановление     ления                         не тре-   
    Правительства     Правитель-                    буется   
    РК N 1787         ства   
    29.11.2000 г.     Республики   
    "О контроле соот- Казахстан   
    ветствия продук-   
    ции в Республике   
    Казахстан" в час-   
    ти дополнения   
    существующего   
    "Перечня продук-   
    ции и услуг,   
    подлежащих обя-   
    зательной серти-   
    фикации" буровым,   
    химическим,   
    нефтегазопромыс-   
    ловым, геолого-   
    разведочным   
    оборудованием   
6  Внести предло-    Предложе-  АУЗР, МООС, Март   Финанси-   -   
    жения по право-   ние в      МЭМР, МСХ, 2005 г. рование    
    вому регулиро-    Правитель- МИТ,  мю           не тре-   
    ванию вопросов    ство       МТК,               буется   
    регламентирующих  Республики   
    строительство     Казахстан   
    морских сооруже-   
    ний, в том числе   
    отведения участ-   
    ков дна Каспийс-   
    кого моря для   
    строительства   
    объектов на море   
7  Разработать       Государст- МИТ, ЗАО   Октябрь Будут     Рес-   
    нормативные       венные     "НК "Каз-  2005 г. определе- публи-   
    документы по      стандарты  МунайГаз"          ны Рес-   кан-   
    стандартизации,              (по сог-           публикан- ский   
    метрологии и                 ласованию)         ской бюд- бюджет   
    сертификации в                                  жетной   
    нефтегазовой                                    комиссией   
    отрасли   
8  Внести изменения  Проекты    Националь- Январь  Финанси-   -   
    и дополнения в    норматив-  ный Банк   2005 г. рование   
    нормативные пра-  ных право- (по сог-           не тре-   
    вовые акты по     вых актов  ласованию)         буется   
    валютному регу-   
    лированию и   
    контролю в целях   
    организации мони-   
    торинга валютных   
    операций, осуще-   
    ствляемых в рам-   
    ках контрактов   
    на нефтяные опе-   
    рации в Казах-   
    станском секторе   
    Каспийского моря   
9  Провести анализ   Предложе-  МООС, МЭМР, Ноябрь Будут     Рес-   
    международных     ние в      МИТ, МЗ,    2005г. определе- публи-   
    экологических     Правитель- ЗАО "НК            ны Рес-   кан-   
    норм и стандартов ство       "КазМунай-         публикан- ский   
    для нефтяной      Республики Газ" и неф-        ской бюд- бюджет   
    промышленности с  Казахстан  тяные ком-         жетной   
    выработкой конк-             пании (по          комиссией   
    ретных предложе-             согласова-   
    ний по их приме-             нию)   
    нению в РК   
10  Подготовить       Предложе-  МОН, МЭМР,  Ноябрь Опреде-  Средст-   
    предложения по    ния в Пра- МТСЗН,      2003г. ляется   ва неф-   
    организации под-  вительство АЧС, аки-          органами тяных   
    готовки и пере-   Республики маты Ман-          управле- компа-   
    подготовки        Казахстан  гистаус-           ния неф- ний   
    казахстанских                кой, Аты-          тяных   
    специалистов                 рауской            компаний   
    для нефтегазового            областей,   
    комплекса и                  ЗАО "НК   
    смежных отраслей             "КазМунай-   
                                 Газ" (по   
                                 согласо-   
                                 ванию)

**Недропользование**

11  Подготовить       Предложе-  МЭМР,      Октябрь Финанси-   -   
    предложения по    ния в Пра- МЭБП, МФ,  еже-    рование   
    формированию      вительство МООС, ЗАО  годно   не тре-   
    оптимальных       Республики "НК "Каз-          буется   
    участков недр     Казахстан  МунайГаз"   
    (блоков), выс-               (по согла-   
    тавляемых на                 сованию)   
    конкурс инвес-   
    тиционных прог-   
    рамм, с опреде-   
    лением ключевых   
    параметров   
12  Определить долю   Предложе-  МИТ, МЭМР, Сен-    Финанси-   -   
    казахстанского    ния в Пра-            тябрь   рование   
    содержания в      вительство            2003г.  не тре-   
    нефтегазовых      Республи-                     буется   
    проектах на       ки Казах-   
    казахстанском     стан   
    секторе Каспий-   
    ского моря с   
    внесением конк-   
    ретных предло-   
    жений по созда-   
    нию конкуренто-   
    способных произ-   
    водств   
13  Представление     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь  500000    Рес-   
    интересов госу-   Правитель- "НК "Каз-  2004 Г.           публи-   
    дарства в кон-    ство Рес-  МунайГаз"                    канс-   
    трактах на про-   публики    (по сог-                     кий   
    ведение нефтяных  Казахстан  ласованию)                   бюджет   
    операций, а также                                 
    при транспорти-                                   
    ровке, переработ-                                  
    ке и реализации                                   
    углеводородов

**Развитие инфраструктуры**

14  Разработать       Проект     МЭМР, МТК, Февраль Опреде-   Сред-   
    Генеральный       норматив-  МИТ, ЗАО   2004г.  ляется по ства   
    план развития     ного       "НК "Каз-          резуль-   Каз-   
    инфраструктуры    правового  МунайГаз"          татам     Мунай-   
    морской нефте-    акта       (по согла-         тендера   Газ   
    добычи                       сованию)   
15  Разработать       Проект     МЭМР, МИТ, Октябрь Опреде-   Сред-   
    комплексный план  норматив-  МТК, АЧС,  2005г.  ляется    ства   
    развития берего-  ного пра-  ЗАО "НК            по резу-  Каз-   
    вой полосы КСКМ   вого акта  "КазМунай-         льтатам   Мунай-   
    с определением               Газ" (по           тендера   Газ   
    пунктов, рекомен-            согласо-   
    дуемых для баз               ванию)   
    береговой под-   
    держки, пере-   
    рабатывающих   
    предприятий, зон   
    выхода на сушу   
    морских трубо-   
    проводов и без-   
    опасного хране-   
    ния отходов   
    и других объек-   
    тов, необходи-   
    мых недрополь-   
    зователям   
16  Определить        Отчет в    МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -   
    количество судов  Прави-     ЗАО НК     2003г.  рование   
    с их технической  тельство   "КазМунай-         не тре-   
    квалификацией     Респуб-    Газ" (по           буется   
    для обеспечения   лики       согласо-   
    грузоперевозок    Казахстан  ванию)   
    при проведении   
    нефтяных операций   
    в КСКМ на период   
    до 2015 г.   
17  Подготовить       Предложе-  МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -   
    предложения по    ния в      ЗАО "НК    2003г.  рование   
    созданию вспомо-  Правитель- "КазМунай-         не тре-   
    гательного флота  ство Рес-  Газ" (по           буется   
    с изучением       публики    согласо-   
    возможности       Казахстан  ванию)   
    строительства   
    судов в РК   
18  Создать систему   Отчет в    МТК, ЗАО   Фев-    Опреде-    -   
    управления дви-   Прави-     "НК "Каз-  раль,   ляется по   
    жением судов в    тельство   МунайГаз"  еже-    резуль-   
    казахстанском     Респуб-    (по согла- годно   татам   
    секторе Каспийс-  лики       сованию)           тендера   
    кого моря с       Казахстан   
    организацией ис-   
    следовательских   
    центров   
19  Определить прог-  Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-   -   
    нозные объемы     Правитель- ЗАО "НК    2003г.  рование   
    ежегодных грузо-  ство       "КазМунай-         не тре-   
    перевозок по      Республики Газ" (по           буется   
    железной дороге   Казахстан  согласо-   
    на период до                 ванию)   
    2015г. для оценки   
    обоснования ин-   
    вестиций на   
    строительство   
    железнодорожной   
    ветки Мангышлак-   
    Баутино   
20  Оценить необхо-   Отчет в    МТК, КТЖ   Май     Будет     ЗАО   
    димость строи-    Прави-                2005 г. опреде-   "Ка-   
    тельства новой    тельство                      лен по    зах-   
    железнодорожной   Республики                    резуль-   стан   
    линии Мангышлак-  Казахстан                     татам     темир   
    Баутино (разра-                                 конкурса  жолы"   
    ботать технико-   
    экономическое   
    обоснование   
    проекта)   
21  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -   
    прогнозные объе-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование   
    мы ежегодных      ство Рес-  "КазМунай-         не тре-   
    речных и воздуш-  публики    Газ" (по           буется   
    ных грузопотоков  Казахстан  согласо-   
    на период до 2015            ванию)   
    года   
22  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -   
    прогнозное коли-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование   
    чество воздушных  ство Рес-  "КазМунай-         не тре-   
    перевозок иност-  публики    Газ" (по           буется   
    ранного персонала Казахстан  согласо-   
    в РК и обратно и             ванию)   
    рабочего персо-   
    нала с Атырау и   
    Баутино на объек-   
    ты казахстанского   
    сектора Каспийс-   
    кого моря на   
    период до 2015г.   
23  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Требуется   
    образность ре-    Правитель- Мангистау- 2005г.   
    конструкции       ство Рес-  ской   
    взлетно-посадоч-  публики    области,   
    ной полосы аэро-  Казахстан  МТК   
    порта в г. Актау   
    (разработать   
    технико-экономи-   
    ческое обоснова-   
    ние)   
24  Провести строи-   Отчет в    акимат     Ноябрь, 3750000   Сред-   
    тельство новой    Правитель- Атырауской еже-              ства   
    взлетно-посадоч-  ство Рес-  области,   годно             хозяй-   
    ной полосы в      публики    МТК, ЗАО                     ствую-   
    г. Атырау         Казахстан  Атырауский                   щих   
                                 международ-                  субъ-   
                                 ный аэро-                    ектов   
                                 порт (по   
                                 согласова-   
                                 нию)   
25  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Тре-      Сред-   
    образность        Прави-     Атыраус-   2005г.  буется    ства   
    строительства     тельство   кой                          хозяй-   
    грузового терми-  Респуб-    области,                     ствую-   
    нала в между-     лики       МТК                          щих   
    народном аэро-    Казахстан                               субъ-   
    порту г. Атырау                                           ектов   
    (разработать   
    технико-экономи-   
    ческое обоснова-   
    ние)   
26  Подготовить       Предложе-  МЭМР, Меж- Октябрь Финан-     -   
    предложения по    ния в Пра- ведомст-   2005г.  сирова-   
    определению прио- вительство венная             ние не   
    ритетных экспорт- Республики комиссия,          тре-   
    ных маршрутов     Казахстан  ЗАО "НК            буется   
    углеводородов                "КазМунай-   
                                 Газ" (по   
                                 согласо-   
                                 ванию)   
27  Провести реаби-   Отчет в    МТК        Февраль Средства  Рес-   
    литацию сети      Праитель-             еже-    на реали- публи-   
    автодорог Запад-  ство                  годно   зацию     канс-   
    ного Казахстана:  Республики                    предусмо- кий   
    Атырау - Актау    Казахстан                     трены в   бюджет   
    Атырау - Уральск                                рамках    (займ   
    Актобе-Карабутак                                Государ-  ЯМБС,   
    Карабутак -                                     ственной  ЕБРР,   
    граница Костанай-                               програм-  АБР)   
    ской области                                    мы разви- РБК   
                                                    тия авто-   
                                                    дорожной   
                                                    отрасли в   
                                                    Республике   
                                                    Казахстан   
                                                    на 2001-   
                                                    2005 годы   
 

                                                                28  Подготовить       Предложе-  акимат     Июль    Финанси-   -   
    предложения по    ния в      Атыраус-   2004 г. рование   
    строительству     Правитель- кой и              не тре-   
    жилья и других    ство       Мангистау-         буется   
    объектов социаль- Республи-  ской   
    ного назначения   ки Казах-  областей,   
    в городах и насе- стан       МЭБП,   
    ленных пунктах               МЭМР, ЗАО   
    Прикаспийского               "НК "Каз-   
    региона                      МунайГаз"   
                                 (по сог-   
                                 ласованию)

**Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической**   
**безопасности**

29  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МСХ, Ноябрь Средства Рес-   
    консервацию и     Правитель- АЧС, МООС, 2004г. на реали-пуб-   
    ликвидацию за-    ство Рес-  АУЗР, аки-        зацию    ликан-   
    топленных нефтя-  публики    мат Ман-          предусмо-ский   
    ных скважин и     Казахстан  гистауской        трены в  бюджет   
    самоизливающихся             области           рамках   
    гидрогеологичес-                               Программы   
    ких скважин в                                  развития    
    прибрежной зоне                                ресурсной   
    (поэтапно)                                     базы мине-   
                                                   рально-   
                                                   сырьевого   
                                                   комплекса   
                                                   страны на   
                                                   2003-2010   
                                                   годы

            30  Подготовить       Предложе-  МТК, МООС, Февраль Финанси-   -   
    предложение по    ние в Пра- АЧС, аки-  2004г.  рование   
    ликвидации зато-  вительство маты Ман-          не тре-   
    нувших кораблей   Республики гистауской         буется   
    в бухте Баутино   Казахстан  и Атырау-   
                                 ской облас-   
                                 тей, неф-   
                                 тяные ком-   
                                 пании (по   
                                 согласо-   
                                 ванию)   
31  Провести функ-    Отчет в    МСХ, МОН,  Ноябрь  Тре-      Гранты   
    циональное зони-  Правитель- МООС       еже-    буется    между-   
    рование заповед-  ство Рес-             годно             народ-   
    ной зоны северной публики                                 ных   
    части Каспийского Казахстан                               орга-   
    моря с целью                                              низа-   
    ограничения воз-                                          ций.   
    действия морских                                          Сред-   
    операций на био-                                          ства   
    разнообразие                                              хозяй-   
                                                              ствую-   
                                                              щих   
                                                              субъ-   
                                                              ектов   
32  Провести оценку   Отчет в    МЭМР,      Ноябрь  Опреде-   Сред-   
    воздействия на    Правитель- МООС, МСХ, 2005г.  ляется    ства   
    окружающую среду  ство Рес-  ЗАО "НК            по ре-    Каз-   
    нефтяных опера-   публики    "КазМунай-         зульта-   Мунай-   
    ций, планируемых  Казахстан  Газ" (по           там       Газ   
    в казахстанском              согласо-           тендера   
    секторе Каспийс-             ванию)   
    кого моря   
33  Провести науч-    Отчет в    МСХ, МООС, Ноябрь  Финанси-  Гранты   
    ные исследования  Прави-     МОН, аки-  2005г.  рование   между-   
    состояния живот-  тельство   маты Ман-          из Рес-   народ-   
    ного и раститель- Республики гистаус-           публи-    ных   
    ного мира Каспий- Казахстан  кой и              канского  орга-   
    ского моря и его             Атырауской         бюджета   низа-   
    прибрежной зоны              областей           будет     ций   
    для ведения госу-                               опреде-   
    дарственного уче-                               лено МСХ  Рес-   
    та, мониторинга и                               в рамках  публи-   
    кадастра, на                                    средств   канс-   
    конкурсной основе                               предус-   кий   
    с обязательным                                  мотрен-   бюджет   
    проведением госу-                               ных на   
    дарственной науч-                               научные   
    ной и научно-                                   исследо-   
    технической экс-                                вания   
    пертизы   
34  Разработать Про-  Предло-   МОН, АЧС, 2 квартал Финанси-    -   
    грамму геодина-   жения в    МЭМР       2005г.  рование   
    мической безопас- Правитель-                    не тре-   
    ности освоения    ство                          буется   
    месторождений     Республики   
    углеводородов и   Казахстан   
    создания системы   
    геодинамического   
    мониторинга   
   
   35  Восстановить      Отчет в    МООС,     декабрь  В 2004г.-  Рес-   
    сети гидрометео-  Правитель- акиматы    2004г.  33694,     публи-   
    рологических      ство Рес-  Мангистау-         в 2005г.-  кан-   
    наблюдений в      публики    ской и    декабрь  ежегодные  ский   
    Прикаспийском     Казахстан  Атырауской 2005г.  объемы     бюджет   
    регионе для обес-            областей           будут   
    печения прогно-                                 уточняться   
    зирования коле-                                 при форми-   
    баний уровня моря,                              ровании   
    штормовых и                                     республи-   
    сгонно-нагонных                                 канского   
    явлений                                         бюджета на   
                                                    соответст-   
                                                    вующий фи-   
                                                    нансовый   
                                                    год   
   
                                                    36  Создать регио-    Отчет в    МООС,      декабрь В 2004г.-  Рес-   
    нальную систему   Правитель- ЗАО "НК    ежегод- 335194,    публи-   
    экомониторинга    ство Рес-  "КазМунай- но      в 2005г.-  кан-   
    и прогнозирования публики    Газ"               ежегодные  ский   
                      Казахстан                     объемы     бюджет   
                                                    будут   
                                                    уточняться   
                                                    при формиро-   
                                                    вании респу-   
                                                    бликанского   
                                                    бюджета на   
                                                    соответству-   
                                                    ющий финан-   
                                                    совый год   
 

**Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

37  Внести предло-    Предложе-  АЧС        Февраль Финанси-   -   
    жение по увели-   ния в                 2004г.  рование   
    чению на 14 еди-  Правитель-                    не тре-   
    ниц штатной чис-  ство                          буется   
    ленности инспек-  Республики   
    торов Государст-  Казахстан   
    венного учрежде-   
    ния "Государст-   
    венная инспекция   
    по надзору за   
    безопасным веде-   
    нием нефтяных   
    операций на море   
    и внутренних   
    водоемах РК" и   
    осуществить его   
    поэтапное техни-   
    ческое оснащение   
38  а) Создать госу-  Проект     АЧС, МТК   декабрь Будут     Рес-   
    дарственное уч-   постанов-             2003г.  опреде-   публи-   
    реждение "Специ-  ления                         лены      канс-   
    ализированный     Правитель-                    Респуб-   кий   
    морской аварийно- ства Рес-                     ликан-    бюджет   
    спасательный      публики                       ской   
    отряд"            казахстан                     бюджет-   
                                                    ной ко-   
                                                    миссией   
    в) Построить      Отчет в    МТК, АЧС,  Ноябрь  Будут     Рес-   
    специализирован-  Правитель- МИТ, ОАО   2005г.  опреде-   публи-   
    ные суда          ство Рес-  "НК "Ка-           лены      канс-   
    "Спасатель"       публики    захстан            Респуб-   кий   
                      Казахстан  инжиниринг"        ликан-    бюджет   
                                 (по согла-         ской   
                                 сованию)           бюджет-   
                                                    ной ко-   
                                                    миссией   
   
**Научно-технологическое обеспечение**

39  Разработать и     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь, 2003г.-   Сред-   
    создать Нацио-    Правитель- "НК "Каз   еже-    300000    ства   
    нальный банк      ство Рес-  Мунайгаз"  годно   2004г.-   нефтя-   
    нефтегазовых      публики    (по сог-           1000000   ных   
    данных            Казахстан  ласованию)         2005г.-   ком-   
                                                    500000    паний   
40  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МОН, а)      а) 39000  Сред-   
    научно-техничес-  Правитель- ЗАО "НК    Ноябрь            ства   
    кое обеспечение   ство Рес-  "КазМунай- 2003г.            нефтя-   
    комплексной       публики    Газ" (по                     ных   
    переработки и     Казахстан  согласова- в)      в) 62000  компа-   
    использования                нию),      Ноябрь            ний   
    углеводородного              нефтяные   2004г.   
    сырья Республики             компании   
    Казахстан:                   (по согла-   
                                 сованию)   
    а) разработать   
    научно-техничес-   
    кие, технологи-   
    ческие основы и   
    рекомендации по   
    созданию науко-   
    емких технологий,   
    оборудования и   
    материалов,   
    направленных на   
    переработку   
    отходов нефте-   
    добычи;   
    в) разработать   
    технологии и   
    производства,   
    направленные на   
    комплексное   
    использование   
    попутных продук-   
    тов при добыче   
    нефти и газа,   
    в том числе по   
    вопросам хране-   
    ния и утилизации   
    серы   
--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан