

**Об утверждении Плана мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2003 года N 843

      В целях реализации Указа см.U101105 Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2005 годы (I этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации Плана.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год к 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 августа 2003 г. N 843

 **План мероприятий**
**на 2003-2005 годы (I этап) по реализации**
**Государственной программы освоения казахстанского**
**сектора Каспийского моря <\*>**

          Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 августа 2004 г. N 848 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !  Мероприятия   ! Форма    !Ответствен-!Срок  !Предпола-!Источ-

   !                !завершения!ные за     !испол-!гаемые   !ники

   !                !          !исполнение !нения !расходы  !финан-

   !                !          !           !      !(тыс.    !сиро-

   !                !          !           !      !тенге)   !вания

--------------------------------------------------------------------

1 !        2       !     3    !     4     !   5  !    6    !   7

--------------------------------------------------------------------

**Создание и совершенствование правовой базы**

1  Разработать       Проект     МЭМР,      Сен-    Финанси-   -

    проект Закона     Закона     ЗАО "НК    тябрь   рование

    "О Соглашении о   Республики "КазМунай- 2003 г. не тре-

    разделе продук-   Казахстан  Газ" (по           буется

    ции при проведе-             согласова-

    нии операций по              нию)

    недропользова-

    нию на Каспийс-

    ком море",

    предусматриваю-

    щий:

    - безусловность

    операторства ЗАО

    "НК "Казмунайгаз"

    в нефтегазовых

    проектах;

    - долю ЗАО "НК

    "КазМунайГаз" в

    проектах в раз-

    мере не менее

    50%;

    - обязательное

    приобретение

    товарно-мате-

    риальных ценнос-

    тей производимых

    в РК;

    - выполнение

    подрядных работ

    казахстанскими

    подрядчиками

2  Разработать       Проект     МООС, МЗ,  Ноябрь  Финанси-   -

    проект Закона,    Закона     МСХ, МЭМР, 2005 г. рование

    предусматривающий Республики МОН                не тре-

    экологические     Казахстан                     буется

    требования к

    предприятиям,

    осуществляющим

    деятельность на

    казахстанском

    секторе Каспий-

    ского моря,

    санитарно-

    гигиенические

    условия труда и

    здоровья работ-

    ников, занятых

    в морских опера-

    циях, а также

    нормативы раз-

    мера вреда,

    причиняемого

    среде обитания

    животного мира

    морскими нефтя-

    ными операциями

3  Разработать       Проект     МЭБП, МФ,  Сен-    Финанси-   -

    проект Закона о   Закона     МЭМР       тябрь   рование

    внесении измене-  Республики            2003 г. не тре-

    ний и дополнений  Казахстан                     буется

    в Кодекс Респуб-

    лики Казахстан

    "О налогах и

    других обяза-

    тельных платежах

    в бюджет" в части

    налогообложения

    недропользовате-

    лей

4  Внести изменения  Проект     МЭМР, АЧС, де-    Финанси-   -

    и дополнения в    постанов-  МТК, МООС, кабрь  рование

    постановление     ления      МЗ, МФ,    2004 г. не тре-

    Правительства РК  Правитель- акимат             буется

    от 6 мая 2000 г.  ства       Мангистау-

    N 676 "Об утверж- Республики ской

    дении Националь-  Казахстан  области

    ного плана по

    предупреждению    Проекты

    нефтяных разли-   норматив-

    вов и реагирова-  ных пра-

    нию на них в море вовых актов

    и внутренних

    водоемах Респуб-

    лики Казахстан"

    в части приведе-

    ния в соответст-

    вие с действующим

    законодательством,

    и разработать

    соответствующие

    нормативные пра-

    вовые акты для

    реализации поло-

    жений указанного

    национального

    плана

5  Внести изменения  Проект     МИТ, АЧС,  Октябрь Финанси-   -

    и дополнения в    постанов-  МЭМР       2004 г. рование

    постановление     ления                         не тре-

    Правительства     Правитель-                    буется

    РК N 1787         ства

    29.11.2000 г.     Республики

    "О контроле соот- Казахстан

    ветствия продук-

    ции в Республике

    Казахстан" в час-

    ти дополнения

    существующего

    "Перечня продук-

    ции и услуг,

    подлежащих обя-

    зательной серти-

    фикации" буровым,

    химическим,

    нефтегазопромыс-

    ловым, геолого-

    разведочным

    оборудованием

6  Внести предло-    Предложе-  АУЗР, МООС, Март   Финанси-   -

    жения по право-   ние в      МЭМР, МСХ, 2005 г. рование

    вому регулиро-    Правитель- МИТ,  мю           не тре-

    ванию вопросов    ство       МТК,               буется

    регламентирующих  Республики

    строительство     Казахстан

    морских сооруже-

    ний, в том числе

    отведения участ-

    ков дна Каспийс-

    кого моря для

    строительства

    объектов на море

7  Разработать       Государст- МИТ, ЗАО   Октябрь Будут     Рес-

    нормативные       венные     "НК "Каз-  2005 г. определе- публи-

    документы по      стандарты  МунайГаз"          ны Рес-   кан-

    стандартизации,              (по сог-           публикан- ский

    метрологии и                 ласованию)         ской бюд- бюджет

    сертификации в                                  жетной

    нефтегазовой                                    комиссией

    отрасли

8  Внести изменения  Проекты    Националь- Январь  Финанси-   -

    и дополнения в    норматив-  ный Банк   2005 г. рование

    нормативные пра-  ных право- (по сог-           не тре-

    вовые акты по     вых актов  ласованию)         буется

    валютному регу-

    лированию и

    контролю в целях

    организации мони-

    торинга валютных

    операций, осуще-

    ствляемых в рам-

    ках контрактов

    на нефтяные опе-

    рации в Казах-

    станском секторе

    Каспийского моря

9  Провести анализ   Предложе-  МООС, МЭМР, Ноябрь Будут     Рес-

    международных     ние в      МИТ, МЗ,    2005г. определе- публи-

    экологических     Правитель- ЗАО "НК            ны Рес-   кан-

    норм и стандартов ство       "КазМунай-         публикан- ский

    для нефтяной      Республики Газ" и неф-        ской бюд- бюджет

    промышленности с  Казахстан  тяные ком-         жетной

    выработкой конк-             пании (по          комиссией

    ретных предложе-             согласова-

    ний по их приме-             нию)

    нению в РК

10  Подготовить       Предложе-  МОН, МЭМР,  Ноябрь Опреде-  Средст-

    предложения по    ния в Пра- МТСЗН,      2003г. ляется   ва неф-

    организации под-  вительство АЧС, аки-          органами тяных

    готовки и пере-   Республики маты Ман-          управле- компа-

    подготовки        Казахстан  гистаус-           ния неф- ний

    казахстанских                кой, Аты-          тяных

    специалистов                 рауской            компаний

    для нефтегазового            областей,

    комплекса и                  ЗАО "НК

    смежных отраслей             "КазМунай-

                                 Газ" (по

                                 согласо-

                                 ванию)

**Недропользование**

11  Подготовить       Предложе-  МЭМР,      Октябрь Финанси-   -

    предложения по    ния в Пра- МЭБП, МФ,  еже-    рование

    формированию      вительство МООС, ЗАО  годно   не тре-

    оптимальных       Республики "НК "Каз-          буется

    участков недр     Казахстан  МунайГаз"

    (блоков), выс-               (по согла-

    тавляемых на                 сованию)

    конкурс инвес-

    тиционных прог-

    рамм, с опреде-

    лением ключевых

    параметров

12  Определить долю   Предложе-  МИТ, МЭМР, Сен-    Финанси-   -

    казахстанского    ния в Пра-            тябрь   рование

    содержания в      вительство            2003г.  не тре-

    нефтегазовых      Республи-                     буется

    проектах на       ки Казах-

    казахстанском     стан

    секторе Каспий-

    ского моря с

    внесением конк-

    ретных предло-

    жений по созда-

    нию конкуренто-

    способных произ-

    водств

13  Представление     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь  500000    Рес-

    интересов госу-   Правитель- "НК "Каз-  2004 Г.           публи-

    дарства в кон-    ство Рес-  МунайГаз"                    канс-

    трактах на про-   публики    (по сог-                     кий

    ведение нефтяных  Казахстан  ласованию)                   бюджет

    операций, а также

    при транспорти-

    ровке, переработ-

    ке и реализации

    углеводородов

**Развитие инфраструктуры**

14  Разработать       Проект     МЭМР, МТК, Февраль Опреде-   Сред-

    Генеральный       норматив-  МИТ, ЗАО   2004г.  ляется по ства

    план развития     ного       "НК "Каз-          резуль-   Каз-

    инфраструктуры    правового  МунайГаз"          татам     Мунай-

    морской нефте-    акта       (по согла-         тендера   Газ

    добычи                       сованию)

15  Разработать       Проект     МЭМР, МИТ, Октябрь Опреде-   Сред-

    комплексный план  норматив-  МТК, АЧС,  2005г.  ляется    ства

    развития берего-  ного пра-  ЗАО "НК            по резу-  Каз-

    вой полосы КСКМ   вого акта  "КазМунай-         льтатам   Мунай-

    с определением               Газ" (по           тендера   Газ

    пунктов, рекомен-            согласо-

    дуемых для баз               ванию)

    береговой под-

    держки, пере-

    рабатывающих

    предприятий, зон

    выхода на сушу

    морских трубо-

    проводов и без-

    опасного хране-

    ния отходов

    и других объек-

    тов, необходи-

    мых недрополь-

    зователям

16  Определить        Отчет в    МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -

    количество судов  Прави-     ЗАО НК     2003г.  рование

    с их технической  тельство   "КазМунай-         не тре-

    квалификацией     Респуб-    Газ" (по           буется

    для обеспечения   лики       согласо-

    грузоперевозок    Казахстан  ванию)

    при проведении

    нефтяных операций

    в КСКМ на период

    до 2015 г.

17  Подготовить       Предложе-  МТК, МЭМР, Август  Финанси-   -

    предложения по    ния в      ЗАО "НК    2003г.  рование

    созданию вспомо-  Правитель- "КазМунай-         не тре-

    гательного флота  ство Рес-  Газ" (по           буется

    с изучением       публики    согласо-

    возможности       Казахстан  ванию)

    строительства

    судов в РК

18  Создать систему   Отчет в    МТК, ЗАО   Фев-    Опреде-    -

    управления дви-   Прави-     "НК "Каз-  раль,   ляется по

    жением судов в    тельство   МунайГаз"  еже-    резуль-

    казахстанском     Респуб-    (по согла- годно   татам

    секторе Каспийс-  лики       сованию)           тендера

    кого моря с       Казахстан

    организацией ис-

    следовательских

    центров

19  Определить прог-  Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-   -

    нозные объемы     Правитель- ЗАО "НК    2003г.  рование

    ежегодных грузо-  ство       "КазМунай-         не тре-

    перевозок по      Республики Газ" (по           буется

    железной дороге   Казахстан  согласо-

    на период до                 ванию)

    2015г. для оценки

    обоснования ин-

    вестиций на

    строительство

    железнодорожной

    ветки Мангышлак-

    Баутино

20  Оценить необхо-   Отчет в    МТК, КТЖ   Май     Будет     ЗАО

    димость строи-    Прави-                2005 г. опреде-   "Ка-

    тельства новой    тельство                      лен по    зах-

    железнодорожной   Республики                    резуль-   стан

    линии Мангышлак-  Казахстан                     татам     темир

    Баутино (разра-                                 конкурса  жолы"

    ботать технико-

    экономическое

    обоснование

    проекта)

21  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -

    прогнозные объе-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование

    мы ежегодных      ство Рес-  "КазМунай-         не тре-

    речных и воздуш-  публики    Газ" (по           буется

    ных грузопотоков  Казахстан  согласо-

    на период до 2015            ванию)

    года

22  Определить        Отчет в    МЭМР, МТК, Август  Финанси-    -

    прогнозное коли-  Правитель- ЗАО "НК    2003 г. рование

    чество воздушных  ство Рес-  "КазМунай-         не тре-

    перевозок иност-  публики    Газ" (по           буется

    ранного персонала Казахстан  согласо-

    в РК и обратно и             ванию)

    рабочего персо-

    нала с Атырау и

    Баутино на объек-

    ты казахстанского

    сектора Каспийс-

    кого моря на

    период до 2015г.

23  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Требуется

    образность ре-    Правитель- Мангистау- 2005г.

    конструкции       ство Рес-  ской

    взлетно-посадоч-  публики    области,

    ной полосы аэро-  Казахстан  МТК

    порта в г. Актау

    (разработать

    технико-экономи-

    ческое обоснова-

    ние)

24  Провести строи-   Отчет в    акимат     Ноябрь, 3750000   Сред-

    тельство новой    Правитель- Атырауской еже-              ства

    взлетно-посадоч-  ство Рес-  области,   годно             хозяй-

    ной полосы в      публики    МТК, ЗАО                     ствую-

    г. Атырау         Казахстан  Атырауский                   щих

                                 международ-                  субъ-

                                 ный аэро-                    ектов

                                 порт (по

                                 согласова-

                                 нию)

25  Изучить целесо-   Отчет в    акимат     Май,    Тре-      Сред-

    образность        Прави-     Атыраус-   2005г.  буется    ства

    строительства     тельство   кой                          хозяй-

    грузового терми-  Респуб-    области,                     ствую-

    нала в между-     лики       МТК                          щих

    народном аэро-    Казахстан                               субъ-

    порту г. Атырау                                           ектов

    (разработать

    технико-экономи-

    ческое обоснова-

    ние)

26  Подготовить       Предложе-  МЭМР, Меж- Октябрь Финан-     -

    предложения по    ния в Пра- ведомст-   2005г.  сирова-

    определению прио- вительство венная             ние не

    ритетных экспорт- Республики комиссия,          тре-

    ных маршрутов     Казахстан  ЗАО "НК            буется

    углеводородов                "КазМунай-

                                 Газ" (по

                                 согласо-

                                 ванию)

27  Провести реаби-   Отчет в    МТК        Февраль Средства  Рес-

    литацию сети      Праитель-             еже-    на реали- публи-

    автодорог Запад-  ство                  годно   зацию     канс-

    ного Казахстана:  Республики                    предусмо- кий

    Атырау - Актау    Казахстан                     трены в   бюджет

    Атырау - Уральск                                рамках    (займ

    Актобе-Карабутак                                Государ-  ЯМБС,

    Карабутак -                                     ственной  ЕБРР,

    граница Костанай-                               програм-  АБР)

    ской области                                    мы разви- РБК

                                                    тия авто-

                                                    дорожной

                                                    отрасли в

                                                    Республике

                                                    Казахстан

                                                    на 2001-

                                                    2005 годы

                                                                28  Подготовить       Предложе-  акимат     Июль    Финанси-   -

    предложения по    ния в      Атыраус-   2004 г. рование

    строительству     Правитель- кой и              не тре-

    жилья и других    ство       Мангистау-         буется

    объектов социаль- Республи-  ской

    ного назначения   ки Казах-  областей,

    в городах и насе- стан       МЭБП,

    ленных пунктах               МЭМР, ЗАО

    Прикаспийского               "НК "Каз-

    региона                      МунайГаз"

                                 (по сог-

                                 ласованию)

**Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической**

**безопасности**

29  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МСХ, Ноябрь Средства Рес-

    консервацию и     Правитель- АЧС, МООС, 2004г. на реали-пуб-

    ликвидацию за-    ство Рес-  АУЗР, аки-        зацию    ликан-

    топленных нефтя-  публики    мат Ман-          предусмо-ский

    ных скважин и     Казахстан  гистауской        трены в  бюджет

    самоизливающихся             области           рамках

    гидрогеологичес-                               Программы

    ких скважин в                                  развития

    прибрежной зоне                                ресурсной

    (поэтапно)                                     базы мине-

                                                   рально-

                                                   сырьевого

                                                   комплекса

                                                   страны на

                                                   2003-2010

                                                   годы

            30  Подготовить       Предложе-  МТК, МООС, Февраль Финанси-   -

    предложение по    ние в Пра- АЧС, аки-  2004г.  рование

    ликвидации зато-  вительство маты Ман-          не тре-

    нувших кораблей   Республики гистауской         буется

    в бухте Баутино   Казахстан  и Атырау-

                                 ской облас-

                                 тей, неф-

                                 тяные ком-

                                 пании (по

                                 согласо-

                                 ванию)

31  Провести функ-    Отчет в    МСХ, МОН,  Ноябрь  Тре-      Гранты

    циональное зони-  Правитель- МООС       еже-    буется    между-

    рование заповед-  ство Рес-             годно             народ-

    ной зоны северной публики                                 ных

    части Каспийского Казахстан                               орга-

    моря с целью                                              низа-

    ограничения воз-                                          ций.

    действия морских                                          Сред-

    операций на био-                                          ства

    разнообразие                                              хозяй-

                                                              ствую-

                                                              щих

                                                              субъ-

                                                              ектов

32  Провести оценку   Отчет в    МЭМР,      Ноябрь  Опреде-   Сред-

    воздействия на    Правитель- МООС, МСХ, 2005г.  ляется    ства

    окружающую среду  ство Рес-  ЗАО "НК            по ре-    Каз-

    нефтяных опера-   публики    "КазМунай-         зульта-   Мунай-

    ций, планируемых  Казахстан  Газ" (по           там       Газ

    в казахстанском              согласо-           тендера

    секторе Каспийс-             ванию)

    кого моря

33  Провести науч-    Отчет в    МСХ, МООС, Ноябрь  Финанси-  Гранты

    ные исследования  Прави-     МОН, аки-  2005г.  рование   между-

    состояния живот-  тельство   маты Ман-          из Рес-   народ-

    ного и раститель- Республики гистаус-           публи-    ных

    ного мира Каспий- Казахстан  кой и              канского  орга-

    ского моря и его             Атырауской         бюджета   низа-

    прибрежной зоны              областей           будет     ций

    для ведения госу-                               опреде-

    дарственного уче-                               лено МСХ  Рес-

    та, мониторинга и                               в рамках  публи-

    кадастра, на                                    средств   канс-

    конкурсной основе                               предус-   кий

    с обязательным                                  мотрен-   бюджет

    проведением госу-                               ных на

    дарственной науч-                               научные

    ной и научно-                                   исследо-

    технической экс-                                вания

    пертизы

34  Разработать Про-  Предло-   МОН, АЧС, 2 квартал Финанси-    -

    грамму геодина-   жения в    МЭМР       2005г.  рование

    мической безопас- Правитель-                    не тре-

    ности освоения    ство                          буется

    месторождений     Республики

    углеводородов и   Казахстан

    создания системы

    геодинамического

    мониторинга

   35  Восстановить      Отчет в    МООС,     декабрь  В 2004г.-  Рес-

    сети гидрометео-  Правитель- акиматы    2004г.  33694,     публи-

    рологических      ство Рес-  Мангистау-         в 2005г.-  кан-

    наблюдений в      публики    ской и    декабрь  ежегодные  ский

    Прикаспийском     Казахстан  Атырауской 2005г.  объемы     бюджет

    регионе для обес-            областей           будут

    печения прогно-                                 уточняться

    зирования коле-                                 при форми-

    баний уровня моря,                              ровании

    штормовых и                                     республи-

    сгонно-нагонных                                 канского

    явлений                                         бюджета на

                                                    соответст-

                                                    вующий фи-

                                                    нансовый

                                                    год

                                                    36  Создать регио-    Отчет в    МООС,      декабрь В 2004г.-  Рес-

    нальную систему   Правитель- ЗАО "НК    ежегод- 335194,    публи-

    экомониторинга    ство Рес-  "КазМунай- но      в 2005г.-  кан-

    и прогнозирования публики    Газ"               ежегодные  ский

                      Казахстан                     объемы     бюджет

                                                    будут

                                                    уточняться

                                                    при формиро-

                                                    вании респу-

                                                    бликанского

                                                    бюджета на

                                                    соответству-

                                                    ющий финан-

                                                    совый год

**Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

37  Внести предло-    Предложе-  АЧС        Февраль Финанси-   -

    жение по увели-   ния в                 2004г.  рование

    чению на 14 еди-  Правитель-                    не тре-

    ниц штатной чис-  ство                          буется

    ленности инспек-  Республики

    торов Государст-  Казахстан

    венного учрежде-

    ния "Государст-

    венная инспекция

    по надзору за

    безопасным веде-

    нием нефтяных

    операций на море

    и внутренних

    водоемах РК" и

    осуществить его

    поэтапное техни-

    ческое оснащение

38  а) Создать госу-  Проект     АЧС, МТК   декабрь Будут     Рес-

    дарственное уч-   постанов-             2003г.  опреде-   публи-

    реждение "Специ-  ления                         лены      канс-

    ализированный     Правитель-                    Респуб-   кий

    морской аварийно- ства Рес-                     ликан-    бюджет

    спасательный      публики                       ской

    отряд"            казахстан                     бюджет-

                                                    ной ко-

                                                    миссией

    в) Построить      Отчет в    МТК, АЧС,  Ноябрь  Будут     Рес-

    специализирован-  Правитель- МИТ, ОАО   2005г.  опреде-   публи-

    ные суда          ство Рес-  "НК "Ка-           лены      канс-

    "Спасатель"       публики    захстан            Респуб-   кий

                      Казахстан  инжиниринг"        ликан-    бюджет

                                 (по согла-         ской

                                 сованию)           бюджет-

                                                    ной ко-

                                                    миссией

**Научно-технологическое обеспечение**

39  Разработать и     Отчет в    МЭМР, ЗАО  Ноябрь, 2003г.-   Сред-

    создать Нацио-    Правитель- "НК "Каз   еже-    300000    ства

    нальный банк      ство Рес-  Мунайгаз"  годно   2004г.-   нефтя-

    нефтегазовых      публики    (по сог-           1000000   ных

    данных            Казахстан  ласованию)         2005г.-   ком-

                                                    500000    паний

40  Осуществить       Отчет в    МЭМР, МОН, а)      а) 39000  Сред-

    научно-техничес-  Правитель- ЗАО "НК    Ноябрь            ства

    кое обеспечение   ство Рес-  "КазМунай- 2003г.            нефтя-

    комплексной       публики    Газ" (по                     ных

    переработки и     Казахстан  согласова- в)      в) 62000  компа-

    использования                нию),      Ноябрь            ний

    углеводородного              нефтяные   2004г.

    сырья Республики             компании

    Казахстан:                   (по согла-

                                 сованию)

    а) разработать

    научно-техничес-

    кие, технологи-

    ческие основы и

    рекомендации по

    созданию науко-

    емких технологий,

    оборудования и

    материалов,

    направленных на

    переработку

    отходов нефте-

    добычи;

    в) разработать

    технологии и

    производства,

    направленные на

    комплексное

    использование

    попутных продук-

    тов при добыче

    нефти и газа,

    в том числе по

    вопросам хране-

    ния и утилизации

    серы

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан