

**О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык - Алашанькоу, железнодорожного участка Актогай - Достык и международного автомобильного пункта пропуска Коргас на 2004-2005 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2003 года N 870

      В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной и санитарно-карантинной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык - Алашанькоу и международном автомобильном пункте пропуска Коргас Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Агентству по информатизации и связи Республики Казахстан, акиму Алматинской области и закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение с 2006 года перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык - Алашанькоу в объеме 10 миллионов тонн.

      2. Утвердить план мероприятий закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казахстан темир жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай - Достык на 2004-2005 годы, план мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык на 2004-2005 годы и план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного автомобильного пункта пропуска Коргас (приложения 1, 2 и 3).

      3. Закрытому акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы":

      1) в 2004-2005 годах на всем участке Актогай - Достык обеспечить скорость движения грузовых поездов 80 км/час;

      2) завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2004 году линию электропередач ВЛ 110 кВ "Кабанбай - Достык".

      4. Министерству здравоохранения Республики Казахстан и Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять исчерпывающие меры по недопущению перевозок металлолома и других грузов железнодорожным транспортом с превышением допустимого уровня радиационного фона.

      5. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), акиму Алматинской области в срок до 1 сентября 2003 года внести в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан инвестиционные предложения на строительство основных объектов военных городков, контрольно-пропускных пунктов Достык и Коргас, средней школы в поселке Достык Алматинской области, строительство досмотровой площадки и склада временного хранения на станции Достык, указанных в приложениях 2 и 3.

      6. Акиму Алматинской области:

      1) обеспечить выделение земельных участков под строительство объектов на станции Достык и автомобильном пункте пропуска Коргас, указанных в приложениях 1, 2 и 3;

      2) осуществить дальнейшее развитие объектов социального, культурно-бытового и коммунального назначения поселка Достык.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 26 августа 2003 года N 870

 **План**
**мероприятий ЗАО "Национальная компания**
**"Казакстан темiр жолы" по развитию станции**
**Достык и участка Актогай - Достык**
**на 2004-2005 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !Наименования!Мощность!Стоимость,!    Сроки строительства

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !-----------------------------

   !            !        !          !   2004 год    !  2005 год

   !            !        !          !-----------------------------

   !            !        !          !Объем !Стоимо- !Объем !Стоимо-

   !            !        !          !работ !сть,тыс.!работ !сть тыс.

   !            !        !          !      !тенге   !      !тенге

--------------------------------------------------------------------

**1. Участок Актогай - Достык**

1.1. Усиление

     верхнего

     строения

     пути          266 км    2953000  100 км  1110000 166 км 1843000

1.2. Строительство

     автоблоки-

     ровки и

     высоковольт-

     ной линии

     10 кВ         140 км     540000   58 км   224000  82 км  316000

1.3. Внедрение

     приборов

     обнаружения

     перегрева

     букс            7        103000    3       44143   4      58857

                    станций            станций         станций

--------------------------------------------------------------------

     Итого                   3596000          1378143        2217857

**2. Станция Достык**

2.1. Завершение

     строительства

     хозяйственно-

     питьевого

     водовода        20км     15000     20 км   15000

2.2. Завершение

     строительства

     очистных

     сооружений     объект    15000             15000

2.3. Строительство

     ЛЭП-110 кВ

     Кабанбай -

     Достык         178 км   702000    178 км  702000

2.4. Усиление

     освещения

     парков

     станции      5 парков   190000   3 парка  114000 2 парка 76000

2.5. Строитель-

     ство горки

     малой мощ-

     ности и 1

     очереди сор-

     тировочного

     парка колеи                                      Компрес-

     1520 с комп-                                     сорная

     рессорной    1 горка,            горка,          станция,

     станцией     6 путей    600000   4 пути   450000 2 пути  150000

2.6. Строитель-

     ство пункта

     перестановки

     вагонов (ППВ)    ППВ   1771000    Ангар   568491 9 путей

                                                             1202509

2.7. Строительство

     жилья для

     работников

     железно-

     дорожного

     транспорта  12000 кв.м  700000  6520 кв.м 380000

                                                    5480 кв.м

                                                             320000

     Итого                  3993000           2244491       1748509

--------------------------------------------------------------------

     Всего                  7589000           3622634       3966366

--------------------------------------------------------------------

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 26 августа 2003 года N 870

 **План**
**мероприятий министерств и ведомств Республики Казахстан**
**по развитию международного пограничного перехода**
**Достык - Алашанькоу и социальной сферы поселка Достык**
**на 2004-2005 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Стоимость      !Источники

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро-

   !            !        !          !   по годам       !ния

   !            !        !          !------------------!

   !            !        !          ! 2004 г.! 2005г.  !

--------------------------------------------------------------------

**1. Агентство таможенного контроля**

1.1 Строитель-

    ство между-

    народного

    железно-

    дорожного

    таможенного                                          Республи-

    терминала    1 тер-                                  канский

    "Достык"     минал      532484    372740   159744    Бюджет

1.2 Проектиро-

    вание и

    строительство

    досмотровой

    площадки и

    склада вре-                                          Республи-

    менного                                              канский

    хранения    1 объект     50000     50000      -      Бюджет\*

1.3 Строитель-

    ство жилья

    для работ-

    ников тамо-

    женной

    службы                                               Республи-

    таможни                                              канский

    "Достык"   7215 кв.м    496752    248400   248352    Бюджет

      Итого                  1079236    671140   408096

**2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности**

2.1. Проектиро-

     вание и

     строитель-

     ство основ-

     ных объек-

     тов военно-

     го городка

     отдельного

     контрольно-

     пропускного

     пункта,     объект,

     в том числе жилье                                   Республи-

     жилье для   8246                                    канский

     служащих    кв.м.       650531    200000  450531    Бюджет\*

          Итого                   650531    200000  450531

**3. Акимат Алматинской области**

3.1. Проектиро-

     вание и

     строитель-                                           Республи-

     ство сред-                                           канский

     ней школы  1200 мест    440200       -    440200     Бюджет\*

3.2. Строитель-

     ство ас-

     фальтиро-

     ванной     поселок                                   Местный

     дороги     Достык       90000     40000   50000      бюджет

3.3. Освещение  поселок                                   Местный

     улиц       Достык        2500      1000    1500      бюджет

          Итого                  532700     41000  419700

**4. Агентство по информатизации и связи**

4.1  Капиталь-                                            Соствен-

     ный ремонт                                           ные сред-

     отделения                                            ства ОАО

     почтовой   1 от-                                     "Каз-

     связи      деление       2300      2300    -         почта"

     Итого                    2300      2300    -

     Всего                 2262467    914440  1350327

--------------------------------------------------------------------

Примечание:\* - сумма ТЭО будет уточнена после представления

администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

Приложение 3

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 26 августа 2003 года N 870

 **План**
**мероприятий государственных органов Республики Казахстан**
**по развитию международного автомобильного пункта**
**пропуска Коргас**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !Наименование!Мощность!Стоимость,!   Сроки          !Источники

п/п!объектов    !объекта !тыс.тенге !   строительства  !финансиро-

   !            !        !          !                  !ния

   !            !        !          !------------------!

   !            !        !          ! 2004 г.! 2005 г. !

--------------------------------------------------------------------

**1. Агентство таможенного контроля**

1.1. Установка

     автоматизи-

     рованной

     системы

     контроля                                            Республи-

     доставки                                            канский

     товаров     1 объект    235500   235500      -      Бюджет

     Итого                   235500   235500

--------------------------------------------------------------------

**2. Пограничная служба Комитета национальной безопасности**

--------------------------------------------------------------------

2.1  Проектиро-

     вание и

     строительство

     основных

     объектов

     военного

     городка

     отдельного

     контрольно-                                         Республи-

     пропускного                                         канский

     пункта       объекты   650531      -       650531   Бюджет\*

     Итого                  650531      -       650531

     Всего                  886031    235500    650531

--------------------------------------------------------------------

     Примечание:\* - сумма ТЭО будет уточнена после представления администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан