

**Об утверждении Плана мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2003 года N 1025

      В целях решения проблем теплоснабжения некоторых городов Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по решению проблем теплоснабжения некоторых городов (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию):   
      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий, определенных Планом;   
      информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения мероприятий Плана не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 6 октября 2003 года N 1025

**План мероприятий по решению проблем теплоснабжения**   
**некоторых городов**

-------------------------------------------------------------------   
N  !     Мероприятие     !   Форма     ! Ответственные  !   Срок   
п/п!                     ! завершения  ! за исполнение  !исполнения   
-------------------------------------------------------------------   
1 !          2          !      3      !        4       !    5   
-------------------------------------------------------------------   
**1. Внедрение передового опыта**   
-------------------------------------------------------------------   
1.1 Рекомендовать акимам  Решения       Акимы областей   4 квартал   
    областей внедрить     акимов                         2003 года   
    опыт города Лисаков-  областей   
    ска по обеспечению   
    оплаты населением   
    коммунальных плате-   
    жей и организации   
    теплоснабжения в   
    городе   
-------------------------------------------------------------------   
**2. Оптимизация жилищного фонда**   
-------------------------------------------------------------------   
2.1 Провести инвентариза- Информация    Акимы областей   Октябрь-   
    цию имеющегося жилищ- Правительству и малых городов  ноябрь   
    ного фонда с целью    Республики                     2003 года   
    определения жилья,    Казахстан   
    пригодного для засе-   
    ления из неблагопо-   
    лучных районов   
    городов

2.2 Изыскать необходимые  Решения       Акимы соответст- 4 квартал   
    средства и обеспечить акимов соот-  вующих областей  2003 года   
    проведение оптимиза-  ветствующих   
    ции жилья и переселе- областей   
    ние населения внутри   
    городов Аркалык   
    Костанайской области,   
    Жанатас, Каратау   
    Жамбылской области и   
    Кентау Южно-Казах-   
    станской области

2.3 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         4 квартал   
    ния по целесообраз-   Правительство                  2003 года   
    ности внесения изме-  Республики   
    нений и дополнений в  Казахстан   
    законодательство в   
    части предоставления   
    жилища в собствен-   
    ность гражданам в   
    рамках оптимизации   
    жилищного фонда

2.4 Выработать предложе-  Предложения в  МИТ, МЮ         1 квартал   
    ния относительно усо- Правительство                  2004 года   
    вершенствования меха- Республики   
    низма обращения взыс- Казахстан   
    кания на недвижимость   
    у недобросовестных   
    собственников в рам-   
    ках оптимизации   
    жилищного фонда   
-------------------------------------------------------------------   
**3. Финансовые вопросы**   
-------------------------------------------------------------------   
3.1 Разработать проект    Проект        МЭМР             до 10   
    нормативного право-   нормативного                   октября   
    вого акта, предусмат- правового                      2003 года   
    ривающего субсидиро-  акта   
    вание теплоснабжающих   
    предприятий комму-   
    нальной собственности   
    из государственного   
    бюджета на приобрете-   
    ние топлива

3.2 Ввести в Единую бюд-  Приказ        МЭБП             В трех-   
    жетную классификацию  Министерства                   дневный   
    программу для финан-  экономики и                    срок после   
    сирования мероприятий бюджетного                     принятия   
    по подготовке тепло-  планирования                   норматив-   
    снабжающих предприя-                                 ного пра-   
    тий коммунальной                                     вового ак-   
    собственности к                                      та, ука-   
    осенне-зимнему                                       занного в   
    отопительному сезону                                 пункте 3.1

3.3 Акимату города Кентау Решение акима Аким города      4 квартал   
    обеспечить в соответ-               Кентау           2003 года   
    ствии с действующим   
    законодательством   
    выплату жилищных   
    пособий

3.4 Рекомендовать акимату Решение акима Аким Жамбылской  4 квартал   
    Жамбылской области                  области          2003 года   
    предусмотреть при   
    уточнении бюджета на   
    2003 год оказание   
    помощи бюджетам   
    Сарысуского и Талас-   
    ского районов для   
    выплаты жилищных   
    пособий

3.5 Акимам Сарысуского и  Решения       Акимы Сарысуско- 4 квартал   
    Таласского районов    акимов        го и Таласского  2003 года   
    принять меры по пога-               районов   
    шению задолженности   
    за потребленную теп-   
    ловую энергию органи-   
    зациями, финансируе-   
    мыми из местного   
    бюджета, и населением

3.6 Повысить платежную    Решение акима Акимы городов    4 квартал   
    дисциплину потребите-               Аркалык, Кентау, 2003 года   
    лей тепловой энергии                Сарысуского и   
    посредством проведе-                Таласского   
    ния разъяснительной                 районов   
    работы и принятия мер   
    в соответствии с   
    законодательством   
-------------------------------------------------------------------   
**4. Обновление основных фондов**   
-------------------------------------------------------------------   
4.1 Подготовить бюджетную Бюджетная     Аким Южно-Казах- 1 квартал   
    заявку на выделение   заявка        станской облас-  2004 года   
    средств из республи-                ти, МЭМР   
    канского бюджета на   
    2004 и 2005 годы для   
    реализации проекта по   
    организации системы   
    теплоснабжения в   
    городе Кентау

4.2 Акиму города Кентау   Решение акима Акимы Южно-      4 квартал   
    подготовить технико-  города Кентау Казахстанской    2003 года   
    экономическое обосно-               области и города   
    вание проекта "Орга-                Кентау   
    низация системы   
    теплоснабжения города   
    Кентау" за счет   
    средств местного   
    бюджета

4.3 Внести предложения по Предложения в Акимы Южно-      4 квартал   
    приемлемой системе    Правительство Казахстанской и  2003 года   
    организации тепло-    Республики    Жамбылской   
    снабжения в городах   Казахстан     областей, МЭМР   
    Кентау Южно-Казах-   
    станской области,   
    Жанатас и Каратау   
    Жамбылской области,   
    учитывая текущее   
    состояние источников   
    теплоснабжения, с   
    перспективой рас-   
    пространения на   
    другие города   
    республики   
-------------------------------------------------------------------   
**5. Тарифная политика**   
-------------------------------------------------------------------   
5.1 Рассмотреть возмож-   Информация    АРЕМ (по согла-  4 квартал   
    ность введения упро-  Правительству сованию), МЭМР   2003 года   
    щенного порядка пода- Республики   
    чи заявки на утверж-  Казахстан   
    дение тарифов на   
    услуги субъектов   
    естественных монопо-   
    лий по производству   
    тепловой энергии с   
    установленной мощнос-   
    тью до 50 Гкал/ час   
-------------------------------------------------------------------   
**6. Другие вопросы**   
-------------------------------------------------------------------   
6.1 Акимам городов Арка-  Информация    Акимы Костанай-  4 квартал   
    лык Костанайской      Правительству ской, Южно-Ка-   2003 года,   
    области, Кентау       Республики    захстанской и      
    Южно-Казахстанской    Казахстан     Жамбылской       1 квартал   
    области, Жанатас и                  областей, МЭБП   2004 года   
    Каратау Жамбылской   
    области обеспечить   
    разработку и реализа-   
    цию мероприятий по   
    повышению экономичес-   
    кого потенциала горо-   
    дов в рамках программ   
    развития соответст-   
    вующих городов   
-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан