

**О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2003 года N 1104

      В соответствии с Законом Республики казахстан от 12 декабря 2002 года "О республиканском бюджете на 2003 год", постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 1999 года N 1408 "Об утверждении Правил использования средств резерва Правительства Республики Казахстан" и в целях разработки до конца текущего года нормативных правовых актов, необходимых для реализации первого этапа программы либерализации отрасли телекоммуникаций, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый Перечень работ по разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации первого этапа программы либерализации отрасли телекоммуникаций до конца текущего года.

      2. Выделить из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2003 год на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные непредвиденные расходы 14 (четырнадцать) миллионов тенге, из них:

      1) Агентству Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 4 (четыре) миллиона тенге;

      2) Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи 10 (десять) миллионов тенге.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

7 ноября 2003 года N 1104

 **Перечень работ по разработке нормативных правовых актов,**
**необходимых для реализации первого этапа программы**
**либерализации отрасли телекоммуникаций**
**до конца текущего года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !  Наименование   !   Форма    !Ответственные! Срок     ! Объем

п/п!  работы (форма  ! завершения !исполнители  !исполнения!финанси-

   !  завершения)    !            !             !          !рования,

   !                 !            !             !          !тыс.

   !                 !            !             !          !тенге

--------------------------------------------------------------------

1 !        2        !      3     !      4      !     5    !    6

--------------------------------------------------------------------

1. Требования и      Проект           АИС        декабрь    2 500

    критерии по       нормативного                2003 г.

    определению       правового

    магистрального    акта

    оператора связи

       2. Годовые ставки    Проект           АИС        декабрь    4 000

    платы в бюджет    нормативного                2003 г.

    за предоставле-   правового

    ние междугород-   акта

    ней и (или)

    международной

    телефонной связи

3. Правила субси-    Проект           АИС        декабрь   1 500

    дирования стои-   нормативного                2003 г.

    мости универ-     правового

    сальных услуг     акта

    связи для ком-

    пенсации убытков

    операторам связи,

    оказывающим

    универсальные

    услуги связи

    населению

       4. Методика расчета  Проект        АРЕМ (по      1 квартал 4 000

    тарифов на присо- нормативного  согласованию) 2004 года

    единение и про-   правового

    пуск трафика      акта

    операторами связи

5. Правила предос-   Проект           АИС        декабрь   2 000

    тавления услуг    нормативного                2003 года

    сотовой связи     правового

                      акта

-------------------------------------------------------------------

    Итого: 14 000 000 (четырнадцать миллионов) тенге

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан