

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N 1286. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" от 10 ноября 2004 года N 1471 Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План мероприятий).

      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи.

      3. Рекомендовать руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать региональные программы по информатизации и внести на рассмотрение в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи.

      4. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

      5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С. М.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

|  |
| --- |
|
 |

                                                          Утвержден

                                              постановлением Правительства

                                                  Республики Казахстан

                                             от 8 декабря 2004 года N 1286

**План мероприятий по реализации**

**Государственной программы формирования**

**"электронного правительства"**

**в Республике Казахстан на 2005-2007 годы** <\*>

     Сноска. В План внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 9 февраля 2006 года N 95 ; от 16 февраля 2007 года N  117 .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N ! Мероприятия !   Форма   !Ответствен-!  Сроки  !Предполага-!Источники

п/п!             !завершения !ные испол- ! исполне-!емые расхо-!финансиро-

   !             !           !нители     !   ния   !ды         !вания

   !             !           !           !         !(тыс.тенге)!

--------------------------------------------------------------------------

1 !      2      !     3     !       4   !     5   !     6     !      7

--------------------------------------------------------------------------

**1. Совершенствование нормативного правового и**

**методологического обеспечения**

**-------------------------------------------------------------------**

1.  Внести        Проект       АИС        1 квартал   Нет

    изменения и   постановле-             2005 года

    дополнения в  ния Прави-

    положение о   тельства

    Комиссии по   Республики

    координации   Казахстан

    работ по

    формированию

    и развитию

    национальной

    информационной

    инфраструктуры

    Республики

    Казахстан

2.  Разработать   Проект       АИС, КНБ    2 квартал   Нет

    порядок       ведомствен-  (по согла-  2005 года

    распределения ного нор-    сованию)

    доменного     мативного

    пространства  правового

    казахстанс-   акта

    кого сегмента

    сети Интернет

3.  Разработать   Проект       АИС, КПМ,  3 квартал   Нет

    нормативные   постановле-  КНБ (по    2005 года

    правовые      ния Прави-   согласова-

    акты, регла-  тельства     нию)

    ментирующие   Республики

    функциониро-  Казахстан

    вание единой

    транспортной

    среды

    государствен-

    ных органов

4.  Разработать   Информация   МЭБП, АО   4 квартал   Нет

    предложения   в АИС        "НИТ" (по  2005 года

    по функциони-              согласова-

    рованию Госу-              нию)

    дарственного

    регистра ин-

    формационных

    ресурсов и

    информационных

    систем

       5.  Разработать   Проект       МОН, АИС    2 квартал   Нет

    нормативные   ведомствен-              2006 года

    правовые акты ного нор-

    в области ин- мативного

    форматизации  правового

    образования и акта

    развитии

    системы

    дистанционного

    обучения

       6.  Провести      Информация   АИС, МКИС,  2 квартал 2006 год - Республи-

    анализ        в АИС        КПМ, МФ,    2006 года 3000       канский

    действующего               МЭБП, МИТ,                       бюджет

    законода-                  МЮ, МОН,

    тельства                   НБРК (по

    Республики                 согласова-

    Казахстан,                 нию), КНБ

    регулирующего              (по согласо-

    различные                  ванию)

    аспекты в

    сфере инфор-

    матизации

7.  Разработать и Проект       АИС, КПМ,   3 квартал 2006 год - Республи-

    утвердить     ведомствен-  МКИС, КНБ   2006 года 2500       канский

    единые        ного нор-    (по согла-                       бюджет

    правила       мативного    сованию),

    оформления,   правового    АО "НИТ"(по

    обработки,    акта         согласова-

    обмена                     нию)

    сообщений,

    циркулирующих

    в информацион-

    ных системах

    "электронного

    Правительства"

8.  Внести        Проект       АИС, МЮ     3 квартал Нет

    изменения и   Закона                   2006 года

    дополнения в  Республики

     Закон          Казахстан

    Республики

    Казахстан

    "Об информа-

    тизации"

       9.  Разработать   Проект       АИС, КПМ,   4 квартал 2006 год - Республи-

    регламент по  нормативного МКИС, АО    2006 года 5000       канский

    созданию,     правового    "НИТ" (по                        бюджет

    приемке,      акта         согласова-

    сопровождению              нию)

    и развитию

    государствен-

    ных электронных

    услуг, а также

    стандартные

    формы их

    документиро-

    вания

10. Провести      Информация   АИС, КПМ,   4 квартал 2006 год - Республи-

    анализ        в АИС        МЮ, МИКС,   2006 года 40000      канский

    регламентов                КПМ, МФ,              2007 год - бюджет

    оказания го-               МИТ, АГС              40000

    сударственных              (по согла-

    услуг с целью              сованию),

    разработки                 МЭБП, НБРК

    механизмов                 (по согла-

    проведения                 сованию),

    реинжиниринга              КНБ (по

    административных           согласова-

    процедур и                 нию)

    выработка

    предложений по

    модернизации

    системы госу-

    дарственного

    управления

11. Разработать   Проект       АИС, КПМ,   2 квартал 2006 год - Республи-

    национальные  ведомст-     МИТ, АО     2007 года 85600      канский

    и/или принять венного      "НИТ" (по             2007 год - бюджет

    международные норматив-    согласова-            12300

    стандарты,    ного         нию)

    обеспечи-     правового

    вающие        акта

    единый меха-

    низм интегра-

    ции данных

    и электронных

    услуг, в том

    числе общего-

    сударственные

    классификаторы

    и справочники

12. Внести        Проект       МЮ, АИС,    1-2       Нет

    изменения и   Закона       КПМ         квартал

    дополнения в  Республики               2007 года

     Закон         Казахстан

    Республики

    Казахстан "Об

    администра-

    тивных

    процедурах"

------------------------------------------------------------------------

**2. Обеспечение доступа к услугам "электронного правительства",**

**организация работы по ликвидации информационного неравенства**

**и повышению уровня образования в сфере ИКТ**

------------------------------------------------------------------------

1.  Разработать   Информация   МОН, АИС,   4 квартал Нет

    программы     в АИС        МИТ         2005 года

    учебного

    курса по

    "электронному

    правительству"

    и ввести его

    в образова-

    тельные

    программы

    среднего

    общего,

    высшего и

    среднего

    профессио-

    нального

    образования,

    а также ор-

    ганизация

    обучающих

    курсов для

    всех заин-

    тересованных

    государственных

    органов

2.  Провести      Информация  АИС, акиматы 4 квартал 2006 год - Республи-

    анализ        в АИС       областей,    2006 года 8500       канский

    взаимо-                   г.г. Астана,                      бюджет

    действия                  Алматы, АО

    информацион-              "НИТ" (по

    ных систем                согласованию)

    местных ис-

    полнительных

    органов с

    ведомствен-

    ными инфор-

    мационными

    системами

3.  Создать       Проект      АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-

    Центр ком-    постанов-   МКИС         2006-2007 95000      канский

    петенции      ления                    годы      2007 год - бюджет

    "электрон-    Правитель-                         90000

    ного прави-   ства

    тельства"     Республики

                  Казахстан

4.  Создать       Информация  АИС, МОН,    3 квартал 2006 год - Республи-

    Центр дис-    в АИС       МИТ          2007 года 40000      канский

    танционного                                      2007 год - бюджет

    обучения                                         30000

    населения

    основам

    электронного

    взаимодейст-

    вия с госу-

    дарственными

    органами

    посредством

    портала

    "электронного

    правительства"

5.  Разработать   Информация  МОН          4 квартал 2006 год - Республи-

    электронные   в АИС                    2007 года 155000     канский

    учебные                                          2007 год - бюджет

    издания и                                        100000

    обучающие

    программы по

    ИКТ-дисциплинам

    для системы

    непрерывного

    образования в

    соответствии с

    образователь-

    ными програм-

    мами

6.  Создать обще- Информация  АИС, МОН,    4 квартал 2006 год - Республи-

    доступные     в АИС       МИТ          2007 года 60000      канский

    пункты                                           2007 год - бюджет

    обучения                                         50000

    населения

    компьютерной

    грамотности,

    включая кон-

    сультационные

    центры,

    компьютерные

    курсы

7.  Выработать    Информация  АИС, МОН, АО 4 квартал  Нет

    предложение   в Прави-    "Казахтеле-  2007 года

    по созданию   тельство    ком" (по

    системы госу- Республики  согласованию),

    дарственного  Казахстан   АО "Казпочта"

    регулирования,            (по согласо-

    гарантирующей             ванию)

    доступность

    качественных

    услуг телеком-

    муникаций для

    населения, в

    том числе

    реализация

    механизма

    телефонизации

8.  Создать сети  Информация  АИС, МИТ,    4 квартал 2006 год - Республи-

    пунктов об-   в АИС       АО "НИТ"     2007 года 620000     канский

    щественного               (по согласо-           2007 год - бюджет

    доступа к                 ванию), АО             560000

    электронным               "Казахтелеком"

    услугам                   (по согласова-

                              нию), АО

                              "Казпочта"

                              (по согласова-

                              нию), НБ (по

                              согласованию),

                              АО "НПЦ" (по

                              согласованию)

       9.  Выработать    Информация  МИТ, МОН,    4 квартал  Нет

    предложение   в АИС       МЭБП         2007 года

    по созданию

    условий для

    обеспечения

    роста объемов

    производства

    и снижения

    стоимости

    компьютерной

    техники и

    лизинга

10. Создать       Информация  МИТ, АРЕМ,   4 квартал  Нет

    условия для   в АИС       АО "Казах-   2007 года

    снижения                  телеком" (по

    тарифов на                согласованию)

    доступ к

    сети Интернет

11. Создать       Информация  МОН, АИС и   4 квартал               \*

    условия для   в АИС       другие за-   2006-2007

    повышения                 интересован- годы

    компьютерного             ные госу-

    оснащения                 дарственные

    школ, под-                органы

    ключенных к

    Интернету,

    обеспечить

    электронными

    учебниками,

    а также

    подключить

    школы к

    дистанционному

    обучению

12. Разработать   Информация  АГС (по сог- 4 квартал  Нет

    предложения   в Прави-    ласованию),  2006-2007

    по повышению  тельство    АИС          годы

    компьютерной  Республики

    грамотности   Казахстан

    государст-

    венных

    служащих в

    рамках

    создания

    "электронного

    правительства",

    в том числе

    по повышению

    квалификации

    ИТ-специалистов

13. Провести      Информация  МИТ, МОН     4 квартал 2006 год - Республи-

    мониторинг    в АИС                    2006-2007 26000      канский

    мероприятий                            годы      2007 год - бюджет

    по ликвидации                                    26000

    информацион-

    ного

    неравенства

14. Осуществить   Информация  АИС и другие ежегодно  Нет

    международное в АИС       заинтересо-

    сотрудничество            ванные госу-

    по распрост-              дарственные

    ранению опыта             органы

    в сфере ис-

    пользования

    информационных

    технологий

--------------------------------------------------------------------------

**3. Формирование и развитие электронных услуг**

**государственных органов**

--------------------------------------------------------------------------

1.  Формировать   Информация  МФ, АИС      4 квартал  2005 год - Республи-

    и развить     в АИС                    ежегодно   1723477    канский

    электронные                                       2006 год - бюджет

    услуги в                                          1895825

    сфере                                             2007 год -

    налоговых и                                       2085407

    таможенных

    обязательств,

    в том числе:

    Развить       Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-

    таможенную    в АИС                               256000     канский

    автоматизи-                                       2006 год - бюджет

    рованную ин-                                      281600

    формационную                                      2007 год -

    систему "ТАИС"                                    309760

           Создать ин-   Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-

    формационную  в АИС                               500000     канский

    систему                                           2006 год - бюджет

    "Электронная                                      550000

    таможня"                                          2007 год -

                                                      605000

           Создать и     Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-

    развить ин-   в АИС                               967477     канский

    формационные                                      2006 год - бюджет

    системы                                           1064255

    Министерства                                      2007 год -

    финансов                                          1170647

    Республики

    Казахстан

    (Интегри-

    рованная

    налоговая

    информа-

    ционная

    система

    "ИНИС",

    Реестр нало-

    гоплатель-

    щиков и

    объектов на-

    логообложе-

    ния "РНиОН")

2.  Формировать   Информация  МИТ, МЮ,     4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС       АИС, МФ,     ежегодно

    электронные               акиматы

    услуги в                  областей,

    сфере пред-               г.г. Астана

    принима-                  и Алматы

    тельства и

    бизнеса

    Создать ин-   Информация  МФ, АИС      4 квартал  2005 год - Республи-

    формационную  в АИС                    ежегодно   48900      канский

    систему по                                        2006 год - бюджет

    государст-                                        53790

    венным                                            2007 год -

    закупкам                                          59169

    Развить авто- Информация  МИТ, АИС, АО 4 квартал               \*\*

    матизирован-  в АИС       "НИТ" (по    ежегодно

    ную информа-              согласова-

    ционную                   нию)

    систему экс-

    портного

    контроля

3.  Формировать   Информация  МТСЗН, АИС   4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС                    ежегодно

    электронные

    услуги в

    сфере

    обеспечения

    социальной

    защиты и

    занятости

    населения

4.  Формировать   Информация  МОН, МЗ, АИС 4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС                    ежегодно

    электронные

    услуги в

    сфере

    образования,

    науки и

    здравоохра-

    нения

  5.  Формировать   Информация  АИС, МВД,   4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС       МЮ, АБЭКП,  ежегодно

    электронные               КНБ (по

    услуги в                  согласова-

    сфере                     нию), ВС

    обеспечения               (по согла-

    законности                сованию)

    и правопо-

    рядка

6.  Формировать   Информация  МИТ,МЭБП, МФ,4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС       МЭМР, АЗР,   ежегодно

    электронные               МООС, МСХ,

    услуги в                  АИС, АС

    сфере

    экономики,

    торговли и

    туризма

       7.  Формировать   Информация  МО, МВД, МЧС, 4 квартал               \*\*

    и развить     в АИС       КНБ (по со-   ежегодно

    электронные               гласованию),

    услуги в                  АИС

    сфере

    обороны,

    национальной

    безопасности

    и управления

    в чрезвычай-

    ных ситуациях

       8.  Формировать и  Информация  МООС, АИС   4 квартал               \*\*

    развить        в АИС                   ежегодно

    электронные

    услуги в

    сфере охраны

    окружающей

    среды

9.  Формировать и  Информация  МКИС, АИС   4 квартал               \*\*

    развить        в АИС                   ежегодно

    электронные

    услуги в

    сфере

    культуры,

    спорта и

    формирования

    информацион-

    ного

    пространства

10. Формировать и  Информация МИД, МФ, АИС 4 квартал               \*\*

    развить        в АИС                   ежегодно

    электронные

    услуги в

    области

    дипломатии и

    международных

    связей

       11. Осуществить   Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-

    процедуры     в Прави-    МКИС, АО     2006-2007 80000      канский

    предоставле-  тельство    "НИТ" (по    годы      2007 год - бюджет

    ния                       согласова-             100000

    электронных               нию)

    услуг

    посредством

    портала

    "электронного

    правительства"

--------------------------------------------------------------------------

**4. Формирование базовых компонентов инфраструктуры**

**"электронного правительства"**

--------------------------------------------------------------------------

1.  Разработать   Проект      АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-

    техническое   техничес-   АО "НИТ"     2006 года 7200       канский

    задание на    кого        (по согла-                        бюджет

    формирование  задания     сованию)

    базовых

    компонентов

    инфраструктуры

    "электронного

    правительства"

       2.  Создать ин-   Информация  АИС, АО "НИТ" 4 квартал 2005 год - Респуб-

    формационную  в Прави-    (по согла-    2007 года 216800     ликанский

    инфраструкту- тельство    сованию)                2006 год-  бюджет

    ру государ-   Республики                          660585

    ственных      Казахстан                           2007 год -

    органов, в                                        415217

    том числе:

           Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    развить       в Прави-    МКИС, АО     2007 года 79350      канский

    портал и шлюз тельство    "НИТ" (по              2006 год-  бюджет

    "электронного Республики  согласова-             494394

    правительст-  Казахстан   нию)                   2007 год -

    ва"                                              284845

    Республики

    Казахстан

    Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал \*2005 год- Республи-

    развить удо-  в Прави-    КНБ (по со-  2007 года  101000    канский

    стоверяющий   тельство    гласованию)             2006 год- бюджет

    центр         Республики                          166191

    электронной   Казахстан                           2007 год -

    цифровой под-                                     130372

    писи для го-

    сударственных

    органов (в

    том числе для

    Администрации

    Президента

    Республики

    Казахстан и

    Канцелярии

    Премьер-

    Министра

    Республики

    Казахстан)

    Создать       Проект      АИС, КНБ (по 4 квартал 2005 год - Республи-

    центр управ-  постанов-   согласова-   2005 года 32800      канский

    ления         ления       нию)                              бюджет

    доменом.kz    Правитель-

                  ства

                  Республики

                  Казахстан

    Внедрить      Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    информацион-  в Прави-    МКИС         2005 года 3650       канский

    ную систему   тельство                                      бюджет

    электронных   Республики

    архивов госу- Казахстан

    дарственных

    органов

3.  Создать       Проект      АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-

    архивный      постанов-   МКИС, КНБ    2006 года 93200      канский

    центр         ления       (по согласо-           2007 год - бюджет

    "электронного Правитель-  ванию)                 20100

    правительства"ства

                  Республики

                  Казахстан

4.  Развить       Информация  АИС, АО      2 квартал 2006 год - Республи-

    Государст-    в Прави-    "НИТ" (по    2007 года 125000     канский

    венный        тельство    согласова-             2007 год - бюджет

    регистр ин-   Республики  нию)                   135000

    формационных  Казахстан

    ресурсов и

    информацион-

    ных систем

5.  Разработать   Информация  АИС, НБ РК   3 квартал 2006 год - Республи-

    единый        в Прави-    (по согласо- 2007 года 255000     канский

    "платежный    тельство    ванию), АО             2007 год - бюджет

    шлюз" для     Республики  "НИТ" (по              116900

    взаимодейст-  Казахстан   согласова-

    вия с бан-                нию), АО

    ковской                   "НПЦ" (по

    системой                  согласова-

                              нию)

6.  Внедрить      Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    информацион-  в Прави-    МВД, МЮ, МФ, 2007 года 260730     канский

    ную систему   тельство    МТСЗН, КНБ             2006 год - бюджет

    "Государст-   Республики  (по согласо-           339025

    венная база   Казахстан   ванию) и               2007 год -

    данных                    другие за-             92941

    "Физические               интересован-

    лица"                     ные госу-

                              дарственные

                              органы

7.  Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    внедрить ин-  в Прави-    МЮ, АС, МФ,  2007 года 59743      канский

    формационную  тельство    КНБ (по со-            2006 год - бюджет

    систему       Республики  гласованию)            56882

    "Государст-   Казахстан                          2007 год -

    венная база                                      48838

    данных

    "Юридические

    лица"

8.  Создать и     Информация  АИС,КПМ, МЮ, 4 квартал 2005 год - Республи-

    развить ин-   в Прави-    АС, МВД, АЗР 2007 года 85100      канский

    формационную  тельство                           2006 год - бюджет

    систему       Республики                         103789

    "Адресный     Казахстан                          2007 год -

    регистр"                                         157839

9.  Создать       Информация  АИС,КПМ, МЮ, 4 квартал 2006 год - Республи-

    инфраструк-   в Прави-    КНБ (по со-  2007 года 1070000    канский

    туру открытых тельство    гласованию)            2007 год - бюджет

    ключей нацио- Республики                         1400000

    нальной иден- Казахстан

    тификационной

    системы

    Республики

    Казахстан

       10. Создать       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    единую транс- в Прави-    КНБ (по со-  2005 года 1060422    канский

    портную среду тельство    гласованию),                      бюджет

    государст-    Республики  АО "НИТ" (по

    венных        Казахстан   согласова-

    органов в                 нию), АО

    пилотной                  "Казахтелеком"

    зоне                      (по согласо-

    г. Астаны                 ванию)

11. Создать       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-

    единую транс- в Прави-    КНБ (по со-  2007 года 16279366   канский

    портную среду тельство    гласованию),           2007 год - бюджет

    государст-    Республики  АО "НИТ" (по           14637891

    венных        Казахстан   согласова-

    органов                   нию), АО

                              "Казахтелеком"

                              (по согласо-

                              ванию)

12. Провести      Предложения АИС, КПМ,    1 квартал Нет

    анализ реа-   в Прави-    КНБ (по со-  2006 года

    лизации пи-   тельство    гласованию),

    лотного       Республики  АО "НИТ",

    проекта по    Казахстан   АО "Казах-

    созданию                  телеком"

    единой транс-             (по согласо-

    портной среды             ванию)

    государст-

    венных

    органов в

    г.Астаны и

    выработать

    предложения

    по дальней-

    шему строи-

    тельству

    единой

    транспортной

    среды госу-

    дарственных

    органов

13. Технологи-    Информация  АИС, КНБ     4 квартал 2006 год - Республи-

    чески         в АИС       (по согла-   2007 года 66255      канский

    оснастить                 сованию)               2007 год - бюджет

    серверный                                        769650

    центр

--------------------------------------------------------------------------

**5. Создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных**

**информационных систем**

--------------------------------------------------------------------------

1.  Развить       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-

    единую        в АИС       МКИС, КНБ    2006 года 401836     канский

    систему                   (по согласо-           2006 год - бюджет

    электронного              ванию)                 348820

    документо-

    оборота го-

    сударственных

    органов

2.  Реализовать   Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-

    и внедрить    в Прави-    АО "НИТ" (по 2007 года 204491     канский

    типовую ин-   тельство    согласова-             2007 год - бюджет

    формационную              нию)                   50509

    систему авто-

    матизации

    администра-

    тивно-управ-

    ленческой

    деятельности

    государствен-

    ных органов

3.  Разработать   Информация  АИС,АО "НИТ" 4 квартал 2006 год - Республи-

    и внедрить    в АИС       (по согласо- 2007 года 280000     канский

    Интранет-                 ванию)                 2007 год - бюджет

    портал госу-                                     120000

    дарственных

    органов

4.  Развить и     Информация  МЭБП, АИС    4 квартал 2006 год - Республи-

    осуществить   в АИС                    2007 года 50000      канский

    администри-                                      2007 год - бюджет

    рование                                          50000

    Ситуационной

    системы госу-

    дарственного

    управления

5.  Развить ин-   Информация  АЗР, АИС     4 квартал 2005 год - Республи-

    формационную  в АИС                    2007 года 600000     канский

    систему                                          2006 год - бюджет

    "Автомати-                                       1000000

    зированная                                       2007 год -

    система Го-                                      324000

    сударствен-

    ного земель-

    ного кадастра"

6.  Развить ин-   Информация  АИС, АЗР,    4 квартал 2005 год - Республи-

    формационную  в АИС       МЮ           2007 года 57671      канский

    систему                                          2006 год - бюджет

    "Регистра                                        165977

    недвижимости"                                    2007 год -

                                                     207471

-------------------------------------------------------------------------

**6. Создание информационных ресурсов и систем**

**местных исполнительных органов**

-------------------------------------------------------------------------

1.  Разработать   Информация  Акиматы      4 квартал Нет

    программы ин- в АИС       областей,    2005 года

    форматизации              г.г. Астана,

    в соответст-              Алматы

    вии с требо-

    ваниями

    единой

    архитектуры

    "электронного

    правительства"

2.  Формировать и Информация  Акиматы      4 квартал 2006 год - Местный

    развить ин-   в АИС       областей,    ежегодно  80000      бюджет

    формационные              г.г. Астана,           2007 год -

    ресурсы и ин-             Алматы                 50000

    формационные

    системы

    местных ис-

    полнительных

    органов

3.  Разработать   Информация  Акиматы      4 квартал 2006 год - Местный

    типовые       в АИС       областей,    ежегодно  20000      бюджет

    проектные                 г.г. Астана,

    решения для               Алматы, АИС,

    формирования              АО "НИТ"

    информацион-              (по согласо-

    ных ресурсов              ванию)

    и систем

    местных ис-

    полнительных

    органов

4.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-

    конкурсы на   в АИС       акиматы      2006-2007 2500       канский

    определение               областей,    годы      2007 год - бюджет

    лучшего                   г.г. Астана,           2500

    региона по                Алматы

    реализации

    мероприятий

    "электронного

    правительст-

    ва",

    повышению

    компьютерной

    грамотности

    населения

    региона

--------------------------------------------------------------------------

**7.  Обеспечение защиты информационной инфраструктуры**

**"электронного правительства"**

--------------------------------------------------------------------------

1.  Разработать   Проект      АИС, КПМ,    1 квартал 2006 год - Республи-

    концепцию ин- постановле- КНБ (по со-  2006 года 8000       канский

    формационной  ния Пра-    гласованию)                       бюджет

    безопасности  вительства

    инфраструк-   Республики

    туры          Казахстан

    "электронного

    правительства"

2.  Разработать   Информация  АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-

    национальные  в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 40000      канский

    и/или принять             ласованию),                       бюджет

    международные             МИТ

    стандарты в

    области защиты

    информации в

    рамках создания

    "электронного

    правительства"

3.  Разработать   Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-

    техническое   в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 38000      канский

    задание и                 ласованию)                        бюджет

    техно-рабочий

    проект на

    создание

    системы

    технической

    защиты

    информации

    "электронного

    правительства"

4.  Провести      Информация  АИС,КПМ,МИТ, 3 квартал 2006 год - Республи-

    сертификацию  в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 200000     канский

    технических               ласованию)             2007 год - бюджет

    средств и                                        70760

    программных

    продуктов на

    соответствие

    требованиям

    безопасности

5.  Провести ор-  Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-

    ганизационно- в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 280000     канский

    технические               ласованию)                        бюджет

    мероприятия

    по защите ин-

    формационных

    ресурсов и

    систем госу-

    дарственных

    органов

6.  Провести      Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-

    мероприятия   в АИС       КНБ (по      2006 года 300000     канский

    по созданию               согласова-             2007 год - бюджет

    защищенной                нию), МИТ              200000

    национальной

    операционной

    системы на базе

    технологии

    "open source"

--------------------------------------------------------------------------

**8. Обеспечение общественной поддержки выполнения Программы**

--------------------------------------------------------------------------

1.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-

    выставки по   в АИС       МИТ          2006-2007 70000      канский

    ИКТ с учас-                            годы      2007 год - бюджет

    тием пред-                                       50800

    ставителей

    государст-

    венных

    органов

2.  Подготовить и Информация  АИС, МКИС    4 квартал 2006 год - Республи-

    распростра-   в АИС                    2006-2007 20000      канский

    нить анали-                            годы      2007 год - бюджет

    тические                                         20000

    обзоры и

    рекламные

    материалы по

    вопросам

    реализации

    "электронного

    правительства"

3.  Осветить в    Информация  АИС, МКИС    4 квартал Нет

    средствах     в АИС                    ежегодно

    массовой ин-

    формации ме-

    роприятия по

    реализации

    "электронного

    правительства"

    с целью при-

    влечения об-

    щественного

    внимания к

    созданию

    "электронного

    правительства"

4.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-

    ежегодные     в АИС       МОН          2006-2007 30000      канский

    научно-                                годы      2007 год - бюджет

    практические                                     55034

    конференции

    по вопросам

    реализации

    "электронного

    правительства"

5.  Провести      Информация  АИС, МКИС,  4 квартал 2006 год - Республи-

    конкурсы      в АИС       МОН         ежегодно  5000       канский

    среди госу-                                     2007 год - бюджет

    дарственных                                     5000

    органов,

    регионов, го-

    сударственных

    служащих по

    определению

    "лучших по

    предоставле-

    нию элек-

    тронных услуг"

6.  Провести      Информация  АИС, МКИС    4 квартал 2006 год - Республи-

    конкурсы и    в АИС                    ежегодно  9000       канский

    викторины                                        2007 год - бюджет

    среди                                            8000

    различных

    социальных

    групп

    населения по

    компьютерной

    грамотности и

    использованию

    услуг

    "электронного

    правительства"

       7.  Провести      Информация  АИС, МОН     4 квартал 2006 год - Республи-

    мониторинг    в АИС                    2006-2007 6360       канский

    выполнения                             годы      2007 год - бюджет

    мероприятий                                      7100

    по созданию

    "электронного

    правительства",

    создать и

    обеспечить

    информационно-

    технической

    поддержкой

    сайта,

    освещающего

    ход реали-

    зации

    "электронного

    правительства"

--------------------------------------------------------------------------

    Итого                                            2005 год - Республи-

                                                     4 514679   канский

                                                     2006 год - бюджет

                                                     25 284665

                                                     2007 год -

                                                     22 118426

                                                                                                            2006 год - Местные

                                                     100000     бюджеты

                                                     2007 год -

                                                     50000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* - В рамках Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  постановлением Правительства от 18 февраля 2003 года N 168, Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459.

      \*\* - расходы по данному пункту будут отражаться в республиканских бюджетных программах государственных органов.

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет республиканского и местных бюджетов на 2005-2007 годы, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Республиканском бюджете" и решениями маслихатов на соответствующий финансовый год.

      Примечание:

      Расшифровка буквенных аббревиатур

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МЧС - Министерство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

      АО "НПЦ" - акционерное общество "Национальный процессинговый центр"

      ИКТ - информационно-коммуникационные технологии

      ИТ - информационные технологии

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан