

**О мерах по строительству новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года N 21

      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" и в целях формирования и развития рациональной транспортной сети государства Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Согласиться с предложением акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана" о строительстве новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар -   
Усть-Каменогорск".

      3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

      4. Центральным исполнительным органам и ведомствам, а также иным заинтересованным государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) принять меры по реализации настоящего постановления.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден постановлением        
Правительства Республики Казахстан    
от 18»января 2005 года N 21

**План мероприятий по реализации проекта строительства**   
**новой железнодорожной линии**   
**"Станция Шар - Усть-Каменогорск" »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение\* | Сроки завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществить  мероприятия по созданию и структурированию уставного капитала компании-   концессионера и привлечению акционеров | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), МЮ, АФН (по согласованию) | Январь 2005 года |
| 2 | Организовать  разработку технико-   экономического обоснования,    повторную экспертизу и переутверждение проекта  строительства железнодорожной  линии "Станция Шар - Усть-   Каменогорск"» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), компания-   концессионер,   МТК | Март   2005 года |
| 3 | Разработка   проекта постановления   Правительства Республики     Казахстан "О    заключении      концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию железнодорожной  линии "Станция Шар - Усть-   Каменогорск"» | Проект постановления ПравительстваРеспублики Казахстан | МТК, МЮ,   АО "ИФК" (по согласованию), компания-   концессионер | Апрель 2005 года |
| 4 | Внести       предложения по   формированию правовой базы в   части реализации   инфраструктурныхпроектов и концессионных договоров | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), МТК | Февраль 2005 года |
| 5 | Разработать     положение об   инвестиционном  тарифе за   пользование инфраструктурой,   функционирующей на основе   концессионного договора | Проект ведомствен-   ного нормативного правового акта | МТК, АО "ИФК" (по согласованию) | Март   2005 года |
| 6 | Организовать работу по   выпуску и размещению   облигаций, в первую очередь,   среди накопительных   пенсионных фондов, а так же   других институциональ-   ных инвесторов | Информация в Правительство Республики Казахстан | АФН (по согласованию),   АО "ИФК" (по согласованию), компания-   концессионер | Май   2005 года |
| 7 | Внести изменения и   дополнения в Правила   осуществления деятельности   по инвестиционному   управлению пенсионными   активами | Проект ведомствен-   ного нормативного правового акта | АФН, АО "ИФК" (по согласованию) | Май   2005 года |
| 8 | Внести  изменения   дополнения в   Правила   пруденциальных   нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами | Проект ведомствен-   ного нормативного правового акта | АФН (по согласованию),   АО "ИФК" (по согласованию) | Май   2005 года |
| 9 | Внести изменения и дополнения в листинговые правила ЗАО "КФБ" | Проект ведомствен-   ного нормативного правового акта | АФН (по согласованию),   ЗАО "КФБ" (по согласованию),   АО "ИФК" (по согласованию) | Май   2005 года |
| 10 | Организация и проведение   конкурса на   определение подрядных организаций по   строительству железнодорожной  линии "Станция   Шар - Усть-   Каменогорск" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Компания-   концессионер | Май   2005 года |
| 11 | Начало      строительства   железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-   Каменогорск"» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Компания-   концессионер | Июнь   2005 года |

      \* Условные обозначения и сокращения:   
      АО "ИФК"  - акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"   
      МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
      АФН       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового   
                  рынка и финансовых организаций   
      ЗАО "КФБ" - закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан