

**Об утверждении Правил рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ)**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2005 года N 245. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года N 545

*Сноска. Утратило силу*
постановлением
*Правительства РК от 17.04.2009 N 545.*

      В соответствии со
статьей 58
 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ).

      2. Признать утратившим силу
постановление
 Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2002 года N 1219 "Об утверждении Правил рассмотрения инвестиционных проектов".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*
  
*Республики Казахстан*

Утверждены            
  
постановлением Правительства   
  
Республики Казахстан       
  
от 18 марта 2005 года N 245

**Правила**
  
**рассмотрения бюджетных инвестиционных**
  
**проектов (программ)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Бюджетным Кодексом
 Республики Казахстан и определяют порядок рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - проект(-ы), в том числе порядок их рассмотрения на стадии отбора инвестиционных предложений.
K080095
  
      2. Целью Правил является повышение эффективности системы планирования бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством реализации проектов.
  
      3. Проекты реализуются в соответствии с
утвержденными в
установленном
порядке
технико-экономическими обоснованиями (далее - ТЭО).
  
      4. Рассмотрение проектов, предусматривающих строительную деятельность на территории других государств, осуществляется на основании проектно-сметной документации, утвержденной юридическим лицом, уполномоченным на проведение экспертизы проектно-сметной документации на предмет технических и (или) ценовых параметров на территории соответствующего государства.
  
      При этом администратором бюджетной программы обеспечивается представление аутентичного перевода к документам, выданным уполномоченным юридическим лицом соответствующего государства на проектно-сметную документацию.
  
      5. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
  
      1) информационный лист проекта - документ, содержащий основную информацию по проекту, представляемый администратором бюджетной программы в соответствующий уполномоченный орган по экономическому планированию;
  
      2) логическое обоснование проекта - документ, раскрывающий целесообразность и содержание инвестиционного предложения, а также обеспечивающий оценку структуры и ожидаемой эффективности проекта (задачи, мероприятия и результаты);
  
      3) отраслевая оценка инвестиционного предложения - оценка концепции проекта на предмет соответствия развитию и потребностям соответствующей отрасли;
  
      4) отраслевая экспертиза проекта - оценка параметров ТЭО проекта, связанных с отраслевой спецификой;
  
      5) региональная экспресс-экспертиза - экспертиза, дополнительно проводимая в целях определения целесообразности и приоритетности реализации проекта для региона путем совместного рассмотрения и обсуждения проекта юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы, администратором бюджетной программы и уполномоченными представителями соответствующего региона;
  
      6) техническое задание на подготовку проекта - документ, определяющий требования к ТЭО проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий объем работ по разработке ТЭО и сроки выполнения этих работ;
  
      7) экономическая экспертиза проекта - комплексная оценка проводимого экономического анализа проекта в рамках утверждения ТЭО проекта.

**Глава 2. Подготовка и отбор инвестиционных предложений**

      6. Инвестиционные предложения включают следующие документы:
  
      1) информационный лист проекта;
  
      2) логическое обоснование проекта с пояснительной запиской;
  
      3) отраслевая оценка инвестиционного предложения;
  
      4) техническое задание на разработку ТЭО проекта;
  
      5) информация, обосновывающая стоимость разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта.
  
      7. Информационный лист содержит общую информацию по проекту, включая его основные финансовые параметры.
  
      Информационный лист корректируется по мере уточнения информации, в том числе по итогам утверждения ТЭО.
  
      8. Логическое обоснование проекта представляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
  
      Пояснительная записка к логическому обоснованию проекта должна содержать следующие сведения:
  
      1) описание и историю проблемы, решаемой проектом;
  
      2) краткое изложение концепции проекта, в том числе предполагаемое место реализации проекта, и краткий анализ реализации аналогичных проектов в рамках мирового опыта;
  
      3) альтернативные варианты, рассмотренные при выборе варианта решения проблемы;
  
      4) обоснование выбора проекта в качестве оптимального пути ее решения.
  
      9. Техническое задание на разработку ТЭО проекта разрабатывается с учетом требований к ТЭО проекта, определяемых уполномоченным органом по экономическому планированию.
  
      10. Для обоснования стоимости разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта представляется информация по методике ее расчета.
  
      11. В случае положительного заключения соответствующего уполномоченного органа по экономическому планированию в отношении инвестиционных предложений, они могут быть включены в государственную, отраслевую (секторальную), региональную программы в качестве мероприятий, предусматривающих возможность последующей реализации соответствующего проекта во втором и третьем годах планируемого периода и для разработки ТЭО.

**Глава 3. Подготовка и отбор проектов**

      12. При отборе проектов, планируемых к реализации на территории Республики Казахстан, проводится экономическая экспертиза на основе ТЭО проекта и положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проектов, а именно:
  
      1) государственной экспертизы юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на осуществление государственной экспертизы проектов;
  
      2) экспертизы отраслевого органа;
  
      3) экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
  
      4) банковской экспертизы;
  
      5) государственной научно-технической экспертизы;
  
      6) экспертизы уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора;
  
      7) заключения уполномоченного органа по экономическому планированию;
  
      8) других экспертиз, необходимых в соответствии с
законодательством
Республики Казахстан
.
  
      Экономическая экспертиза проектов, планируемых к реализации на территории других государств, проводится на основе ТЭО и заключения к нему экспертизы отраслевого органа.
  
      13. Отраслевая экспертиза проектов проводится отраслевым уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней с даты представления ТЭО и предусматривает рассмотрение следующих основных вопросов:
  
      оценка соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли;
  
      анализ ситуации в отрасли в случаях реализации и нереализации проекта;
  
      оценка соответствия ТЭО проекта техническому заданию на разработку ТЭО проекта;
  
      оценка технологических, технических и ценовых решений;
  
      оценка альтернативных вариантов достижения целей проекта;
  
      оценка распределения выгод от реализации проекта.
  
      14. Экономическая экспертиза проектов проводится в течение сорока пяти рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил.
  
      При проведении экономической экспертизы юридическому лицу, уполномоченному на проведение экономической экспертизы, в случае необходимости, предоставляется дополнительная информация по проекту.
  
      15. В целях уточнения вопроса целесообразности и приоритетности реализации проекта на территории определенного региона юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы проектов, может быть инициирована организация региональной экспресс-экспертизы.
  
      16. Состав экспертов для проведения региональной экспресс-экспертизы определяется юридическим лицом, уполномоченным на проведение экономической экспертизы проектов, с учетом региональной принадлежности проекта.
  
      17. При проведении региональной экспресс-экспертизы решение по проекту принимается путем голосования. При этом председательствующее лицо имеет равное право голоса наряду с другими лицами, входящими в состав экспертов по проведению региональной экспресс-экспертизы.

Приложение               
  
к Правилам рассмотрения        
  
бюджетных инвестиционных        
  
проектов (программ)

**Логическое обоснование проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы достижения цели проекта | Измеряемые индикаторы | Мониторинг   и оценка | Предположения   и риски |
| Цель: |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |
| Результаты: |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан