

**Об утверждении Правил формирования перечней приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ)**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2005 года N 247. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года N 545

*Сноска. Утратило силу*
постановлением
*Правительства РК от 17.04.2009 N 545.*

      В соответствии со
статьей 151
 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечней приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*
  
*Республики Казахстан*

Утверждены             
  
постановлением Правительства    
  
Республики Казахстан        
  
от 18 марта 2005 года N 247

**Правила формирования перечней приоритетных бюджетных**
  
**инвестиционных проектов (программ)**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила формирования перечней приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Бюджетным кодексом
 Республики Казахстан.
  
      2. Правила определяют порядок подготовки перечней приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ), а также согласования перечней приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов (программ).
  
      3. Целью Правил является повышение эффективности системы планирования бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - проект(ы).
  
      4. Формирование перечней приоритетных проектов с началом реализации в первом или втором году планируемого периода осуществляется на основании отобранных проектов, имеющих утвержденные в
установленном
порядке технико-экономические обоснования
проектов.
  
      5. Формирование перечней приоритетных проектов в качестве планируемых проектов с началом реализации во втором или третьем году планируемого периода осуществляется на основании отобранных инвестиционных предложений.
  
      6. Перечни приоритетных проектов формируются на основании заявок администраторов бюджетных программ по приоритетным проектам (далее - заявки).
  
      7. Заявки вносятся с приложением следующих документов:
  
      1) перечни приоритетных проектов, ранжированных в порядке приоритетности в разрезе государственных и отраслевых (секторальных), региональных программ по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
  
      2) перечни приоритетных проектов в разрезе функциональных групп и бюджетных программ;
  
      3) состав документации по проектам, предлагаемым для включения в перечни приоритетных проектов, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам с приложением соответствующих копий документов;
  
      4) план-график реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
  
      5) обоснование объемов финансирования по проекту на каждый год планируемого периода с указанием количественных индикаторов ожидаемых результатов реализации проектов по завершении каждого года планируемого периода и приложением необходимых документов и расчетов по проекту.
  
      8. Заявки, в том числе по местным проектам, представляются администратором бюджетных программ в соответствующий уполномоченный орган по экономическому планированию в соответствии со сроками,
установленными
законодательством
для разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
  
      Заявки, представленные позже установленного срока, на предмет включения в перечни приоритетных проектов не рассматриваются.

**Глава 2. Согласование перечней приоритетных местных проектов**

      9. При формировании перечней приоритетных местных проектов местными уполномоченными органами по экономическому планированию представляются проекты перечней приоритетных местных проектов в центральный уполномоченный орган по экономическому планированию.
  
      10. К проектам перечней приоритетных местных проектов прилагается аналитическая справка, в которой отражаются:
  
      1) анализ осуществления бюджетных инвестиций за предыдущий среднесрочный период;
  
      2) политика бюджетных инвестиций на предстоящий среднесрочный период;
  
      3) ожидаемые результаты по каждому году планируемого среднесрочного периода с приведением количественных индикаторов.
  
      11. Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию рассматривает перечни приоритетных местных проектов на предмет соответствия приоритетам бюджетных инвестиций.
  
      12. Местные уполномоченные органы по экономическому планированию после рассмотрения центральным уполномоченным органом по экономическому планированию проектов перечней приоритетных местных проектов представляют их на рассмотрение, с приложением сравнительной таблицы по принятию рекомендаций центрального уполномоченного органа по экономическому планированию (при наличии таких рекомендаций), местным бюджетным комиссиям для одобрения.
  
      13. Одобренные местными бюджетными комиссиями перечни приоритетных местных проектов направляются в центральный уполномоченный орган по экономическому планированию с приложением доработанной с учетом рекомендаций центрального уполномоченного органа по экономическому планированию аналитической записки, с обоснованием причин по непринятым рекомендациям (при наличии таких рекомендаций).

Приложение 1                
  
к Правилам формирования перечней      
  
приоритетных бюджетных          
  
инвестиционных проектов (программ)

**Перечень предлагаемых республиканских**
  
**(местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)**

По администратору
  
бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
                                                         (тыс. тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   бюджетного   инвестицион-   ного проекта   (программы) | Период   реали-   зации | Общая   стои-   мость | Объемы финансирования по годам: | | |
| До планируемого периода,                в том числе | | |
| Всего | за год,   предшест-   вующий   плани-   руемому   (факт) | на текущий   год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования по годам: | | | |
| На планируемый период (прогноз) | | | После    планируемого    периода |
| 1 год   планируемого   периода | 2 год   планируемого   периода | 3 год   планируемого   периода |
| 8 | 9 | 10 | 11 |

      Дата заполнения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*(Подпись и Ф.И.О. руководителя администратора бюджетных программ)*

Примечание: 1) в графах 4, 8-11 информация отражается в виде дроби - в числителе в
  
               соответствии с утвержденным перечнем приоритетных бюджетных инвестиционных
  
               проектов (программ), в знаменателе - предложение АБП;
  
            2) в графе 4 указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников
  
               финансирования (в графе 2 указываются источники финансирования);
  
            3) в графе 6 указывается кассовое исполнение по проекту за финансовый год;
  
            4) в графе 7 указывается сумма по проекту в соответствии с утвержденным
  
               бюджетом.

Приложение 2                
  
к Правилам формирования перечней      
  
приоритетных бюджетных          
  
инвестиционных проектов (программ)

**Состав документации по бюджетным инвестиционным проектам**
  
**(программам), предлагаемым для включения в Перечень**
  
**приоритетных бюджетных инвестиционных**
  
**проектов на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_годы**
  

***(указать период)***

*По администратору бюджетных программ*
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   бюджетного   инвестицион-   ного проекта   (программы) | ТЭО | Заклю-   чение   госэкс-   пертизы   по ТЭО | Приказ Комитета по делам строи-   тельства и   жилищно-   коммунального   хозяйства   Министерства   индустрии и   торговли   Республики   Казахстан об   утверждении ТЭО | Заключение   экономи-   ческой   экспертизы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ администратора бюдж. программы об утверждении ТЭО | | ПСД | Заключение   госэкспер-   тизы по ПСД | Приказ об   утвержде-   нии ПСД | Общая   стоимость   проекта в   соответст-   вии с ут-   вержденной   ПСД (тыс.   тенге) |
| N и дата   (согл/не   согл) | Общая   стоимость   проекта в   соответствиис приказом   (тыс. тенге) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая   стоимость   проекта в   соответствии   с договорами   о государст-   венных закуп-   ках товаров,   (работ и   услуг)(тыс.   тенге) | Информация   о проведе-   нии госу-   дарственных   закупок   по проекту | Примечание |
| 13 | 14 | 15 |

                        Дата заполнения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*(Подпись и Ф.И.О. руководителя администратора бюджетных программ)*

В графах 4-6, 10, 11 указываются дата и номер документа
  
В графах 3, 9 указывается информация о наличии документации, в случае отсутствия необходимо указать стадию разработки или причину отсутствия
  
В графе 14 необходимо указать дату проведения конкурсов по государственным закупкам
  
товаров, работ и услуг для реализации проекта, наименование победителей и сумму договора.

Приложение 3                
  
к Правилам формирования перечней      
  
приоритетных бюджетных          
  
инвестиционных проектов (программ)

**План-график реализации проекта**

Администратор бюджетной программы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Наименование проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Цель проекта         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
Наименование государственной,
  
отраслевой (секторальной) или
  
региональной программы (указать
  
пункт Программы или Плана
  
мероприятий по ее реализации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
Период реализации: 200\_\_\_     200\_\_\_
  
Общая стоимость               определена
  
проекта \_\_\_\_\_\_\_\_              в соответствии
  
                              с:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                указать наименование, N и дату
  
                                документа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   компонентов | Объем   выпол-   нения/   финан-   сиро-   вания   (всего   по   проек-   ту) | Наиме-   нова-   ние   меро-   прия-   тий | Объем выполнения/ финансирования | | |
|  | |  |
| Всего   по   проекту | Ед. из-   мерения   нату-   рального   показателя | до плани-   руемого   периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполнения/финансирования | | | | | | |
| в том числе по годам: | | | | | | |
| 1 год планируемого периода | | | | 2 год   плани-   руемого   периода | 3 год   плани-   руемого   периода | На после-   дующие годы |
| 1    квартал | 2    квартал | 3    квартал | 4    квартал |
| 8 | | | | 9 | 10 | 11 |

Примечание: в графе 2 указываются компоненты, определенные в соответствии с утвержденным 
  
            ТЭО проекта;
  
            в графах 3, 5, 7-10 информация отражается в виде дроби (в числителе -
  
            натуральный показатель, в знаменателе - тыс. тенге).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан