

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2005 года N 1003. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 21, ст. 270) следующие изменения и дополнения:   
      в Программе по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы, утвержденной указанным постановлением:   
      в разделе "1. Паспорт Программы":   
      в строке "Задачи" слова "организация переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению";   
      в строке "Источники финансирования" слова "44796,56 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 10693,41 млн. тенге, в 2005 году - 16077,09 млн. тенге, в 2006 году - 18026,06 млн. тенге" заменить словами "31928,4 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 11120,9 млн. тенге, в 2005 году - 13073,2 млн. тенге, в 2006 году - 7734,3 млн. тенге";   
      в строке "Ожидаемые результаты от реализации Программы" слова "будут построены или реконструированы за счет средств республиканского бюджета 7 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 11 школ, 9 магистральных и межхозяйственных каналов, 9 водохранилищ" заменить словами "за счет средств республиканского бюджета будут построены или начато строительство 10 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 2 центральных районных больниц, 2 поликлиник, 1 родильного дома, 19 школ, реконструированы 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище";   
      в абзаце четвертом раздела "2. Введение" слова "организацию переселенческих мероприятий" заменить словами "социальную помощь населению";   
      в абзаце восьмом раздела "4. Цель и задачи Программы" слова "организация переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению";   
      в разделе "5. Основные направления и механизм реализации Программы":   
      в абзаце первом слова "проработка переселенческих мероприятий" заменить словами "оказание социальной помощи населению";   
      в подразделе "5.1 Оздоровление экологической ситуации":   
      дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:   
      "реализовать проект по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря - 2 фаза, начиная с 2006 года;   
      реконструировать приток Караозек с головным сбросным сооружением Кызылординской области;";   
      абзац пятый исключить;   
      в подразделе "5.2 Оздоровление населения, развитие социальной инфраструктуры и обеспечение доступа к качественной питьевой воде":   
      абзацы шестой, седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:   
      "в Актюбинской области построить противотуберкулезные больницы в городах Кандыагаше, Шалкаре и поселке Шубаркудуке, районную больницу в селе Байганин, поликлинику в городе Шалкаре, школы в селах Таскопа, Кенесту, Монке би, Байкадам;   
      в Кызылординской области построить противотуберкулезный диспансер в поселке Жосалы, противотуберкулезные больницы в городе Аральске, поселках Теренозеке и Айтеке би, центральную районную больницу в поселке Жанакоргане, поликлинику в городе Аральске, школы в городах Кызылорде и Аральске, селах Актобе, Тартогай, Бесарык, Сулутобе, поселках Торетам и Жаксыкылыш;   
      в Южно-Казахстанской области построить противотуберкулезный диспансер в городе Туркестане, противотуберкулезные больницы в городе Арысь и селе Шаульдер, родильный дом в селе Шолаккорган, школы в селах Шолаккорган, Мельдеби, Ортак, Шорнак, Жуантюбе, Арысь, отделении Новостройка.";   
      в абзаце девятом слова "построить 11" заменить словами "построить и начать строительство 19";   
      в абзаце тринадцатом слова "и магистральный водовод "Иргиз-Тельман-Коминтерн" исключить;   
      в абзаце четырнадцатом:   
      слова "водоочистной установки "Струя" в поселке Каратерень, разводящих сетей поселка Шиели," заменить словами "обеспечить водоснабжением Казалинск (Новоказалинск), построить водозаборные сооружения в новых поселках Бекет-1, Жансеит, Ортакшыл с подключением к Жиделинскому водоводу Шиелийского района, реконструировать систему водоснабжения в поселке Теренозек Сырдарьинского района, реконструировать и расширить системы водоснабжения и водоотведения в поселке Тасбогет,";   
      слова "разводящих сетей поселка Торетам" исключить;   
      абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:   
      "построить и реконструировать напорные коллекторы и канализационные насосные станции, идущие к станции биологической очистки сточных вод города Кызылорды;   
      в Южно-Казахстанской области осуществить строительство Кентау-Туркестанского группового водопровода, реконструировать Шардаринский групповой водопровод, обеспечить водоснабжение населенных пунктов Каракур Созакского района, Шаульдер и Аметбек Отырарского района, построить водопровод в населенных пунктах Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан, Кызыл-Ту и улучшить водоснабжение города Туркестана.";   
      абзац восьмой подраздела "5.3 Создание условий для повышения экономической активности в регионе, развитие производственной инфраструктуры и рациональное водопользование" изложить в следующей редакции:   
      "реконструировать и отремонтировать 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище, 1 коллектор;";   
      подраздел "5.4 Организация переселенческих мероприятий" изложить в следующей редакции:   
      "5.4 Социальная помощь населению Приаралья   
      Для социальной защиты населения предусматриваются:   
      оказание государственной адресной социальной помощи населению Аральского и Казалинского районов Кызылординской области и Шалкарского района Актюбинской области;   
      рассмотрение возможности выделения целевых трансфертов для субсидирования социально значимых внутриобластных пригородных поездов Кызылординской области по маршрутам "Казалинск - Саксаульская", "Казалинск - Жосалы", "Кызылорда - Жосалы.";   
      в разделе "6. Необходимые ресурсы и источники финансирования":   
      в абзаце девятом слова "17285,33 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 5051,28 млн. тенге, в 2005 году - 7884,33 млн. тенге, в 2006 году - 4349,72 млн. тенге" заменить словами "14433,79 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 4822,04 млн. тенге, в 2005 году - 5045,69 млн. тенге, в 2006 году - 4566,06 млн. тенге";   
      в абзаце десятом слова "44796,56 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 10693,41 млн. тенге, в 2005 году - 16077,09 млн. тенге, в 2006 году - 18026,06 млн. тенге" заменить словами "31928,4 млн. тенге, в том числе в 2004 году - 11120,9 млн. тенге, в 2005 году - 13073,2 млн. тенге, в 2006 году - 7734,3 млн. тенге";   
      в абзаце пятом раздела "7. Ожидаемые результаты от реализации Программы" слова "будут построены или реконструированы за счет средств республиканского бюджета 7 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 11 школ, 9 магистральных и межхозяйственных каналов, 9 водохранилищ" заменить словами "за счет средств республиканского бюджета будут построены или начато строительство 10 противотуберкулезных больниц и диспансеров, 2 центральных районных больниц, 2 поликлиник, 1 родильного дома, 19 школ, реконструированы 12 магистральных и межхозяйственных каналов, 1 водохранилище";   
      раздел "8. План мероприятий по реализации Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы" изложить в новой редакции согласно приложению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение                
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан          
от 6 октября 2005 года N 1003

**8. План мероприятий по реализации Программы**   
**по комплексному решению проблем Приаралья**   
**на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/**  **п** | **Мероприятие** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответст-**  **венный за**  **исполне-**  **ние**  **(реали-**  **зацию)** | **Срок**  **испол-**  **нения**  **(реа-**  **лиза-**  **ции)** | **Предпо-**  **лагае-**  **мые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)** | **Источ-**  **ники**  **финан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Оздоровление экологической ситуации** |
| 1 | Провести эколого-   демографические обследования   сельских террито-   рий, подпадающих под действие   Закона Республики   Казахстан "О   социальной защите   граждан, пострадавших   вследствие   экологического   бедствия в   Приаралье",   создать экологи-   ческие паспорта административных   районов | Информацияв Прави-   тельство   Республики Казахстан | МООС | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   9,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2 | В рамках разраба-   тываемой Программы охраны   окружающей среды   на 2005-2007 годы предусмот-   реть меры по борьбе с опусты-   ниванием зоны Приаралья | Информацияв Прави-   тельство   Республики Казахстан | МООС,   МСХ,   АЗР,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-   Казах-   станской   областей | 4   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 3 | Разработать меры по сохранению сайги и среды ее обитания на путях   миграций, местах зимовок и летовок | Проект   норматив-   ного пра-   вового акта | МСХ,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-   Казах-   станской   областей | 1   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 4 | Разработать меры по сохранению и восстановлению тугайных лесов и   пастбищных угодий   в дельте и пойме реки Сырдарьи | Проекты   норматив-   ного пра-   вового акта | Акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-   Казах-   станской   областей,   МСХ,   МООС | 1   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 5 | Осуществить проект по регули-   рованию русла   реки Сырдарьи и сохранению северной части   Аральского моря | Информация   в Мини-   стерство   экономики   и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   июля   2006   года | 2004   год -   3144,47   2005   год -   2917,76   2006   год -   1477,36 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 6 | Осуществить   проект по регули-   рованию русла   реки Сырдарьи и сохранению северной части   Аральского моря (2 фаза) | Информация   в Мини-   стерство   экономики   и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2006   год -   88,9 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 7 | Подготовить   предложения по   строительству   водорегулирующих шлюзов для сохранения 33   озер в Торгайском   государственном природном зооло-   гическом   заказнике | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ   (свод),   аким   Актюбин-   ской об-   ласти | 4   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 8 | Организовать   мониторинг ок-   ружающей среды   и здоровья насе-   ления города   Кызылорды | Информацияв Прави-   тельство   Республики Казахстан | МООС,   МЗ,   аким   Кызылор-   динской   области | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   4,55 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 9 | Расширить сеть   пунктов наблюде-   ний за состояни-   ем окружающей среды | Информацияв Прави-   тельство   Республики Казахстан | МООС | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   8,3 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 10 | Провести комплек-   сную оценку ка-   чества поверхностных вод реки Сырдарьи | Информацияв Прави-   тельство   Республики Казахстан | МООС | 4   квартал   2004   года | 2004   год - 5,1 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 11 | Подготовить   предложения по   обеспечению   безопасности   плотин, водохра-   нилищ и защите населенных   пунктов от   повышенных расходов воды в зимний период в Кызылординской и Южно-Казахстанс-   кой областях | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ,   акимы   Кызылор-   динской   и Южно-   Казах-   станской   областей | 2   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 12 | Определить нормы экологических попусков в низовьях реки Сырдарьи | Проект   норматив-   ного пра-   вового ак-   та | МСХ,   МООС,   аким   Кызылор-   динской   области | 4   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 13 | Реконструировать приток Караозек с головным   сбросным   сооружением в Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   июля   2006   года | 2005   год -   400,0   2006   год -   200,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **2. Оздоровление населения, развитие социальной**  **инфраструктуры и обеспечение доступа к**  **качественной питьевой воде** |
| 1 | Подготовить   комплексное   заключение о   состоянии здоро-   вья населения, проживающего на территориях, подпадающих под   действие Закона Республики   Казахстан "О   социальной защите   граждан,   пострадавших   вследствие   экологического   бедствия в Приаралье", в том   числе в сравнении   с 1992 годом | Информация   в Прави-   тельство   Республики Казахстан | МЗ,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-   Казах-   станской   областей | 1   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2 | Проанализировать состояние сети здравоохранения в регионах Приаралья и внести предложения по   дальнейшему ее   развитию (проти-   вотуберкулезные больницы, родильные дома, центральные районные больницы) с учетом перспек-   тивности сельских   населенных пунктов | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МЗ,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской   областей | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 3 | Проанализировать состояние сети образования в    регионах Приаралья и внести предложе-   ния по дальнейшему ее   развитию (школы, профессионально-   технические школы) с учетом перспективности   сельских населен-   ных пунктов | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской, Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 4 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 60 коек в городе Кандыагаш Мугал-   жарского района Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Актюбин-   ской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   80,0   2005   год -   240,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 60 коек в поселке Шубаркудук Темирского района   Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Актюбин-   ской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   100,0   2005   год -   240,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет бюджет |
| 6 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 60 коек в городе Шалкаре Шалкарс-   кого района   Актюбинской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Актюбин-   ской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   140,0   2005   год -   220,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 7 | Построить Байга-   нинскую районную больницу на 60 коек в селе Байганин   Байганинского   района Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Актюбин-   ской   области | 20 июля   2006   года | 2005   год -   150,0   2006   год -   208,9 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 8 | Начать строитель-   ство центральной районной поликлиники на 250 посещений с детской и женской   консультациями, дневным   стационаром на 30   коек и детской молочной кухней в городе Шалкаре   Шалкарского   района Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Актюбин-   ской   области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 9 | Построить проти-   вотуберкулезный диспансер на 60 коек с поликлиникой на 200 посещений в городе Туркестане   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Прави-   тельство   Республики Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   54,65 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 10 | Построить проти-   вотуберкулезный диспансер на 60 коек в поселке Жосалы Кармакшин-   ского района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 января   2006   года | 2004   год -   100,0   2005   год -   92,15 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 11 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 50 коек в поселке Теренозек Сыр-   дарьинского района   Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 января   2006   года | 2004   год -   100,0   2005   год -   251,54 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 12 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 100 коек в городе Аральске Кызылор-   динской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   100,0   2005   год -   222,47 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 13 | Начать строитель-   ство Жанакорган-   ской центральной   районной больницы   на 190 коек в поселке Жанакорган   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   июля   2006   года | 2005   год -   130,0   2006   год -   249,55 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 14 | Начать строитель-   ство поликлиники на 300 посещений в смену в городе   Аральске Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 15 | Начать строитель-   ство противоту-   беркулезной    больницы на 100 коек в кенте   Айтеке би Каза-   линского района Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 16 | Начать строитель-   ство противоту-   беркулезной боль-   ницы на 50 коек   в городе Арысь   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2005   год -   100,0   2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 17 | Построить проти-   вотуберкулезную больницу на 50 коек в селе Шаульдер Отрарского района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2005   год -   80,0   2006   год -   240,32 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 18 | Начать строитель-   ство родильного дома на 40 коек в селе Шолаккорган   Созакского района   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 19 | Построить Терек-   тинскую школу на    320 мест в селе   Таскопа Темирско-   го района   Актюбинской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким Ак-   тюбинс-   кой об-   ласти | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   132,5 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 20 | Построить Копинс-   кую среднюю школу   на 320 мест в селе Кенесту Темирского района Актюбинской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким Ак-   тюбинской области | 20 июля   2006 года | 2005 год - 52,08 2006 год - 125,14 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 21 | Построить среднюю школу   имени М.Тажина   на 320 мест в селе Монке би   Шалкарского   района Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким Ак-   тюбинской области | 20 июля   2006   года | 2005   год -   100,0   2006   год -   69,34 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 22 | Построить Кор-   гантузскую   среднюю школу на 270 мест в селе Байкадам Шалкарского района Актюбинской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким Ак-   тюбинской области | 20 июля   2006   года | 2006   год - 52,17 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 23 | Начать строитель-   ство средней школы на 624 места по улице аль-Фараби в городе Кызылорде | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким Ак-   тюбинской области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   150,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 24 | Построить школу   на 864 места в городе Аральске Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   200,0   2005   год -   66,25 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 25 | Построить школу   на 464 места в селе Актобе Кармакшинского района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   января 2006   года | 2004   год -   90,0   2005   год -   59,83 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 26 | Построить школу   на 464 места в селе Тартогай   Шиелийского    района   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   января 2006   года | 2004   год -   90,0   2005   год -   96,45 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 27 | Построить школу   на 360 мест   в селе Бесарык   Сырдарьинского   района Кызыл-   ординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 июля   2006   года | 2005   год -   50,0   2006   год -   141,75 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 28 | Начать строитель-   ство средней школы на 464 места в поселке   Торетам Кармакшинского района   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 29 | Начать строитель-   ство средней школы на 624 места в поселке Жаксыкылыш Аральского района   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 30 | Начать строитель-   ство школы на 464 места N 41 в ауле Сулутобе Шиелийского района Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20 июля   2006   года | 2006   год -   100,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 31 | Построить школу   на 1266 мест в селе    Шолаккорган   Созакского   района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20   января   2006   года | 2004   год -   190,0   2005   год -   152,97 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 32 | Начать строитель-   ство средней школы имени Сейфуллина на 622   места в селе Жуантюбе   Созакского   района Южно-   Казахстанской   школы | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2006   год -   68,6 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 33 | Построить школу   на 1266 мест в селе Мельдеби Шардаринского района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20   января   2006   года | 2004   год -   170,0   2005   год -   160,77 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 34 | Построить школу на 900 мест в отделении Новостройка села Карачик   города Туркестана   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   193,63 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 35 | Начать строитель-   ство школы на 800   мест в селе Ортак   города Туркестана   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти области | 20 июля   2006   года | 2005   год -   100,0   2006   год -   180,34 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 36 | Построить среднюю   школу на 624 места в селе Арысь Отырарского   района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2005   год -   100,0   2006   год -   94,48 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 37 | Начать строитель-   ство спального корпуса, учебного   блока на 250 мест   со спортзалом, столовой, хозблоком и котельной школы-   интернат N 5 в селе Шорнак города Туркестана   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ласти | 20 июля   2006   года | 2006   год -   70,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 38 | Провести комплек-   сную оценку   состояния водо-   снабжения населения При-   аралья и внести предложения по дальнейшему его улучшению | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ,   МЭМР,   акимы Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 1   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 39 | Реконструировать комплекс сооружений водо-   провода в селе Байганин    Байганинского   района Актюбинской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   87,63 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 40 | Реконструировать Жиделинский групповой   водопровод в   Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   260,73 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 41 | Расширить водо-   провод в районном   центре Жалагаш Жалагашского   района Кызылординской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   118,35 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 42 | Начать строитель-   ство IV очереди Арало-Сарыбулакс-   кого группового водопровода в   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 января   2006   года | 2004   год -   287,08   2005   год -   148,28 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 43 | Построить Арало-   Сарыбулакский групповой водопровод   (IV очередь) в Кызылординской области.   Подключить разводящие сети   в аулах Актан батыр, Жанкожа батыр, Бекарыс-   тан би, Майда-   коль, Туктибаева Казалинского района | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   201,72   2006   год -   200,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 44 | Начать строитель-   ство V очереди Арало-Сарыбулак-   ского группового водопровода в   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   53,0   2006   год -   300,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 45 | Начать строитель-   ство Октябрьского   группового водо-   провода в   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   17,3   2006   год -   250,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 46 | Построить водо-   провод в районном   центре Жосалы Кармакчинского   района Кызылор-   динской области (II-я очередь) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 3 квартал 2004 года | 2004 год - 119,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 47 | Построить ветку подключения    поселка Жанакор-   ган Жанакорганс-   кого района к Жи-   делинскому   групповому водо-   проводу Кызылор-   динской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   10,5 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 48 | Обеспечить водо-   снабжением город Казалинск   (Новоказалинск) Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2004   год -   28,37   2005   год -   643,62   2006   год -   337,03 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 49 | Построить водоза-   борные сооружения   в новых поселках   Бекет-1, Жансеит,   Ортакшыл с подключением к Жиделинскому   водоводу Шиелийского    района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   93,84   2006   год -   92,75 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 50 | Реконструировать систему водоснаб-   жения в поселке Теренозек Сырдарьинского   района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   26,88   2006   год -   134,78 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 51 | Реконструировать и расширить системы водоснаб-   жения и водоот-   ведения в поселке   Тасбогет Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   37,5   2006   год -   150,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 52 | Расширить водо-   провод в райцентре   Жалагаш Жалагаш-   ского района   Кызылординской   области.   Головное водоза-   борное сооружение   (2 этап) | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   139,86 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 53 | Обеспечить водо-   снабжение   населенного   пункта Шаульдер   Отырарского района Южно-   Казахстанской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   46,33 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 54 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс,   Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Темир   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   30,0   2006   год -   46,47 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 55 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Кокмардан   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   25,0   2006   год -   34,64 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 56 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс,    Шойманов,Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Арыс   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   31,97 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 57 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс,   Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Кызыл-Ту Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   13,36 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 58 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс, Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Шойманов Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   28,54 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 59 | Построить водо-   провод населенных   пунктов Арыс,   Шойманов, Темир, Когам, Кокмардан,   Кызыл-Ту.   Поселок Когам   Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   24,87 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 60 | Обеспечить водо-   снабжение   населенного   пункта Аметбек   Отырарского   района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2005   год -   26,15 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 61 | Реконструировать Шардаринский групповой   водопровод   Шардаринского   района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 3   квартал   2004   года | 2004   год -   27,5 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 62 | Обеспечить во-   доснабжение   села Каракур   Созакского   района Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   46,7 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 63 | Реализовать   проект водо-   снабжения и   санитарии насе-   ленных пунктов Аральского   региона | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2004   год -   627,4   2005   год -   313,16   2006   год -   446,24 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 64 | Завершить   строительство   Жиделинского   группового   водопровода   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   200,0   2005   год -   56,16 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 65 | Улучшить водо-   снабжение города Туркестан Южно-   Казахстанской    области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   100,0   2006   год -   200,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 66 | Завершить   строительство   Кентау - Туркестанского группового    водопровода Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2004   год -   481,11   2005   год -   400,0   2006   год -   233,96 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 67 | Построить   станцию биоло-   гической очистки сточных вод в городе Кызылорде | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МООС | 20   января   2006   года | 2004   год -   500,0   2005   год -   676,73 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 68 | Реконструировать системы   водоснабжения   в поселке Жана-   коргане Жана-   корганского   района Кызылор-   динской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   100,0   2005   год -   52,7 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 69 | Строительство   и реконструкция   напорных   коллекторов и   канализационных насосных станций, идущих   к станции   биологической   очистки сточных   вод города   Кызылорды в   Кызылординской   области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МООС | 20 июля   2006   года | 2006   год -   955,73 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **3. Создание условий для повышения экономической**  **активности в регионе, развитие производственной**  **инфраструктуры и рациональное водопользование** |
| 1 | Разработать меры   по сохранению, воспроизводству и   рациональному   использованию   ценных видов   рыб Арало-Сыр-   дарьинского   бассейна | Проект   норматив-   ного пра-   вового ак-   та | МСХ,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2 | Подготовить   предложения по   реабилитации   водохозяйственных объектов и   рациональному потреблению воды в отраслях экономики Приаралья | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ,   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 4   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 3 | Проанализировать состояние сети коммунальных    объектов, уровень обеспеченности    инженерной инфра-   структурой   города Кызылорды и внести   предложения по   дальнейшему их   развитию | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 3   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 4 | Перевести теп-   лоэнергоисточники и жилой сектор города Кызылорды на попутный газ | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области | 20   января   2006   года | 2004   год -   2000,0   2005   год -   3506,8 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5 | Внести предложе-   ния по строительству   газопровода   Шубаркудук -   Байганин | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МЭМР,   аким   Актюбин-   ской об-   ласти,   МЭБП | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 6 | Завершить рекон-   струкцию   автомобильной   дороги Карабутак - Иргиз - граница Кызылординской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   860,84 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 7 | Реконструировать автомобильную дорогу Самара - Шымкент на участке границы Актюбинской    области -    Кызылорда - Шымкент | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК | 3   квартал   2004   года | 2004   год -   184,24 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 8 | Подготовить   предложения по   продолжению   реконструкции   автомобильной   дороги "Кызылорда-Жезказган" | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МТК,   аким   Кызылор-   динской   области | 3   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 9 | Внести предложе-   ния по внедрению экологически    чистых   технологий в   земледелии в   зоне Приаралья | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ,   МООС,   акимы   Актюбин-   ской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 3   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 10 | В рамках регио-   нальных агропро-   довольственных программ внести   предложения по   внедрению в   сельскохозяйст-   венное производ-   ство Приаралья солеустойчивых и засухоустойчивых   сортов растений | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | Акимы   Актюбин-   ской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей,   МСХ | 3   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| 11 | Реконструировать магистральный канал Кандыаральской   системы Жанакорганского   района Кызылординской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   16,62 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 12 | Реконструировать магистральный канал Келинто-   бинской системы Жанакорганского   района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   30,0   2005   год -   35,41 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 13 | Реконструировать магистральный канал Сумагарской   системы Жанакорганского   района Кызылординской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   35,1 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 14 | Реконструировать магистральный канал Айтекской системы Сырдарь-   инского района   Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   17,78 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 15 | Реконструировать магистральный канал Баскарынской   системы Аральского района   Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   10,18 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 16 | Реконструировать магистральный канал Баскарынской   системы Казалинского района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   11,4   2005   год -   16,75 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 17 | Реконструировать правобережный магистральный канал в городе Кызылорде | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   19,0   2005   год -   17,34 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 18 | Реконструировать левобережный магистральный канал Сырдарьин-   ского района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   21,58   2005   год -   79,4 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 19 | Реконструировать левобережный магистральный канал - 9 Сырдарьинского района   Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   12,62 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 20 | Реконструировать каналы Айтек, Коммунизм, Байби-   хан Атекской   системы Жала-   гашского района Кызылординской области | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20   января   2006   года | 2004   год -   17,02   2005   год -   10,84 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 21 | Реконструировать канал Ботабай Шиелийского района    Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   8,6 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 22 | Реконструировать Казалинский левобережный магистральный канал   Казалинского   района Кызылординской области с ПК   137+12 по ПК | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МСХ | 20 июля   2006   года | 2005   год -   24,35   2006   год -   135,85 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 23 | Подготовить   предложения по   реконструкции   и восстановлению водохозяйственных объектов Тогус-   кенского и Жана-   коргано-Шиелийс-   кого массивов орошения | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области,   МСХ | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 24 | Внести предложе-   ния по восстанов-   лению Жанадарь-   инской и Кувандарьинской оросительно-   обводнительных трактов | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | Аким   Кызылор-   динской   области,   МСХ | 2    квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 25 | Провести ремонт Северного   коллектора Жала-   гашского района Кызылординской области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   аким   Кызылор-   динской   области | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   63,13 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 26 | Реконструировать водохранилище Актобе Туркестанского   региона Южно-   Казахстанской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2004   года | 2004   год -   6,2 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 27 | Подготовить   предложения по   строительству   рыбоперерабаты-   вающего предприятия в   Аральском районе Кызылординской области | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МСХ,   аким   Кызылор-   динской   области | 2   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 28 | Проработать   вопросы кредитования проектов в сфере   малого предприни-   мательства в районах Приаралья | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акцио-   нерное   общество   "Фонд   развития   малого   предпри-   нимате-   льства"   (по сог-   ласова-   нию) | 1   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 29 | Проработать вопросы финанси-   рования инвести-   ционных проектов в реальном секто-   ре экономики   Приаралья в   рамках Стратегии индустриально-   инновационного развития Республики   Казахстан | Предложе-   ния в Пра-   вительство   Республики   Казахстан | МИТ,   акцио-   нерное   общество   "Банк   Развития   Казах-   стана"   (по сог-   ласова-   нию),   акцио-   нерное   общество   "Инвес-   тицион-   ная ком-   пания:   Инвести-   ционный   фонд Ка-   захста-   на" (по   согласо-   ванию),   акцио-   нерное   общество   "Нацио-   нальный   иннова-   ционный   фонд"   (по сог-   ласова-   нию),   акимы   Актюбин-   ской,   Караган-   динской,   Кызылор-   динской,   Южно-Ка-   захстан-   ской об-   ластей | 3   квартал   2004   года | Не тре-   буются |  |
| **4. Социальная помощь населению Приаралья** |
| 1 | Рассмотреть   возможность выде-   ления целевых текущих трансфертов   областному   бюджету Кызылор-   динской области для оказания государственной адресной социаль-   ной помощи   населению Араль-   ского и Казалин-   ского районов | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МТСЗН | 20   января   2006   года | 2005   год -   40,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 2 | Рассмотреть   возможность выделения целевых   текущих трансфертов   областному бюджету Актю-   бинской области для оказания государственной адресной социальной   помощи населению Шалкарского района | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МТСЗН | 20   января   2006   года | 2005   год -   20,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3 | Рассмотреть   возможность   выделения целевых   трансфертов для   субсидирования   социально значи-   мых внутриобласт-   ных пригородных поездов Кызылор-   динской области по маршрутам "Казалинск-   Саксаульская", "Казалинск-   Жосалы",«   "Кызылорда-   Жосалы" | Информация   в Мини-   стерство   экономики и бюджет-   ного пла-   нирования   Республики   Казахстан | МТК | 20   января   2006   года | 2005   год -   153,1 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
|  | ИТОГО (объемы   финансирования   по годам) |  |  |  | 2004   год -   11120,9   2005   год -   13073,2   2006   год -   7734,3 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |

      Примечание. Расшифровка аббревиатур:   
      МООС - Министерство охраны окружающей среды   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства   
      МЗ - Министерство здравоохранения   
      МОН - Министерство образования и науки   
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций   
      МИТ - Министерство индустрии и торговли   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
      АЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан