

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2006 года N 377. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года N 1006

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 N 1006.

      Во исполнение  Указа Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 "О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям:   
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) по итогам полугодия к 10 января и 10 июля представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.   
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана ежегодно к 20 января и 20 июля.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Масимова К.К.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

  Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 10 мая 2006 года N 377

**План мероприятий**   
**по реализации Транспортной стратегии**   
**Республики Казахстан до 2015 года**

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27 ноября 2006 года N  1124 ; от 16 января 2007 года  N 28 ; от 28 февраля 2007 года N  161 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Содержание мероприятий** | **Форма завер- шения** | **Ответ- ствен- ные за**   **испол- нение (реа- лиза- цию)** | **Сроки**   **испол- нения (реали-**   **зации)** | **Предпо-**   **лагае-**   **мые**   **расходы**   **(млрд.**   **тенге)** | **Источник**   **финанси-**   **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Совершенствование системы государственного**  **регулирования деятельности транспорта** |
| На международном уровне | | | | | | |
| 1.1. | Участие и   обеспечение   правовых и   экономических интересов в   различных   региональных   и международ-   ных организа-   циях | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   МИД | январь еже-   годно | Не тре-   буются | - |
| На национальном уровне | | | | | | |
| 1.2. | Разработка проекта Тран-   спортного   кодекса Респуб-   лики Казахстан | Проект Тран- спорт- ного кодекса   Респу- блики Казах- стан | МТК | 3, 4 квартал 2006 | Не тре- буются | - |
| **2. На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 2.1. | Принять меры по субсидиро-   ванию желез- нодорожных   пассажирских   перевозок по   социально значимым   межобластным   сообщениям | Поста-   новле-   ние   Прави-   тель-   ства   Респу- блики   Казах-   стан | МТК | 2006-   2015 | 2007 - \*   2008 - \* | РБ |
| 2.2. | Принять меры по субсидиро-   ванию желез- нодорожных   пассажирских перевозок по   социально значимым   межрайонными и   межгородским   сообщениям | Решение   масли-   хатов | Акимы   обла-   стей, | 2006-   2008 | 2006 -   1,1   2007 -   1,1\*   2008 -   1,1\* | Целевые   тран- сферты из РБ в МБ |
| **3. На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| 3.1. | Активизиро-   вать работу   по присоеди-   нению Рес-   публики   Казахстан к   международным   конвенциям и   соглашениям в том числе: | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан |  |  | Не тре-   буются | - |
| а) принять   меры по при-   соединению к   Международно-   му соглашению   (Универсаль-   ный договор)   по страхова-   нию граждан-   ской ответ-   ственности   владельцев   автотранспор-   тных средств   "Зеленая   карта" (1956   г. г. Каса-   бланка); | АФН,   МФ,   МТК, | 2008-   2010   ежегодно |
| б) решить   вопрос по   присоединению   Казахстана к   Таможенной   конвенции о   временном   ввозе (1990   г. Стамбул) | МФ,   МТК | Январь   2007-   2010   Еже-   годно |
| в) К Согла-   шению о при- нятии едино- образных тех-   нических   предписаний   для колесных транспортных   средств, предметов оборудования и частей,   которые мо- гут быть   установлены и (или) ис- пользованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе   этих предпи-   саний, подпи-   санному в г.   Женеве в 1958   году (с изме-   нениями и   дополнениями,   вступившему в   силу 16 октя-   бря 1995 г.) | МВД,   МТК,   МИТ,   МООС | Январь   2007-   2010   Еже-   годно |
| г) К Согла-   шению о при- нятии едино- образных   условий для   периодических   технических   осмотров   колесных   транспортных   средств и о   взаимном при-   знании таких   осмотров, подписанному   в 1997 г. г.   Вена. | МВД,   МТК | Январь   2007-   2010   Ежегодно |
| 3.2. | Подписание   межправитель-   ственных со-   глашений в   области меж-   дународных   автомобильных   перевозок с   государствами   - торговыми   партнерами   Республики   Казахстан | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Январь   2007-   2015   ежегодно | Не тре-   буются |  |
| Повышение эффективности бюджетного планирования | | | | | | |
| 3.3. | Поэтапный   переход на   нормативное   финансирование   работ по   ремонту и   содержанию   автомобильных   дорог | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Январь   ежегодно | 2006 -   17,2   2007 -   23,8\*   2008 -   27,2\* | РБ |
| **4. На водном транспорте** | | | | | | |
| 4.1. | Присоединение   к международ- ным конвен- циям Междуна-   родной мор- ской органи-   зации в об-   ласти морско-   го транспорта | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   МИД | Ежегодно   январь | Не тре-   буются | - |
| 4.2. | Подписание   соглашений в   области мор-   ского тран-   спорта с при-   каспийскими   государствами | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 2006-   2008 | МТК | - |
| 4.3. | Разработка   Программы   развития   судоходства   и обеспечения   безопасности   на внутренних   водных путях   на 2007-2012 годы | Проект   поста- новле- ния   Прави-   тельс-   тва   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Сентябрь   2006 | Не тре-   буются | - |
| 4.4. | Разработка   Программы   развития мор-   ского тран-   спорта Респу-   блики Казах- стан на 2006 -2012 годы | Проект   поста-   новле-   ния   Прави- тель-   ства   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 2006   Сентябрь | Не тре-   буются | - |
| **5. На воздушном транспорте** | | | | | | |
| Создание условий для развития международного воздушного сообщения | | | | | | |
| 5.1 | Внести изме-   нения в дей-   ствующие меж-   правитель-   ственные со-   глашения о   воздушном   сообщении с   целью поэтап-   ной либерали-   зации системы   регулирования   международных   воздушных   авиаперевозок | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   МИД | 4 квар-   тал   до 2010 | Не тре-   буются | - |
| 5.2 | Заключить но-   вые межправи-   тельственные   соглашения о   воздушном сообщении с целью откры-   тия новых   авиационных рынков для   казахстанских   авиакомпаний | Инфор- мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   МИД | 4 квар-   тал   до 2010 | Не тре-   буются | - |
| Внедрение новой концепции системы организации воздушного движения | | | | | | |
| 5.3. | Разработать   концепцию   развития аэронавига- ционной сис- темы Респу-   блики Казах- стан на 2007-2015   годы | Приказ   Министра   транс-   порта и   комму-   никаций   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Февраль   2007 | Не тре-   буются | - |
| **6. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| **6.1. На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| Строительство железных дорог | | | | | | |
| 6.1.1 | Принятие мер   по строитель-   ству железной   дороги Мангы-   шлак-Баутино (протяжен-   ность 135,1 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қа-   зақ-   стан   темір   жолы" | 2006-   2008 | 22,759 | Частные   инвести-   ции,   между-   народ-   ные фи-   нансовые   институ-   ты. Воз-   можна   реализа-   ция про-   екта на   концес-   сионной   основе   по схеме   ВОТ   (строи-   тель-   ство-   эксплуа-   тация-   переда-   ча) |
| 6.1.2 | Принятие мер   по строитель-   ству железной   дороги Ерали-   ево-Курык   (эксплуатаци-   онная длина   14,1 км, строительная длина - 31,79 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қа-   зақ-   стан   темір   жолы" | 2006-   2008 | 7,568 | Частные   инвести-   ции,   между-   народ-   ные фи- нансовые   институты. Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе по схеме   ВОТ |
| 6.1.3 | Принятие мер   по строитель-   ству железно-   дорожного   участка Хор-   гос-Сарыозек   (протяжен-   ность 235 км) | Инфор-   мация   в Пра-   витель- ство   Респу-   блики Казах-   стан | МТК, АО "НК   "Қа-   зақ-   стан   темір   жолы" | 2006-   2009 | 67,500 | Частные   инвести-   ции,   между-   народные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концеси-   онной основе   по схеме   ВОТ |
| 6.1.4 | Принятие мер   по строитель-   ству железно-   дорожного-   участка Жез-   казган-Бейнеу   (протяжен-   ность 960 км) | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қа-   зақ-   стан   темір   жолы" | 2006-   2009 | 184,1 | Частные инвести-   ции,   междуна-   родные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе по схеме   ВОТ |
| 6.1.5 | Приобретение   новых пасса- жирских ваго-   нов для орга-   низации пас- сажирских   перевозок по социально   значимым   сообщениям | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қа- зақ-   стан   темір   жолы"   АО   "Пас- сажир- ская лизин-   говая   вагон-   ная   компа-   ния" | 2006-   2010 | 2006 -   12,7 | Собствен-   ные и   заемные   средства   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы"      РБ |
| 2007 - \*   2008 - \*   2009 - \*   2010 - \* |
| Электрификация железных дорог | | | | | | |
| 6.1.6 | Принятие мер   по электри- фикации желез-   нодорожного участка Хром-   тау-Алтынсарин   (протяженность   402 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қа- зақ-   стан   темір   жолы" | 2008-   2010 | 49,028 | Частные инвести-   ции,   междуна-   родные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе   по схеме   ВОТ |
| 6.1.7 | Принятие мер по электрифи-   кации желез-   нодорожного участка   Макат-Кандагач   (протяженность   392 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | 2010-   2012 | 47,809 | Частные инвести-   ции,   междуна-   родные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе   по схеме   ВОТ |
| 6.1.8 | Электрифика-   ция железно-   дорожного   участка Алма-   ты-Актогай   (протяженность   558 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | 2009-   2011 | 32,544 | Частные инвести-   ции,   междуна-   родные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе по схеме   ВОТ |
| 6.1.9 | Принятие мер по электрифи- кации желез- нодорожного участка   Костанай-Же-   лезорудный   (протяженность   48 км) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | 2006 | 1,497 | Частные инвести-   ции,   междуна-   родные   финансо-   вые ин-   ституты.   Возможна   реализа-   ция про-   екта на концес-   сионной основе   по схеме   ВОТ |
| Создание разветвленной транспортно-логистической цепи (развитие транспортно-логистических центров) | | | | | | |
| 6.1.10 | Создание и   развитие транспортно-   логистического центра в   г. Алматы | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК, АО   "Астана-Кон-   тракт" | 2006   2009- |  | Соб-   ственные   и заемные   средства |
| **6.2. На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| 6.2.1 | Реконструкция   автомобильных дорог респу- бликанского значения:   1) Алматы-   Аягоз-Георги-   евка-Усть-   Каменогорск;   2) Ушарал-   Достык;   3) Жезказган-   Петропавловск;   4) Кызылорда-   Павлодар;   а также прио-   ритетные участки дорог   республикан-   ского значе- ния. | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Ян-   варь   2013-   2015 | 479,02\* | РБ |
| **7. На водном транспорте** | | | | | | |
| **7.1. На морском транспорте** | | | | | | |
| Создание морского торгового флота | | | | | | |
| 7.1.1 | - строитель-   ство танкер-   ного флота;   - формирование   сухогрузного   флота;   - строитель-   ство и при-   обретение   флота поддер-   жки морских   операций | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот",   АО "НК   "Каз-   Мунай-   Газ" | Ян-   варь   2006-   2012 | 33,218   2,432   23,898 | Заемные   средства |
| Создание и развитие портовой инфраструктуры | | | | | | |
| 7.1.2 | Расширение   порта Актау в   северном   направлении | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   РГП "АММТП" | Январь   2006-   2008 | 32,717 | Частные   инвести-   ции и   заемные   средства   (банки   второго   уровня РК, меж-   дународ-   ные фи-   нансовые   институты) |
| Создание объектов инфраструктуры морского транспорта | | | | | | |
| 7.1.3 | Строительство   судоремонтной   базы | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК, АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот",   Акимат   Ман-   гиста-   уской   области | I квар-   тал   2012-   2015 | 4,840 | Заемные   средства |
| **7.2. На внутреннем водном транспорте** | | | | | | |
| Реализация инфраструктурных проектов | | | | | | |
| 7.2.1 | Реконструкция   Атырауского   речного   (устьевого)   порта | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО   "Аты-   рау   өзен-   порты" | Январь   2010-   2012 | 4,000 | Частные   инвести-   ции и   заемные   средства   (банки   второго   уровня) |
| 7.2.2 | Реабилитация   судострои-   тельного   производства | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО   "Ком-   плекс" | Январь   2012-   2015 | 0,541 | Частные   инвести-   ции и   заемные   средства   (банки   второго   уровня) |
| **8. На воздушном транспорте** | | | | | | |
| Осуществление модернизации и развития объектов наземной   инфраструктуры (реконструкция ИВПП, аэровокзальных комплексов, оснащение современной спецтехникой аэропортов), модернизации производственных мощностей по УВД | | | | | | |
| 8.1. | Провести   поэтапную   реконструкцию   наземной ин-   фраструктуры   аэропортов   г. Уральск,   Тараз, Кара-   ганда, Кок-   шетау, Жез-   казган, Балхаш | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 2008-   2015 | 13,3\* | Инвести-   ции соб-   ственни-   ков аэ- ропортов   (держа-   телей   акций) |
| Обновление парка воздушных судов | | | | | | |
| 8.2. | Приобретение   воздушных су-   дов для раз- вития нацио-   нальных авиа-   компаний | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК   (со- зыв)   АО   "Эйр   Аста   на" | 2009-   2015 |  | С при-   влече-   нием   инвести-   ций меж-   дународ-   ных фи-   нансовых   институ- тов |
| **9. Развитие рынка транспортных услуг** | | | | | | |
| **9.1. На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 9.1.1 | Организация   контейнерных    поездов по    основным гру-   зопотокам кон-   тейнеропригод-   ных грузов | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК   "АО   "Каз   транс-   сер   вис",   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | декабрь   ежегодно | - | - |
| **9.2. На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| 9.2.1 | Стимулирова-   ние внедре- ния диспетчер-   ского упра- вления пере- возками пас- сажиров авто-   мобильным транспортом | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | Январь   2007-   2010   Ежегодно | Не тре-   буются | - |
| 9.2.2 | Проведение   мероприятий   по восстано-   влению систе-   мы оператив-   ного учета работы авто-   транспорта на   пассажирских и грузовых перевозках | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | АС,   МТК | 2009 | Не тре- буются | - |
| **9.3. На водном транспорте:** | | | | | | |
| На морском транспорте | | | | | | |
| 9.3.1 | Проведение   маркетинговых   мероприятий   по привлече-   нию грузо-   потоков через порт Актау | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   РГП   "АММТП" | Декабрь   до 2015 | Не тре-   буются | - |
| **10. Региональное развитие транспортной системы** | | | | | | |
| **На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 10.1 | Разработать План меропри-   ятий о мерах   по дальнейшему   развитию между-   народного же-   лезнодорожного   пограничного   перехода Дос-   тык и железно-   дорожного участка Акто-   гай-Достык на   2006-2011 годы | Поста-   новле-   ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК |  | Не тре- буются |  |
| **11. Повышение безопасности транспортных процессов** | | | | | | |
| 11.1 | Совершенство-   вание норма-   тивного пра-   вового обес-   печения дея-   тельности на транспорте | Поста-   новле-   ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан | МТК | 2006-   2009 | Не тре- буются | - |
| 11.2 | Разработка и внедрение ин-   формационно-   аналитической системы тран-   спортной   базы данных   и мониторинга   безопасности   перевозок | Акты   сдачи-   приемки | МТК | 2006-   2007 | 2006 -   0,32942   2007 -   0,2689\* | РБ |
| **На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 11.3 | Усиление кон-   троля за со-   держанием и   эксплуатацией верхнего   строения пути   и искусствен-   ных соору- жений. | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | февраль,   ежегодно | Не тре- буются | - |
| 11.4 | Усиление контроля за перевозками пассажиров багажа и грузобагажа. | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | февраль,   ежегодно | Не тре- буются | - |
| 11.5 | Постоянный контроль за   техническим состоянием   локомотивов,   пассажирских   и грузовых   вагонов, а также за при-   емкой плано- вых видов ремонтов | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | февраль,ежегодно | Не тре-   буются | - |
| **На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 11.6 | Внести пред-   ложение по   оптимизации   схемы дислока-   ции постов   транспортного   контроля с   приоритетным   расположением   их на строя-   щихся и ре-   конструируе-   мых участках   автодорог. | Предло-   жение в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 4 квар-   тал   2006-   2007 | Не тре- буются |  |
| 11.7 | Внести пред-   ложение по   совершенство-   ванию кон- троля допус- тимых пара- метров авто- транспортных средств на основе   современных   технических   устройств\*\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 2007-   2009 | Не тре- буются |  |
| Повышение экологической безопасности | | | | | | |
| 11.8 | Установление   требований к   выбросам авто-   мобильной тех-   ники, выпуска-   емой в обраще-   ние на терри- тории Респу-   блики Казах- стан, вредных загрязняющих   веществ и ос- новных техни-   ческих требо-   ваний к харак-   теристикам нефтепродуктов | Техни-   ческий   регла-   мент | МТК | 2006 | 2006 -   0,0045 | РБ |
| 11.9 | Повышение   экологических   требований к   автотранспорт-   ным средствам | Техни-   ческий    регла-   мент | МТК,   МООС,   МИТ | 2006-   2010 | Не тре-   буются |  |
| **На водном транспорте:** | | | | | | |
| 11.   10 | Проведение   мероприятий   по охране   окружающей   среды | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО   "НМСК"   "Каз-   мор-   транс-   флот" | 1 квар-   тал,   ежегодно | 1,8 | Заемные   средства |
| На морском транспорте | | | | | | |
| Организация охраны труда и техники безопасности | | | | | | |
| 11.   11 | Внедрение сис-   темы управле- ния безопас- ностью, соот- ветствующе   требованиям   Международной   морской орга- низации | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   АО   "НМСК"   "Каз-   мор-   транс-   флот" | 2007 | 2,7 | Заемные   средства |
| **На воздушном транспорте** | | | | | | |
| Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности | | | | | | |
| 11.   12 | Внести пред-   ложение по   созданию в крупных аэро-   портах Респу-   блики Казах-   стан террито-   риальных под-   разделений   уполномочен-   ного органа в сфере граждан-   ской авиации по контролю   за безопас-   ностью полетов   и авивционной   безопасностью | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК,   МЭБП | 2007-   2008 | Не тре-   буются |  |
| 11.   13 | Внести предло-   жение по созда-   нию экспертных   центров по   контролю и   поддержанию   летной годности   воздушных су-   дов, внесенных   в реестр граж-   данских воздуш-   ных судов   Республики   Казахстан   (в г. Алматы   и Атырау) | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МТК | 2008 | Не тре-   буются | - |
| 11.   14 | Обеспечить ос-   нащение крупных   аэропортов Рес-   публики Казах-   стан современ-   ным метеороло-   гическим обору-   дованием в   соответствии   с требованиями   Международной   организации   гражданской   авиации | Отчет в   Прави-   тель-   ство   Респу-   блики   Казах-   стан | МООС,   МТК | 2007-   2015 | 2007 -   0,8133\*   2008 -   0,3314\*   2009 -   0,4423\* | РБ |
| **12. Повышение эффективности использования транзитного потенциала Республики Казахстан** | | | | | | |
| **На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 12.1 | Работа с Меж-   дународным   союзом желез-   ных дорог и   Организацией   сотрудничества   железных дорог   по проекту   N.E.W.   -corridor   (КНР-Казахстан   (Достык-Петро-   павловск)-Рос-   сия-Норвегия) | Инфор-   мация в   Прави-   тель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | декабрь,   ежегодно |  |  |
| 12.2 | Организация   контейнерных   поездов по   основным   транспортным   коридорам   республики | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК, АО   "Каз-   транс-   сер-   вис",   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | декабрь,   ежегодно |  |  |
| 12.3 | Максимальное   привлечение   объемов пере-   возок контей-   неропригодных   грузов в соп-   редельных го-   сударствах | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК, АО   "Каз-   транс-   сер-   вис",   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | декабрь,   ежегодно |  |  |
| 12.4 | Привлечение   транзитных   грузов в кон-   тейнерах за   счет представ-   ления понижаю-   щих коэффи-   циентов в   Казахстане | Прото-   кольное   решение | МТК,   АО "НК   "Қазақ-   стан   темір   жолы" | декабрь,   ежегодно | Не тре-   буются | - |
| **На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| 12.5 | Реализация   проекта (NELTI)   Новая Евразий-   ская автотранс-   портная инициа-   тива - "Зеленый   коридор" Пекин-   Берлин | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК,   Союз   между-   народ-   ных   автомо-   бильных   пере-   возчи-   ков   Респуб-   лики   Казах-   стан | Январь   2007 -   2009   ежегодно |  | Частные   инвестиции |
| **На водном транспорте:** | | | | | | |
| На морском транспорте | | | | | | |
| 12.6 | Участие казах-   станских компа-   ний в мультимо-   дальных схемах   транспортировки   грузов в рамках   проектов по   освоению казах-   станского сек-   тора шельфа   Каспийского   моря | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК,   МЭМР,   АО "НК   Каз-   Мунай   Газ",   АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот" | 1 квар-   тал, ежегодно | - | - |
| На внутреннем водном транспорте | | | | | | |
| 12.7 | Проработка воп-   роса организа-   ции транзитно-   го маршрута   Китай-Казахстан   -Россия на   реке Иртыш | Инфор-   мация   в Пра-   витель-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТК | 2007-   2008 | Не тре-   буются | - |
| **На воздушном транспорте** | | | | | | |
| 12.8 | Сформировать    условия для   развития между-   народных узло-   вых аэропортов   -"хабов" (Аста-   на, Алматы,   Атырау) с целью   формирования   сети междуна-   родных маршру-   тов Европа -   Казахстан -   Азия (трансфер-   ные перевозки) | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК | декабрь,   ежегодно | Не тре-   буются | - |
| 12.9 | Расширить гео-   графию междуна-   родных перево-   зок (развитие   сети авиацион-   ных маршрутов)   крупной нацио-   нальной авиа-   компании | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК, АО   "Эйр-   Астана" | декабрь,   ежегодно | Не тре-   буются | - |
| 12.   10 | Провести работу   по открытию   дополнительных   воздушных кори-   доров на грани-   це с Китаем и   Россией | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК,   РГП   "Каз-   аэро-   нави-   гация" | 4 квар-   тал 2008 | Не тре-   буются | - |
| **13. Инновационное развитие в сфере транспорта** | | | | | | |
| **На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| Инновационное развитие транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок (внедрение современных технологий в сфере контейнерных перевозок) | | | | | | |
| 13.1 | Обеспечение   инновационного   развития грузо-   вых перевозок,   инфраструктуры   контейнерных   перевозок, изу-   чение и созда-   ние условий для   внедрения пере-   возок с приме-   нением танк-   контейнеров,   балк-контейне-   ров, спецкон-   тейнеров, конт-   рейлерных пере-   возок | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-стан   темір   жолы",   АО   "Каз-   транс-   сер-   вис",   АО   "Казах-   сель-   маш" | 2006-   2011 |  | Собст-   венные   средства   и частные   инвестиции |
| 13.2 | Внедрение авто-   матизированной   системы управ-   ления контей-   нерными пере-   возками | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК,   АО "НК   "Қазақ-стан   темір   жолы",   АО   "Каз-   транс-   сер-   вис" | 2006-   2011 | 0,5 | Средства   АО   "НК "КТЖ"   АО   "Казтранс-   сервис" |
| **На автомобильном транспорте** | | | | | | |
| 13.3 | Создание центра   по проведению   освидетельство-   вания авто-   транспортных   средств на   предмет соот-   ветствия эколо-   гическим требо-   ваниям стандар-   та Евро с выда-   чей сертифика-   тов пригодности | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МООС,   МИТ,   МТК,   Союз   между-   народ-   ных ав-   томоби-   льных   пере-   возчи-   ков   Респуб-   лики   Казах-   стан | 2007-   2009 | 0,0815 | Частные   инвести-   ции,   между-   народные   финансовые   институты |
| **На водном транспорте** | | | | | | |
| На морском транспорте | | | | | | |
| 13.4 | Создание систе-   мы управления   движением судов   в Тупкараганс-   ком заливе   Мангистауской   области | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК | 2006-   2007 | 0,3214   2006 -   0,1607   2007 -   0,1607\* | РБ |
| На воздушном транспорте | | | | | | |
| 13.5 | Обеспечить раз-   витие автомати-   зированной сис-   темы управления   воздушным дви-   жением (АСУВД)   с созданием   главного и   региональных   центров управ-   ления воздушным   движением | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК,   РГП   "Каз-   аэро-   нави-   гация" | 2015 | В   пределах   средств,   преду-   смотрен-   ных пла-   нами   развития   пред-   приятия | Внебюджет-   ные   средства |
| 13.6 | Внедрить новые   технологии и   расширить   спектр оказы-   ваемых услуг по   техническому   обслуживанию и   ремонту воздуш-   ных судов на   казахстанских   авиаремонтных   заводах в г.г.   Алматы и Актобе | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МИТ,   МТК | 2015 | В   пределах   средств,   предус-   мотрен-   ных   планами   развития   предп-   риятия | Внебюджет-   ные   средства |
| 13.7 | Провести комп-   лекс мероприя-   тий по внедре-   нию новой кон-   цепции управле-   ния воздушным   движением   (CNS/ATM),   предложенной   Международной   организацией   гражданской   авиации | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК,   РГП   "Каз-   аэро-   нави-   гация" | 2015 | В   пределах   средств,   предус-   мотрен-   ных   планами   развития   предп-   риятия | Внебюджет-   ные   средства |
| **14. Повышение научного и кадрового потенциала в сфере**   **транспорта** | | | | | | |
| **На железнодорожном транспорте** | | | | | | |
| 14.1 | Совершенствова-ние системы   подготовки и   переподготовки   кадров в отрас-   ли железнодо-   рожного транс-   порта | Инфор-   мация в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | МТК | 2007-   2015 | 2007 -   0,0831 | Частные   инвес-   тиции,   между-   народ-   ные   финансовые   институты |
| **На водном транспорте:** | | | | | | |
| 14.2 | Создание систе-   мы кадрового   обеспечения   потребностей   отечественного   флота. | Отчет в   Прави-   тельст-   во Рес-   публики   Казах-   стан | АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот" | 2007-   2010 | 0,6 | Заемные   средства |

Примечание:

\* - объемы финансирования, которые будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год   
\*\* - суммы расходов являются предварительными и будут уточняться планами развития предприятий   
\*\*\* - при условии положительного решения РБК

Расшифровка аббревиатур:

MTK - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций   
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике   
МБ - местный бюджет   
РБ - республиканский бюджет   
АО - акционерное общество   
РГП - республиканское государственное предприятие   
АММТП - Актауский международный морской торговый порт   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан