

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2006 года N 377. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года N 1006

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 N 1006.

      Во исполнение  Указа Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 "О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) по итогам полугодия к 10 января и 10 июля представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана ежегодно к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Масимова К.К.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

  Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 10 мая 2006 года N 377

**План мероприятий**

**по реализации Транспортной стратегии**

**Республики Казахстан до 2015 года**

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27 ноября 2006 года N  1124 ; от 16 января 2007 года  N 28 ; от 28 февраля 2007 года N  161 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Содержание мероприятий** | **Форма завер- шения** | **Ответ- ствен- ные за**
**испол- нение (реа- лиза- цию)**  | **Сроки**
**испол- нения (реали-**
**зации)**  | **Предпо-**
**лагае-**
**мые**
**расходы**
**(млрд.**
**тенге)**  | **Источник**
**финанси-**
**рования**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Совершенствование системы государственного** **регулирования деятельности транспорта** |
| На международном уровне  |
| 1.1.  | Участие и
обеспечение
правовых и
экономических интересов в
различных
региональных
и международ-
ных организа-
циях  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
МИД  | январь еже-
годно  | Не тре-
буются  | -  |
| На национальном уровне  |
| 1.2.  | Разработка проекта Тран-
спортного
кодекса Респуб-
лики Казахстан  | Проект Тран- спорт- ного кодекса
Респу- блики Казах- стан  | МТК  | 3, 4 квартал 2006  | Не тре- буются  | -  |
| **2. На железнодорожном транспорте**  |
| 2.1.  | Принять меры по субсидиро-
ванию желез- нодорожных
пассажирских
перевозок по
социально значимым
межобластным
сообщениям  | Поста-
новле-
ние
Прави-
тель-
ства
Респу- блики
Казах-
стан  | МТК  | 2006-
2015  | 2007 - \*
2008 - \*  | РБ  |
| 2.2.  | Принять меры по субсидиро-
ванию желез- нодорожных
пассажирских перевозок по
социально значимым
межрайонными и
межгородским
сообщениям  | Решение
масли-
хатов  | Акимы
обла-
стей,  | 2006-
2008  | 2006 -
1,1
2007 -
1,1\*
2008 -
1,1\*  | Целевые
тран- сферты из РБ в МБ  |
| **3. На автомобильном транспорте**  |
| 3.1.  | Активизиро-
вать работу
по присоеди-
нению Рес-
публики
Казахстан к
международным
конвенциям и
соглашениям в том числе:  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  |
 |
 | Не тре-
буются  | -  |
| а) принять
меры по при-
соединению к
Международно-
му соглашению
(Универсаль-
ный договор)
по страхова-
нию граждан-
ской ответ-
ственности
владельцев
автотранспор-
тных средств
"Зеленая
карта" (1956
г. г. Каса-
бланка);  | АФН,
МФ,
МТК,  | 2008-
2010
ежегодно  |
| б) решить
вопрос по
присоединению
Казахстана к
Таможенной
конвенции о
временном
ввозе (1990
г. Стамбул)  | МФ,
МТК  | Январь
2007-
2010
Еже-
годно  |
| в) К Согла-
шению о при- нятии едино- образных тех-
нических
предписаний
для колесных транспортных
средств, предметов оборудования и частей,
которые мо- гут быть
установлены и (или) ис- пользованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе
этих предпи-
саний, подпи-
санному в г.
Женеве в 1958
году (с изме-
нениями и
дополнениями,
вступившему в
силу 16 октя-
бря 1995 г.)  | МВД,
МТК,
МИТ,
МООС  | Январь
2007-
2010
Еже-
годно  |
| г) К Согла-
шению о при- нятии едино- образных
условий для
периодических
технических
осмотров
колесных
транспортных
средств и о
взаимном при-
знании таких
осмотров, подписанному
в 1997 г. г.
Вена.  | МВД,
МТК  | Январь
2007-
2010
Ежегодно  |
| 3.2.  | Подписание
межправитель-
ственных со-
глашений в
области меж-
дународных
автомобильных
перевозок с
государствами
- торговыми
партнерами
Республики
Казахстан  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Январь
2007-
2015
ежегодно  | Не тре-
буются  |
 |
| Повышение эффективности бюджетного планирования  |
| 3.3.  | Поэтапный
переход на
нормативное
финансирование
работ по
ремонту и
содержанию
автомобильных
дорог  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Январь
ежегодно  | 2006 -
17,2
2007 -
23,8\*
2008 -
27,2\*  | РБ  |
| **4. На водном транспорте**  |
| 4.1.  | Присоединение
к международ- ным конвен- циям Междуна-
родной мор- ской органи-
зации в об-
ласти морско-
го транспорта  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
МИД  | Ежегодно
январь  | Не тре-
буются  | -  |
| 4.2.  | Подписание
соглашений в
области мор-
ского тран-
спорта с при-
каспийскими
государствами  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | 2006-
2008  | МТК  | -  |
| 4.3.  | Разработка
Программы
развития
судоходства
и обеспечения
безопасности
на внутренних
водных путях
на 2007-2012 годы  | Проект
поста- новле- ния
Прави-
тельс-
тва
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Сентябрь
2006  | Не тре-
буются  | -  |
| 4.4.  | Разработка
Программы
развития мор-
ского тран-
спорта Респу-
блики Казах- стан на 2006 -2012 годы  | Проект
поста-
новле-
ния
Прави- тель-
ства
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | 2006
Сентябрь  | Не тре-
буются  | -  |
| **5. На воздушном транспорте**  |
| Создание условий для развития международного воздушного сообщения  |
| 5.1  | Внести изме-
нения в дей-
ствующие меж-
правитель-
ственные со-
глашения о
воздушном
сообщении с
целью поэтап-
ной либерали-
зации системы
регулирования
международных
воздушных
авиаперевозок  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
МИД  | 4 квар-
тал
до 2010  | Не тре-
буются  | -  |
| 5.2  | Заключить но-
вые межправи-
тельственные
соглашения о
воздушном сообщении с целью откры-
тия новых
авиационных рынков для
казахстанских
авиакомпаний  | Инфор- мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
МИД  | 4 квар-
тал
до 2010  | Не тре-
буются  | -  |
| Внедрение новой концепции системы организации воздушного движения  |
| 5.3.  | Разработать
концепцию
развития аэронавига- ционной сис- темы Респу-
блики Казах- стан на 2007-2015
годы  | Приказ
Министра
транс-
порта и
комму-
никаций
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Февраль
2007  | Не тре-
буются  | -  |
| **6. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры**  |
| **6.1. На железнодорожном транспорте**  |
| Строительство железных дорог  |
| 6.1.1  | Принятие мер
по строитель-
ству железной
дороги Мангы-
шлак-Баутино (протяжен-
ность 135,1 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"  | 2006-
2008  | 22,759  | Частные
инвести-
ции,
между-
народ-
ные фи-
нансовые
институ-
ты. Воз-
можна
реализа-
ция про-
екта на
концес-
сионной
основе
по схеме
ВОТ
(строи-
тель-
ство-
эксплуа-
тация-
переда-
ча)  |
| 6.1.2  | Принятие мер
по строитель-
ству железной
дороги Ерали-
ево-Курык
(эксплуатаци-
онная длина
14,1 км, строительная длина - 31,79 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"  | 2006-
2008  | 7,568  | Частные
инвести-
ции,
между-
народ-
ные фи- нансовые
институты. Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе по схеме
ВОТ  |
| 6.1.3  | Принятие мер
по строитель-
ству железно-
дорожного
участка Хор-
гос-Сарыозек
(протяжен-
ность 235 км)  | Инфор-
мация
в Пра-
витель- ство
Респу-
блики Казах-
стан  | МТК, АО "НК
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"  | 2006-
2009  | 67,500  | Частные
инвести-
ции,
между-
народные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концеси-
онной основе
по схеме
ВОТ  |
| 6.1.4  | Принятие мер
по строитель-
ству железно-
дорожного-
участка Жез-
казган-Бейнеу
(протяжен-
ность 960 км)  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"  | 2006-
2009  | 184,1  | Частные инвести-
ции,
междуна-
родные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе по схеме
ВОТ  |
| 6.1.5  | Приобретение
новых пасса- жирских ваго-
нов для орга-
низации пас- сажирских
перевозок по социально
значимым
сообщениям  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қа- зақ-
стан
темір
жолы"
АО
"Пас- сажир- ская лизин-
говая
вагон-
ная
компа-
ния"  | 2006-
2010  | 2006 -
12,7  | Собствен-
ные и
заемные
средства
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"     РБ  |
| 2007 - \*
2008 - \*
2009 - \*
2010 - \*  |
| Электрификация железных дорог  |
| 6.1.6  | Принятие мер
по электри- фикации желез-
нодорожного участка Хром-
тау-Алтынсарин
(протяженность
402 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қа- зақ-
стан
темір
жолы"  | 2008-
2010  | 49,028  | Частные инвести-
ции,
междуна-
родные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе
по схеме
ВОТ  |
| 6.1.7  | Принятие мер по электрифи-
кации желез-
нодорожного участка
Макат-Кандагач
(протяженность
392 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | 2010-
2012  | 47,809  | Частные инвести-
ции,
междуна-
родные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе
по схеме
ВОТ  |
| 6.1.8  | Электрифика-
ция железно-
дорожного
участка Алма-
ты-Актогай
(протяженность
558 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | 2009-
2011  | 32,544  | Частные инвести-
ции,
междуна-
родные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе по схеме
ВОТ  |
| 6.1.9  | Принятие мер по электрифи- кации желез- нодорожного участка
Костанай-Же-
лезорудный
(протяженность
48 км)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | 2006  | 1,497  | Частные инвести-
ции,
междуна-
родные
финансо-
вые ин-
ституты.
Возможна
реализа-
ция про-
екта на концес-
сионной основе
по схеме
ВОТ  |
| Создание разветвленной транспортно-логистической цепи (развитие транспортно-логистических центров)  |
| 6.1.10  | Создание и
развитие транспортно-
логистического центра в
г. Алматы  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК, АО
"Астана-Кон-
тракт"  | 2006
2009-  |
 | Соб-
ственные
и заемные
средства  |
| **6.2. На автомобильном транспорте**  |
| 6.2.1  | Реконструкция
автомобильных дорог респу- бликанского значения:
1) Алматы-
Аягоз-Георги-
евка-Усть-
Каменогорск;
2) Ушарал-
Достык;
3) Жезказган-
Петропавловск;
4) Кызылорда-
Павлодар;
а также прио-
ритетные участки дорог
республикан-
ского значе- ния.  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Ян-
варь
2013-
2015  | 479,02\*  | РБ  |
| **7. На водном транспорте**  |
| **7.1. На морском транспорте**  |
| Создание морского торгового флота  |
| 7.1.1  | - строитель-
ство танкер-
ного флота;
- формирование
сухогрузного
флота;
- строитель-
ство и при-
обретение
флота поддер-
жки морских
операций  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот",
АО "НК
"Каз-
Мунай-
Газ"  | Ян-
варь
2006-
2012  | 33,218
2,432
23,898  | Заемные
средства  |
| Создание и развитие портовой инфраструктуры  |
| 7.1.2  | Расширение
порта Актау в
северном
направлении  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
РГП "АММТП"  | Январь
2006-
2008  | 32,717  | Частные
инвести-
ции и
заемные
средства
(банки
второго
уровня РК, меж-
дународ-
ные фи-
нансовые
институты)  |
| Создание объектов инфраструктуры морского транспорта  |
| 7.1.3  | Строительство
судоремонтной
базы  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК, АО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот",
Акимат
Ман-
гиста-
уской
области  | I квар-
тал
2012-
2015  | 4,840  | Заемные
средства  |
| **7.2. На внутреннем водном транспорте**  |
| Реализация инфраструктурных проектов  |
| 7.2.1   | Реконструкция
Атырауского
речного
(устьевого)
порта  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО
"Аты-
рау
өзен-
порты"  | Январь
2010-
2012  | 4,000  | Частные
инвести-
ции и
заемные
средства
(банки
второго
уровня)  |
| 7.2.2  | Реабилитация
судострои-
тельного
производства  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО
"Ком-
плекс"  | Январь
2012-
2015  | 0,541  | Частные
инвести-
ции и
заемные
средства
(банки
второго
уровня)  |
| **8. На воздушном транспорте**  |
| Осуществление модернизации и развития объектов наземной
инфраструктуры (реконструкция ИВПП, аэровокзальных комплексов, оснащение современной спецтехникой аэропортов), модернизации производственных мощностей по УВД  |
| 8.1.  | Провести
поэтапную
реконструкцию
наземной ин-
фраструктуры
аэропортов
г. Уральск,
Тараз, Кара-
ганда, Кок-
шетау, Жез-
казган, Балхаш  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | 2008-
2015  | 13,3\*  | Инвести-
ции соб-
ственни-
ков аэ- ропортов
(держа-
телей
акций)  |
| Обновление парка воздушных судов  |
| 8.2.  | Приобретение
воздушных су-
дов для раз- вития нацио-
нальных авиа-
компаний  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК
(со- зыв)
АО
"Эйр
Аста
на"  | 2009-
2015    |
 | С при-
влече-
нием
инвести-
ций меж-
дународ-
ных фи-
нансовых
институ- тов  |
| **9. Развитие рынка транспортных услуг**  |
| **9.1. На железнодорожном транспорте**  |
| 9.1.1  | Организация
контейнерных
поездов по
основным гру-
зопотокам кон-
тейнеропригод-
ных грузов  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК
"АО
"Каз
транс-
сер
вис",
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | декабрь
ежегодно  | -   |   -  |
| **9.2. На автомобильном транспорте**  |
| 9.2.1  | Стимулирова-
ние внедре- ния диспетчер-
ского упра- вления пере- возками пас- сажиров авто-
мобильным транспортом  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | Январь
2007-
2010
Ежегодно  | Не тре-
буются  | -  |
| 9.2.2  | Проведение
мероприятий
по восстано-
влению систе-
мы оператив-
ного учета работы авто-
транспорта на
пассажирских и грузовых перевозках  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | АС,
МТК  | 2009  | Не тре- буются  | -  |
| **9.3. На водном транспорте:**  |
| На морском транспорте  |
| 9.3.1  | Проведение
маркетинговых
мероприятий
по привлече-
нию грузо-
потоков через порт Актау  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
РГП
"АММТП"  | Декабрь
до 2015  | Не тре-
буются  | -  |
| **10. Региональное развитие транспортной системы**  |
| **На железнодорожном транспорте**  |
| 10.1  | Разработать План меропри-
ятий о мерах
по дальнейшему
развитию между-
народного же-
лезнодорожного
пограничного
перехода Дос-
тык и железно-
дорожного участка Акто-
гай-Достык на
2006-2011 годы  | Поста-
новле-
ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан  | МТК  |
 | Не тре- буются  |
 |
| **11. Повышение безопасности транспортных процессов**  |
| 11.1  | Совершенство-
вание норма-
тивного пра-
вового обес-
печения дея-
тельности на транспорте  | Поста-
новле-
ние Прави- тель- ства Респу- блики Казах- стан  | МТК  | 2006-
2009  | Не тре- буются  | -  |
| 11.2  | Разработка и внедрение ин-
формационно-
аналитической системы тран-
спортной
базы данных
и мониторинга
безопасности
перевозок  | Акты
сдачи-
приемки  | МТК  | 2006-
2007  | 2006 -
0,32942
2007 -
0,2689\*  | РБ  |
| **На железнодорожном транспорте**  |
| 11.3  | Усиление кон-
троля за со-
держанием и
эксплуатацией верхнего
строения пути
и искусствен-
ных соору- жений.  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | февраль,
ежегодно  | Не тре- буются  | -  |
| 11.4  | Усиление контроля за перевозками пассажиров багажа и грузобагажа.  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | февраль,
ежегодно  | Не тре- буются  | -  |
| 11.5  | Постоянный контроль за
техническим состоянием
локомотивов,
пассажирских
и грузовых
вагонов, а также за при-
емкой плано- вых видов ремонтов  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | февраль,ежегодно  | Не тре-
буются  | -  |
| **На автомобильном транспорте**  |
| Повышение безопасности дорожного движения  |
| 11.6  | Внести пред-
ложение по
оптимизации
схемы дислока-
ции постов
транспортного
контроля с
приоритетным
расположением
их на строя-
щихся и ре-
конструируе-
мых участках
автодорог.  | Предло-
жение в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | 4 квар-
тал
2006-
2007  | Не тре- буются  |
 |
| 11.7  | Внести пред-
ложение по
совершенство-
ванию кон- троля допус- тимых пара- метров авто- транспортных средств на основе
современных
технических
устройств\*\*\*  | Предло-
жение в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК  | 2007-
2009  | Не тре- буются  |
 |
| Повышение экологической безопасности  |
| 11.8  | Установление
требований к
выбросам авто-
мобильной тех-
ники, выпуска-
емой в обраще-
ние на терри- тории Респу-
блики Казах- стан, вредных загрязняющих
веществ и ос- новных техни-
ческих требо-
ваний к харак-
теристикам нефтепродуктов  | Техни-
ческий
регла-
мент  | МТК    | 2006  | 2006 -
0,0045  | РБ  |
| 11.9  | Повышение
экологических
требований к
автотранспорт-
ным средствам  | Техни-
ческий
регла-
мент  | МТК,
МООС,
МИТ  | 2006-
2010  | Не тре-
буются  |
 |
| **На водном транспорте:**  |
| 11.
10  | Проведение
мероприятий
по охране
окружающей
среды  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО
"НМСК"
"Каз-
мор-
транс-
флот"  | 1 квар-
тал,
ежегодно  | 1,8  | Заемные
средства  |
| На морском транспорте  |
| Организация охраны труда и техники безопасности  |
| 11.
11  | Внедрение сис-
темы управле- ния безопас- ностью, соот- ветствующе
требованиям
Международной
морской орга- низации  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
АО
"НМСК"
"Каз-
мор-
транс-
флот"  | 2007  | 2,7  | Заемные
средства  |
| **На воздушном транспорте**  |
| Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности  |
| 11.
12  | Внести пред-
ложение по
созданию в крупных аэро-
портах Респу-
блики Казах-
стан террито-
риальных под-
разделений
уполномочен-
ного органа в сфере граждан-
ской авиации по контролю
за безопас-
ностью полетов
и авивционной
безопасностью   | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК,
МЭБП  | 2007-
2008  | Не тре-
буются  |
 |
| 11.
13  | Внести предло-
жение по созда-
нию экспертных
центров по
контролю и
поддержанию
летной годности
воздушных су-
дов, внесенных
в реестр граж-
данских воздуш-
ных судов
Республики
Казахстан
(в г. Алматы
и Атырау)  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МТК    | 2008  | Не тре-
буются  | -  |
| 11.
14  | Обеспечить ос-
нащение крупных
аэропортов Рес-
публики Казах-
стан современ-
ным метеороло-
гическим обору-
дованием в
соответствии
с требованиями
Международной
организации
гражданской
авиации  | Отчет в
Прави-
тель-
ство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МООС,
МТК  | 2007-
2015  | 2007 -
0,8133\*
2008 -
0,3314\*
2009 -
0,4423\*  | РБ  |
| **12. Повышение эффективности использования транзитного потенциала Республики Казахстан**  |
| **На железнодорожном транспорте**  |
| 12.1  | Работа с Меж-
дународным
союзом желез-
ных дорог и
Организацией
сотрудничества
железных дорог
по проекту
N.E.W.
-corridor
(КНР-Казахстан
(Достык-Петро-
павловск)-Рос-
сия-Норвегия)  | Инфор-
мация в
Прави-
тель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | декабрь,
ежегодно  |
 |
 |
| 12.2  | Организация
контейнерных
поездов по
основным
транспортным
коридорам
республики  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК, АО
"Каз-
транс-
сер-
вис",
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | декабрь,
ежегодно  |
 |
 |
| 12.3  | Максимальное
привлечение
объемов пере-
возок контей-
неропригодных
грузов в соп-
редельных го-
сударствах  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК, АО
"Каз-
транс-
сер-
вис",
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | декабрь,
ежегодно  |
 |
 |
| 12.4  | Привлечение
транзитных
грузов в кон-
тейнерах за
счет представ-
ления понижаю-
щих коэффи-
циентов в
Казахстане  | Прото-
кольное
решение  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-
стан
темір
жолы"  | декабрь,
ежегодно  | Не тре-
буются  | -  |
| **На автомобильном транспорте**  |
| 12.5  | Реализация
проекта (NELTI)
Новая Евразий-
ская автотранс-
портная инициа-
тива - "Зеленый
коридор" Пекин-
Берлин  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК,
Союз
между-
народ-
ных
автомо-
бильных
пере-
возчи-
ков
Респуб-
лики
Казах-
стан  | Январь
2007 -
2009
ежегодно  |
 | Частные
инвестиции  |
| **На водном транспорте:**  |
| На морском транспорте  |
| 12.6  | Участие казах-
станских компа-
ний в мультимо-
дальных схемах
транспортировки
грузов в рамках
проектов по
освоению казах-
станского сек-
тора шельфа
Каспийского
моря  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК,
МЭМР,
АО "НК
Каз-
Мунай
Газ",
АО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот"  | 1 квар-
тал, ежегодно  | -  | -  |
| На внутреннем водном транспорте  |
| 12.7  | Проработка воп-
роса организа-
ции транзитно-
го маршрута
Китай-Казахстан
-Россия на
реке Иртыш  | Инфор-
мация
в Пра-
витель-
ство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТК  | 2007-
2008  | Не тре-
буются  | -  |
| **На воздушном транспорте**  |
| 12.8  | Сформировать
условия для
развития между-
народных узло-
вых аэропортов
-"хабов" (Аста-
на, Алматы,
Атырау) с целью
формирования
сети междуна-
родных маршру-
тов Европа -
Казахстан -
Азия (трансфер-
ные перевозки)  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК  | декабрь,
ежегодно  | Не тре-
буются  | -  |
| 12.9  | Расширить гео-
графию междуна-
родных перево-
зок (развитие
сети авиацион-
ных маршрутов)
крупной нацио-
нальной авиа-
компании  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК, АО
"Эйр-
Астана"  | декабрь,
ежегодно  | Не тре-
буются  | -  |
| 12.
10  | Провести работу
по открытию
дополнительных
воздушных кори-
доров на грани-
це с Китаем и
Россией   | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК,
РГП
"Каз-
аэро-
нави-
гация"  | 4 квар-
тал 2008  | Не тре-
буются  | -  |
| **13. Инновационное развитие в сфере транспорта**  |
| **На железнодорожном транспорте**  |
| Инновационное развитие транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок (внедрение современных технологий в сфере контейнерных перевозок)  |
| 13.1  | Обеспечение
инновационного
развития грузо-
вых перевозок,
инфраструктуры
контейнерных
перевозок, изу-
чение и созда-
ние условий для
внедрения пере-
возок с приме-
нением танк-
контейнеров,
балк-контейне-
ров, спецкон-
тейнеров, конт-
рейлерных пере-
возок  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-стан
темір
жолы",
АО
"Каз-
транс-
сер-
вис",
АО
"Казах-
сель-
маш"  | 2006-
2011  |
 | Собст-
венные
средства
и частные
инвестиции  |
| 13.2  | Внедрение авто-
матизированной
системы управ-
ления контей-
нерными пере-
возками  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК,
АО "НК
"Қазақ-стан
темір
жолы",
АО
"Каз-
транс-
сер-
вис"  | 2006-
2011  | 0,5  | Средства
АО
"НК "КТЖ"
АО
"Казтранс-
сервис"  |
| **На автомобильном транспорте**  |
| 13.3  | Создание центра
по проведению
освидетельство-
вания авто-
транспортных
средств на
предмет соот-
ветствия эколо-
гическим требо-
ваниям стандар-
та Евро с выда-
чей сертифика-
тов пригодности  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МООС,
МИТ,
МТК,
Союз
между-
народ-
ных ав-
томоби-
льных
пере-
возчи-
ков
Респуб-
лики
Казах-
стан  | 2007-
2009  | 0,0815  | Частные
инвести-
ции,
между-
народные
финансовые
институты  |
| **На водном транспорте**  |
| На морском транспорте  |
| 13.4  | Создание систе-
мы управления
движением судов
в Тупкараганс-
ком заливе
Мангистауской
области  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК  | 2006-
2007  | 0,3214
2006 -
0,1607
2007 -
0,1607\*  | РБ  |
| На воздушном транспорте  |
| 13.5  | Обеспечить раз-
витие автомати-
зированной сис-
темы управления
воздушным дви-
жением (АСУВД)
с созданием
главного и
региональных
центров управ-
ления воздушным
движением  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК,
РГП
"Каз-
аэро-
нави-
гация"  | 2015  | В
пределах
средств,
преду-
смотрен-
ных пла-
нами
развития
пред-
приятия  | Внебюджет-
ные
средства  |
| 13.6  | Внедрить новые
технологии и
расширить
спектр оказы-
ваемых услуг по
техническому
обслуживанию и
ремонту воздуш-
ных судов на
казахстанских
авиаремонтных
заводах в г.г.
Алматы и Актобе  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МИТ,
МТК  | 2015  | В
пределах
средств,
предус-
мотрен-
ных
планами
развития
предп-
риятия  | Внебюджет-
ные
средства  |
| 13.7  | Провести комп-
лекс мероприя-
тий по внедре-
нию новой кон-
цепции управле-
ния воздушным
движением
(CNS/ATM),
предложенной
Международной
организацией
гражданской
авиации  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК,
РГП
"Каз-
аэро-
нави-
гация"  | 2015  | В
пределах
средств,
предус-
мотрен-
ных
планами
развития
предп-
риятия  | Внебюджет-
ные
средства  |
| **14. Повышение научного и кадрового потенциала в сфере**
**транспорта**  |
| **На железнодорожном транспорте**  |
| 14.1  | Совершенствова-ние системы
подготовки и
переподготовки
кадров в отрас-
ли железнодо-
рожного транс-
порта  | Инфор-
мация в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | МТК  | 2007-
2015  | 2007 -
0,0831  | Частные
инвес-
тиции,
между-
народ-
ные
финансовые
институты  |
| **На водном транспорте:**  |
| 14.2  | Создание систе-
мы кадрового
обеспечения
потребностей
отечественного
флота.  | Отчет в
Прави-
тельст-
во Рес-
публики
Казах-
стан  | АО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот"  | 2007-
2010  | 0,6  | Заемные
средства  |

Примечание:

\* - объемы финансирования, которые будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год

\*\* - суммы расходов являются предварительными и будут уточняться планами развития предприятий

\*\*\* - при условии положительного решения РБК

Расшифровка аббревиатур:

MTK - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

МБ - местный бюджет

РБ - республиканский бюджет

АО - акционерное общество

РГП - республиканское государственное предприятие

АММТП - Актауский международный морской торговый порт

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан