

**Некоторые вопросы по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2006 года № 557

      В целях развития архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан и совершенствования системы государственных нормативов в этой сфере Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана и ежегодно до 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно до 20 января и 20 июля информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Плана.

      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      2) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 33, ст. 458):

      в Среднесрочном  плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап), утвержденном указанным постановлением:

      в  разделе 4. Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы:

      строку, порядковый номер 72, исключить.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      5. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 июня 2006 года N 557

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 11 марта 2007 года N  187 ;  от 1 марта 2008 года  N 208 .

 **План мероприятий**
**по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию**
**системы государственных нормативов в области архитектурной,**
**градостроительной, строительной деятельности и**
**жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Мероприятие** | **Форма** **завершения** | **Ответ-** **ствен-** **ные за** **испол-** **нение** | **Срок испол-** **нения** | **Предпо-** **лагаемые** **расходы,** **млн.** **тенге** | **Источ-** **ник** **финан-** **сиро-** **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Государственная поддержка совершенствования** **нормативно-технического обеспечения проектирования и строительства** |
| 1  | Разработать и внести
изменения и дополнения
в Закон Республики
Казахстан "Об
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан" в
рамках разрабатываемого
законопроекта "О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам технического
регулирования"  | Проект
Закона
Республики
Казахстан  | МИТ  | II
квартал
2006 года  | Не
требуются  |
 |
| 2  | Провести инвентаризацию
действующих
ведомственных норм
проектирования и
строительства объектов
базовых отраслей
экономики и организовать
работу по их
совершенствованию и
изданию  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЗ, МОН,
МСХ, МТК,
МТСЗН,
МЧС,
МЭМР  | 20
января
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 3  | Рассмотреть возможность
создания
специализированного
государственного центра
по изданию и
распространению
нормативно-технических
документов в области
архитектуры,
градостроительства,
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства при Комитете
по делам строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства
индустрии и торговли
Республики Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ  | 20
января
2007
года  | Не
требуются  |
 |
| 4  | Организовать ежегодное
издание перечня
действующих
государственных
нормативов в области
строительства  | Утвержден-
ный
перечень  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 5  | Организовать ежегодное
издание перечня
действующих
ведомственных
строительных нормативов
по согласованию с
КДСиЖКХ МИТ  | Перечень,
утвержден-
ный по сог-
ласованию
с КДСиЖКХ
МИТ  | МИТ
(созыв),
МЗ, МОН,
МСХ,
МТК,
МТСЗН,
МЧС,
МЭМР  | IV
квартал,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 6  | Рассмотреть возможность
создания Центра
государственного
градостроительного
кадастра
(республиканский
уровень) при Комитете
по делам строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства
индустрии и торговли
Республики Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ  | 20
января
2007
года  | Не
требуются  |
 |
| 7  | Внести предложение о
внесении изменений в
законодательство о
лицензировании, в части
введения практики
лицензирования
физических лиц-
проектировщиков и
экспертов, работающих в
проектных организациях  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
РГП
"Гос-
экспер-
тиза"  | III
квартал
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| 8  | Внести предложение в
Правительство Республики
Казахстан по внесению
изменений и дополнений
в Кодекс Республики
Казахстан от 30 января
2001 года N 155 "Об
административных
правонарушениях" в
части повышения
совместной
ответственности
проектировщиков и
заказчиков за качество
проектирования  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
РГП
"Гос-
экспер-
тиза"  | II
квартал
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| 9  | Внести предложение об
изменении и дополнении
в законодательство о
государственных
закупках в части,
предусматривающей, что
потенциальный
поставщик, являющийся
разработчиком технико-
экономического
обоснования проекта,
имеет право участвовать
в конкурсе по
государственным
закупкам услуг по
разработке проектно-
сметной документации
данного проекта  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МФ,
МЭБП, МЮ  | II
квартал
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| **2. Усиление контроля качества проектирования и строительства** **объектов и комплексов, повышение производственного потенциала** **научно-исследовательских и проектных организаций** |
| 10  | Внести предложения о
внесении изменений и
дополнений в
законодательство о
лицензировании в
области архитектуры,
градостроительства и
строительства в части
введения
квалификационных
требований о наличии
службы нормы контроля и
качества к заявителям и
лицензиатам,
осуществляющим проектные
работы для строительства  | Предложение в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
РГП
"Гос-
экспер-
тиза"  | II
квартал
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| 11  | Рассмотреть вопрос об
увеличении
государственного
образовательного заказа
на подготовку
специалистов с высшим
профессиональным
образованием на
специальности
строительства и
архитектуры  | Информация
в МИТ  | МОН
(созыв),
МИТ  | 10 июля
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| 12  | Проведение прикладных
научных исследований в
области строительства
по снижению
сейсмического риска и
ущерба от возможных
разрушительных
землетрясений, а также
обеспечения устойчивости
и долговечности зданий
и сооружений с
разработкой эффективных
конструктивных решений  | Нормативно-
технические
документы  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | 67,70
2006 г.
- 26,46
2007 г.
- 20,02
2008 г.
- 21,22\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 13  | Проведение мониторинга
деятельности
действующих физических
и юридических лиц,
имеющих лицензии на
проведение проектных
работ  | Ведение
мониторинга  | МИТ
(созыв),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы  | Апрель,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| **3. Совершенствование законодательной базы проектирования и** **нормативно-технического обеспечения строительства и** **жилищно-коммунального хозяйства** |
| 14  | Разработка, утверждение
типовых проектов
объектов образования,
здравоохранения и
других объектов
социальной
инфраструктуры, издание
каталогов типовых
проектов  | Проект
приказа
КДСиЖКХ МИТ  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | 1070,02
2006 г.
- 89,6
2007 г.
- 797,75
2008 г.
- 182,67\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 15  | Разработка новых и
обновление действующих
нормативно-технических
документов в области
архитектуры,
градостроительства,
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства и перевод на
государственный язык
нормативно-технических
документов  | Нормативно-
технические
документы  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | 278,86
2006 г.
- 85,4
2007 г.
- 105,20
2008 г.
- 88,26\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 16  | Сотрудничество со
странами СНГ и долевое
участие в рамках
Межгосударственной
научно-технической
комиссии по
стандартизации,
метрологии и
сертификации в
строительстве (МНТКС)
по разработке и
приобретению общих для
стран СНГ
межгосударственных
нормативно-технических
документов  | Нормативно-
технические
документы  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 17  | Разработать предложения
по усовершенствованию
нормативных правовых
актов в области
технического
регулирования
(технические
регламенты) в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 18  | Обновление и
формирование банка
данных нормативно-
технических документов
на бумажном и
электронном носителях  | Банк
данных
нормативно-
технических
документов  | МИТ  | IV
квартал,
ежегодно  | Не
требуются  |
 |
| 19  | Внести предложения об
упрощении порядка
временного применения
российских нормативно-
технических документов
в Республике Казахстан  | Предложения
в Межпра-
вительст-
венный
совет СНГ  | МИТ
(созыв),
РГП
"Гос-
экспер-
тиза"  | IV
квартал
2006
года  | Не
требуются  |
 |
| 19-1  | Проведение подготовительных
мероприятий по
разработке Генеральной
схемы организации территории Республики
Казахстан  | Нормативно-
технические
документы  | МИТ  | IV
квартал
2008
года  | 29,97
2008 г. -
29,97  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 20  | итого  |
 |
 |
 | 1446,55
2006 г.
- 201,46
2007 г.
- 922,97
2008 г.
- 322,12  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |

**Примечание:**

\* суммы будут уточняться ежегодно в соответствии с решениями Республиканской бюджетной комиссии;

**расшифровка аббревиатур:**

МИТ                 - Министерство индустрии и торговли

                      Республики Казахстан

МЗ                  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН                 - Министерство образования и науки

                      Республики Казахстан

МСХ                 - Министерство сельского хозяйства

                      Республики Казахстан

МТК                 - Министерство транспорта и коммуникаций

                      Республики Казахстан

МТСЗН               - Министерство труда и социальной защиты населения

                      Республики Казахстан

МФ                  - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС                 - Министерство по чрезвычайным ситуациям

                      Республики Казахстан

МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования

                      Республики Казахстан

МЭМР                - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                      Республики Казахстан

МЮ                  - Министерство юстиции Республики Казахстан

КДСиЖКХ МИТ         - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального

                      хозяйства Министерства индустрии и торговли

                      Республики Казахстан

РГП "Госэкспертиза" - республиканское государственное предприятие

                      "Государственная вневедомственная экспертиза

                      проектов "Госэкспертиза"

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 16 июня 2006 года N 557

 **Перечень**
**утративших силу некоторых решений**
**Правительства Республики Казахстан**

      1.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778 "О мерах по развитию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 51, ст. 582).

      2. Пункт 22  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).

      3. Пункт 4  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года N 127 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Государственный центр лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности (Госстройлицензия)" Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 5, ст. 34).

      4.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2002 года N 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 14, ст. 147).

      5.  Пункт 5 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2003 года N 462 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 20, ст. 208).

      6.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года N 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 31, ст. 427).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан