

**Некоторые вопросы по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2006 года № 557

      В целях развития архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан и совершенствования системы государственных нормативов в этой сфере Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию системы государственных нормативов в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы (далее - План).  
      2. Центральным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана и ежегодно до 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.  
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно до 20 января и 20 июля информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Плана.  
      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:   
      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);  
      2) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 33, ст. 458):   
      в Среднесрочном  плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап), утвержденном указанным постановлением:   
      в  разделе 4. Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы:   
      строку, порядковый номер 72, исключить.  
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.06.2015 № 479 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).  
      5. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.  
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 16 июня 2006 года N 557

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 11 марта 2007 года N  187 ;  от 1 марта 2008 года  N 208 .

**План мероприятий**   
**по проектному обеспечению строительства и дальнейшему совершенствованию**   
**системы государственных нормативов в области архитектурной,**   
**градостроительной, строительной деятельности и**   
**жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **завершения** | **Ответ-**  **ствен-**  **ные за**  **испол-**  **нение** | **Срок испол-**  **нения** | **Предпо-**  **лагаемые**  **расходы,**  **млн.**  **тенге** | **Источ-**  **ник**  **финан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Государственная поддержка совершенствования**  **нормативно-технического обеспечения проектирования и строительства** |
| 1 | Разработать и внести   изменения и дополнения   в Закон Республики   Казахстан "Об   архитектурной,   градостроительной и   строительной   деятельности в   Республике Казахстан" в   рамках разрабатываемого   законопроекта "О   внесении изменений и   дополнений в некоторые   законодательные акты   Республики Казахстан по   вопросам технического   регулирования" | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МИТ | II   квартал   2006 года | Не   требуются |  |
| 2 | Провести инвентаризацию   действующих   ведомственных норм   проектирования и   строительства объектов   базовых отраслей   экономики и организовать   работу по их   совершенствованию и   изданию | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЗ, МОН,   МСХ, МТК,   МТСЗН,   МЧС,   МЭМР | 20   января   ежегодно | Не   требуются |  |
| 3 | Рассмотреть возможность   создания   специализированного   государственного центра   по изданию и   распространению   нормативно-технических   документов в области   архитектуры,   градостроительства,   строительства и   жилищно-коммунального   хозяйства при Комитете   по делам строительства   и жилищно-коммунального   хозяйства Министерства   индустрии и торговли   Республики Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ | 20   января   2007   года | Не   требуются |  |
| 4 | Организовать ежегодное   издание перечня   действующих   государственных   нормативов в области   строительства | Утвержден-   ный   перечень | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | Не   требуются |  |
| 5 | Организовать ежегодное   издание перечня   действующих   ведомственных   строительных нормативов   по согласованию с   КДСиЖКХ МИТ | Перечень,   утвержден-   ный по сог-   ласованию   с КДСиЖКХ   МИТ | МИТ   (созыв),   МЗ, МОН,   МСХ,   МТК,   МТСЗН,   МЧС,   МЭМР | IV   квартал,   ежегодно | Не   требуются |  |
| 6 | Рассмотреть возможность   создания Центра   государственного   градостроительного   кадастра   (республиканский   уровень) при Комитете   по делам строительства   и жилищно-коммунального   хозяйства Министерства   индустрии и торговли   Республики Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ | 20   января   2007   года | Не   требуются |  |
| 7 | Внести предложение о   внесении изменений в   законодательство о   лицензировании, в части   введения практики   лицензирования   физических лиц-   проектировщиков и   экспертов, работающих в   проектных организациях | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   РГП   "Гос-   экспер-   тиза" | III   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| 8 | Внести предложение в   Правительство Республики   Казахстан по внесению   изменений и дополнений   в Кодекс Республики   Казахстан от 30 января   2001 года N 155 "Об   административных   правонарушениях" в   части повышения   совместной   ответственности   проектировщиков и   заказчиков за качество   проектирования | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   РГП   "Гос-   экспер-   тиза" | II   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| 9 | Внести предложение об   изменении и дополнении   в законодательство о   государственных   закупках в части,   предусматривающей, что   потенциальный   поставщик, являющийся   разработчиком технико-   экономического   обоснования проекта,   имеет право участвовать   в конкурсе по   государственным   закупкам услуг по   разработке проектно-   сметной документации   данного проекта | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МФ,   МЭБП, МЮ | II   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| **2. Усиление контроля качества проектирования и строительства**  **объектов и комплексов, повышение производственного потенциала**  **научно-исследовательских и проектных организаций** |
| 10 | Внести предложения о   внесении изменений и   дополнений в   законодательство о   лицензировании в   области архитектуры,   градостроительства и   строительства в части   введения   квалификационных   требований о наличии   службы нормы контроля и   качества к заявителям и   лицензиатам,   осуществляющим проектные   работы для строительства | Предложение в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   РГП   "Гос-   экспер-   тиза" | II   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| 11 | Рассмотреть вопрос об   увеличении   государственного   образовательного заказа   на подготовку   специалистов с высшим   профессиональным   образованием на   специальности   строительства и   архитектуры | Информация   в МИТ | МОН   (созыв),   МИТ | 10 июля   2006   года | Не   требуются |  |
| 12 | Проведение прикладных   научных исследований в   области строительства   по снижению   сейсмического риска и   ущерба от возможных   разрушительных   землетрясений, а также   обеспечения устойчивости   и долговечности зданий   и сооружений с   разработкой эффективных   конструктивных решений | Нормативно-   технические   документы | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | 67,70   2006 г.   - 26,46   2007 г.   - 20,02   2008 г.   - 21,22\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 13 | Проведение мониторинга   деятельности   действующих физических   и юридических лиц,   имеющих лицензии на   проведение проектных   работ | Ведение   мониторинга | МИТ   (созыв),   акимы   облас-   тей, гг.   Астаны   и Алматы | Апрель,   ежегодно | Не   требуются |  |
| **3. Совершенствование законодательной базы проектирования и**  **нормативно-технического обеспечения строительства и**  **жилищно-коммунального хозяйства** |
| 14 | Разработка, утверждение   типовых проектов   объектов образования,   здравоохранения и   других объектов   социальной   инфраструктуры, издание   каталогов типовых   проектов | Проект   приказа   КДСиЖКХ МИТ | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | 1070,02   2006 г.   - 89,6   2007 г.   - 797,75   2008 г.   - 182,67\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 15 | Разработка новых и   обновление действующих   нормативно-технических   документов в области   архитектуры,   градостроительства,   строительства и   жилищно-коммунального   хозяйства и перевод на   государственный язык   нормативно-технических   документов | Нормативно-   технические   документы | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | 278,86   2006 г.   - 85,4   2007 г.   - 105,20   2008 г.   - 88,26\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 16 | Сотрудничество со   странами СНГ и долевое   участие в рамках   Межгосударственной   научно-технической   комиссии по   стандартизации,   метрологии и   сертификации в   строительстве (МНТКС)   по разработке и   приобретению общих для   стран СНГ   межгосударственных   нормативно-технических   документов | Нормативно-   технические   документы | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | Не   требуются |  |
| 17 | Разработать предложения   по усовершенствованию   нормативных правовых   актов в области   технического   регулирования   (технические   регламенты) в сфере   архитектурной,   градостроительной и   строительной   деятельности | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | Не   требуются |  |
| 18 | Обновление и   формирование банка   данных нормативно-   технических документов   на бумажном и   электронном носителях | Банк   данных   нормативно-   технических   документов | МИТ | IV   квартал,   ежегодно | Не   требуются |  |
| 19 | Внести предложения об   упрощении порядка   временного применения   российских нормативно-   технических документов   в Республике Казахстан | Предложения   в Межпра-   вительст-   венный   совет СНГ | МИТ   (созыв),   РГП   "Гос-   экспер-   тиза" | IV   квартал   2006   года | Не   требуются |  |
| 19-1 | Проведение подготовительных   мероприятий по   разработке Генеральной   схемы организации территории Республики   Казахстан | Нормативно-   технические   документы | МИТ | IV   квартал   2008   года | 29,97   2008 г. -   29,97 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 20 | итого |  |  |  | 1446,55   2006 г.   - 201,46   2007 г.   - 922,97   2008 г.   - 322,12 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |

**Примечание:**   
\* суммы будут уточняться ежегодно в соответствии с решениями Республиканской бюджетной комиссии;

**расшифровка аббревиатур:**   
МИТ                 - Министерство индустрии и торговли   
                      Республики Казахстан   
МЗ                  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МОН                 - Министерство образования и науки    
                      Республики Казахстан   
МСХ                 - Министерство сельского хозяйства    
                      Республики Казахстан   
МТК                 - Министерство транспорта и коммуникаций    
                      Республики Казахстан   
МТСЗН               - Министерство труда и социальной защиты населения   
                      Республики Казахстан   
МФ                  - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЧС                 - Министерство по чрезвычайным ситуациям    
                      Республики Казахстан   
МЭБП                - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                      Республики Казахстан   
МЭМР                - Министерство энергетики и минеральных ресурсов    
                      Республики Казахстан   
МЮ                  - Министерство юстиции Республики Казахстан   
КДСиЖКХ МИТ         - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального   
                      хозяйства Министерства индустрии и торговли   
                      Республики Казахстан   
РГП "Госэкспертиза" - республиканское государственное предприятие   
                      "Государственная вневедомственная экспертиза   
                      проектов "Госэкспертиза"

Приложение               
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан         
от 16 июня 2006 года N 557

**Перечень**   
**утративших силу некоторых решений**   
**Правительства Республики Казахстан**

      1.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778 "О мерах по развитию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 51, ст. 582).

      2. Пункт 22  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).

      3. Пункт 4  Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года N 127 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Государственный центр лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности (Госстройлицензия)" Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 5, ст. 34).

      4.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2002 года N 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 14, ст. 147).

      5.  Пункт 5 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2003 года N 462 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 20, ст. 208).

      6.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года N 907 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1778" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 31, ст. 427).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан