

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 609

      В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы" и пунктом 12  Сетевого графика исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222, Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации  Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, национальным компаниям и акционерным обществам представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан два раза в год, к 5 января и к 5 июля, по итогам полугодия.   
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 20 января и к 20 июля, по итогам полугодия.   
       Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 9 апреля 2007 года N  278 .   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Оразбакова Г.И.   
       Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 9 апреля 2007 года N  278 .   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 30 июня 2006 года N 609

**План мероприятий**   
**на 2006-2008 годы по реализации Стратегии**   
**индустриально-инновационного развития**   
**Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма**  **завер-**  **шения** | **Ответст-**  **венные за ис-**  **полнение** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпо-**  **лагае-**  **мые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)\*** | **Источ-**  **ники**  **финан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Информационно-аналитическое обеспечение** |
| **1.1. Анализ и исследования** |
| 1.1.1 | Проводить мони-   торинг и анализ   проектов, нап-   равленных на   модернизацию   промышленности   и диверсификацию   структуры | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭМР, АС,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.1.2 | Проводить анализ   участия национа-   льных компаний   в реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития, в том   числе инвести-   ционных проектов | Инфор-   мация   в МИТ | МЭБП,   МЭМР, МТК, МСХ,   МКИ, МОН,   АИС, АО   "Самрук",   НК | К 5   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.1.3 | Создать обнов-   ляемую базу дан-   ных маркетин-   гово-технологи-   ческих исследо-   ваний, доступную   для частного   сектора | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП, АО   "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 1.1.4 | Проводить пос-   тоянный монито-   ринг и анализ   промышленного,   инновационного   и торгового раз-   вития регионов | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АС, заин-   тересо-   ванные   государ-   ственные   органы,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 30   января   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.1.5 | Проводить мони-   торинг и анализ   по показателям   энергоемкости и   производитель-   ности труда | Инфор-   мация   в МИТ | АС | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.1.6 | Внедрить методи-   ку оценки произ-   водительности по   отраслям | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АС, заин-   тересо-   ванные   государ-   ственные   органы | IV   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| **1.2. Информационное освещение** |
| 1.2.1 | Обеспечить заг-   ранучреждения   Республики Ка-   захстан материа-   лами об инвести-   ционном климате   Республики Ка-   захстан на анг-   лийском языке | Инфор-   мация   загран-   учреж-   дениям   Респуб-   лики   Казах-   стан | МИТ   (созыв),   МИД,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.2.2 | Обеспечить осве-   щение хода реа-   лизации Страте-   гии индустриаль-   но-инновационно-   го развития в   СМИ | Инфор-   мация   в МИТ | МКИ | К 5   января   и к 5   июля,   еже-   годно | 2006   год -   75,0   2007 год -   75,0   2008   год -   75,0   Итого   - 225,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.3 | Обеспечить цикл   телевизионной   программы и пе-   редач (рубрик)   о ходе реализа-   ции Стратегии   индустриально-   инновационного   развития до   2015 года | Инфор-   мация   в МИТ | МКИ | К 5   января   и к 5   июля,   еже-   годно | 2006   год -   500,0   2007   год -   500,0   2008   год -   500,0   Итого -   1500,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.4 | Провести семинар   по актуальным   вопросам индуст-   риально-иннова-   ционного разви-   тия в одном из   ведущих мировых   университетов | Инфор-   мация   в МИТ | АДГС | К 5   января   2007   года | 2006   год -   50,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.5 | Проводить семи-   нары, тренинги,   обучающие курсы   по изучению за-   рубежного опыта   в области ин-   дустриально-ин-   новационного   развития и по их   использованию в   ходе реализации   Стратегии ин-   дустриально-ин-   новационного   развития Респуб-   лики Казахстан   на 2003-2015   годы | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   минис-   терства и   агентст-   ва, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   января,   еже-   годно | 2006   год -   20,0   2007   год -   20,0   2008   год -   20,0   Итого:   60,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.6 | Подготовить   предложения по   проведению еже-   годного фестива-   ля "Made in   Kazakhstan" с   организацией   выставки, семи-   наров, конкурсов | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | III   квартал   2007   год | Не тре-   буются |  |
| **2. Институциональное развитие** |
| **2.1. Совершенствование системы государственного**  **управления** |
| 2.1.1 | Разработать   среднесрочные   планы развития   национальных   компаний, при   этом уделяя   особое внимание   вопросам иннова-   ционной и инвес-   тиционной дея-   тельности | Проекты   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики Ка-   захстан | МЭБП,   МИТ,   МЭМР,   МТК, МСХ,   МКИ, МОН,   АИС, АРЕМ, НК | I   квар-   тал,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 2.1.2 | Принять меры по   привлечению фи-   нансовой и тех-   нической помощи   донором в целях   реализации   проектом госу-   дарственных   учреждений в   области индуст-   риального и   инновационного   развития | Инфор-   мация   в МИТ | МЭБП   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К   5 июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 2.1.3 | Провести анализ   эффективносги   созданных спе-   циальных эконо-   мических зон и   внести предложе-   ния по приданию   системности ра-   боте государст-   венных органов   по формированию   специальной эко-   номической зоны | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 30   июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| **2.2. Региональное развитие** |
| 2.2.1 | Разработать   региональные   планы мероприя-   тий по реализа-   ции 2-го этапа   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития Респуб-   лики Казахстана   на 2003-2015   годы (на 2006-   2008 годы) | Решение   масли-   хата | Акимы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | III   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 2.2.2 | Внести изменения   в региональные   Программы   индустриально-   инновационного   развития на   2003-2015 гг.   с определением   приоритетности | Решение   масли-   хата | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 2.2.3 | Разработать   параметры для   оценки региона-   льных программ с   учетом факторов   производитель-   ности труда | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | IV   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 2.2.4 | Проводить мони-   торинг реализа-   ции инвестицион-   ных проектов по   утвержденным   формам Министер-   ства индустрии   и торговли Рес-   публики Казах-   стан | Отчет   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | К 5   января   и к 5   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 2.2.5 | Разработать ре-   гиональный План   информационной   работы на 2006-   2008 годы по   освещению хода   реализации Стра-   тегии индустриа-   льно-инновацион-   ного развития в   регинальных СМИ | Инфор-   мация   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| **2.3. Государственные институты развития** |
| 2.3.1 | Проводить комп-   лексный анализ   эффективности   деятельности   государственных   институтов раз-   вития и разрабо-   тать предложения   по корректировке   их инвестицион-   ных приоритетов | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устой-   чивого   развития   "Қазына",   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | IV   квар-   тал,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 2.3.2 | Обеспечить вве-   дение в советы   директоров инс-   титутов развития   независимых экс-   пертов | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына",   институты   развития | II   квартал   2007   год | Не тре-   буются |  |
| 2.3.3 | Проработать воп-   рос по согласо-   ванному выходу   на внешние рынки   казахстанских   институтов раз-   вития | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МИД, МФ,   МЭБП,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| **3. Повышение конкурентоспособности отечественной экономики** |
| **3.1. Развитие кластерной инициативы** |
| 3.1.1 | С учетом имею-   щегося опыта   разработать ме-   тодику определе-   ния и порядок   формирования   потенциально   конкурентоспо-   собных кластеров   регионального и   национального   уровня\*\* | Приказ МИТ | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | III   квартал   2007   год | 2007   год -   8,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3.1.2 | Провести анализ   затрат организа-   ционного харак-   тера на создание   и развитие клас-   теров с выработ-   кой предложений   по определению   источников их   финансирования   (доли участия   республиканского   и местных бюдже-   тов) | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МЭБП   (созыв),   МИТ, МФ,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | III   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 3.1.3 | Приступить к   реализации широ-   кого использова-   ния кластерного   подхода в разви-   тии регионов | Отчет   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 1 раз в   полу-   годие,   2007-   2008   годы | Не тре-   буются |  |
| 3.1.4 | Проводить анализ   хода реализации   Казахстанской   кластерной ини-   циативы и вно-   сить предложения   по повышению ее   эффективности | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП | 1 раз в   полу-   годие,   2007-   2008   годы | Не тре-   буются |  |
| **3.2 Создание специальных экономических и индустриальных зон** |
| 3.2.1 | Внести предложе-   ния по дополни-   тельному разме-   щению, созданию   и финансированию   в 2007-2010   годах индустриа-   льных зон в РК | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квартал   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 3.2.2 | Разработать ме-   ханизмы финанси-   рования строи-   тельства индуст-   риальных зон,   в том числе с   предусмотрением   возможности   государственно-   частного парт-   нерства | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МЭМР,   МСХ, МТК,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 3.2.3 | Создать техно-   парк для внедре-   ния в производ-   ство новых раз-   работок в облас-   ти сельскохозяй-   ственного маши-   ностроения\*\* | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ   (созыв),   КазГАТУ   им. Сей-   фуллина | IV   квартал   2008   год | 2008   год -   68,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3.2.4 | Обеспечить соз-   дание националь-   ного агропромыш-   ленного техноло-   гического парка   в поселке Шор-   танды - 1\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | IV   квартал   2008   год | 2008   год -   65,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **3.3. Формирование цепочек добавленной стоимости** |
| 3.3.1 | Обеспечить рест-   руктуризацию   машиностроения   на основе добро-   вольной интегра-   ции предприятий   в концерны и   холдинги, обес-   печивающих обра-   зование техноло-   гических цепочек   и кооперационных   связей | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв) и   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 30   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 3.3.2 | Выработать пред-   ложения по раз-   работке системы   отраслевых нор-   мативно-правовых   актов в области   промышленной   безопасности, а   также техничес-   кого регулирова-   ния, и в первую   очередь для   машиностроения   горно-металлур-   гического комп-   лекса | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЮ | IV   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 3.3.3 | Обеспечить учас-   тие отечествен-   ных предприятий   в реализации   контрактов на   недропользование | Инфор-   мация   в МИТ | МЭМР и   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 5   января   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **4. Инновационное развитие** |
| **4.1. Национальная инновационная система** |
| 4.1.1 | Провести анализ   эффективности   реализации Прог-   раммы по форми-   рованию и разви-   тию национальной   инновационной   системы Респуб-   лики Казахстан   на 2005-2015   годы | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.1.2 | Внести предложе-   ния по созданию   Центра инфра-   красной спектро-   скопии\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | IV   квартал   2008   год | Не тре-   буются |  |
| 4.1.3 | Создать Центр   ядерной медицины   и биофизики\*\* | Пред-   ложение   в Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МЭМР | IV   квар-   тал,   еже-   годно | 2006   год -   250,0   2007   год -   2870,0   2008   год -   3816,1   Итого -   6936,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **4.2. Научно-техническая и инновационная политика** |
| 4.2.1 | Определить ос-   новные направле-   ния и приоритеты   развития фунда-   ментальной и   прикладной науки   с целью усиления   взаимосвязи нау-   ки и производст-   ва, в том числе   при реализации   проектов перс-   пективных клас-   теров | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв) и   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   предста-   вители   бизнес-   кругов и   научного   сообщест-   ва | IV   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 4.2.2 | Внести предложе-   ния по разработ-   ке Программы   развития нано-   науки и нанотех-   нологии Респуб-   лики Казахстан   на 2007-2009   годы | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МОН | Июль   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 4.2.3 | Обеспечить раз-   витие информа-   ционных косми-   ческих техноло-   гий на основе   спутниковых те-   лекоммуникацион-   ных систем и   сетей | Инфор-   мация   в МИТ | МОН | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.2.4 | Обеспечить пост-   роение геодези-   ческой спутнико-   вой сети и ус-   тановление еди-   ной государст-   венной системы   координат на   территории Рес-   публики Казах-   стан\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | АЗР | IV   квартал   2007   год | 2007   год -   170,0   2008   год -   1330,0   Итого -   1500,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.2.5 | Проводить фунда-   ментальные и   прикладные НИОКР   и разработать   комплекс мер,   направленных на   создание пилот-   ного биотехноло-   гического клас-   тера | Инфор-   мация   в МИТ | МОН | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.2.6 | Провести оценку   трансферта пере-   довых иностран-   ных технологий,   их практическую   реализацию, в   том числе в раз-   резе секторов   экономики и   внести предложе-   ние по созданию   эффективной сис-   темы | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МОН,   МЭМР,   МСХ, АО   "Фонд   устой-   чивого   развития   "Қазына" | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.2.7 | Создание в   Евразийском   национальном   университете им.   Л.Н. Гумилева   междисциплинар-   ного научно-   исследователь-   ского комплекса   на базе ускори-   теля тяжелых   ионов | Инфор-   мация   в МИТ | МЭМР | К 5   января   2007   года | 2006   год -   617,840 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.2.8 | Реализовать   научно-исследо-   вательскую прог-   рамму НИИ (Науч-   ные конференции   - 2; семинары   - 2)\*\* | Инфор-   мация   в МИТ | АДГС   (созыв),   АГУ | К 5   января,   еже-   годно,   начиная   с 2007   года | 2007   год -   24,4   2008   год -   24,5   Итого -   48,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.2.9 | Выработать пред-   ложения, направ-   ленные на стиму-   лирование вложе-   ния негосударст-   венных инвести-   ций в сферу нау-   ки и инновацион-   ной деятельности | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МОН   (созыв),   МИТ,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | III   квар-   тал,   2007   год | Не тре-   буются |  |
| 4.2.10 | Обеспечить со-   вершенствование   нормативной пра-   вовой базы акк-   редитации и ат-   тестации научных   организаций | Инфор-   мация   в МИТ | МОН | К 5   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.2.11 | Внести предложе-   ние по дальней-   шему совершенст-   вованию государ-   ственной полити-   ки в сфере науч-   ной и научно-   технической дея-   тельности | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МОН   (созыв),   МИТ,   МЭБП,   МЭМР, МСХ, МТК,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | III   квартал   2007   год | Не тре-   буются |  |
| 4.2.12 | Внести предложе-   ния по созданию   механизма внед-   рения научных   разработок в об-   ласти агропро-   мышленного комп-   лекса | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | IV   квартал   2008   год | Не тре-   буются |  |
| **4.3. Инновационная инфраструктура** |
| 4.3.1 | Проводить мони-   торинг и анализ   деятельности   созданных отече-   ственных венчур-   ных фондов | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 4.3.2 | Внести предложе-   ние по созданию   государственного   учреждения "Го-   ловное проектно-   конструкторское   бюро по разра-   ботке сельскохо-   зяйственных ма-   шин"\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | IV   квартал   2008   год | Не тре-   буются |  |
| **5. Торговая политика** |
| **5.1. Совершенствование внутренней торговли** |
| 5.1.1 | Провести ряд   мероприятий по   созданию торго-   вой инфраструк-   туры и переходу   объектов торго-   вой деятельности   к современным   формам организа-   ции торгового   процесса, внед-   рению электрон-   ной коммерции,   современных форм   организации   оптовой торговли | Отчет   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 5   января   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 5.1.2 | Создать центры,   зоны пригранич-   ной торговли   (оптовые рынки)   в целях развития   экономики приг-   раничных регио-   нов страны | Отчет   в Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **5.2. Развитие экспортного потенциала и освоение**  **внешних рынков** |
| 5.2.1 | Совершенствовать   законодательство   в сфере таможен-   но-тарифного и   нетарифного   регулирования   внешнеторговых   операций с уче-   том целей и   задач Стратегии   индустриально-   инновационного   развития Респуб-   лики Казахстан   на 2003-2015   годы | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АРЕМ | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 5.2.2 | Проводить рабо-   ту, направленную   на защиту внут-   реннего рынка от возросшего,   демпингового и   субсидируемого   импорта товаров | Отчет   в Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 5.2.3 | Проводить меро-   приятия по уре-   гулированию   внешнеторговых   барьеров | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 5.2.4 | Содействовать   экспорту путем   проведения еже-   годных выставоч-   но-ярмарочных   мероприятий | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | 2006   год -   445,3   2007   год -   556,1   2008   год -   595,0   Итого -   1596,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **5.3. Вступление во Всемирную торговую организацию** |
| 5.3.1 | Организовать по-   вышение квалифи-   кации и пере-   подготовки кад-   ров в области   международной   торговли и   права, включая   правила ВТО | Инфор-   мация   в МИТ | МОН | К 5   июля   2008   год | Не тре-   буются |  |
| 5.3.2 | Проводить регио-   нальные конфе-   ренции по пос-   ледствиям вступ-   ления Казахстана   в ВТО и   информационно-   ознакомительную   работу с оте-   чественными   компаниями на   предмет знания   правил и норм   ВТО, а также   принимаемых Ка-   захстаном обяза-   тельств | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | к 30   января,   еже-   годно | 2006   год -   5,2   2007   год -   5,2   2008   год -   5,2   Итого -   15,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.3.3 | Проводить анализ   последствий   вступления Ка-   захстана в ВТО | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | К 30   января,   еже-   годно | 2006   год -   30,0   2007   год -   30,0   2008   год -   30,0   Итого -   90,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **6. Инвестиционная политика** |
| **6.1. Содание условий для частных инвесторов** |
| 6.1.1 | Провести анализ   факторов, нега-   тивно влияющих   на инвестицион-   ный климат, и   разработать   комплекс мер по   их устранению | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 30   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 6.1.2 | Провести работу   по актуализации   перечня приори-   тетных видов   деятельности,   по которым   предоставляются   инвестиционные   преференции | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Август   2008   года | Не тре-   буются |  |
| **6.2. Привлечение прямых иностранных инвестиций** |
| 6.2.1 | Сформировать пе-   речень целевых   транснациональ-   ных корпораций,   крупных иност-   ранных компаний,   специализирую-   щихся на произ-   водстве продук-   ции согласно   отобранным   звеньям цепочек   добавленных   стоимостей по   приоритетным   кластерам | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | К 30   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 6.2.2 | Сформировать и   регулярно обнов-   лять информа-   ционный пакет,   содержащий ин-   формацию об   инвестиционных   возможностях   Республики   Казахстан, про-   мышленном, инно-   вационном и тор-   говом развитии   регионов респуб-   лики, инвести-   ционных проектах   (в пилотных   кластерах), тре-   бующих финанси-   рования, встреч-   ных предложений   к транснациона-   льным корпора-   циям | Инфор-   мация   в МИТ | Акимы   областей,городов   Астаны   и Алматы,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына",   институты   развития | 1 раз   в полу-   годие,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 6.2.3 | Направлять ин-   формационный па-   кет в загрануч-   реждения Респуб-   лики Казахстан   для проработки   вопросов сов-   местного сотруд-   ничества с по-   тенциальными   инвесторами и   мониторинга   проводимых пере-   говоров | Инфор-   мация   в МИТ | МИД | 1 раз   в полу-   годие,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 6.2.4 | Проведение меро-   приятий по пре-   зентации инвес-   тиционных воз-   можностей Рес-   публики Казах-   стан | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МИД,   СТПП,   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына",   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 30   января,   еже-   годно | 2006   год -   25,7   2007   год -   25,7   2008   год -   25,7   Итого -   77,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.2.5 | Обеспечить раз-   витие и продви-   жение интернет-   сайта www.kaz-   invest.kz как   центрального   казахстанского   сайта по   инвестициям   с созданием в   нем системы   ссылок на регио-   нальные сайты | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития "Қазына" | К 30   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 6.2.6 | Разработать   единый стандарт   для развития   региональных   интернет-сайтов,   предусматриваю-   щих представле-   ние полной ин-   формации по   инвестиционным   возможностям   регионов | Инфор-   мация   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | Сен-   тябрь   2006   год | Не тре-   буются |  |
| **7. Политика в области технического регулирования**  **и метрологии** |
| 7.1 | Разработать   Программу разви-   тия системы   технического   регулирования   на 2007-2009   годы | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Ноябрь   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 7.2 | Разработать   Программу разви-   тия системы   обеспечения   единства измере-   ний на 2007-   2009 годы | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ | Декабрь   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 7.3 | Организовать   систему индиви-   дуального дози-   метрического   контроля на тер-   ритории бывшего   Семипалатинского   испытательного   полигона для   организаций и   предприятий, ве-   дущих хозяйст-   венную   деятельность,   путем создания   отечественной   базы по произ-   водству индиви-   дуальных дози-   метров и их мет-   рологическому   обеспечению\*\* | Инфор-   мация   в МИТ | МЭМР | К 5   января   2007   года | 2007   год -   9,5   2008   год -   47   Итого:   56,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7.4 | Создать техни-   ческий комитет   по разработке   межгосударствен-   ной модели тех-   нического регла-   мента "О зерне"   \*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | IV   квартал   2008   год | 2008   год -   10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7.5 | Разработать,   изготовить, про-   вести сертифика-   ционные испыта-   ния и освоить   производство но-   вых высокоэффек-   тивных машин и   оборудований для   сельского хозяй-   ства в технопар-   ке АПК \*\* | Инфор-   мация   в МИТ | МСХ | К 5   июля,   еже-   годно,   начиная   с 2007   г. | 2007   год -   480,0   2008   год -   530,0   Итого -   1010,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7.6 | Оснащение аккре-   дитованных испы-   тательных цент-   ров, участвующих   в проведении ис-   пытаний тракто-   ров, самоходной   сельскохозяйст-   венной техники   и оборудования   для переработки   сельскохозяйст-   венной продукции   на соответствие   требованиям   безопасности,   современным ла-   бораторным и   испытательным   оборудованиям,   а также машинами   -аналогами для   проведения типо-   вых сравнитель-   ных испытаний \*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МСХ | II   квартал   2008   год | 2008   год -   100,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **8. Антимонопольная политика и защита конкуренции** |
| 8.1 | Проводить обяза-   тельный (плано-   вый) ежегодный   мониторинг по   вопросам соблю-   дения законода-   тельства о   защите конкурен-   ции и ограниче-   нии монополисти-   ческой деятель-   ности | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   АФП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   неправи-   тельст-   венные   органи-   зации | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 8.2 | Внести предложе-   ние по разработ-   ке системы   мониторинга   товарных рынков | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | IV   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| **9. Экологическая политика** |
| 9.1 | Разработать ре-   гиональные прог-   раммы по охране   окружающей среды   на 2008-2010   годы | Решение   масли-   хатов   облас-   тей, гг.   Астаны и   Алматы | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 9.2 | Проводить анализ   морфологии твер-   дых бытовых от-   ходов для опре-   деления оптима-   льных технологий   их переработки и   состава мусоро-   перерабатывающих   комплексов в   городах Респуб-   лики Казахстан | Отчет   в МИТ | МООС   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 5   июля   2007   года | 2007   год -   70,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **10. Механизмы взаимодействия государственных органов**  **с частным сектором** |
| 10.1 | Расширять фран-   чайзинговые   отношения между   крупным и малым,   средним бизнесом | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | К 30   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **11. Меры по повышению конкурентоспособности факторов**  **производства** |
| **11.1. Труд** |
| **11.1.1. Трудовые ресурсы** |
| 11.1.1.1 | Проводить мони-   торинг создания   новых рабочих   мест за счет   создания новых   производств и   расширения дей-   ствующих пред-   приятий | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МТСЗН   (созыв),   МИТ, МОН,   МТК, МСХ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 30   января   и к 30   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **11.1.2. Развитие образования и подготовка кадров** |
| 11.1.2.1 | Обеспечить под-   готовку кадров   высшей квалифи-   кации по техни-   ческим специаль-   ностям | Инфор-   мация   в МИТ | МОН | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.1.2.2 | Проработать воп-   рос создания   Центра информа-   ционных техноло-   гий образования | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МИТ   (созыв),   МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2006   год | Не тре-   буются |  |
| 11.1.2.3 | Внести предложе-   ние по повышению   научной и про-   фессиональной   квалификации   ППС Академии   государственного   управления при   Президенте Рес-   публики Казахс-   тан (семинары -   10, круглые   столы - 10;   стажировки в   т.ч. за рубежом   - 25 чел)\*\* | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | АДГС   (созыв),   АГУ | IV   квар-   тал,   начиная   с 2007   года | Не тре-   буются |  |
| 11.1.2.4 | Обеспечить раз-   витие научных   связей с акаде-   миями и школами   государственного   управления (нау-   чные проекты:   семинары - 2;   конференции -   2)\*\* | Инфор-   мация   в МИТ | АДГС   (созыв),   АГУ,   научно-   исследо-   ватель-   ские   институты | К 5   июля   2007   года | 2007   год -   3,6   2008   год -   8,5   Итого -   12,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **11.2. Капитал** |
| **11.2.1. Развитие финансового рынка** |
| 11.2.1.1 | Обеспечить удер-   жание среднего-   дового уровня   инфляции в соот-   ветствии со   среднесрочным   планом социаль-   но-экономичес-   кого развития | Инфор-   мация   в МИТ | НацБанк,   МЭБП,   АРЕМ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | К 5   июля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.2.1.2 | Осуществить под-   готовку к пере-   ходу к инфля-   ционному тарге-   тированию денеж-   но-кредитной   политики | Инфор-   мация   в МИТ | НацБанк | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.2.1.3 | Содействовать   формированию   современной   национальной   страховой   индустрии | Инфор-   мация   в МИТ | АФН | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.2.1.4 | Развивать инфра-   структуру стра-   хового рынка   и активизировать   деятельность его   профессиональных   участников | Инфор-   мация   в МИТ | АФН | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **11.3. Инфраструктура** |
| **11.3.1. Электроэнергетическая политика** |
| 11.3.1.1 | Обеспечить раз-   работку проекта   научно-техничес-   кой программы   "Развитие нетра-   диционной возоб-   новляемой энер-   гетики Казахста-   на на 2008-   2010 годы" | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МОН | IV   квартал   2007   год | Не тре-   буются |  |
| **11.3.2. Развитие телекоммуникаций** |
| 11.3.2.1 | Проводить работу   по обеспечению   дальнейшего раз-   вития отрасли   телекоммуникаций | Инфор-   мация   в МИТ | АИС | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.3.2.2 | Обеспечить раз-   витие современ-   ной инфокоммуни-   кационной инфра-   структуры, с   внедрением широ-   кополосных сис-   тем связи, моби-   льного Интерне-   та, передачи   данных и других   новых видов услуг телекомму-   никаций | Инфор-   мация   в МИТ | АИС | К 5   января,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.3.2.3 | Обеспечить раз-   витие сетей пе-   редачи данных | Инфор-   мация   в МИТ | АИС   (созыв),   АО   "Казах-   телеком" | К 5   января,   еже-   годно | 2006   год -   6101,0 | Собст-   венные   и заем-   ные   сред-   ства   АО   "Казах-   теле-   ком" |
| 11.3.2.4 | Обеспечить раз-   витие сети теле-   фонной связи на   основе пакетных   технологий | Инфор-   мация   в МИТ | АИС   (созыв),   АО   "Казах-   телеком" | К 5   января,   еже-   годно | 2006   год -   11632,0 | Собст-   венные   и заем-   ные   сред-   ства   АО   "Казах-   теле-   ком" |
| 11.3.2.5 | Обеспечить соз-   дание и запуск   национального   спутника связи   и вещания   "KazSat-2" | Инфор-   мация   в МИТ | АИС   (созыв),   АО "РЦ КС   ЭМС РЭС" | К 5   января,   еже-   годно | 2006   год -   2000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **11.3.3. Развитие транспорта** |
| 11.3.3.1 | Внести предложе-   ния по реконст-   рукции и обнов-   лению основных   производственных   мощностей аэро-   портов для раз-   вития транзитно-   го потенциала   республики | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МТК   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квар-   тал,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 11.3.3.2 | Проработать воп-   рос по оснащению   аэропортов Рес-   публики Казах-   стан спецтехни-   кой | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МТК | IV   квар-   тал,   еже-   годно,   начиная   с 2007   года | Не тре-   буются |  |
| 11.3.3.3 | Создать информа-   ционную аналити-   ческую систему   транспортной   базы данных и   мониторинг дина-   мики безопаснос-   ти перевозок | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Респуб-   лики Ка-   захстан | МТК | III   квартал   2007   год | 2006   год -   329,4   2007   год -   92,0   Итого -   421,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 11.3.3.4 | Проводить науч-   ные прикладные   исследования в   автодорожной   отрасли, в том   числе:   разработку, пе-   реработку и   гармонизацию   основных автодо-   рожных стандар-   тов в соответст-   вии с междуна-   родными требова-   ниями и стандар-   тами | Инфор-   мация   в МИТ | МТК | К 5   июля,   еже-   годно,   начиная   с 2006   г. | 2006   год -   46,0   2007 год -   100,0   2008   год -   100,0   Итого -   246,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 11.3.3.5 | Обеспечить соз-   дание и развитие   флота поддержки   морских операций | Отчет   в МИТ | МТК   (созыв),   АО "НМСК   "Казмор-   транс-   флот" | К 5   января,   еже-   годно | 2006   год -   10125,0 | Заемные   сред-   ства АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот" |
| 11.3.3.6 | Обеспечить   строительство   железнодорожной   линии Шар -   Усть-Каменогорск | Инфор-   мация   в МИТ | МТК   (созыв),   АО "НК   "КТЖ",   АО "Фонд   устойчи-   вого раз-   вития   "Қазына" | К 5   января,   еже-   годно | 2006-   2008   годы -   20712,4 | Сред-   ства   частных   инвес-   торов |

      \* - суммы расходов по республиканскому бюджету на 2007-2008 годы являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского бюджета на 2007-2008 годы в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики Казахстан   
      \*\* - мероприятия подлежат уточнению и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского бюджета на 2007-2008 годы в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики Казахстан

**Примечание:**   
      Расшифровка буквенных аббревиатур:

1 МЗ              - Министерство здравоохранения    
                    Республики Казахстан   
2 МИД             - Министерство иностранных дел    
                    Республики Казахстан   
3 МИТ             - Министерство индустрии и торговли    
                    Республики Казахстан   
4 МКИ             - Министерство культуры и информации    
                    Республики Казахстан   
5 МОН             - Министерство образования и науки    
                    Республики Казахстан   
6 МООС            - Министерство охраны окружающей среды    
                    Республики Казахстан   
7 МСХ             - Министерство сельского хозяйства    
                    Республики Казахстан   
8 МТК             - Министерство транспорта и коммуникаций    
                    Республики Казахстан   
9 МТСЗН           - Министерство труда и социальной защиты населения    
                    Республики Казахстан   
10 МФ             - Министерство финансов Республики Казахстан   
11 МЭБП           - Министерство экономики и бюджетного планирования    
                    Республики Казахстан   
12 МЭМР           - Министерство энергетики и минеральных ресурсов    
                    Республики Казахстан   
13 МЮ             - Министерство юстиции Республики Казахстан   
14 Нацбанк        - Национальный Банк Республики Казахстан   
15 АФП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с   
                    экономической и коррупционной преступностью   
                    (финансовая полиция)   
16 АДГС           - Агентство по делам государственной службы    
                    Республики Казахстан   
17 АУЗР           - Агентство Республики Казахстан по управлению   
                    земельными ресурсами   
18 АИС            - Агентство Республики Казахстан по информатизации    
                    и связи   
19 АРЕМ           - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                    естественных монополий   
20 АС             - Агентство Республики Казахстан по статистике   
21 АФН            - Агентство Республики Казахстан по регулированию и    
                    надзору финансового рынка и финансовых организаций   
22 АГУ            - Академия государственного управления при Президенте   
                    Республики Казахстан   
23 АО "НМСК       - акционерное общество "Национальная морская судоходная    
"Казмортрансфлот"   компания "Казмортрансфлот"

24 АО "РЦ КС ЭМС  - акционерное общество "Республиканский центр   
РЭС"                космической связи и электромагнитной   
                    совместимости радиоэлектронных средств"   
   
  25 КазГАТУ        - Казахский государственный аграрно-технический   
им. Сейфуллина      университет имени Сейфуллина

26 СТПП           - Союз торгово-промышленных палат Республики   
                    Казахстан   
27 НК             - национальные компании   
28 АПК            - агропромышленный комплекс   
29 ВТО            - Всемирная торговая организация   
30 ППС            - профессорско-преподавательский состав   
31 НИОКР          - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы   
32 НИИ            - научно-исследовательский институт   
33 СМИ            - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан