

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года N 673. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям принять конкретные меры по реализации Плана.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 июля 2006 года N 673

       Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

**План мероприятий**

**на 2006-2010 годы (II этап) по реализации**

**Государственной программы освоения казахстанского**

**сектора Каспийского моря**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/
п  | Мероприя-
тия  | Форма
завершения  | Ответ-
ствен-
ные за
испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы
(млн.
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **Планомерное выставление на конкурсы новых** **морских блоков** |
| 1.  | Проведение
конкурсов
прямых
перегово-
ров по
представ-
лению пра-
ва недро-
пользова-
ния по но-
вым мор-
ским учас-
ткам  | Отчет в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК"
КазМу-
найГаз"  | Еже-
годно
20 де-
кабря  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| 2.  | Проведение
неэксклю-
зивных
сейсмораз-
ведочных
работ МОГТ  | Получе-
ние гео-
лого-ге-
офизи-
ческой
инфор-
мации  | МЭМР,
АО "НК
"КазМу-
найГаз",
компания
"Веритас
Каспиан"  | 2007-
2010
гг.  | Будут оп-
ределены
при под-
писании
контракта  | Сред-
ства
компании
"Вери-
тас"
Каспи-
ан"  |
| 3.  | Представ-
ление ин-
тересов
государ-
ства в
контрактах
на прове-
дение
нефтяных
операций,
а также
при тран-
спортиров-
ке, пере-
работке и
реализации
углеводо-
родов  | Отчет в
Прави-
тельство
Респу-
блики
Казах-
стан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | 20 де-
кабря
2006 г.  | 300  | Респу-
блика-
нский
бюджет  |
| 3-1.  | Проведение
гравиметри-
ческих и
магнито-
метрических
съемок  | Получение
геолого-
геофизи-
ческой
информации  | АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)
МЭМР  | 2009-
2010 гг.  | 600  | Средства
АО НК
"Каз-
Мунай-
Газ"  |
| **Исполнение национальной нефтегазовой компанией** **функций оператора по морским проектам** |
| 4.  | Выполнение
роли опе-
ратора по
морским
проектам  | Инфор-
мация в
МЭМР  | «АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | 25 ию-
ня, 25
дека-
бря
еже-
годно  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| **Совершенствование требований к охране окружающей среды,** **соответствующих международным экологическим стандартам** |
| 5.  | Разрабо-
тать новую
редакцию
Националь-
ного плана
по преду-
преждению
нефтяных
разливов
и по реа-
гированию
на них в
море и
внутренних
водоемах
Республики
Казахстан  | Проект
постано-
вления
Прави-
тельства
Респу-
блики
Казах-
стан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | Де-
кабрь
2006
г.  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| **Мониторинг нефтегазовых проектов** |
| 6.  | Развитие
Националь-
ного банка
нефтегазо-
вых дан-
ных (на-
полнение
базы дан-
ных, фор-
мирование
террирори-
альных
центров,
создание
Контроль-
ного цен-
ра)  | Инфор-
мация в
МЭМР  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | 25 ию-
ня, 25
дека-
бря
еже-
годно  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| **Дополнительные природохранные мероприятия,** **соответствующие повышенным экологическим стандартам** |
| 7.  | Подготовка
техничес-
кого за-
дания на
научные
исследова-
ния состо-
яния живо-
тного и
раститель-
ного мира
Каспийс-
кого моря
и его
прибрежной
зоны для
ведения государ-
ственного
учета, мо-
ниторинга
и кадастра  | Отчет в
Прави-
тельство
Респу-
блики
Казах-
стан с
внесе-
нием
предло-
жения о
рассмо-
трении
на Рес-
публи-
канской
бюджет-
ной ко-
миссии  | МСХ
(созыв),
МОН,
МООС,
МТК,
акимы
Атыраус-
кой и
Мангис-
тауской
областей  | 20 де-
кабря
2006 г.  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| 8.  | Подготовка
техничес-
кого за-
дания по
функцио-
нальному
зонирова-
нию запо-
ведной зо-
ны север-
ной части
Каспийс-
кого моря
с целью
ограниче-
ния воз-
действия
морских
операций на биораз- нообразие  | Отчет в
Прави-
тельство
Респу-
блики
Казах-
стан с
внесе-
нием
предло-
жения о
рассмо-
трении
на Рес-
публи-
канской
бюджет
ной ко-
миссии  | МСХ
(созыв),
МОН,
МООС,
МТК,
акимы
Атыраус-
кой и
Мангис-
тауской
областей  | 20 де-
кабря
2006
г.  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| **Подготовка и переподготовка казахстанских** **специалистов для нефтегазового комплекса** |
| 9.  | Реализация
Планов
подготовки
и перепод-
готовки
казахстан-
ских спе-
циалистов для нефте-
газового
комплекса
нефтегазо-
выми ком-
паниями  | Информа-
ция в
МЭМР  | АО "НК
"КазМу-
найГаз",
нефтяные
компании  | 25 де-
кабря
еже-
годно  | В соот-
ветствии
с контра-
ктами на
недро-
пользо-
вание  | Сред-
ства
нефтя-
ных
компа-
ний  |
| **Создание инфраструктуры для береговой** **поддержки морских операций** |
| 10.  | Реализация
проектов
Комплексно-
го плана
развития
береговой
полосы
КСКМ:
строитель-
ство произ-
водственной
площадки
под завод
металокон-
струкций в
районе
п. Баутино;
в районе
п. Курык:
строитель-
ство нефте-
наливного
терминала;
строитель-
ство базы
поддержки
морских
нефтяных
операций;
строитель-
ство завода
металлокон-
струкций;
строитель-
ство
Судоремонт-
ного/Судо-
строитель-
ного завода;
строитель-
ство
Северо-
Каспийской
базы реаги-
рования на
разливы
нефти в
Атырауской
области  | Информация в МЭМР  | АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)

Аким
Мангис-
тауской
области

  АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)
Аким
Мангис-
тауской
области АО НК
"Каз-
Мунай-
Газ" (по
согласо-
ванию)
Аким
Мангис-
тауской
области

  ТОО
"Тениз-
Сервис"
(по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25 де-
кабря
еже-
годно  | Требуется  | Заемные
средства
   |
| 10-1.  | Проектиро-
вание и
строитель-
ство Само-
подъемной
плавучей
буровой
установки  | Информация в МЭМР  | АО "МНК
"КазМунай
Тениз" (по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25 де-
кабря
еже-
годно  | 315 млн.
долларов
США  | Средства
АО "МНК
"Каз-
Мунай-
Тениз"  |
| 11.  | Внести
предложе-
ние по
увеличению
на 14 еди-
ниц штат-
ной чис-
ленности
инспекто-
ров Госу-
дарствен-
ного учре-
ждения
"Государ-
ственная
инспекция
по над-
зору за
безопасным
ведением
нефтяных
операций
на море и
внутренних
водоемах
Республики
Казахстан"
и осущес-
твить его
поэтапное
техничес-
кое осна-
щение  | Предло-
жения в
МЭМР  | МЧС  | Де-
кабрь
2006
г.  | Не тре-
буется  |
 |
| 12.  | Внести
предложе-
ния по
созданию
государ-
ственного
учреждения"Специали-
зированный
морской
аварийно-
спасатель-
ный отряд"
и приобре-
тению спе-
циализиро-
ванных су-
дов "Спа-
сатель"  | Предло-
жение в
МЭМР  | МЧС  | Де- кабрь 2006 г.  | Не тре- буется  |
 |
|
13.  | Строитель-
ство новых
и усиление
мощностей
действующих
объектов
энергоснаб-
жения, в
том числе:  | Информация в
МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области
(созыв),
МЭМР, АО
"ФНБ
"Самрук-
Казына"
АО "МРЭК"
(по
согласо-
ванию  |
 |
 |
 |
| строитель-
ство линии
электрифи-
кации 6 и
0,4 кВ про-
тяженностью
54 км с
установкой
дополни-
тельной КТП;  | Октябрь
2009 г.  | 365 567
тыс.  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| реконструк-
ция ПС-110
кВ "Форт-
Шевченко";  | Сентябрь
2010 г.  | Требуется  | Заемные
средства
АО "МРЭК"  |
| строитель-
ство новой
ВЛ-110 кВ
Актау-Форт-
Шевченко  | Сентябрь
2011 г.  |
 |
 |
| 14.  | Строитель-
ство новых
комплексов
пассажир-
ского и
грузового
терминалов
в "Между-
народном
аэропорту
Атырау"  | Информа-
ция в
МЭМР  | АО "НК
"КазМу-
найГаз",
АО "Меж-
дународ-
ный аэро-
порт
Атырау  | Но-
ябрь
2010
г.  | Требуются  | Внешние
займы  |
| 15.  | Расширение
порта
Актау в
северном
направле-
нии  | Информа-
ция в
МЭМР  | МТК  | 25 де-
кабря
2009-
2010 гг.  | 41,680 млрд. тенге  | государ-
ственная
гарантия
на  25 млн. долл. США на него-
судар-
ствен-
ный займ  |
| 16.  | Развитие
флота
поддержки
морских
операций  | Информация в
МЭМР  | МТК
(созыв),
АО "НМСК
"Казмор-
транс-
флот"  | Де-
кабрь
еже-
годно  | Требуется  | Заем-
ные
сред-
ства
АО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот"  |
| 16-1.  | Строитель-
ство новых
в инфра-
структурных
объектов в
с. Курык
Каракиян-
ского
района
Мангистау-
ской
области, в
том числе: газопровода
с установ-
кой ГРП
среднего
давления
протяжен-
ностью
9,8 км.;  | Информация в
МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области
(созыв),
МЭМР,
МЭБП,
МИТ  |

Ноябрь
2009 г.  |

86 850
тыс.  |

Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 16-2.  | Создание
новой
береговой
базы
поддержки
морских
операций в
заливе
"Сартас"  | Информация в
МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | Требуется  | АО "Кас-
пий-
мунай-
курылыс"  |
| **Определение маршрутов экспортных направлений** **транспортировки нефти** |
| 17.  | Строитель-
ство нового экспортного нефепровода
Искене -
Курык  | Информация в
МЭМР  | АО "НК
"КазМу-
найГаз"
и нефте-
добываю-
щие ком-
пании (по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | Требуется  | Собстве-
нные и
заемные
средства
   |
| 18.
   | Предста-
вить пред-
ложения по
определе-
нию марш-
рутов экс-
портных
направле-
ний транс-
портировки
нефтяных
ресурсов
КСКМ  | Информа-
ция в
МЭМР  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | Де-
кабрь
2009 г.  | Финанси-
рования
не тре-
буется  |
 |
| 19.
   | Разработка
Плана ме-
роприятий
по транс-
портировке
углеводо-
родного
сырья с
Кашагана.  | Информа-
ция в
МЭМР  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КазМу-
найГаз"  | Де-
кабрь
2006 г.  | Финанси-
рование
не тре-
буется  |
 |
| **Достижение конкурентоспособности основных отечественных** **товаров и услуг для морского нефтегазового комплекса** **(Импортозамещение для ведения морских операций)** |
| 20.  | Проводить
постоянный
мониторинг
инвестици-
онных про-
ектов,
предусма-
тривающих
создание
конкурен-
тоспособ-
ных про-
изводств
для нефте-
газовых
проектов
на КСКМ  | Информа-
ция в
МЭМР  | МИТ
(созыв),
МЭМР,
МТК,
АО "Қа-
зына"  | 25 де-
кабря
еже-
годно  | Финанси-
рования
не тре-
буется  |
 |

**Примечание:**

**Расшифровка письменных аббревиатур:**

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

       Казахстан

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельных

       ресурсов

АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания

       "КазМунайГаз"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"

АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс";

АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

       "Қазына"

АО "МРЭК" - акционерное общество "Мангистауская распределительная

       электросетевая компания"

АО "Международный аэропорт Атырау" - акционерное общество

       "Международный аэропорт Атырау"

АО "Актауский международный морской торговый порт" - акционерное

       общество "Актауский международный морской порт"

АО "НМСК "Казмортрансфлот" - акционерное общество "Национальная

       морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

КСКМ - казахстанский сектор Каспийского моря

ПСД  - проектно-сметная документация

ТЭО  - технико-экономическое обоснование

МОГТ - метод общей глубинной точки

ПС   - подстанция

ВЛ   - высоковольтная линия

ГРП  - газораспределительный пункт

КТП  - комплектная трансформаторная подстанция

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан