

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года N 673. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095 "О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям принять конкретные меры по реализации Плана.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Контроль по обеспечению выполнения Плана возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                     
постановлением Правительства   
Республики Казахстан          
от 13 июля 2006 года N 673

       Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

**План мероприятий**   
**на 2006-2010 годы (II этап) по реализации**   
**Государственной программы освоения казахстанского**   
**сектора Каспийского моря**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/   п | Мероприя-   тия | Форма   завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Планомерное выставление на конкурсы новых**  **морских блоков** |
| 1. | Проведение   конкурсов   прямых   перегово-   ров по   представ-   лению пра-   ва недро-   пользова-   ния по но-   вым мор-   ским учас-   ткам | Отчет в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МЭМР   (созыв),   АО "НК"   КазМу-   найГаз" | Еже-   годно   20 де-   кабря | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| 2. | Проведение   неэксклю-   зивных   сейсмораз-   ведочных   работ МОГТ | Получе-   ние гео-   лого-ге-   офизи-   ческой   инфор-   мации | МЭМР,   АО "НК   "КазМу-   найГаз",   компания   "Веритас   Каспиан" | 2007-   2010   гг. | Будут оп-   ределены   при под-   писании   контракта | Сред-   ства   компании   "Вери-   тас"   Каспи-   ан" |
| 3. | Представ-   ление ин-   тересов   государ-   ства в   контрактах   на прове-   дение   нефтяных   операций,   а также   при тран-   спортиров-   ке, пере-   работке и   реализации   углеводо-   родов | Отчет в   Прави-   тельство   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КазМу-   найГаз" | 20 де-   кабря   2006 г. | 300 | Респу-   блика-   нский   бюджет |
| 3-1. | Проведение   гравиметри-   ческих и   магнито-   метрических   съемок | Получение   геолого-   геофизи-   ческой   информации | АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)   МЭМР | 2009-   2010 гг. | 600 | Средства   АО НК   "Каз-   Мунай-   Газ" |
| **Исполнение национальной нефтегазовой компанией**  **функций оператора по морским проектам** |
| 4. | Выполнение   роли опе-   ратора по   морским   проектам | Инфор-   мация в   МЭМР | «АО "НК   "КазМу-   найГаз" | 25 ию-   ня, 25   дека-   бря   еже-   годно | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| **Совершенствование требований к охране окружающей среды,**  **соответствующих международным экологическим стандартам** |
| 5. | Разрабо-   тать новую   редакцию   Националь-   ного плана   по преду-   преждению   нефтяных   разливов   и по реа-   гированию   на них в   море и   внутренних   водоемах   Республики   Казахстан | Проект   постано-   вления   Прави-   тельства   Респу-   блики   Казах-   стан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КазМу-   найГаз" | Де-   кабрь   2006   г. | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| **Мониторинг нефтегазовых проектов** |
| 6. | Развитие   Националь-   ного банка   нефтегазо-   вых дан-   ных (на-   полнение   базы дан-   ных, фор-   мирование   террирори-   альных   центров,   создание   Контроль-   ного цен-   ра) | Инфор-   мация в   МЭМР | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КазМу-   найГаз" | 25 ию-   ня, 25   дека-   бря   еже-   годно | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| **Дополнительные природохранные мероприятия,**  **соответствующие повышенным экологическим стандартам** |
| 7. | Подготовка   техничес-   кого за-   дания на   научные   исследова-   ния состо-   яния живо-   тного и   раститель-   ного мира   Каспийс-   кого моря   и его   прибрежной   зоны для   ведения государ-   ственного   учета, мо-   ниторинга   и кадастра | Отчет в   Прави-   тельство   Респу-   блики   Казах-   стан с   внесе-   нием   предло-   жения о   рассмо-   трении   на Рес-   публи-   канской   бюджет-   ной ко-   миссии | МСХ   (созыв),   МОН,   МООС,   МТК,   акимы   Атыраус-   кой и   Мангис-   тауской   областей | 20 де-   кабря   2006 г. | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| 8. | Подготовка   техничес-   кого за-   дания по   функцио-   нальному   зонирова-   нию запо-   ведной зо-   ны север-   ной части   Каспийс-   кого моря   с целью   ограниче-   ния воз-   действия   морских   операций на биораз- нообразие | Отчет в   Прави-   тельство   Респу-   блики   Казах-   стан с   внесе-   нием   предло-   жения о   рассмо-   трении   на Рес-   публи-   канской   бюджет   ной ко-   миссии | МСХ   (созыв),   МОН,   МООС,   МТК,   акимы   Атыраус-   кой и   Мангис-   тауской   областей | 20 де-   кабря   2006   г. | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| **Подготовка и переподготовка казахстанских**  **специалистов для нефтегазового комплекса** |
| 9. | Реализация   Планов   подготовки   и перепод-   готовки   казахстан-   ских спе-   циалистов для нефте-   газового   комплекса   нефтегазо-   выми ком-   паниями | Информа-   ция в   МЭМР | АО "НК   "КазМу-   найГаз",   нефтяные   компании | 25 де-   кабря   еже-   годно | В соот-   ветствии   с контра-   ктами на   недро-   пользо-   вание | Сред-   ства   нефтя-   ных   компа-   ний |
| **Создание инфраструктуры для береговой**  **поддержки морских операций** |
| 10. | Реализация   проектов   Комплексно-   го плана   развития   береговой   полосы   КСКМ:   строитель-   ство произ-   водственной   площадки   под завод   металокон-   струкций в   районе   п. Баутино;   в районе   п. Курык:   строитель-   ство нефте-   наливного   терминала;   строитель-   ство базы   поддержки   морских   нефтяных   операций;   строитель-   ство завода   металлокон-   струкций;   строитель-   ство   Судоремонт-   ного/Судо-   строитель-   ного завода;   строитель-   ство   Северо-   Каспийской   базы реаги-   рования на   разливы   нефти в   Атырауской   области | Информация в МЭМР | АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)       Аким   Мангис-   тауской   области      АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)   Аким   Мангис-   тауской   области  АО НК   "Каз-   Мунай-   Газ" (по   согласо-   ванию)   Аким   Мангис-   тауской   области                     ТОО   "Тениз-   Сервис"   (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25 де-   кабря   еже-   годно | Требуется | Заемные   средства |
| 10-1. | Проектиро-   вание и   строитель-   ство Само-   подъемной   плавучей   буровой   установки | Информация в МЭМР | АО "МНК   "КазМунай   Тениз" (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25 де-   кабря   еже-   годно | 315 млн.   долларов   США | Средства   АО "МНК   "Каз-   Мунай-   Тениз" |
| 11. | Внести   предложе-   ние по   увеличению   на 14 еди-   ниц штат-   ной чис-   ленности   инспекто-   ров Госу-   дарствен-   ного учре-   ждения   "Государ-   ственная   инспекция   по над-   зору за   безопасным   ведением   нефтяных   операций   на море и   внутренних   водоемах   Республики   Казахстан"   и осущес-   твить его   поэтапное   техничес-   кое осна-   щение | Предло-   жения в   МЭМР | МЧС | Де-   кабрь   2006   г. | Не тре-   буется |  |
| 12. | Внести   предложе-   ния по   созданию   государ-   ственного   учреждения"Специали-   зированный   морской   аварийно-   спасатель-   ный отряд"   и приобре-   тению спе-   циализиро-   ванных су-   дов "Спа-   сатель" | Предло-   жение в   МЭМР | МЧС | Де- кабрь 2006 г. | Не тре- буется |  |
| 13. | Строитель-   ство новых   и усиление   мощностей   действующих   объектов   энергоснаб-   жения, в   том числе: | Информация в   МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области   (созыв),   МЭМР, АО   "ФНБ   "Самрук-   Казына"   АО "МРЭК"   (по   согласо-   ванию |  |  |  |
| строитель-   ство линии   электрифи-   кации 6 и   0,4 кВ про-   тяженностью   54 км с   установкой   дополни-   тельной КТП; | Октябрь   2009 г. | 365 567   тыс. | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| реконструк-   ция ПС-110   кВ "Форт-   Шевченко"; | Сентябрь   2010 г. | Требуется | Заемные   средства   АО "МРЭК" |
| строитель-   ство новой   ВЛ-110 кВ   Актау-Форт-   Шевченко | Сентябрь   2011 г. |  |  |
| 14. | Строитель-   ство новых   комплексов   пассажир-   ского и   грузового   терминалов   в "Между-   народном   аэропорту   Атырау" | Информа-   ция в   МЭМР | АО "НК   "КазМу-   найГаз",   АО "Меж-   дународ-   ный аэро-   порт   Атырау | Но-   ябрь   2010   г. | Требуются | Внешние   займы |
| 15. | Расширение   порта   Актау в   северном   направле-   нии | Информа-   ция в   МЭМР | МТК | 25 де-   кабря   2009-   2010 гг. | 41,680 млрд. тенге | государ-   ственная   гарантия   на  25 млн. долл. США на него-   судар-   ствен-   ный займ |
| 16. | Развитие   флота   поддержки   морских   операций | Информация в   МЭМР | МТК   (созыв),   АО "НМСК   "Казмор-   транс-   флот" | Де-   кабрь   еже-   годно | Требуется | Заем-   ные   сред-   ства   АО   "НМСК   "Каз-   мор-   транс-   флот" |
| 16-1. | Строитель-   ство новых   в инфра-   структурных   объектов в   с. Курык   Каракиян-   ского   района   Мангистау-   ской   области, в   том числе:  газопровода   с установ-   кой ГРП   среднего   давления   протяжен-   ностью   9,8 км.; | Информация в   МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области   (созыв),   МЭМР,   МЭБП,   МИТ | Ноябрь   2009 г. | 86 850   тыс. | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 16-2. | Создание   новой   береговой   базы   поддержки   морских   операций в   заливе   "Сартас" | Информация в   МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | Требуется | АО "Кас-   пий-   мунай-   курылыс" |
| **Определение маршрутов экспортных направлений**  **транспортировки нефти** |
| 17. | Строитель-   ство нового экспортного нефепровода   Искене -   Курык | Информация в   МЭМР | АО "НК   "КазМу-   найГаз"   и нефте-   добываю-   щие ком-   пании (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | Требуется | Собстве-   нные и   заемные   средства |
| 18. | Предста-   вить пред-   ложения по   определе-   нию марш-   рутов экс-   портных   направле-   ний транс-   портировки   нефтяных   ресурсов   КСКМ | Информа-   ция в   МЭМР | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КазМу-   найГаз" | Де-   кабрь   2009 г. | Финанси-   рования   не тре-   буется |  |
| 19. | Разработка   Плана ме-   роприятий   по транс-   портировке   углеводо-   родного   сырья с   Кашагана. | Информа-   ция в   МЭМР | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КазМу-   найГаз" | Де-   кабрь   2006 г. | Финанси-   рование   не тре-   буется |  |
| **Достижение конкурентоспособности основных отечественных**  **товаров и услуг для морского нефтегазового комплекса**  **(Импортозамещение для ведения морских операций)** |
| 20. | Проводить   постоянный   мониторинг   инвестици-   онных про-   ектов,   предусма-   тривающих   создание   конкурен-   тоспособ-   ных про-   изводств   для нефте-   газовых   проектов   на КСКМ | Информа-   ция в   МЭМР | МИТ   (созыв),   МЭМР,   МТК,   АО "Қа-   зына" | 25 де-   кабря   еже-   годно | Финанси-   рования   не тре-   буется |  |

**Примечание:**   
**Расшифровка письменных аббревиатур:**   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
       Казахстан   
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельных   
       ресурсов   
АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания   
       "КазМунайГаз"   
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"   
АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз"   
АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс";   
АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития   
       "Қазына"   
АО "МРЭК" - акционерное общество "Мангистауская распределительная   
       электросетевая компания"   
АО "Международный аэропорт Атырау" - акционерное общество   
       "Международный аэропорт Атырау"   
АО "Актауский международный морской торговый порт" - акционерное   
       общество "Актауский международный морской порт"   
АО "НМСК "Казмортрансфлот" - акционерное общество "Национальная   
       морская судоходная компания "Казмортрансфлот"   
КСКМ - казахстанский сектор Каспийского моря   
ПСД  - проектно-сметная документация   
ТЭО  - технико-экономическое обоснование   
МОГТ - метод общей глубинной точки   
ПС   - подстанция   
ВЛ   - высоковольтная линия   
ГРП  - газораспределительный пункт   
КТП  - комплектная трансформаторная подстанция

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.12.2008 N 1258 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан