

**Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 1200

      В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 1019 "О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе его выполнения два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.

      3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и до 1 августа по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан       
от 14 декабря 2006 года N 1200

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**   
**НА 2006-2008 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**   
**РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2003-2010 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответ-**  **ствен-**  **ные за**  **испол-**  **нение** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпо-**  **лагае-**  **мые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)** | **Ис-**  **точ-**  **ник**  **фи-**  **нан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Социальная сфера** |
| **1.1. Демографическое развитие** |
| 1.1.1. | Завершить   застройку   поселка   оралманов   "Байбесик" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 50   2007 г.   - 50   2008 г.   - 50 | Собст-   венные   сред-   ства   зас-   трой-   щиков |
| **1.2. Уровень жизни** |
| 1.2.1. | Строительство   дома-интерната   для инвалидов   и психически   больных   граждан за   счет средств   республикан-   ского бюджета | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2008   года | 2008 г.   - 200 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.2. | Обеспечить строительство спортивной школы для инвалидов | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 12   (ПСД)   2008 г.   - 250 | Бюджет   города   Алматы |
| **1.3. Здравоохранение** |
| 1.3.1. | Открыть   врачебные   амбулатории в   поселке "Заря   Востока",   микрорайонах   "Жулдыз",   "Шанырак",   "Калкаман" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 37   2007 г.   - 105   2008 г.   - 57 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.3.2. | Создать   корпоративную   сеть передачи   данных с   корпоративным   порталом.   Сформировать   электронный   регистр   прикрепленного   населения   города.   Обеспечить   количественное   наполнение   организаций   здравоохране-   ния города   средствами   вычислительной   техники | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 50   2008 г.   - 60 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.3.3. | Обеспечить   строительство: | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  |  |
|  | городского   перинатального   центра на 250   коек |  |  |  | 2008 г.   - 800 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | межрайонного   противотубер-   кулезного   диспансера на   260 мест |  |  |  | 2008 г.   - 1000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | больницы   скорой неот-   ложной помощи   на 350 коек |  |  |  | 2008 г.   - 500 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | подстанции    скорой меди-   цинской помощи   в микрорайоне   "Алтай"   Турксибского   района |  |  |  | 2008 г.   - 148 | Бюджет   города   Алматы |
|  | морга с   крематорием |  |  |  | 2006 г.   - 14   (ПСД)   2007 г.   - 300   2008 г.   - 450 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.3.4. | Произвести   реконструкцию   здания нарко-   диспансера | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | 2006 г.   - 394 | Бюджет   города   Алматы |
| **1.4. Образование** |
| 1.4.1. | Осуществить   строительство: | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  |  |
|  | школы в   Бостандыкском   районе |  |  |  | 2006 г.   - 71   2007 г.   - 466 | Бюджет   города   Алматы |
|  | школы в   микрорайоне   "Мамыр" на   1000 мест |  |  |  | 2006 г.   - 150   2007 г.   - 588 | Бюджет   города   Алматы |
|  | нового здания   к школе-   гимназии N 4   на 200 мест |  |  |  | 2006 г.   - 53   2007 г.   - 267 | Бюджет   города   Алматы |
|  | школы в   микрорайоне   "Аксай-1" на   1000 мест |  |  |  | 2007 г.   - 11   (ПСД)   2008 г.   - 300 | Бюджет   города   Алматы |
|  | нового здания   к школе-гимна-   зии N 104 на   400 мест |  |  |  | 2008 г.   - 450 | Бюджет   города   Алматы |
|  | нового здания   к школе N 105   на 400 мест |  |  |  | 2008 г.   - 320 | Бюджет   города   Алматы |
|  | нового здания   на 280 мест к   школе N 171   (Медеуский   район) |  |  |  | 2008 г.   - 205 | Бюджет   города   Алматы |
|  | детсада в   микрорайоне   "Шанырак-1"   на 140 мест |  |  |  | 2008 г.   - 92 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | детсада в   микрорайоне   "Кулагер" на   280 мест |  |  |  | 2008 г.   - 380 | Бюджет   города   Алматы |
|  | детсада в   микрорайоне   "Таугуль" на   140 мест |  |  |  | 2007 г.   - 206 | Бюджет   города   Алматы |
|  | детсада в   микрорайоне   "Мамыр" на   140 мест |  |  |  | 2007 г.   - 207 | Бюджет   города   Алматы |
|  | детсада в   микрорайоне   "Красный   трудовик"   на 320 мест |  |  |  | 2008 г.   - 380 | Бюджет   города   Алматы |
|  | профессиональ-   ной школы на   720 мест в   микрорайоне   "Жулдыз" |  |  |  | 2008 г.   - 10   (ПСД) | Бюджет   города   Алматы |
|  | микрорайоне   "Калкаман"   на 1000 мест |  |  |  | 2008 г.   - 400 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | микрорайоне   "Шанырак-4"   на 1000 мест |  |  |  | 2008 г.   - 400 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.2. | Продолжить   эксперимен-   тальную работу   по апробации   новых   учебников и   учебно-мето-   дических   кабинетов по   предметам   профессиналь-   но-техничес-   кого цикла | Решение   акима   города   Алматы | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| 1.4.3. | Разработать   Правила   организации   работы психо-   лого-педагоги-   ческой   консультации | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал     2006   года | Не тре-   буется |  |
| 1.4.4. | Внедрить в   систему   образования   технологии   дистанционного   управления | Решение   акима   города   Алматы | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | В   пределах   средств   местного   бюджета | Бюджет   города   Алматы |
| 1.4.5. | Определить   потребность   сфер экономики   города Алматы   и Алматинской   области в   специалистах   с высшим   профессиональ-   ным образова-   нием для   высокотехноло-   гичных   наукоемких   производств с   учетом   кластерных   инициатив | Информация   акиму   города   Алматы | МИТ,   МОН,   Акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал   2006   года |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| 1.4.6. | Обеспечить   поэтапное   внедрение в   ВУЗах города   Алматы системы   менеджмента   качества в   соответствии с   международными   стандартами | Информация   акиму   города   Алматы | МОН | IV   квар-   тал,   2006-   2007   годы |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| **1.5. Культура и спорт** |
| 1.5.1. | Осуществить   реконструкцию   комплекса зда-   ний Республи-   канского   государствен-   ного казенно-   го предприятия   "Центральная   научная   библиотека" | Информация   акиму   города   Алматы | МОН | I   квар-   тал,     2007-   2008   годы | 2006 г.   - 342   2007 г.   - 500   2008 г.   - 1438 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.2. | Осуществить   реконструкцию   помещений   библиотек | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 50   2008 г.   - 50 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.5.3. | Активизировать   работу с   национально-   культурными   центрами по   вопросам   развития   и поддержания   национальных   традиций и   культуры наро-   дов Республики   Казахстан | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 1.5.4. | Создать   "Музей   кочевой   цивилизации" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2008   года | 2008 г.   - 150 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.5.5. | Обеспечить   широкое   внедрение в   делопроизвод-   ство государ-   ственных   организаций и   органов   местного   самоуправления   города госу-   дарственного   языка | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буется |  |
| 1.5.6. | Обеспечить   строительство   помещения для   содержания   хищников,   ограждения   территории   зоопарка | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 87   2007 г.   - 50   2008 г.   - 69 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.5.7. | Осуществить   строительство   республи-   канской школы-   интерната для   одаренных в   спорте детей   в микрорайоне   "Шанырак" | Информация   акиму   города   Алматы | МТС | IV   квар-   тал   2007   года | 2006 г.   - 943 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.8. | Осуществить   подготовку к   проведению   Азиатских игр   2011 года | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | 2006 г.   - 1000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.9. | Обеспечить   развитие   физкультурно-   оздоровитель-   ных комплексов   в микрорайонах   индивидуально-   го жилищного   строительства | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2007 г.   - 6   (ПСД)   2008 г.   - 200 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.5.10. | Осуществить   реконструкцию   и капитальный   ремонт   Центрального   стадиона | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I   квар-   тал   2007   года | 2006 г.   - 175 | Бюджет   города   Алматы |
| 1.5.11. | Разработать   городскую   программу   развития   физической   культуры и   спорта | Решение   Маслихата | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буется |  |
| **2. Промышленность и энергетический комплекс** |
| **2.1. Промышленность** |
| 2.1.1. | Обеспечить   развитие   кластерных   связей   в пищевой   промышленности | Проекты   постанов-   лений   акимов   города   Алматы и   Алматин-   ской   области | Акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   облас-   ти,   МСХ | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 2.1.2. | Принять   меры по   стимулированию   предприятий,   разрабатываю-   щих и   внедряющих   системы   менеджмента   качества в   соответствии   с требованиями   международных   стандартов | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| **2.2. Энергетический комплекс** |
| 2.2.1. | Осуществить   реконструкцию   и расширение:   ТЭЦ-2 с   установкой   котлоагрегата   N 8 | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 2000   2007 г.   - 3000   2008 г.   - 4000 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  | 2007 г.   - 1000   2008 г.   - 2000 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
| 2.2.2. | Обеспечить   строительство:   подстанции   "Ак-Каин" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 658   2007 г.   - 500   2008 г.   - 500 | Бюджет   города   Алматы |
|  | новой   двухтрансфор-   маторной   подстанции   35/6 кВ за   территорией   комплекса   "Алмалы" с   переустройст-   вом заходов   существующих   линий 35 и 6   кВ на новую   подстанцию |  |  |  | 2006 г.   - 332 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | подстанции   Мамыр с   кабельной   ЛЭП 110кВ |  |  |  | 2007 г.   - 520   2008 г.   - 1880 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
|  | соединительной   тепломагистра-   ли ТЭЦ-2 и   ТЭЦ-1 с   насосной   станцией |  |  |  | 2006 г.   - 1000   2007 г.   - 2000   2008 г.   - 3000 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
| 2.2.3. | Осуществить   реконструкцию: | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  |  |
|  | градирен   N 1-6 ТЭЦ-2 |  |  |  | 2006 г.   - 500   2007 г.   - 500   2008 г.   - 472 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
|  | градирен   N 1-4 ТЭЦ-3 |  |  |  | 2006 г.   - 329   2007 г.   - 387   2008 г.   - 119 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  | 2007 г.   - 2660   2008 г.   - 1632 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
|  | тепломагистра-   ли N 7 в   районе улиц   Гагарина-   Мынбаева |  |  |  | 2008 г.   - 1234 | Бюджет   города   Алматы |
|  | аварийных   электро-,   тепло-,   водо-,   канализацион-   ных сетей |  |  |  | 2006 г.   - 500   2007 г.   - 500   2008 г.   - 500 | Бюджет   города   Алматы |
|  | аварийных   коммунальных   инженерных   сетей   (безхозяйные   сети) |  |  |  | 2006 г.   - 300   2007 г.   - 600   2008 г.   - 600 | Бюджет   города   Алматы |
| 2.2.4. | Осуществить   работу по   развитию   электроснабже-   ния районов   индивидуально-   го жилищного   строительства | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 250   2007 г.   - 250   2008 г.   - 250 | Бюджет   города   Алматы |
| 2.2.5. | Осуществить   работы по   теплоснабжению   южной части   города, в том   числе   расширение и   реконструкцию   котельной   "Орбита" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2007   годы | 2006 г.   - 840   2007 г.   - 1645 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.2.6. | Завершить   разработку   схемы   теплоснабжения   города Алматы   до 2020 года | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I   квар-   тал   2007   года | 2006 г.   - 12   (ПСД) | Бюджет   города   Алматы |
| 2.2.7. | Разработать   технико-эконо-   мическое   обоснование:   расширения   магистральных   теплосетей | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I   квар-   тал   2007   года | 2006 г.   - 60 | Бюджет   города   Алматы |
|  | реконструкции   и строительст-   ва ЛЭП |  |  |  | 2006 г.   - 80 | Бюджет   города   Алматы |
| **2.3. Наука и инновационная деятельность** |
| 2.3.1. | Разработать   план   мероприятий по   продвижению и   реализации   приоритетных   инвестиционных   и инновацион-   ных проектов   с ежегодной   его   корректировкой | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города    Алматы,   АО   "Фонд   устой-   чивого   разви-   тия   "Казы-   на",   АО   "Инвес-   тицион-   ные   Фонд   Казах-   стана"   АО   "Банк   Разви-   тия   Казах-   стана"   АО   "Инно-   вацион-   ный   Фонд" | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 2.3.2. | Активировать   работу с   банками 2-го   уровня по   продвижению и   реализации   приоритетных   инновационных   проектов | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 2.3.3. | Сформировать   базу данных   инновационных   продуктов для   последующего   их продвижения   и коммерциали-   зации | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | III   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буется |  |
| **3. Малый и средний бизнес** |
| 3.1. | Принять меры   по созданию и   развитию   информационно-   маркетингового   центра | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2008   года | 2008 г.   - 150 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
| 3.2. | Принять меры   по развитию   малого и   среднего пред-   приниматель-   ства,   ориентирован-   ного на   создание   гибких,   мобильных   технологий и   производств,   быстро   реагирующих на   нововведения,   в том числе   венчурного   бизнеса | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 50   2007 г.   - 50   2008 г.   - 50 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов,   гранты |
| 3.3. | Обеспечить   проведение   конкурса "Лучший   социально-   ответственный   предпринима-   тель" | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 3.4. | Обеспечить   развитие   системы   гарантирования   кредитов   субъектам   малого пред-   принимательст-   ва | Отчет   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы,   АО   "Фонд   разви-   тия   малого   пред-   прини-   матель-   ства" | I   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| **4. Туризм** |
| 4.1. | Обеспечить   реализацию   программы   развития   туризма города   Алматы на   2004-2010 годы | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 15   2007 г.   - 16   2008 г.   - 18 | Бюджет   города   Алматы |
| 4.2. | Принять   участие в   обеспечении   исполнения   плана по   созданию и   развитию   пилотного   кластера   "Туризм" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС,   акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал     2006   года | Не тре-   буется |  |
| 4.3. | Проводить   Международную   Казахстанскую    выставку KITF   "Путешествия   и Туризм" в   города Алматы | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | II   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 1   2008 г.   - 2 | Бюджет   города   Алматы |
| 4.4. | Создать   телефонную   информационную   службу помощи   туристам в   круглосуточном   режиме   "Горячая   линия" в   городе и его   окрестностях | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1   2007 г.   - 2   2008 г.   - 2 | Бюджет   города   Алматы |

|  |
| --- |
| **5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **5.1. Градостроительство и благоустройство города** |
| 5.1.1. | Разработать   нормативно-   правовую базу   регламентации   градострои-   тельной   деятельности   на территории   города Алматы   с учетом гео-   логических и   экологических   требований,   расширения   границ города | Решение   Маслихата    города   Алматы,   решение   Маслихата    Алматинс-   кой   области | Акимы   города   Алматы   и   Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал     2006   года | В   пределах   средств   местного   бюджета | Бюджет   города   Алматы |
| 5.1.2. | Обеспечить   электронный   обмен информа-   цией с Налого-   вым комитетом   Министерства   финансов   Республики   Казахстан    о заключенных   договорах   временного   возмездного   землепользо-   вания и о   выданных   лицензиях на   осуществление   отдельных   видов   лицензионной   деятельности | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| 5.1.3. | Создать   единообразный   банк по   налогоплатель-   щикам и   установить   модемную связь   с земельным   кадастром | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I квар-   тал   2007   года | В   пределах   средств   местного   бюджета | Бюджет   города   Алматы |
| 5.1.4. | Осуществить   строительство: | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  |  |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   улицы Саина-   проспекта   Райымбека |  |  |  | 2006 г.   - 232 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   проспектов   Рыскулова-   Сейфуллина и   улицы   Жансугурова |  |  |  | 2006 г.   - 4510   2007 г.   - 1112 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   проспекта   Рыскулова и   улицы   Бокейханова |  |  |  | 2006 г.   - 3000   2007 г.   - 1513 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   проспекта   Рыскулова и   улицы Кудерина |  |  |  | 2006 г.   - 3000   2007 г.   - 1482 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   улиц   Саина-Шаляпина |  |  |  | 2008 г.   - 3000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   проспекта   Райымбека и   улиц Пушкина-   Суюнбая |  |  |  | 2008 г.   - 4000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   улиц Сатпаева-   Джандосова-   Абая |  |  |  | 2008 г.   - 3800 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | транспортной   развязки на   пересечении   улицы   Фурманова-   проспекта   Аль-Фараби |  |  |  | 2007 г.   - 3500   2008 г.   - 2000 | Бюджет   города   Алматы |
|  | улицы   Муканова от   улицы   Макатаева   до проспекта   Райымбека |  |  |  | 2007 г.   - 1353 | Бюджет   города   Алматы |
|  | улицы   Жолдасбекова   от проспекта   Достык   до улицы   Луганского |  |  |  | 2007 г.   - 523 | Бюджет   города   Алматы |
|  | улицы Толе би   от улицы   Яссауи до   улицы Ауэзова   (микрорайон   "Калкаман") |  |  |  | 2008 г.   - 500 | Бюджет   города   Алматы |
|  | улицы Ауэзова   от улицы   Гоголя   до улицы   Райымбека |  |  |  | 2008 г.   - 3000 | Бюджет   города   Алматы |
|  | бульвара   Мендыкулова   от улицы   Жолдасбекова до улицы   Сатпаева |  |  |  | 2008 г.   - 500 | Бюджет   города   Алматы |
|  | автомобильных   дорог в   микрорайонах   малой застройки |  |  |  | 2006 г.   - 441   (р.б)   2006 г.   - 112   (м.б.,   ПСД)   2007 г.   - 450   (м.б)   2008 г.   - 700   (м.б) | Респуб-   ликан-   ский   бюджет,   бюджет   города   Алматы |
| 5.1.5. | Обеспечить   разработку   Плана функцио-   нального   зонирования   территории   города Алматы   для установле-   ния градо-   строительных   регламентов,   правил   застройки и   величины   дифференциро-   ванного   земельного   налогооблаже-   ния по терри-   тории города | Решение Маслихата | Аким   города   Алматы | II   квар-   тал   2007   года | В   пределах   средств   местного   бюджета | Бюджет   города   Алматы |
| 5.1.6. | Разработать   городскую   программу по   благоустрой-   ству дворовых   территорий   детских   дошкольных   учреждений | Решение Маслихата | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал     2006   года |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| 5.1.7. | Разработать   градострои-   тельные   мероприятия по   реализации   "Комплексной   схемы планиро-   вания и   градострои-   тельного   регулирования   территорий   природной   зоны городa   Алматы" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года |  |  |
| 5.1.8. | Осуществить   строительство   здания архива | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 25   (ПСД)   2007 г.   - 300   2008 г.   - 300 | Бюджет   города   Алматы |
| 5.1.9. | Осуществить   разработку   проектно-   сметной   документации   Большой   Алматинской   Кольцевой   Автомобильной   Дороги (БАКАД) | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Акимы   города   Алматы и   Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал   2008   года | 2006 г.   - 150   м.б.   (ПСД)   2007 г.   - 1224   (ПСД)   другие   источни-   ки   финан-   сирова-   ния | Бюджет   города   Алматы,   другие   источ-   ники   финан-   сирова-   ния |
| 5.1.10. | Осуществить   строительство   Большой   Алматинской   Кольцевой   Автомобильной   Дороги (БАКАД) | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Акимы   города   Алматы   и   Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал 2008   года | 2008 г. - 2000 | Другие   источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 5.1.11. | Осуществить   проектирование   и строительст-   во путепрово-   дов в двух   уровнях на   пересечении   ряда улиц | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 338   (ПИР,   м.б.)   2007 г.   - 600   (ПИР,   м.б.)   2008 г.   - 3000   (р.б.)   2008 г.   - 700   (м.б.) | Респуб-   ликан-   ский   бюджет,   бюджет   города   Алматы |
| 5.1.12. | Обеспечить   капитальный   ремонт дорог | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1700   2007 г.   - 2500   2008 г.   - 2500 | Бюджет   города   Алматы |
| **5.2. Среда обитания** |
| 5.2.1. | Рассмотреть   возможность   финансирования   за счет   средств   республиканс-   кого бюджета: | Предложе-   ние акима   города   Алматы   Правитель-   ству   Республики   Казахстан | МЧС,   Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года |  |  |
|  | строительства   каскада   защитных   сооружений на   реках   Бедельбай и   Батарейка |  |  |  |  |  |
|  | строительства   противолавин-   ных ограждений   в урочище   реки Малая   Алматинка |  |  |  |  |  |
|  | проведение   противоопол-   зневых   мероприятий в   районе катка   "Медео", горы   Кок-Тобе,   Каменского   плата |  |  |  |  |  |
|  | проведение   работ по   стабилизации   русел рек   Есентай,   Бутаковка,   Кимасар,   Каргалинка,   Малая   Алматинка |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечить   реконструкцию   сейсмоопасного   жилого фонда | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2008 г.   - 500 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.2.3. | Обеспечить   сейсмоусиление   обьектов   здравоохране-   ния | Информация   в МЗ | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1000   2007 г.   - 500   2008 г.   - 1000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.2.4. | Обеспечить   сейсмоусиление   объектов   образования | Информация   в МОН | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1000   2007 г.   - 500   2008 г.   - 1000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.2.5. | Создать   сейсмобиоста-   ционары | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 10   2008 г.   - 20 | Бюджет   города   Алматы |
| **5.3. Состояние жилого фонда** |
| 5.3.1. | Обеспечить   строительство   и покупку   жилья для   социально-   защищаемых   слоев   населения | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 363   2007 г.   - 363   2008 г.   - 363 | Бюджет   города   Алматы |
| 5.3.2. | Реализовать   городскую   программу   сноса   аварийно-   ветхого жилья | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 480   2008 г.   - 360 | Бюджет   города   Алматы |
| **5.4. Газоснабжение** |
| 5.4.1. | Осуществить   строительство   подводящего   газопровода к   котельной   "Орбита" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2008   год | 2008 г.   - 800 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.4.2. | Обеспечить   газоснабжение   районов инди-   видуального   жилищного   строительства | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 35   2007 г.   - 50   2008 г.   - 50 | Бюджет   города   Алматы |
| **5.5. Водоснабжение и водоотведение** |
| 5.5.1. | Осуществить   строительство   и реконструк-   цию   водопроводных,   канализацион-   ных сетей в   районах инди-   видуального   жилищного   строительства | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 200   2007 г.   - 330   2008 г.   - 330 | Бюджет   города   Алматы |
| 5.5.2. | Осуществить   модернизацию   существующих   технологичес-   ких схем   канализацион-   ных очистных   сооружений | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 18   (ПСД)   2007 г.   - 275   2008 г.   - 293 | Бюджет   города   Алматы |
| **6. Транспортно-коммуникационный комплекс** |
| **6.1. Транспорт** |
| 6.1.1. | Осуществить   строительство   современной   трамвайной   системы | Пилотный   проект | Аким   города   Алматы,   НИИ   "Транс-   порта" | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2008 г.   - 2000 | Другие   источ-   ники   финан-   сирова-   ния |
| 6.1.2. | Осуществить   строительство   первой   очереди   метрополитена | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 8000   2007 г.   - 20000   2008 г.   - 23597 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.1.3. | Обеспечить   приобретение   горнопроход-   ческого   оборудования   для строитель-   ства   метрополитена | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | 2006 г.   - 2500 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.1.4. | Обеспечить   приобретение   электротранс-   порта | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 450   2007 г.   - 389   2008 г.   - 400 | Бюджет   города   Алматы |
| 6.1.5. | Обеспечить   развитие   автоматизиро-   ванной системы   управления   дорожным   движением | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 150   2007 г.   - 250   2008 г.   - 280 | Бюджет   города   Алматы |
| 6.1.6. | Осуществить   строительство   и реконструк-   цию   троллейбусных,   трамвайных   линий, путей   и подстанций | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | 2007 г.   - 500   2008 г.   - 800 | Бюджет   города   Алматы |
| 6.1.7. | Осуществить   строительство   конечных   диспетчерских   пунктов   (терминалов)   общественного   транспорта | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 45   (ПСД)   2007 г.   - 1045   2008 г.   - 1045 | Бюджет   города   Алматы |
| **6.2. Связь** |
| 6.2.1. | Осуществить   полную замену   аналоговых   станций на   современные   электронные   станции, а   также переход   на цифровые   высоконадежные   системы   межстанционной   связи | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1000   2007 г.   - 1500   2008 г.   - 1500 | АО   "Казах-   теле-   ком" |
| 6.2.2. | Обеспечить   телефонной   связью на   тендерной   основе районы   периферии   города:   поселки и   микрорайоны   "Курылысши",   "Шанырак",   "Калкаман",   имени Кирова,   "Горный   Гигант",   "Кок Тобе",   "Акбулак",   "Каргалы",   "Кок-Кайнар",   "Трудовик",   "Казахфильм",   "Улжан",   "Думан",   "Атырау",   "Дархан" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1000   2007 г.   - 1000   2008 г.   - 1000 | Сред-   ства   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
| **7. Инвестиционный климат** |
| **7.1. Инвестиционная деятельность** |
| 7.1.1. | Обеспечить   привлечение   прямых   инвестиций в   реализацию   приоритетных   проектов   социально-   экономического   развития   города | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 7.1.2. | Обеспечить   развитие сети   информационных   бизнес-центров | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| **7.2. Финансовые инструменты и технологии** |
| 7.2.1. | Обеспечить   создание в   городе Алматы   международного   (регионально-   го) финансово-   го центра | Информация   акиму   города   Алматы | Агент-   ство   Респуб-   лики   Казах-   стан по   регули-   рованию   дея-   тель-   ности   регио-   нально-   го   финан-   сового   центра,   Акимат   города   Алматы,   МФ,   МЮ,   НБРК | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 1400   2007 г.   - 1500   2008 г.   - 1600 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7.2.2. | Разработать   программу   обновления   основных   производствен-   ных фондов   предприятий с   использованием   механизмов   финансового   лизинга | Пилотный   проект,   решение   Маслихата | Аким   города   Алматы,   ТОО   "Казах-   стан-   ский   центр   содей-   ствия   инвес-   тициям" | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| 7.2.3. | Обеспечить   коммерческое   строительство   нежилого   фонда с   использованием   механизмов   финансового и   оперативного   лизинга и   передачу   объектов в   эксплуатацию | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы,   ТОО   "Казах-   стан-   ский   центр   содей-   ствия   инвес-   ти-   циям",   пред-   приятия   и орга-   низации | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| 7.2.4. | Разработать   механизм   использования   государствен-   ных активов   для   привлечения   дополнительных   инвестиций в   городские   проекты | Решение   Маслихата | Аким   города   Алматы,   ТОО   "Казах-   стан-   ский   центр   содей-   ствия   инвес-   ти-   циям",   пред-   приятия   и орга-   низации   (проек-   тоуст-   роите-   ли) | I квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| 7.2.5. | Обеспечить   проведение   региональных   мероприятий   по вопросам   привлечения   прямых   инвестиций в   городские   проекты,   проведение   семинаров,   круглых   столов,   конференций,   презентацион-   но-выставочных   мероприятий   совместно с   представитель-   ствами   международных   организаций |  | Аким   города   Алматы,   ТОО   "Казах-   стан-   ский   центр   содей-   ствия   инвес-   тициям" | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| **8. Торговля** |
| 8.1. | Проводить   оптимизацию   рынков города | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 8.2. | Обеспечить   развитие сети   супермаркетов   с целью   повышения   качества   торгового   обслуживания   населения | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 500   2007 г.   - 500   2008 г.   - 500 | Средст-   ва   пред-   приятий   и орга-   низаций |
| **9. Налоги и бюджет** |
| 9.1. | Создать   информационную   базу земель   города Алматы   в целях   рационального   использования   земельных   участков и   упорядочения   оформления   жилых и   нежилых   строений в   районах   массовой   индивидуальной   застройки | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал     2006   года | В   пределах   средств   местного   бюджета | Бюджет   города   Алматы |
| 9.2. | Обеспечить   открытость и   прозрачность   бюджетного   финансирования   через опубли-   кование в СМИ   финансовых   отчетов   и информации   на Веб-сайте   о движении   финансовых   ресурсов | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 9.3. | Обеспечить   привлечение   70 %   юридических   лиц города   Алматы к   предоставлению   налоговой   отчетности в   электронном   виде | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | I квар-   тал   2008   года | Не тре-   буется |  |
| 9.4. | Принять меры   по созданию   во всех район-   ных налоговых   комитетах   города   надлежащих   условий для   функционирова-   ния центров   приема и   обработки   информации | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2007-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| **10. Управление государственными активами** |
| 10.1. | Усовершенство-   вать порядок   определения   размеров   арендной   платы по   представлению   в имуществен-   ный наем   (аренду)   помещений,   находящихся в   коммунальной   собственности | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2006   года | Не тре-   буется |  |
| 10.2. | Провести   классификацию   объектов   коммунальной   собственности   с учетом   текущих и   перспективных   возможностей   с целью   возрастания   роли государ-   ственной   собственности   как стабильной   воспроизводст-   венной основы   социально-   экономического   развития   города | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | II   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буется |  |
| 10.3. | Проводить   оптимизацию   административ-   ных расходов   коммунальных   государствен-   ных предприя-   тий и   акционерных   обществ,   пакеты акций   которых   находятся в   коммунальной   собственности | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 10.4. | Осуществлять   передачу   субъектам   малого пред-   приниматель-   ства в   имущественный   наем (аренду)   или   доверительное   управление   сроком на   один год с   правом   последующей   безвозмездной   передачи в   собственность   объекты   коммунальных   государствен-   ных предприя-   тий и   учреждений, не   используемые   по назначению   более одного   года | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| **11. Охрана окружающей среды** |
| 11.1. | Осуществить   строительство   нового   полигона по   захоронению   промышленных   токсичных   отходов | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Акимы   города   Алматы   и Алма-   тинской   области | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 10   (ПСД)   2007 г.   - 22   (ПСД)   2008 г.   - 600 | Бюджет   города   Алматы |
| 11.2. | Обеспечить   строительство   дендропарка | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | 2006 г.   - 250   2007 г.   - 500   2008 г.   - 500 | Бюджет   города   Алматы |
| 11.3. | Провести   реконструкцию   Карасайского   полигона по   захоронению   твердых быто-   вых отходов | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал   2007   года | 2007 г.   - 18 | Бюджет   города   Алматы |
| 11.4. | Осуществить   строительство   завода по   сортировке и   прессованию   твердых   бытовых   отходов по   технологии   испанской   компании   "Имабе   Иберика" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2007   годы | 2006 г.   - 1500   2007 г.   - 2400 | Средст-   ва   хозяй-   ствую-   щих   субъек-   тов |
| **12. Имиджевое сопровождение развития города** |
| 12.1. | Организовать   проведение   "круглых   столов"   по актуальным   вопросам   развития   гражданского   общества с   представите-   лями   неправитель-   ственных   организаций | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы |  | За счет   внебюд-   жетных   средств |
| 12.2. | Обеспечить   создание   системы   единого инфор-   мационного   пространства   города Алматы | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал    2006-   2008   годы | 2006 г.   - 106   2007 г.   - 150   2008 г.   - 150 | Бюджет   города   Алматы |
| 12.3. | Организовать   публикацию   серии статей   и информации в   республи-   канских и   зарубежных   информационных   изданиях, на   сайте акимата   города Алматы   о придании   мегаполису   функций   финансового,   делового,   торгового,   культурного и   инновационного   центра   международного   значения | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
| 12.4. | Обеспечить   информационное   взаимодействие   хозяйствующих   субъектов   города Алматы   с предприятия-   ми других   регионов в   рамках инфор-   мационного   проекта   "Электронный   портал МАГ" | Отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   города   Алматы | IV   квар-   тал,   2006-   2008   годы | Не тре-   буется |  |
|  | Потребность в   бюджетных   ресурсах:   республиканс-   кий бюджет |  |  |  | 2006 г.   - 28540   2007 г.   - 28752   2008 г.   - 47127 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 2006 г.   - 6809   2007 г.   - 17795   2008 г.   - 21976 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2006 г.   - 35349   2007 г.   - 46547   2008 г.   - 69103 |  |

   Примечание:   
**ежегодные объемы расходов из республиканского бюждета будут**   
**уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан**   
**"О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.**   
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
       Казахстан   
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
       Казахстан   
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан   
АО   - акционерное общество   
ТОО  - товарищество с ограниченной ответственностью   
НИИ  - научно-исследовательский институт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан