

**Об утверждении Плана по созданию и развитию пилотного республиканского фармацевтического кластера в городе Караганде**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 1296

       В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План по созданию и развитию пилотного республиканского фармацевтического кластера в городе Караганде (далее - План).

      2. Заинтересованным министерствам и ведомствам, акиму Карагандинской области:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Исполняющий обязанности*

*Премьер-Министра*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 декабря 2006 года N 1296

 **План**
**по созданию и развитию пилотного республиканского**
**фармацевтического кластера в городе Караганде**

      В последние годы наметился высокий темп роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловленный высокими показателями роста всей экономики страны и развитием системы здравоохранения в республике.

      В 2005 году объем казахстанского рынка лекарственных средств в ценах производителя составил 596 (пятьсот девяносто шесть) миллионов долларов США, из них произведено в Казахстане лишь на 40 (сорок) миллионов долларов США.

      Фармацевтическая отрасль республики обладает высоким научно-производственным и кадровым потенциалом, необходимым для ее дальнейшего развития. Приоритетным направлением развития отечественной фармацевтической промышленности является создание новых безопасных и качественных лекарственных средств, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках.

      За последние годы одним из перспективных регионов для развития фармацевтической отрасли является город Караганда. Однако имеющийся производственный и научный потенциал региона задействован не в полной мере, деятельность предприятий и научных центров по производству фармацевтической продукции не скоординирована.

      На базе товарищества с ограниченной ответственностью "Карагандинский фармацевтический завод" освоено производство первого, применяемого в онкологической практике, отечественного лекарственного препарата "Арглабин".

      Наличие в Караганде научно-исследовательских институтов: акционерного общества "Научно-производственный центр "Фитохимия" и республиканских государственных казенных предприятий "Карагандинский институт растениеводства и селекции", "Карагандинская государственная медицинская академия", является базой для создания новых лекарственных препаратов, а также коммерциализации научных разработок и подготовки высококвалифицированных кадров.

      Присутствие в этом регионе производителей лекарственного растительного сырья, упаковочных и этикеточных материалов, перерабатывающего предприятия товарищества с ограниченной ответственностью "Карагандинский фармацевтический завод" в комплексе с имеющейся научной и производственной базой позволяет применить кластерный подход развития отрасли, в который могут быть вовлечены другие организации, участвующие в цепочке добавленных стоимостей.

      Данный План направлен на формирование пилотного фармацевтического кластера и предусматривает реализацию комплекса мер по его созданию и развитию в городе Караганде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятие  | Форма завершения  | Ответ-
ствен-
ные за
испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Пред-
пола-
гаемые
расходы
(млн.
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Общесистемные меры** |
| 1  | Подготовить
предложения по
совершенство-
ванию законода-
тельства
Республики
Казахстан по
вопросам развития
фармацевтической
и медицинской
промышленности  | Предложения
в МИТ  | МЗ,
МОН,
ФМИ  | I
квар-
тал
2007
года  | Не
тре-
буются  |
 |
| 2  | Подготовить
предложения по
стимулированию
привлечения
отечественных,
зарубежных
инвестиций
и новых
технологий в
фармацевтическую
отрасль  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЗ,
МОН,
ФУРК,
ФМИ  | II
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 3  | Разработать
предложения по
определению тем
актуальных
маркетинговых
исследований,
направленных на
развитие
фармацевтической
и медицинской
промышленности  | Предложения
в МИТ  | МОН,
МЗ,
ЦМАИ,
ФМИ  | I
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 4  | Выработать
механизмы
внедрения резуль-
татов научно-
исследовательских
работ в сфере
новых
лекарственных
средств в
промышленное
производство  | Предложения
в МИТ  | МОН,
МЗ,
ФМИ,
ФУРК  | II
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 5  | Провести анализ
имеющихся
научных
разработок новых
лекарственных
средств для
внедрения в
промышленное
производство  | Информация
 в МИТ  | МОН,
МЗ,
НПЦФ  | 10 июля
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 6  | Подготовить
предложения по
внесению
изменений и
дополнений в
классификатор
специальностей и
учебные программы
высшего и
среднего
профессиональ-
ного образования
с учетом спроса
рынка труда в
фармацевтической
отрасли  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МЗ,
МТСЗН,
МИТ,
ФМИ  | I
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| **2. Создание и развитие фармацевтического кластера** |
| 7  | Создать
координационный
совет по
созданию и
развитию
фармацевтичес-
кого кластера в
городе Караганде  | Информация
в МИТ  | АКО,
НПЦФ  | 10
января
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 8  | Подготовить
список
организаций,
вовлеченных в
фармацевтический
кластер  | Информация
в МИТ  | АКО,
НПЦФ  | 10 июля
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 9  | Проработать
вопрос по
комплектации
организаций
фармацевтичес-
кого кластера
современным
технологическим
оборудованием и
техникой путем
лизинга в части:
а) обеспечение
сбора заявок;
б) поиска
необходимого
оборудования;
в) заключения
договоров о
поставках  | Информация
в МИТ  |

                        АКО,

  ЦИТТ,

    АО "БРК-
Лизинг"  | 10
января,
10 июля
ежегод-
но  | Не тре-
буются  |
 |
| 10  | Подготовить
предложения по
финансированию
предприятий
фармацевтичес-
кого кластера
для сертификации
по системе
качества ISO  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
АКО,
ФУРК,
ФМИ  | II
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 11  | Подготовить
предложения о
принятии
комплекса мер
по вопросу
обеспечения
водой для
возделывания
лекарственного
растительного
сырья, созданию
и развитию
питомников
селекции и
семеноводства
лекарственных
культур  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан  | МСХ (созыв),
АКО,
КС,
КНИИРС,
НПЦФ  | II
квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 12  | Осуществлять
мониторинг
деятельности
кластера  | Информация
в МИТ  | АКО  | 10
января,
10 июля
ежегод-
но  | Не тре-
буются  |
 |

         Примечание:

      МЗ       - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      МОН      - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТСЗН    - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      АКО      - акимат Карагандинской области

      АО       - акционерное общество

      БРК      - Банк Развития Казахстана

      КНИИРС   - Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и

                 селекции

      КС       - координационный совет

      КФИ      - частное учреждение "Казахстанский фармацевтический институт"

      НПЦФ     - АО "Научно-производственный центр "Фитохимия"

      ФМИ      - объединение юридических лиц "Ассоциация производителей

                 фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "ФармМедИндустрия"

      ФУРК     - АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"

      ЦИТТ     - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий"

      ЦМАИ     - АО "Центр маркетингово-аналитических исследований"

      ISO (International Organization for Standardization)  - Международная организация по стандартизации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан