

**Об утверждении Плана развития современной инфраструктуры**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 932

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План развития современной инфраструктуры (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан, ответственным за выполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 12 октября 2007 года N 932

**План**

**развития современной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответст-
венные
за испол-
нение
(реали-
зацию)  | Срок
исполнения
(реализации)  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тыс.
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сирова-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Анализ мировых
тенденций развития
современной инф-
раструктуры, в
т.ч. прогрессив-
ных технологий
и материалов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
МТК, АИС,
МЭМР, МСХ,
МИТ, АО
"Холдинг
"Самгау"  | Ежегодно,
30 января,
30 июня  | Не тре-
буются  |
 |
| 2.  | Анализ реализации
действующих
стратегических и
программных доку-
ментов на предмет
соответствия сов-
ременным требова-
ниям и спросу  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
МТК, АИС,
МЭМР, МСХ,
МИТ, АО
"Холдинг
"Самгау"  | Ежегодно,
30 января,
30 июня  | Не тре-
буются  |
 |
| 3.  | Инфраструктурное
обеспечение реали-
зации прорывных
макропроектов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
МИТ, МТК,
АИС, МЭМР,
МСХ, АО
"Холдинг
"Самрук",
АО
"Холдинг
"Самгау",
АО
"Холдинг
"КазАгро"  | Ежегодно,
30 января,
30 июня  | Объемы
будут
опреде-
лены
по мере
прора-
ботки
проектов  | Вне-
бюд-
жет-
ные
сред-
ства  |
| 4.  | Разработка
комплекса мер по
развитию отрасли
гражданской
авиации на
2009-2011 годы  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МТК  | Декабрь
2008 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 5.  | Разработка
комплекса мер по
развитию современ-
ной отрасли
телекоммуникаций
на 2009-2011 годы  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АИС
(созыв),
АО
"Холдинг
"Самгау"  | Август
2008 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.  | Проведение подго-
товительных меро-
приятий по разра-
ботке Генеральной
схемы организации
территорий Респуб-
лики Казахстан,
в том числе:  | Информация
в МЭБП РК  | МИТ  | 15 января
2008 года,
15 июля
2008 года  | 29974  | Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  |
| 6.1.  | Подготовка пред-
ложения по опреде-
лению порядка раз-
работки и согласо-
вания Генеральной
схемы Республики
Казахстан  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ  | Декабрь
2008 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.2.  | Внесение изменений
в действующий
СНиП Республики
Казахстан
3.01-07-2001
"Инструкция о
составе, порядке
разработки, согла-
сования и утверж-
дения градострои-
тельных проектов
в Республики
Казахстан"  | Информация
в МЭБП РК  | МИТ  | 15 января
2008 года,
15 июля
2008 года  | 4760  | Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  |
| 6.3.  | Разработка и
согласование в
установленном
порядке рекоменда-
ции по разработке
Генеральной схемы
организации терри-
тории Республики
Казахстан  | Информация
в МЭБП РК  | МИТ  | 15 января
2008 года,
15 июля
2008 года  | 25214  | Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  |
| 7.  | Разработка комп-
лекса мер по реа-
лизации междуна-
родного инвести-
ционного мегапро-
екта создания
единой системы
транзита в направ-
лении Европа-Азия  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МТК
(созыв),
МИД, МЮ,
МФ, МЭБП,
МСХ, акимы
областей,
гг. Астаны
и Алматы,
АО
"Холдинг
"Самгау",
АО "ФУР
"Қазына",
АО
"Холдинг
"КазАгро",
"НЭПК
"Союз
"Атамекен"  | Июль
2008 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 8.  | Оценка финансовой
обеспеченности
программных доку-
ментов с предос-
тавлением оценки
эффективности
использования
бюджетных средств  | Информация
в МЭБП РК  | МТК, АИС,
МЭМР, МСХ,
АО "ФУР
"Қазына",
АО
"Холдинг
"Самгау"  | Ежегодно
15 января,
15 июня  | Не тре-
буются  |
 |
| 9.  | Разработка комп-
лекса мер по раз-
витию мультимо-
дальных перевозок  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МТК  | 2009 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 10.  | Корректировка дей-
ствующих програм-
мных документов
с учетом разрабо-
танной Генеральной
схемы организации
территорий Респуб-
лики Казахстан  | Постанов-
ление Пра-
вительства
Республики
Казахстан  | Заинтере-
сованные
государ-
ственные
органы  | 2011 год  | Не тре-
буются  |
 |
| 11.  | Разработка комп-
лекса мер по раз-
витию почтовой
отрасли и почтово-
сберегательной
системы Республики
Казахстан на
2011-2015 годы  | Предложение
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АИС, АО
"Холдинг
"Самгау"  | 2010 год  | Не тре-
буются  |
 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования

         Республики Казахстан

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан

МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

         Республики Казахстан

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АО "Холдинг "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг

по управлению государственными активами "Самрук"

АО "ФУР "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"

АО "Холдинг "Самгау"  - акционерное общество "Государственный холдинг "Самгау"

АО "Холдинг "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

НЭПК "Союз "Атамекен" - Объединение юридических лиц "Народная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

СНиП                  - строительные нормы и правила

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан