

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2007 года N 1007

      В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап) (далее - План мероприятий).

      2. Центральным, местным исполнительным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить выполнение Плана мероприятий и своевременное представление информации о ходе исполнения в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежегодно по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 29 октября 2007 года N 1007

**План мероприятий**   
**по реализации Программы развития газовой отрасли Республики**   
**Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лага-   емые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Обеспечение энергетической безопасности Республики**  **Казахстан, развитие проектов по использованию местных**  **ресурсов газа** |
| 1. | Создать совместное   предприятие на базе Оренбургского   газоперерабатываю-   щего завода между   ОАО "Газпром" и   АО "КМГ" с мощ-   ностью переработки   казахстанского   газа не менее 15   млрд.куб.м в год | Создание СП | МЭМР,   АО   "Самрук",   АО "КМГ" | Январь   2009   года | 2008 г.   - 90000,0 | АО "КМГ" |
| 2. | Проведение подго-   товительных меро-   приятий, направ-   ленных на дораз-   ведку и вовлечение   в разработку мес-   торождений Анабай,   Жаркум и Айракты   Амангельдинской   группы месторожде-   ний газа |  |  |  |  |  |
| а) внесение пред-   ложений по реали-   зации инвестицион-   ного проекта на   РБК | Решение РБК | МЭМР,   МЭБП, АО   "Самрук",   АО "КМГ" | Еже-   годно   до 1   июня | Не тре-   буются | - |
| б) разработка   месторождений по   принятым на РБК   параметрам | Ввод в   эксплуатацию | АО "КМГ",   МЭМР,   АО "КМГ",   АО "КТГ" | Декабрь   2010   года | По ре-   шению   РБК в   соот-   ветст-   вии с   бюджет-   ной   заявкой | РБ\* |
| 3. | Провести исследо-   вание емкостных   характеристик   структуры подзем-   ного хранилища   газа "Акыртобе" с   целью увеличения   объемов закачки   газа до 600   млн.куб.м | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "КТГ",   АО "ИЦА" | Июль   2008   года | 2008 г.   - 181   2009 г.   - 600   2010 г.   - 141 | АО   "КМГ",   АО   "КТГ" |
| 4. | Проведение иссле-   дования по выявле-   нию геологической   структуры, подхо-   дящей под создание   подземного храни-   лища газа в районе   города Алматы с   мощностью не менее   200 млн.куб.м | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "КТГ",   АО "ИЦА" | Январь   2008   года | 2008 г.   - 35 | АО   "КМГ",   АО   "КТГ" |
| 5. | Осуществлять кон-   троль за выполне-   нием недропользо-   вателями Республи-   ки Казахстан прог-   рамм по утилиза-   ции попутного газа | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МООС,   МЧС | Еже-   годно,   январь,   июль | Не тре-   буются | - |
| 6. | Разработка баланса   добычи и потребле-   ния газа до 2020   года | Приказ | МЭМР,   акиматы   областей,   г.   Алматы,   АО "КМГ",   АО "ГДУ" | Январь   2008   года | Не тре-   буются | - |
| **2. Развитие, модернизация и реконструкция газотранспортной**  **инфраструктуры** |
| 7. | Подготовка перечня   инвестиционных   проектов по гази-   фикации населенных   пунктов, для вклю-   чения в приоритет-   ные бюджетные   инвестиционные   программы, реали-   зация которых бу-   дет осуществляться   с государственной   поддержкой (финан-   сированием из   республиканского   бюджета) | Инвестицион-   ные предло-   жения в МЭБП | МЭМР,   МЭБП,   акиматы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | Еже-   годно,   до 15   мая | Не тре-   буются | - |
| 8. | Строительство   резервной нитки   магистрального   газопровода   "Узень-Актау" на   участке "Узень-   Жетыбай" протяжен-   ностью 60 км и   пропускной способ-   ностью 1,9 млрд.   куб.м газа в год | Ввод объекта   в эксплуата-   цию | Акимат   Мангис-   тауской   области,   МЭМР,   АО "БРК",   АО "КТГА" | Июль   2008   года | 2007 г.   - 2927 | БРК под   гаран-   тию АО   "КТГ",   заем-   щик АО   "КТГА" |
| 9. | Внесение предложе-   ний о приобрете-   нии участков   магистрального   газопровода   "Жанажол-Актобе"   протяженностью   128,3 км с   пропускной способ-   ностью до 1 млрд.   куб.м газа в год с   дальнейшей переда-   чей на баланс ГУ   "Капиталнефтегаз" | Бюджетная   заявка | МЭМР,   МЭБП,   АО   "Самрук",   ГУ "Капи-   талнефте-   газ" | Май   2008   года | - | - |
| 10. | Реконструкция и   модернизация   действующей   газотранспортной   системы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "КМГ",   АО "КТГ" | Еже-   годно   10   февраля | 2008 г.   - 18,020   2009 г.   - 15,970   2010 г.   - 16,570 | АО   "КМГ",   АО   "КТГ" |
| **3. Совершенствование техники безопасности при**  **использовании газа** |
| 11. | Подготовка предло-   жений по созданию   эффективной систе-   мы контроля за   безопасным исполь-   зованием газа в   жилых домах и   объектах комму-   нально-бытового   назначения | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЧС   (созыв),   МЭМР,   акиматы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | Январь   2008   года | Не тре-   буются | - |
| **4. Ценовая политика** |
| 12. | Осуществление мер   по урегулированию   цен на природный   газ на внутреннем   рынке |  |  |  |  |  |
| а) проведение ана-   лиза и изменения   отпускных цен на   газ на внутреннем   рынке с учетом   конъюнктуры   мировых цен | Информация   в МЭБП | МЭМР   (созыв),   АО "КМГ" | Ноябрь   2007   года | Не тре-   буются | - |
| б) оценка   социально-   экономических   последствий   повышения цены   природного газа: | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МЭБП,   МИТ | Ноябрь   2007   года | Не тре-   буются | - |
| на другие отрасли   промышленности; |  | МЭМР   (созыв),   МЭБП,   МИТ | Ноябрь   2007   года | Не тре-   буются | \_ |
| на инфляцию и   расходы   государственного   бюджета |  | МЭБП   (созыв),   МИТ,   АРЕМ,   акиматы   по согла-   сованию | Ноябрь   2007   года | Не тре-   буются | - |
| в) разработка   прогнозных уровней   цен на транспорти-   ровку и поставку   газа потребителям   с целью принятия   их в составе еже-   годного совместно-   го заявления   Правительства   Республики   Казахстан и На-   ционального банка   об основных   направлениях   экономической и   социальной полити-   ки и прогнозе   экономических   показателей на со-   ответствующий год | Информация   в МЭБП | МЭМР,   АО   "Самрук",   АО   "КМГ" | Ноябрь   2007   года | Не тре-   буются | - |

**Примечания:**   
\* За счет увеличения уставного капитала АО "НК "КазМунайГаз"   
МЭБП          - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                Республики Казахстан   
МЭМР          - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                Республики Казахстан   
МООС          - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                Казахстан   
МЧС           - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики   
                Казахстан   
МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики   
                Казахстан   
АРЕМ          - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                естественных монополий   
АО "КМГ"      - акционерное общество НК "КазМунайГаз"   
АО "КТГ"      - акционерное общество "КазТрансГаз"   
АО "КТГА"     - акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"   
АО "ИЦА"      - акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"   
АО "ГДУ"      - акционерное общество "Главное диспетчерское   
                управление нефтяной и газовой промышленности"   
АО "БРК"      - акционерное общество "Банк развития Казахстана"   
ОАО "Газпром" - открытое акционерное общество "Газпром"   
РБК           - Республиканская бюджетная комиссия   
РБ            - Республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан