

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2007 года N 1007

      В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап) (далее - План мероприятий).

      2. Центральным, местным исполнительным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить выполнение Плана мероприятий и своевременное представление информации о ходе исполнения в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежегодно по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Мынбаева С.М.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 октября 2007 года N 1007

 **План мероприятий**
**по реализации Программы развития газовой отрасли Республики**
**Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятия  | Форма
завершения  | Ответ-
ственные
за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лага-
емые
расходы
(млн.
тенге)  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Обеспечение энергетической безопасности Республики** **Казахстан, развитие проектов по использованию местных** **ресурсов газа** |
| 1.  | Создать совместное
предприятие на базе Оренбургского
газоперерабатываю-
щего завода между
ОАО "Газпром" и
АО "КМГ" с мощ-
ностью переработки
казахстанского
газа не менее 15
млрд.куб.м в год  | Создание СП  | МЭМР,
АО
"Самрук",
АО "КМГ"  | Январь
2009
года  | 2008 г.
- 90000,0  | АО "КМГ"  |
| 2.  | Проведение подго-
товительных меро-
приятий, направ-
ленных на дораз-
ведку и вовлечение
в разработку мес-
торождений Анабай,
Жаркум и Айракты
Амангельдинской
группы месторожде-
ний газа  |
 |
 |
 |
 |
 |
| а) внесение пред-
ложений по реали-
зации инвестицион-
ного проекта на
РБК  | Решение РБК  | МЭМР,
МЭБП, АО
"Самрук",
АО "КМГ"  | Еже-
годно
до 1
июня  | Не тре-
буются  | -  |
| б) разработка
месторождений по
принятым на РБК
параметрам  | Ввод в
эксплуатацию  | АО "КМГ",
МЭМР,
АО "КМГ",
АО "КТГ"  | Декабрь
2010
года  | По ре-
шению
РБК в
соот-
ветст-
вии с
бюджет-
ной
заявкой  | РБ\*  |
| 3.  | Провести исследо-
вание емкостных
характеристик
структуры подзем-
ного хранилища
газа "Акыртобе" с
целью увеличения
объемов закачки
газа до 600
млн.куб.м  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "КТГ",
АО "ИЦА"  | Июль
2008
года  | 2008 г.
- 181
2009 г.
- 600
2010 г.
- 141  | АО
"КМГ",
АО
"КТГ"  |
| 4.  | Проведение иссле-
дования по выявле-
нию геологической
структуры, подхо-
дящей под создание
подземного храни-
лища газа в районе
города Алматы с
мощностью не менее
200 млн.куб.м  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "КТГ",
АО "ИЦА"  | Январь
2008
года  | 2008 г.
- 35  | АО
"КМГ",
АО
"КТГ"  |
| 5.  | Осуществлять кон-
троль за выполне-
нием недропользо-
вателями Республи-
ки Казахстан прог-
рамм по утилиза-
ции попутного газа  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
МООС,
МЧС  | Еже-
годно,
январь,
июль  | Не тре-
буются  | -  |
| 6.  | Разработка баланса
добычи и потребле-
ния газа до 2020
года  | Приказ  | МЭМР,
акиматы
областей,
г.
Алматы,
АО "КМГ",
АО "ГДУ"  | Январь
2008
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **2. Развитие, модернизация и реконструкция газотранспортной** **инфраструктуры** |
| 7.  | Подготовка перечня
инвестиционных
проектов по гази-
фикации населенных
пунктов, для вклю-
чения в приоритет-
ные бюджетные
инвестиционные
программы, реали-
зация которых бу-
дет осуществляться
с государственной
поддержкой (финан-
сированием из
республиканского
бюджета)  | Инвестицион-
ные предло-
жения в МЭБП  | МЭМР,
МЭБП,
акиматы
областей,
гг.
Астаны и
Алматы  | Еже-
годно,
до 15
мая  | Не тре-
буются  | -  |
| 8.  | Строительство
резервной нитки
магистрального
газопровода
"Узень-Актау" на
участке "Узень-
Жетыбай" протяжен-
ностью 60 км и
пропускной способ-
ностью 1,9 млрд.
куб.м газа в год  | Ввод объекта
в эксплуата-
цию  | Акимат
Мангис-
тауской
области,
МЭМР,
АО "БРК",
АО "КТГА"  | Июль
2008
года  | 2007 г.
- 2927  | БРК под
гаран-
тию АО
"КТГ",
заем-
щик АО
"КТГА"  |
| 9.  | Внесение предложе-
ний о приобрете-
нии участков
магистрального
газопровода
"Жанажол-Актобе"
протяженностью
128,3 км с
пропускной способ-
ностью до 1 млрд.
куб.м газа в год с
дальнейшей переда-
чей на баланс ГУ
"Капиталнефтегаз"  | Бюджетная
заявка  | МЭМР,
МЭБП,
АО
"Самрук",
ГУ "Капи-
талнефте-
газ"  | Май
2008
года  | -  | -  |
| 10.  | Реконструкция и
модернизация
действующей
газотранспортной
системы  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "КМГ",
АО "КТГ"  | Еже-
годно
10
февраля  | 2008 г.
- 18,020
2009 г.
- 15,970
2010 г.
- 16,570  | АО
"КМГ",
АО
"КТГ"  |
| **3. Совершенствование техники безопасности при** **использовании газа** |
| 11.  | Подготовка предло-
жений по созданию
эффективной систе-
мы контроля за
безопасным исполь-
зованием газа в
жилых домах и
объектах комму-
нально-бытового
назначения  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЧС
(созыв),
МЭМР,
акиматы
областей,
гг.
Астаны и
Алматы  | Январь
2008
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **4. Ценовая политика** |
| 12.  | Осуществление мер
по урегулированию
цен на природный
газ на внутреннем
рынке  |
 |
 |
 |
 |
 |
| а) проведение ана-
лиза и изменения
отпускных цен на
газ на внутреннем
рынке с учетом
конъюнктуры
мировых цен   | Информация
в МЭБП  | МЭМР
(созыв),
АО "КМГ"  | Ноябрь
2007
года  | Не тре-
буются  | -  |
| б) оценка
социально-
экономических
последствий
повышения цены
природного газа:  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
МЭБП,
МИТ  | Ноябрь
2007
года  | Не тре-
буются  | -  |
| на другие отрасли
промышленности;  |
 | МЭМР
(созыв),
МЭБП,
МИТ  | Ноябрь
2007
года  | Не тре-
буются  | \_  |
| на инфляцию и
расходы
государственного
бюджета  |
 | МЭБП
(созыв),
МИТ,
АРЕМ,
акиматы
по согла-
сованию  | Ноябрь
2007
года  | Не тре-
буются  | -  |
| в) разработка
прогнозных уровней
цен на транспорти-
ровку и поставку
газа потребителям
с целью принятия
их в составе еже-
годного совместно-
го заявления
Правительства
Республики
Казахстан и На-
ционального банка
об основных
направлениях
экономической и
социальной полити-
ки и прогнозе
экономических
показателей на со-
ответствующий год  | Информация
в МЭБП  | МЭМР,
АО
"Самрук",
АО
"КМГ"  | Ноябрь
2007
года  | Не тре-
буются  | -  |

**Примечания:**

\* За счет увеличения уставного капитала АО "НК "КазМунайГаз"

МЭБП          - Министерство экономики и бюджетного планирования

                Республики Казахстан

МЭМР          - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                Республики Казахстан

МООС          - Министерство охраны окружающей среды Республики

                Казахстан

МЧС           - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

                Казахстан

МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики

                Казахстан

АРЕМ          - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                естественных монополий

АО "КМГ"      - акционерное общество НК "КазМунайГаз"

АО "КТГ"      - акционерное общество "КазТрансГаз"

АО "КТГА"     - акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"

АО "ИЦА"      - акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

АО "ГДУ"      - акционерное общество "Главное диспетчерское

                управление нефтяной и газовой промышленности"

АО "БРК"      - акционерное общество "Банк развития Казахстана"

ОАО "Газпром" - открытое акционерное общество "Газпром"

РБК           - Республиканская бюджетная комиссия

РБ            - Республиканский бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан