

**Об утверждении Плана мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1105

      В целях полноценного обеспечения Казахстана собственными удобрениями Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями (далее - План).

      2. Заинтересованным государственным органам, акимам областей и организациям:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 19 ноября 2007 года N 1105

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

**План**

**мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана**

**собственными удобрениями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответ-
ствен-
ные за
испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1  | Завершение строитель-
ства сернокислотного
цеха в городе Балхаше  | Информация
в МСХ  | МИТ, АО
"Корпорация
Казахмыс"
(по согла-
сованию)  | I квар-
тал
2008
года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъек-
тов  |
| 2  | Заключение меморанду-
ма между:
АО "Казцинк" и ТОО
"Казфосфат";
АО "Корпорация
Казахмыс" и ТОО
"Казфосфат" по ста-
бильным поставкам
серной кислоты для
производства мине-
ральных удобрений  | Информация
в МСХ  | МИТ, МЭМР,
АО
"Казцинк"
(по согла-
сованию),
АО
"Корпорация
Казахмыс"
(по согла-
сованию),
ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию)  | IV
квар-
тал
2007
года  | Не тре-
буются  |
| 3  | Изучение возможности:
1) организации допол-
нительного производ-
ства серной кислоты
на территории респуб-
лики на базе вторич-
ного серосодержащего
сырья, образующегося
в процессе обессери-
вания нефти, добывае-
мой в Западном Казах-
стане;
2) использования неф-
тяной серы в процес-
сах экстракционной
переработки фосфори-
тов Каратау для час-
тичной (5-10%) замены
серной кислоты с
дальнейшим получением
аммофоса и
аммофосфата  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МИТ  | I квар-
тал
2008
года  | Не тре-
буются  |
| 4  | Проработка вопросов:
1) создания транс-
портной компании-
владельца специальных
цистерн для перевозки
серной кислоты за
счет средств хозяйст-
вующих субъектов и
институтов развития;  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТК
(созыв),
МЭБП, АО
"НК "КТЖ"
(по согла-
сованию),
АО
"Казцинк"
(по согла-
сованию),
АО
"Корпорация
Казахмыс"
(по согла-
сованию),
АО "КХ
"Самрук"
(по согла-
сованию),
АО "ФУР
"Қазына"
(по согла-
сованию)  | I квар-
тал
2008
года  | -  |
| 2) приобретения спе-
циальных цистерн для
перевозки серной кис-
лоты на лизинговой
основе с учетом выде-
ления на эти цели
средств из республи-
канского бюджета, а
также с привлечением
средств институтов
развития.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТК
(созыв),
МЭБП, АО
"НК "КТЖ"
(по согла-
сованию),
АО
"Казцинк"
(по согла-
сованию),
АО
"Корпорация
Казахмыс"
(по согла-
сованию),
АО "КХ
"Самрук"
(по согла-
сованию),
АО "ФУР
"Қазына"
(по согла-
сованию)  | I квар-
тал
2008
года  | -  |
| 5  | 1) проработка с пос-
тавщиками газа вопро-
са по поставкам газа
для наращивания вы-
пуска карбамида и
аммиачной селитры в
ТОО "КазАзот", начи-
ная с 2009 года в
объеме 1,5 млрд.
куб.м. в год;  | Многосторон-
ний меморан-
дум или со-
глашение меж-
ду недрополь-
зователями,
потребителями
(ТОО
"КазАзот",
акимат Ман-
гистауской
области и
другие), го-
сударственны-
ми органами  | МЭМР,
МИТ, акимат
Мангистау-
ской облас-
ти, ТОО
"КазАзот"
(по согла-
сованию)  | IV
квар-
тал
2007
года  | Не тре-
буются  |
| 2) при положительном
решении вопроса по
поставкам газа -
строительство нового
аммиачно-карбамидного
комплекса в
Мангистауской области  | Информация в
МСХ о ходе
строительства
нового
аммиачно-
карбамидного
комплекса  | МИТ, акимат
Мангистау-
ской
области  | Ежегод-
но I
квар-
тал
2008-
2010
годы  | Средства
хозяйст-
вующих
субъек-
тов  |
| 6  | В целях обеспечения
бесперебойного функ-
ционирования произво-
дителей минеральных
удобрений проработка
вопросов:
1) контрактных поста-
вок электроэнергии от
электростанций север-
ных областей Казах-
стана "Север-Юг"
согласно суточному
графику производства-
потребления электри-
ческой энергии;  | Суточный
график
производства-
потребления
электрической
энергии  | АО "KEGOC"
(по согла-
сованию),
ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию)  | Еже-
годно  | Не тре-
буются  |
| 2) о поставке
электроэнергии в
соответствии с меж-
правительственным
протоколом об исполь-
зовании водно-энерге-
тических ресурсов, и
графиком, разработан-
ным АО "KEGOC" и
кыргызской стороной;  | Проект Прото-
кола между
Правитель-
ством
Республики
Казахстан и
Правитель-
ством
Кыргызской
Республики об
использовании
водно-энерге-
тических
ресурсов  | МСХ
(созыв),
МЭМР, МИТ,
АО "KEGOC"
(по согла-
сованию)  | Еже-
годно  | Не тре-
буются  |
| 3) установления вре-
менных понижающих
коэффициентов к тари-
фам на услуги переда-
чи электрической
энергии по сетям АО
"KEGOC" в установлен-
ном законодательством
порядке  | Информация
в МСХ  | АРЕМ,
МЭМР, АО
"KEGOC" (по
согласо-
ванию)  | Еже-
годно  | Не тре-
буются  |
| 7  | Предоставление произ-
водителям минеральных
удобрений временных
понижающих коэффи-
циентов к тарифам на
услуги магистральной
железнодорожной сети
при перевозке серной
кислоты, аммиака и
фоссырья тонкого
помола по территории
Казахстана в установ-
ленном законодатель-
ством порядке  | Информация
в МСХ  | АРЕМ, МТК,
МИТ, АО
"Казцинк"
(по согла-
сованию),
АО
"Корпорация
Казахмыс"
(по согла-
сованию),
АО НК
"КТЖ" (по
согласова-
нию), ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию)  | Еже-
годно  | Не тре-
буются  |
| 8  | Рассмотрение возмож-
ности расширения
ассортимента выпус-
каемых удобрений оте-
чественными заводами
за счет: производства
гуматов натрия и
калия, органо-
минеральных удобрений
из бурых углей и фос-
форитов Казахстана,
удобрений на основе
фосфогипса, сложно-
фосфорных и сбаланси-
рованных по N, Р, S-
компонентам из фосфо-
ритов и нефтяной се-
ры; производства био-
препаратов, удобрений
на основе коттрельной
пыли, огарка-продукта
переработки фосфатно-
го шлама и бурых уг-
лей в городе Шымкен-
те, а также создания
малотоннажного произ-
водства новых видов
удобрений  | Предложения
в МИТ  | МИТ, МОН,
МЭМР, МСХ,
акиматы
Алматинской
области и
ЮКО, ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию),
АО "ФУР
"Қазына"
(по согла-
сованию),
ТОО "НПО
"Ана Жер"
(по согла-
сованию),
ТОО "НПЦ
Экобиошун-
гит" (по
согласова-
нию)  | I квар-
тал
2008
года  | Не тре-
буются  |
| 9  | Определение совместно
с научными организа-
циями научно-обосно-
ванной потребности
сельхозтоваропроиз-
водителей в удобре-
ниях по каждому виду  | Информация
в МИТ  | МСХ, МОН,
акиматы
областей,
ГУ "РНМЦАС"  | IV
квар-
тал
2007
года  | Не тре-
буются  |
| 10  | Рассмотрение вопроса:
1) увеличения за счет
средств республикан-
ского бюджета объема
возмещения затрат
сельхозтоваропроизво-
дителей на приобрете-
ние удобрений;  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ
(созыв),
МЭБП  | I квар-
тал
2008
года  | -  |
| 2) поставок удобрений
через АО
"Национальная компания "Продкорпорация" путем увеличения уставного капитала АО "Национальная компания "Продкорпорация" для кредитования
приобретения сельхоз-
товаропроизводителями
удобрений  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ
(созыв),
МЭБП, АО
"НХ
"КазАгро"
(по согла-
сованию),
АО "НК "ПКК"
(по согла-
сованию)  | I квар-
тал
2008
года  | -  |
| 11  | Рассмотрение возмож-
ности приобретения
сельхозтоваропроизво-
дителями сельскохо-
зяйственных машин по
применению удобрений
на лизинговой основе  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ
(созыв),
АО "НХ
"КазАгро"
(по сог-
ласованию)  | 25
января
2008
года  | Не тре-
буются  |
| 12  | Оказание содействия
сельхозтоваропроизво-
дителям в вопросе
приобретения и хране-
ния удобрений, в т.ч.
путем создания пред-
ставительств произво-
дителей минеральных
удобрений в регионах
и определения на
областном уровне
операторов по
поставкам удобрений  | Предложения
акимов облас-
тей и СПК в
МСХ по вопро-
су строитель-
ства регио-
нальных (меж-
районных)
складов  | Акимы
областей,
МСХ, СПК
(по согла-
сованию),
ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию),
ТОО
"КазАзот"
(по согла-
сованию),
ТОО "НПО
"Ана Жер"
(по согла-
сованию),
ТОО "НПЦ
"Экобиошун-
гит" (по
согла-
сованию)  | I квар-
тал
2008
года  | Не тре-
буются  |
| 13  | 1) Разработать техни-
ческий регламент
"Требования к безо-
пасности удобрений";  | Проект
постановления
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ (свод),
МЗ, МООС,
МИТ  | IV
квар-
тал
2009
года  | РБ\*  |
| 2) проработка вопроса
законодательного уре-
гулирования порядка
регистрационных испы-
таний и государствен-
ной регистрации удоб-
рений в Республике
Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ
(созыв),
МЗ, МООС,
МИТ  | Июль
2008
года  | Не тре-
буются  |
| 14  | Приведение государ-
ственных стандартов
на удобрения в соот-
ветствие с междуна-
родными требованиями  | Информация
в МСХ  | МИТ  | 2009
год  | РБ\*  |
| 15  | Внедрение на пред-
приятиях, производя-
щих минеральные
удобрения, систем
менеджмента качества
и экологического
менеджмента на соот-
ветствие требованиям
международных стан-
дартов ИСО серии
9000 и 14000  | Информация
в МСХ  | МИТ  | 2007-
2009
годы  | Средства
хозяйст-
вующих
субъек-
тов  |
| 16  | Рассмотрение вопроса
по увеличению коли-
чества грантов для
промышленных (хими-
ческих) специальнос-
тей в высших учебных
заведениях страны,
сотрудничеству между
высшими учебными за-
ведениями и произво-
дителями удобрений в
сфере обучения, про-
хождения производ-
ственной практики,
консультирования и др.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МИТ, МСХ,
ТОО
"КазАзот"
(по согла-
сованию),
ТОО
"Казфосфат"
(по согла-
сованию)  | Декабрь
2007
года  | Не тре-
буются  |

**Примечания:**

\* объемы финансового обеспечения мероприятий предусмотренных, Планом мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями, будут устанавливаться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год;

**Расшифровка аббревиатур** :

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики

                   Казахстан

МОН              - Министерство образования и науки Республики

                   Казахстан

МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики

                   Казахстан

МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики

                   Казахстан

МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций

                   Республики Казахстан

МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования

                   Республики Казахстан

МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                   Республики Казахстан

АРЕМ             - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                   естественных монополий

РБ               - республиканский бюджет

АО "КХ "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

                   управлению государственными активами "Самрук"

АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

                   "Қазына"

АО "НК "КТЖ"     - акционерное общество "Национальная компания

                   "Қазақстан тeміp жолы"

"АО "НК "ПКК"    - акционерное общество "Национальная компания

                   "Продовольственная контрактная корпорация"

ЮКО              - Южно-Казахстанская область

СПК              - Социально-предпринимательская корпорация

АО "Казцинк"     - акционерное общество "Казцинк"

АО "Корпорация   - акционерное общество "Корпорация Казахмыс"

Казахмыс"

ГУ "РНМЦАС"      - ГУ "Республиканский научно-методический центр

                   агрохимической службы Министерства сельского

                   хозяйства Республики Казахстан"

ТОО "Казфосфат"  - товарищество с ограниченной ответственностью

                   "Казфосфат"

ТОО "КазАзот"    - товарищество с ограниченной ответственностью

                   "КазАзот"

ТОО НПО "Ана     - товарищество с ограниченной ответственностью

Жер"               "Научно-производственное объединение "Ана Жер"

ТОО "НПЦ         - товарищество с ограниченной ответственностью

"Экобиошунгит"     "Научно-производственный центр "Экобиошунгит"

АО "Нацхолдинг   - акционерное общество "Национальный холдинг

"КазАгро"          "КазАгро"

       Сноска. Расшифровка с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан