

**Об утверждении Плана мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1105

      В целях полноценного обеспечения Казахстана собственными удобрениями Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями (далее - План).

      2. Заинтересованным государственным органам, акимам областей и организациям:   
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;   
      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 19 ноября 2007 года N 1105

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

**План**   
**мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана**   
**собственными удобрениями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Завершение строитель-   ства сернокислотного   цеха в городе Балхаше | Информация   в МСХ | МИТ, АО   "Корпорация   Казахмыс"   (по согла-   сованию) | I квар-   тал   2008   года | Средства   хозяйст-   вующих   субъек-   тов |
| 2 | Заключение меморанду-   ма между:   АО "Казцинк" и ТОО   "Казфосфат";   АО "Корпорация   Казахмыс" и ТОО   "Казфосфат" по ста-   бильным поставкам   серной кислоты для   производства мине-   ральных удобрений | Информация   в МСХ | МИТ, МЭМР,   АО   "Казцинк"   (по согла-   сованию),   АО   "Корпорация   Казахмыс"   (по согла-   сованию),   ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию) | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |
| 3 | Изучение возможности:   1) организации допол-   нительного производ-   ства серной кислоты   на территории респуб-   лики на базе вторич-   ного серосодержащего   сырья, образующегося   в процессе обессери-   вания нефти, добывае-   мой в Западном Казах-   стане;   2) использования неф-   тяной серы в процес-   сах экстракционной   переработки фосфори-   тов Каратау для час-   тичной (5-10%) замены   серной кислоты с   дальнейшим получением   аммофоса и   аммофосфата | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МИТ | I квар-   тал   2008   года | Не тре-   буются |
| 4 | Проработка вопросов:   1) создания транс-   портной компании-   владельца специальных   цистерн для перевозки   серной кислоты за   счет средств хозяйст-   вующих субъектов и   институтов развития; | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МЭБП, АО   "НК "КТЖ"   (по согла-   сованию),   АО   "Казцинк"   (по согла-   сованию),   АО   "Корпорация   Казахмыс"   (по согла-   сованию),   АО "КХ   "Самрук"   (по согла-   сованию),   АО "ФУР   "Қазына"   (по согла-   сованию) | I квар-   тал   2008   года | - |
| 2) приобретения спе-   циальных цистерн для   перевозки серной кис-   лоты на лизинговой   основе с учетом выде-   ления на эти цели   средств из республи-   канского бюджета, а   также с привлечением   средств институтов   развития. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МЭБП, АО   "НК "КТЖ"   (по согла-   сованию),   АО   "Казцинк"   (по согла-   сованию),   АО   "Корпорация   Казахмыс"   (по согла-   сованию),   АО "КХ   "Самрук"   (по согла-   сованию),   АО "ФУР   "Қазына"   (по согла-   сованию) | I квар-   тал   2008   года | - |
| 5 | 1) проработка с пос-   тавщиками газа вопро-   са по поставкам газа   для наращивания вы-   пуска карбамида и   аммиачной селитры в   ТОО "КазАзот", начи-   ная с 2009 года в   объеме 1,5 млрд.   куб.м. в год; | Многосторон-   ний меморан-   дум или со-   глашение меж-   ду недрополь-   зователями,   потребителями   (ТОО   "КазАзот",   акимат Ман-   гистауской   области и   другие), го-   сударственны-   ми органами | МЭМР,   МИТ, акимат   Мангистау-   ской облас-   ти, ТОО   "КазАзот"   (по согла-   сованию) | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |
| 2) при положительном   решении вопроса по   поставкам газа -   строительство нового   аммиачно-карбамидного   комплекса в   Мангистауской области | Информация в   МСХ о ходе   строительства   нового   аммиачно-   карбамидного   комплекса | МИТ, акимат   Мангистау-   ской   области | Ежегод-   но I   квар-   тал   2008-   2010   годы | Средства   хозяйст-   вующих   субъек-   тов |
| 6 | В целях обеспечения   бесперебойного функ-   ционирования произво-   дителей минеральных   удобрений проработка   вопросов:   1) контрактных поста-   вок электроэнергии от   электростанций север-   ных областей Казах-   стана "Север-Юг"   согласно суточному   графику производства-   потребления электри-   ческой энергии; | Суточный   график   производства-   потребления   электрической   энергии | АО "KEGOC"   (по согла-   сованию),   ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию) | Еже-   годно | Не тре-   буются |
| 2) о поставке   электроэнергии в   соответствии с меж-   правительственным   протоколом об исполь-   зовании водно-энерге-   тических ресурсов, и   графиком, разработан-   ным АО "KEGOC" и   кыргызской стороной; | Проект Прото-   кола между   Правитель-   ством   Республики   Казахстан и   Правитель-   ством   Кыргызской   Республики об   использовании   водно-энерге-   тических   ресурсов | МСХ   (созыв),   МЭМР, МИТ,   АО "KEGOC"   (по согла-   сованию) | Еже-   годно | Не тре-   буются |
| 3) установления вре-   менных понижающих   коэффициентов к тари-   фам на услуги переда-   чи электрической   энергии по сетям АО   "KEGOC" в установлен-   ном законодательством   порядке | Информация   в МСХ | АРЕМ,   МЭМР, АО   "KEGOC" (по   согласо-   ванию) | Еже-   годно | Не тре-   буются |
| 7 | Предоставление произ-   водителям минеральных   удобрений временных   понижающих коэффи-   циентов к тарифам на   услуги магистральной   железнодорожной сети   при перевозке серной   кислоты, аммиака и   фоссырья тонкого   помола по территории   Казахстана в установ-   ленном законодатель-   ством порядке | Информация   в МСХ | АРЕМ, МТК,   МИТ, АО   "Казцинк"   (по согла-   сованию),   АО   "Корпорация   Казахмыс"   (по согла-   сованию),   АО НК   "КТЖ" (по   согласова-   нию), ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию) | Еже-   годно | Не тре-   буются |
| 8 | Рассмотрение возмож-   ности расширения   ассортимента выпус-   каемых удобрений оте-   чественными заводами   за счет: производства   гуматов натрия и   калия, органо-   минеральных удобрений   из бурых углей и фос-   форитов Казахстана,   удобрений на основе   фосфогипса, сложно-   фосфорных и сбаланси-   рованных по N, Р, S-   компонентам из фосфо-   ритов и нефтяной се-   ры; производства био-   препаратов, удобрений   на основе коттрельной   пыли, огарка-продукта   переработки фосфатно-   го шлама и бурых уг-   лей в городе Шымкен-   те, а также создания   малотоннажного произ-   водства новых видов   удобрений | Предложения   в МИТ | МИТ, МОН,   МЭМР, МСХ,   акиматы   Алматинской   области и   ЮКО, ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию),   АО "ФУР   "Қазына"   (по согла-   сованию),   ТОО "НПО   "Ана Жер"   (по согла-   сованию),   ТОО "НПЦ   Экобиошун-   гит" (по   согласова-   нию) | I квар-   тал   2008   года | Не тре-   буются |
| 9 | Определение совместно   с научными организа-   циями научно-обосно-   ванной потребности   сельхозтоваропроиз-   водителей в удобре-   ниях по каждому виду | Информация   в МИТ | МСХ, МОН,   акиматы   областей,   ГУ "РНМЦАС" | IV   квар-   тал   2007   года | Не тре-   буются |
| 10 | Рассмотрение вопроса:   1) увеличения за счет   средств республикан-   ского бюджета объема   возмещения затрат   сельхозтоваропроизво-   дителей на приобрете-   ние удобрений; | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ   (созыв),   МЭБП | I квар-   тал   2008   года | - |
| 2) поставок удобрений   через АО    "Национальная компания "Продкорпорация" путем увеличения уставного капитала АО "Национальная компания "Продкорпорация" для кредитования   приобретения сельхоз-   товаропроизводителями   удобрений | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ   (созыв),   МЭБП, АО   "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АО "НК "ПКК"   (по согла-   сованию) | I квар-   тал   2008   года | - |
| 11 | Рассмотрение возмож-   ности приобретения   сельхозтоваропроизво-   дителями сельскохо-   зяйственных машин по   применению удобрений   на лизинговой основе | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ   (созыв),   АО "НХ   "КазАгро"   (по сог-   ласованию) | 25   января   2008   года | Не тре-   буются |
| 12 | Оказание содействия   сельхозтоваропроизво-   дителям в вопросе   приобретения и хране-   ния удобрений, в т.ч.   путем создания пред-   ставительств произво-   дителей минеральных   удобрений в регионах   и определения на   областном уровне   операторов по   поставкам удобрений | Предложения   акимов облас-   тей и СПК в   МСХ по вопро-   су строитель-   ства регио-   нальных (меж-   районных)   складов | Акимы   областей,   МСХ, СПК   (по согла-   сованию),   ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию),   ТОО   "КазАзот"   (по согла-   сованию),   ТОО "НПО   "Ана Жер"   (по согла-   сованию),   ТОО "НПЦ   "Экобиошун-   гит" (по   согла-   сованию) | I квар-   тал   2008   года | Не тре-   буются |
| 13 | 1) Разработать техни-   ческий регламент   "Требования к безо-   пасности удобрений"; | Проект   постановления   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ (свод),   МЗ, МООС,   МИТ | IV   квар-   тал   2009   года | РБ\* |
| 2) проработка вопроса   законодательного уре-   гулирования порядка   регистрационных испы-   таний и государствен-   ной регистрации удоб-   рений в Республике   Казахстан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ   (созыв),   МЗ, МООС,   МИТ | Июль   2008   года | Не тре-   буются |
| 14 | Приведение государ-   ственных стандартов   на удобрения в соот-   ветствие с междуна-   родными требованиями | Информация   в МСХ | МИТ | 2009   год | РБ\* |
| 15 | Внедрение на пред-   приятиях, производя-   щих минеральные   удобрения, систем   менеджмента качества   и экологического   менеджмента на соот-   ветствие требованиям   международных стан-   дартов ИСО серии   9000 и 14000 | Информация   в МСХ | МИТ | 2007-   2009   годы | Средства   хозяйст-   вующих   субъек-   тов |
| 16 | Рассмотрение вопроса   по увеличению коли-   чества грантов для   промышленных (хими-   ческих) специальнос-   тей в высших учебных   заведениях страны,   сотрудничеству между   высшими учебными за-   ведениями и произво-   дителями удобрений в   сфере обучения, про-   хождения производ-   ственной практики,   консультирования и др. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МИТ, МСХ,   ТОО   "КазАзот"   (по согла-   сованию),   ТОО   "Казфосфат"   (по согла-   сованию) | Декабрь   2007   года | Не тре-   буются |

**Примечания:**   
\* объемы финансового обеспечения мероприятий предусмотренных, Планом мероприятий по полноценному обеспечению Казахстана собственными удобрениями, будут устанавливаться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год;

**Расшифровка аббревиатур** :

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики   
                   Казахстан   
МОН              - Министерство образования и науки Республики   
                   Казахстан   
МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                   Казахстан   
МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики   
                   Казахстан   
МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций   
                   Республики Казахстан   
МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                   Республики Казахстан   
МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                   Республики Казахстан   
АРЕМ             - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                   естественных монополий   
РБ               - республиканский бюджет   
АО "КХ "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по   
                   управлению государственными активами "Самрук"   
АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития   
                   "Қазына"   
АО "НК "КТЖ"     - акционерное общество "Национальная компания   
                   "Қазақстан тeміp жолы"   
"АО "НК "ПКК"    - акционерное общество "Национальная компания    
                   "Продовольственная контрактная корпорация"   
ЮКО              - Южно-Казахстанская область   
СПК              - Социально-предпринимательская корпорация   
АО "Казцинк"     - акционерное общество "Казцинк"   
АО "Корпорация   - акционерное общество "Корпорация Казахмыс"   
Казахмыс"   
ГУ "РНМЦАС"      - ГУ "Республиканский научно-методический центр   
                   агрохимической службы Министерства сельского   
                   хозяйства Республики Казахстан"   
ТОО "Казфосфат"  - товарищество с ограниченной ответственностью   
                   "Казфосфат"   
ТОО "КазАзот"    - товарищество с ограниченной ответственностью   
                   "КазАзот"   
ТОО НПО "Ана     - товарищество с ограниченной ответственностью   
Жер"               "Научно-производственное объединение "Ана Жер"   
ТОО "НПЦ         - товарищество с ограниченной ответственностью   
"Экобиошунгит"     "Научно-производственный центр "Экобиошунгит"   
АО "Нацхолдинг   - акционерное общество "Национальный холдинг   
"КазАгро"          "КазАгро"

       Сноска. Расшифровка с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК   от 27.08.2008  N 776 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан