

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года N 1213

      Во исполнение  постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" и в целях повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 декабря 2007 года N 1213

**План**

**мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения**

**в Республике Казахстан на 2008-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завер-
шения  | Ответ-
ственный
за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагае-
мый
расход
(млн.
тенге)  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного** **поведения участников дорожного движения** |
| 1.1  | Осуществить
совершенствование
нормативно-
правового регулиро-
вания и методичес-
кого обеспечения
системы подготовки
и допуска водителей
к участию в
дорожном движении.  | отчет в
Прави-
тельство  | МВД
(созыв),
МОН, МТК  | 4 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 1.2  | Организовать и
провести
оперативно-
профилактические
мероприятия
"Внимание дети!",
"Автобус",
"Безопасная дорога"
и др.  | отчет в
Прави-
тельство  | МВД
(созыв),
МТК, МОН,
МКИ, Акимы
областей,
городов
Астаны,
Алматы  | 2008-
2010 г.г.  | не тре-
буется  |
 |
| 1.3  | Создание социальных
роликов по вопросам
обеспечения безо-
пасности дорожного
движения и обеспе-
чение их проката
на центральных,
республиканских
телеканалах.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД
(созыв),
МКИ  | 2 квартал
2008 г.  | не тре-
буется   |
 |
| 1.4  | Создание специали-
зированной програм-
мы на республикан-
ском телеканале
"Казахстан" по
актуальным вопросам
безопасности
дорожного движения.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД
(созыв),
МКИ  | 2 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 1.5  | Создание общерес-
публиканского жур-
нала для участников
дорожного движения
с детальным разъяс-
нением вопросов,
связанных с обеспе-
чением безопасности
дорожного движения,
и ответами на
письма и вопросы
читателей.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД
(созыв),
МКИ  | 2 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| **2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим и ликвидации** **последствий дорожно-транспортных происшествий** |
| 2.1  | Отработать типовые
решения по сопряже-
нию дежурно-
диспетчерских служб
органов по чрезвы-
чайным ситуациям,
здравоохранения и
дорожных органов с
дежурными частями
дорожной полиции.  | совмест-
ный
приказ  | МВД
(созыв),
МЗ, МТК,
МЧС  | 4 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 2.2  | Рассмотреть вопрос
организации на
автомобильных доро-
гах специальных
служб по оказанию
экстренной медицин-
ской помощи и лик-
видации последствий
дорожно-транспорт-
ных происшествий и
внести обоснованные
предложения в
Правительство.  | предложе-
ния в
Прави-
тельство  | МЧС
(созыв),
МЗ, МВД,
МТК, Акимы
областей,
городов
Астаны,
Алматы  | 4 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| **3. Повышение эффективности государственного контроля** **за обеспечением безопасности дорожного движения** |
| 3.1  | Продолжить дальней-
шее совершенствова-
ние административ-
ного законодатель-
ства в целях приня-
тия эффективных мер
по снижению уровня
аварийности на
дорогах республики.  | предложе-
ния в
Межведом-
ственную
комиссию
по
вопросам
совершен-
ствования
адми-
нистра-
тивного
законода-
тельства  | МВД  | 2008-
2010 г.г.  | не тре-
буется  |
 |
| 3.2  | Проведение совмест-
ных рейдовых прове-
рок осуществления
автомобильных пере-
возок пассажиров и
грузов.  | совмест-
ный
приказ  | МВД
(созыв),
МТК  | постоянно  | не тре-
буется  |
 |
| 3.3  | Проведение совмест-
ных расследований
крупных дорожно-
транспортных
происшествий на
автотранспорте с
целью выявления
причин, условий и
предпосылок их
совершения.  | совмест-
ный
приказ  | МВД
(созыв),
МТК  | постоянно  | не тре-
буется  |
 |
| 3.4  | Осуществить техни-
ческое оснащение
стационарным весо-
вым оборудованием
6 постов транспорт-
ного контроля:
"Кызыл-Жар" в г.
Астана, "Атырау" в
Атырауской области,
"Заречный" в
Карагандинской
области, "Акжайык"
в Западно-
Казахстанской об-
ласти, "Карабутак"
в Актюбинской об-
ласти, "Шыганак" в
Жамбылской области.  | акт государ-
ственной
приемки  | МТК
(созыв),
МЭБП  | 2008 г.  | 221,329  | рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  |
| 3.5  | Приобретение систем
видеоконтроля и
фиксации нарушений
правил дорожного
движения с процес-
синговыми центрами.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД  | 2 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 3.6  | Оснащение дорожной
полиции вертолетной
техникой с дополни-
тельным финансиро-
ванием штатной чис-
ленности 29 единиц
(летный, инженерно-
технический
состав), расходов
на эксплуатацию,
содержание и обслу-
живание вертолетной
техники.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД  | 2 квартал
2008 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 3.7  | Оснащение постов
дорожной полиции
системы "Рубеж" и
управления дорожной
полиции Департамен-
тов внутренних дел
стационарными и мо-
бильными аппаратно-
программными
комплексами иденти-
фикации транспорт-
ных средств по
государственным
регистрационным
номерным знакам.  | бюджетная
заявка на
республи-
канскую
бюджетную
комиссию  | МВД  | 2 квартал
2009 г.  | не тре-
буется  |
 |
| 3.8  | Создать автоматизи-
рованную информа-
ционно-поисковую
систему "Контроль"
по учету выявленных
административных
правонарушений в
сфере дорожного
движения, взаимо-
действие с элек-
тронным водитель-
ским удостоверением
(разработка прог-
раммного обеспече-
ния, приобретение
для подразделений
дорожной полиции
мобильных термина-
лов, серверов,
рабочих станций).  | инвести-
ционный
проект  | МВД
(созыв),
АИС, МЭБП  | 2008 г.  | 287,536  | рес-
публи-
кан-
ский
бюджет  |
|
 | Всего из республиканского
бюджета  |
 |
 | 508,865  |
 |
|
 | на 2008 г.  |
 |
 | 508,865  |
 |

**Примечание:** суммы расходов по республиканскому бюджету на 2009-2010 годы подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на 2009-2010 годы.

**Расшифровка аббревиатур:**

МВД  - Министерство внутренних дел

МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

МКИ  - Министерство культуры и информации

МОН  - Министерство образования и науки

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций

МЗ   - Министерство здравоохранения

АИС  - Агентство по информатизации и связи

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан