

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года N 1213

      Во исполнение  постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" и в целях повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:   
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 11 декабря 2007 года N 1213

**План**   
**мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения**   
**в Республике Казахстан на 2008-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответ-   ственный   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагае-   мый   расход   (млн.   тенге) | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного**  **поведения участников дорожного движения** |
| 1.1 | Осуществить   совершенствование   нормативно-   правового регулиро-   вания и методичес-   кого обеспечения   системы подготовки   и допуска водителей   к участию в   дорожном движении. | отчет в   Прави-   тельство | МВД   (созыв),   МОН, МТК | 4 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 1.2 | Организовать и   провести   оперативно-   профилактические   мероприятия   "Внимание дети!",   "Автобус",   "Безопасная дорога"   и др. | отчет в   Прави-   тельство | МВД   (созыв),   МТК, МОН,   МКИ, Акимы   областей,   городов   Астаны,   Алматы | 2008-   2010 г.г. | не тре-   буется |  |
| 1.3 | Создание социальных   роликов по вопросам   обеспечения безо-   пасности дорожного   движения и обеспе-   чение их проката   на центральных,   республиканских   телеканалах. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД   (созыв),   МКИ | 2 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 1.4 | Создание специали-   зированной програм-   мы на республикан-   ском телеканале   "Казахстан" по   актуальным вопросам   безопасности   дорожного движения. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД   (созыв),   МКИ | 2 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 1.5 | Создание общерес-   публиканского жур-   нала для участников   дорожного движения   с детальным разъяс-   нением вопросов,   связанных с обеспе-   чением безопасности   дорожного движения,   и ответами на   письма и вопросы   читателей. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД   (созыв),   МКИ | 2 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| **2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим и ликвидации**  **последствий дорожно-транспортных происшествий** |
| 2.1 | Отработать типовые   решения по сопряже-   нию дежурно-   диспетчерских служб   органов по чрезвы-   чайным ситуациям,   здравоохранения и   дорожных органов с   дежурными частями   дорожной полиции. | совмест-   ный   приказ | МВД   (созыв),   МЗ, МТК,   МЧС | 4 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 2.2 | Рассмотреть вопрос   организации на   автомобильных доро-   гах специальных   служб по оказанию   экстренной медицин-   ской помощи и лик-   видации последствий   дорожно-транспорт-   ных происшествий и   внести обоснованные   предложения в   Правительство. | предложе-   ния в   Прави-   тельство | МЧС   (созыв),   МЗ, МВД,   МТК, Акимы   областей,   городов   Астаны,   Алматы | 4 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| **3. Повышение эффективности государственного контроля**  **за обеспечением безопасности дорожного движения** |
| 3.1 | Продолжить дальней-   шее совершенствова-   ние административ-   ного законодатель-   ства в целях приня-   тия эффективных мер   по снижению уровня   аварийности на   дорогах республики. | предложе-   ния в   Межведом-   ственную   комиссию   по   вопросам   совершен-   ствования   адми-   нистра-   тивного   законода-   тельства | МВД | 2008-   2010 г.г. | не тре-   буется |  |
| 3.2 | Проведение совмест-   ных рейдовых прове-   рок осуществления   автомобильных пере-   возок пассажиров и   грузов. | совмест-   ный   приказ | МВД   (созыв),   МТК | постоянно | не тре-   буется |  |
| 3.3 | Проведение совмест-   ных расследований   крупных дорожно-   транспортных   происшествий на   автотранспорте с   целью выявления   причин, условий и   предпосылок их   совершения. | совмест-   ный   приказ | МВД   (созыв),   МТК | постоянно | не тре-   буется |  |
| 3.4 | Осуществить техни-   ческое оснащение   стационарным весо-   вым оборудованием   6 постов транспорт-   ного контроля:   "Кызыл-Жар" в г.   Астана, "Атырау" в   Атырауской области,   "Заречный" в   Карагандинской   области, "Акжайык"   в Западно-   Казахстанской об-   ласти, "Карабутак"   в Актюбинской об-   ласти, "Шыганак" в   Жамбылской области. | акт государ-   ственной   приемки | МТК   (созыв),   МЭБП | 2008 г. | 221,329 | рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 3.5 | Приобретение систем   видеоконтроля и   фиксации нарушений   правил дорожного   движения с процес-   синговыми центрами. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД | 2 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 3.6 | Оснащение дорожной   полиции вертолетной   техникой с дополни-   тельным финансиро-   ванием штатной чис-   ленности 29 единиц   (летный, инженерно-   технический   состав), расходов   на эксплуатацию,   содержание и обслу-   живание вертолетной   техники. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД | 2 квартал   2008 г. | не тре-   буется |  |
| 3.7 | Оснащение постов   дорожной полиции   системы "Рубеж" и   управления дорожной   полиции Департамен-   тов внутренних дел   стационарными и мо-   бильными аппаратно-   программными   комплексами иденти-   фикации транспорт-   ных средств по   государственным   регистрационным   номерным знакам. | бюджетная   заявка на   республи-   канскую   бюджетную   комиссию | МВД | 2 квартал   2009 г. | не тре-   буется |  |
| 3.8 | Создать автоматизи-   рованную информа-   ционно-поисковую   систему "Контроль"   по учету выявленных   административных   правонарушений в   сфере дорожного   движения, взаимо-   действие с элек-   тронным водитель-   ским удостоверением   (разработка прог-   раммного обеспече-   ния, приобретение   для подразделений   дорожной полиции   мобильных термина-   лов, серверов,   рабочих станций). | инвести-   ционный   проект | МВД   (созыв),   АИС, МЭБП | 2008 г. | 287,536 | рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | Всего из республиканского   бюджета | |  |  | 508,865 |  |
|  | на 2008 г. | |  |  | 508,865 |  |

**Примечание:** суммы расходов по республиканскому бюджету на 2009-2010 годы подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на 2009-2010 годы.

**Расшифровка аббревиатур:**   
МВД  - Министерство внутренних дел   
МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования   
МКИ  - Министерство культуры и информации   
МОН  - Министерство образования и науки   
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций   
МЗ   - Министерство здравоохранения   
АИС  - Агентство по информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан